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	Εθνικό σχέδιο αποκατάστασης (ΕΣΑ)


[bookmark: _Toc244696588]	1.	Βασικές πληροφορίες
		1.1.	Κράτος μέλος
	Διψήφιος κωδικός σύμφωνα με τον κατάλογο των κωδικών χωρών
CY

		1.2.	Ημερομηνία υποβολής του σχεδίου
	ΕΕΕΕ-ΜΜ-ΗΗ 

	1.3.	Αρμόδιος/αρμόδιοι ή συντονιστικός/-οί φορέας/ φορείς
	Ελεύθερο κείμενο, κατά προτίμηση έως 3 000 χαρακτήρες

Αρμόδιος συντονιστικός φορέας για την κατάρτιση και τον συνολικό συντονισμό της υλοποίησης, παρακολούθησης και αναθεώρησης του Εθνικού Σχεδίου Αποκατάστασης της Φύσης (ΕΣΑΦ), στην επικράτεια της Κυπριακής Δημοκρατίας, όπου αυτή ασκεί αποτελεσματικό έλεγχο, είναι το Τμήμα Περιβάλλοντος του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος της Κυπριακής Δημοκρατίας. Το Τμήμα Περιβάλλοντος συντονίζει τη συνεργασία μεταξύ των καθ’ ύλην αρμόδιων και συναρμόδιων υπηρεσιών και φορέων, την ανταλλαγή των αναγκαίων δεδομένων και πληροφοριών και τη συνολική παρακολούθηση της προόδου εφαρμογής του ΕΣΑΦ.
Τα καθ’ ύλην αρμόδια Τμήματα και Υπηρεσίες έχουν την ευθύνη για την εκπόνηση και υλοποίηση των αντίστοιχων τμημάτων του ΕΣΑΦ και των μέτρων που εμπίπτουν στις θεσμικές αρμοδιότητές τους, σε συνεργασία με το Τμήμα Περιβάλλοντος, στο πλαίσιο του συνολικού συντονισμού της υλοποίησης του ΕΣΑΦ. Ειδικότερα, για το άρθρο 4 εμπλέκονται το Τμήμα Περιβάλλοντος, το Τμήμα Δασών και η Υπηρεσία Θήρας και Πανίδας, για το άρθρο 5 το Τμήμα Αλιείας και Θαλασσίων Ερευνών και η Υπηρεσία Θήρας και Πανίδας· για το άρθρο 8 το Τμήμα Πολεοδομίας και Οικήσεως, το Τμήμα Δασών  και, κατά περίπτωση, οι αρμόδιες Αρχές Τοπικής Αυτοδιοίκησης, για το άρθρο 9 το Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων, για το άρθρο 10 το Τμήμα Περιβάλλοντος και το Τμήμα Γεωργίας, με επιστημονική συνδρομή, κατά περίπτωση, του Ινστιτούτου Γεωργικών Ερευνών, για το άρθρο 11 το Τμήμα Γεωργίας, το Τμήμα Περιβάλλοντος και η Υπηρεσία Θήρας και Πανίδας και για το άρθρο 12 το Τμήμα Δασών και η Υπηρεσία Θήρας και Πανίδας και για το άρθρο 13 το Τμήμα Δασών και οι Αρχές Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Στην εφαρμογή επιμέρους μέτρων δύνανται να συμμετέχουν και άλλες δημόσιες αρχές, φορείς τοπικής αυτοδιοίκησης, επιστημονικοί και ερευνητικοί φορείς, ανάλογα με το αντικείμενο και τις ανάγκες εφαρμογής.
Στοιχεία επικοινωνίας συντονιστικού φορέα:
Τμήμα Περιβάλλοντος, 
Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος
Διεύθυνση γραφείων: 
Λεωφ. 28ης Οκτωβρίου 20–22, 
2414 Έγκωμη, Λευκωσία, Κύπρος
Ταχυδρομική διεύθυνση: Τμήμα Περιβάλλοντος, 1498 Λευκωσία, Κύπρος — Τ.Θ. 27658, 2432 Λευκωσία
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: director@environment.moa.gov.cy
Τηλέφωνα: +357 22408960, +357 22409101, +357 22408907, +357 22408909.


	1.4	Πρόκειται για αναθεωρημένη έκδοση του ΕΣΑ; (Άρθρο 19)
	Ναι/Όχι
Εάν «ναι», η ενότητα «Συμπληρωματικές πληροφορίες I» θα πρέπει να συμπληρωθεί

		1.5.	Σύνοψη του ΕΣΑ
	Ελεύθερο κείμενο, έως 10 000 χαρακτήρες
Το Εθνικό Σχέδιο Αποκατάστασης της Φύσης (ΕΣΑΦ) της Κυπριακής Δημοκρατίας αποτελεί το ολοκληρωμένο εθνικό πλαίσιο για την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΕ) 2024/1991 και τον προγραμματισμό της αποκατάστασης των οικοσυστημάτων έως το 2050. Καλύπτει την επικράτεια της Κυπριακής Δημοκρατίας όπου αυτή ασκεί αποτελεσματικό έλεγχο και περιλαμβάνει χερσαία, παράκτια, θαλάσσια και οικοσυστήματα γλυκών υδάτων, αστικά, γεωργικά και δασικά οικοσυστήματα, τη φυσική συνδεσιμότητα ποταμών και πλημμυρικών περιοχών, τους επικονιαστές και τη φύτευση επιπλέον δέντρων. Αρμόδιος συντονιστικός φορέας είναι το Τμήμα Περιβάλλοντος του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, σε συνεργασία με τα καθ’ ύλην αρμόδια Τμήματα και Υπηρεσίες.
Κεντρικός σκοπός του ΕΣΑΦ είναι η μακροπρόθεσμη και διαρκής ανάκαμψη της βιοποικιλότητας και η αποκατάσταση της δομής, των λειτουργιών, της συνδεσιμότητας και της ανθεκτικότητας των οικοσυστημάτων. Ο σχεδιασμός βασίζεται στα πλέον πρόσφατα διαθέσιμα επιστημονικά στοιχεία, στα δεδομένα που συλλέγονται στο πλαίσιο των ενωσιακών και εθνικών υποχρεώσεων παρακολούθησης και στις πληροφορίες των αρμόδιων Υπηρεσιών. Παράλληλα, λαμβάνει υπόψη τις προβλεπόμενες επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής και ιδιαίτερα τις συνθήκες που χαρακτηρίζουν την Κύπρο, όπως η αύξηση της θερμοκρασίας, η ξηρασία και λειψυδρία, η μεταβλητότητα των βροχοπτώσεων, ο κίνδυνος πυρκαγιών, η διάβρωση και οι πιέσεις στα παράκτια και θαλάσσια οικοσυστήματα.
Για τα χερσαία, παράκτια και οικοσυστήματα γλυκών υδάτων (άρθρο 4), το Σχέδιο προσδιορίζει τις ανάγκες βελτίωσης της κατάστασης των τύπων οικοτόπων, επανεγκατάστασής τους όπου απαιτείται και βελτίωσης των ενδιαιτημάτων ειδών. Προτεραιότητα έως το 2030 δίνεται, σύμφωνα με τον Κανονισμό, στην εφαρμογή μέτρων στις περιοχές Natura 2000, χωρίς να αποκλείονται αναγκαίες παρεμβάσεις εκτός του Δικτύου. Ο σχεδιασμός επεκτείνεται στρατηγικά στους ορίζοντες 2040 και 2050 και περιλαμβάνει μέτρα για την πρόληψη σημαντικής υποβάθμισης.
Για τα θαλάσσια οικοσυστήματα (άρθρο 5), η προσέγγιση εστιάζει στη διατήρηση και βελτίωση της κατάστασης των θαλάσσιων οικοτόπων και των ενδιαιτημάτων ειδών, στην κάλυψη των υφιστάμενων κενών γνώσης και στην ενίσχυση της παρακολούθησης, σε συνέργεια με τη Θαλάσσια Στρατηγική, το δίκτυο Natura 2000 και τις λοιπές συναφείς πολιτικές. Για τα αστικά οικοσυστήματα (άρθρο 8), επιδιώκεται η αποφυγή καθαρής απώλειας αστικού πρασίνου και αστικής συγκόμωσης έως το 2030 και, στη συνέχεια, η επίτευξη αυξητικής τάσης, με έμφαση στην οικολογική συνδεσιμότητα, την κλιματική ανθεκτικότητα και την ενσωμάτωση πράσινων υποδομών στον αστικό σχεδιασμό.
Για τη φυσική συνδεσιμότητα των ποταμών και τις σχετικές πλημμυρικές περιοχές (άρθρο 9), προβλέπεται η απογραφή και αξιολόγηση τεχνητών φραγμών, η αποκατάσταση της διαμήκους και πλευρικής συνδεσιμότητας όπου είναι εφικτό και η βελτίωση των φυσικών υδρομορφολογικών λειτουργιών των ποταμών και των πλημμυρικών περιοχών. Οι παρεμβάσεις συνδέονται με τον σχεδιασμό διαχείρισης λεκανών απορροής, πλημμυρών και υδατικών πόρων.
Για τους επικονιαστές (άρθρο 10), το ΕΣΑΦ αποσκοπεί στην αναστροφή της μείωσης της ποικιλότητας και των πληθυσμών τους έως το 2030 και στην επίτευξη αυξητικής τάσης στη συνέχεια. Προβλέπονται παρακολούθηση, βελτίωση και δημιουργία κατάλληλων ενδιαιτημάτων και ενίσχυση της οικολογικής συνδεσιμότητας, σε συνδυασμό με μέτρα σε γεωργικά, φυσικά και αστικά οικοσυστήματα.
Στα γεωργικά οικοσυστήματα (άρθρο 11), η εθνική προσέγγιση αξιοποιεί ιδίως το Στρατηγικό Σχέδιο ΚΓΠ και τις αγροπεριβαλλοντικές και κλιματικές παρεμβάσεις, τα οικολογικά προγράμματα, τη βιολογική γεωργία και άλλες πρακτικές φιλικές προς τη βιοποικιλότητα. Στόχος είναι η βελτίωση των σχετικών δεικτών βιοποικιλότητας, των χαρακτηριστικών τοπίου υψηλής ποικιλομορφίας, της υγείας και λειτουργικότητας των εδαφών και των ενδιαιτημάτων της γεωργικής πανίδας, με παράλληλη ενίσχυση της ανθεκτικότητας και της μακροπρόθεσμης παραγωγικής ικανότητας.
Στα δασικά οικοσυστήματα (άρθρο 12), τα μέτρα προσανατολίζονται στη βελτίωση της βιοποικιλότητας, της δομικής ποικιλότητας, της συνδεσιμότητας και της ανθεκτικότητας των δασών, στην προστασία του εδάφους, στη φυσική αναγέννηση και στην αποκατάσταση υποβαθμισμένων ή διαταραγμένων εκτάσεων, λαμβάνοντας ιδιαίτερα υπόψη τον κίνδυνο δασικών πυρκαγιών και την κλιματική αλλαγή. Η συνεισφορά της Κύπρου στη δέσμευση για φύτευση τριών δισεκατομμυρίων επιπλέον δέντρων σε επίπεδο ΕΕ (άρθρο 13) εκτιμάται σε 800.300 επιπλέον δέντρα. Η προσέγγιση βασίζεται στην αρχή «το κατάλληλο δέντρο, στην κατάλληλη θέση και για τον κατάλληλο σκοπό», με σεβασμό στις οικολογικές αρχές, προτεραιότητα σε κατάλληλα ιθαγενή είδη, ενίσχυση της οικολογικής συνδεσιμότητας και μακροχρόνια παρακολούθηση των φυτεύσεων.
Τα μέτρα του ΕΣΑΦ συγκροτούν ενιαίο κατάλογο στο Μέρος Γ και συνδέονται με τους αντίστοιχους στόχους και υποχρεώσεις των άρθρων 4–13. Κατά τον σχεδιασμό επιδιώκεται η αξιοποίηση συνεργειών μεταξύ των μέτρων και η αποφυγή διπλής καταμέτρησης όταν η ίδια παρέμβαση συμβάλλει σε περισσότερους στόχους. Η εφαρμογή του Σχεδίου συνδέεται και συντονίζεται με υφιστάμενες πολιτικές και μέσα, μεταξύ άλλων τη διαχείριση του δικτύου Natura 2000, την Κοινή Γεωργική Πολιτική, τη δασική πολιτική, τη διαχείριση υδάτων και πλημμυρών, τη Θαλάσσια Στρατηγική, τον χωροταξικό σχεδιασμό και τις πολιτικές για την κλιματική αλλαγή.
Η αποκατάσταση της φύσης αναμένεται να δημιουργήσει σημαντικά παράλληλα οφέλη για τον μετριασμό και την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή, την προστασία του εδάφους και των υδατικών πόρων, τον περιορισμό της διάβρωσης και της υποβάθμισης της γης, τη ρύθμιση φυσικών κινδύνων, την επικονίαση, την ποιότητα του αστικού περιβάλλοντος και τη διατήρηση των οικοσυστημικών υπηρεσιών. Τα οφέλη αυτά υποστηρίζουν παράλληλα την ανθρώπινη ευημερία, τη γεωργική παραγωγή και επισιτιστική ασφάλεια και οικονομικές δραστηριότητες που εξαρτώνται από υγιή και λειτουργικά οικοσυστήματα.
Η υλοποίηση του ΕΣΑΦ ακολουθεί προσαρμοστική προσέγγιση. Η πρόοδος και η αποτελεσματικότητα των μέτρων θα αξιολογούνται μέσω των προβλεπόμενων συστημάτων παρακολούθησης και των δεικτών του Κανονισμού, με αξιοποίηση των αποτελεσμάτων για την επικαιροποίηση των στόχων, τη χωρική στόχευση και την αναθεώρηση των μέτρων. Η κατάρτιση του Σχεδίου πραγματοποιείται με συνεργασία των αρμόδιων δημόσιων υπηρεσιών και τη συμμετοχή ενδιαφερόμενων μερών και του κοινού. Η εφαρμογή του αποτελεί μακροπρόθεσμη διαδικασία έως το 2050, με βασικό ορόσημο το 2030 και μεταγενέστερες αναθεωρήσεις, ώστε τα μέτρα να προσαρμόζονται στα αποτελέσματα της παρακολούθησης, στις νέες επιστημονικές γνώσεις και στις μεταβαλλόμενες περιβαλλοντικές και κλιματικές συνθήκες.




[bookmark: _Toc244696589]Μέρος Α — Πληροφορίες για όλους τους στόχους
[bookmark: _Toc244696590]2.Κατάρτιση και θέσπιση του ΕΣΑ [άρθρο 15 παράγραφος 3 στοιχείο κγ)
[bookmark: _Toc244696591]2.1.Συμμετοχή του κοινού [άρθρο 14 παράγραφος 20 και άρθρο 15 παράγραφος 3 στοιχείο κγ)]
	2.1.1.
	Σύνοψη της διαδικασίας κατάρτισης, αποτέλεσμα της συμμετοχής του κοινού και της συμμετοχής των ενδιαφερόμενων μερών
	Ελεύθερο κείμενο, κατά προτίμηση έως 3 000 χαρακτήρες
Σημείωση: Στο FAQ, στο ερώτημα «Is it necessary to carry out an assessment of the effects of the national restoration plan on the environment in the context of the Strategic Environmental Assessment Directive 2001/42/EC (SEA Directive)?» επισημαίνεται ότι το άρθρο 14(20) παραπέμπει στην Οδηγία και ορίζει ότι οι διαβουλεύσεις για τα ΕΣΑΦ πρέπει να συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις της Οδηγίας 2001/42/ΕΚ. Ακολούθως διευκρινίζει ότι κάθε Κ-Μ πρέπει να ελέγξει, ανάλογα με τα μέτρα και το περιεχόμενο του δικού του ΕΣΑΦ, εάν πληρούνται οι προϋποθέσεις για πλήρη εφαρμογή της Οδηγίας ΣΠΕ. Για τα ανωτέρω, αναμένεται επίσημη ενημέρωση από το Τμήμα Περιβάλλοντος.

Η κατάρτιση του ΕΣΑΦ συντονίζεται από το Τμήμα Περιβάλλοντος και πραγματοποιείται ως συνεργατική και διεπιστημονική διαδικασία, με συνεχή συμμετοχή των καθ’ ύλην αρμόδιων και συναρμόδιων Τμημάτων, Υπηρεσιών και λοιπών εμπλεκόμενων φορέων. Η συνεργασία καλύπτει όλα τα στάδια εκπόνησης του ΕΣΑΦ, από την ερμηνεία και διερεύνηση ειδικότερων απαιτήσεων του Κανονισμού (ΕΕ) 2024/1991, τη συλλογή και αξιολόγηση διαθέσιμων δεδομένων και τον προσδιορισμό αναγκών αποκατάστασης, έως τη διαμόρφωση, αξιολόγηση, συμπλήρωση και οριστικοποίηση των στόχων και των μέτρων του ΕΣΑΦ.
Για την ενημέρωση και συμμετοχή των ενδιαφερόμενων μερών πραγματοποιήθηκαν στις 26 και 27 Φεβρουαρίου 2026 δύο δημόσιες ενημερωτικές ημερίδες. Η πρώτη αφορούσε το σύνολο των βασικών υποχρεώσεων του Κανονισμού και τη διαδικασία εκπόνησης του ΕΣΑΦ, ενώ η δεύτερη επικεντρώθηκε στα αστικά οικοσυστήματα και στον ρόλο της τοπικής αυτοδιοίκησης. Παράλληλα, απευθύνθηκε ευρεία πρόσκληση προς δημόσιες υπηρεσίες, αρχές τοπικής αυτοδιοίκησης, επιστημονικούς και ερευνητικούς φορείς, επαγγελματικούς φορείς, Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις, και λοιπούς ενδιαφερόμενους, για υποβολή προτεινόμενων μέτρων αποκατάστασης και συναφών δεδομένων και πληροφοριών. Για τον σκοπό αυτό διατέθηκαν τυποποιημένα αρχεία καταγραφής, οδηγίες και γεωχωρικό υλικό, ενώ υπήρξε δυνατότητα υποβολής υφιστάμενων σχεδίων και άλλων σχετικών εγγράφων.
Οι προτάσεις και τα στοιχεία που συγκεντρώθηκαν εξετάζονται σε συνεργασία με τους καθ’ ύλην αρμόδιους φορείς και χρησιμοποιούνται για τον εμπλουτισμό του προκαταρκτικού καταλόγου δυνητικών μέτρων, την αξιολόγηση της σκοπιμότητας και της συνεισφοράς τους στους στόχους του Κανονισμού και τη σταδιακή οριστικοποίηση των μέτρων του ΕΣΑΦ. Με τον τρόπο αυτό, οι γνώσεις, οι ανάγκες και οι παρατηρήσεις των εμπλεκόμενων φορέων ενσωματώνονται ήδη κατά τη διαδικασία κατάρτισης και πριν από την οριστικοποίηση του προσχεδίου.
Με την ολοκλήρωση της τεχνικής επεξεργασίας και την έγκριση του προσχεδίου ΕΣΑΦ από το Τμήμα Περιβάλλοντος και τα καθ’ ύλην αρμόδια Τμήματα και Υπηρεσίες, το ΕΣΑΦ τίθεται σε δημόσια διαβούλευση, με σκοπό την παροχή έγκαιρης και ουσιαστικής δυνατότητας συμμετοχής του κοινού και όλων των σχετικών ενδιαφερόμενων μερών. Οι παρατηρήσεις και προτάσεις που θα υποβληθούν θα αξιολογηθούν και, όπου κριθεί σκόπιμο, θα ενσωματωθούν στο ΕΣΑΦ. Μετά την ολοκλήρωση της διαβούλευσης, η παρούσα ενότητα θα επικαιροποιηθεί με συνοπτική παρουσίαση της διαδικασίας, των συμμετεχόντων, των κύριων ζητημάτων που αναδείχθηκαν και του τρόπου με τον οποίο αυτά λήφθηκαν υπόψη στο τελικό προσχέδιο ΕΣΑΦ που θα υποβληθεί στην ΕΕ.



[bookmark: _Toc244696592]2.2. Ζητήματα σχετικά με την ποικιλομορφία των καταστάσεων σε διάφορες περιοχές [άρθρο 14 παράγραφος 16 στοιχείο γ) και άρθρο 15 παράγραφος 6)]
	2.2.1.
	Ζητήματα σχετικά με την ποικιλομορφία των καταστάσεων σε διάφορες περιοχές, συμπεριλαμβανομένων των κοινωνικών, οικονομικών και πολιτιστικών τους απαιτήσεων, των περιφερειακών και τοπικών χαρακτηριστικών και της πληθυσμιακής πυκνότητας [άρθρο 14 παράγραφος 16 στοιχείο γ) και άρθρο 15 παράγραφος 6] (προαιρετικά)
		α)	οριζόντια ζητήματα (ελεύθερο κείμενο, κατά προτίμηση έως 
3 000 χαρακτήρες)
β) ζητήματα που αφορούν συγκεκριμένα άρθρα — να υποδειχθούν ένα ή περισσότερα άρθρα από τον κατάλογο των κωδικών άρθρων
γ)	ζητήματα που αφορούν συγκεκριμένα άρθρα (ελεύθερο κείμενο, κατά προτίμηση έως 3 000 χαρακτήρες)




[bookmark: _Toc244696593]2.3. Ζητήματα σχετικά με την ειδική κατάσταση των εξόχως απόκεντρων περιοχών (κατά περίπτωση) [άρθρο 14 παράγραφος 16 στοιχείο γ) και άρθρο 15 παράγραφος 3 στοιχείο ιε)]
	2.3.1.
	Ζητήματα σχετικά με την απόσταση, τον νησιωτικό χαρακτήρα, το μικρό μέγεθος, τη δύσκολη μορφολογία και το κλίμα των εξόχως απόκεντρων περιοχών
	Ελεύθερο κείμενο, κατά προτίμηση έως 3 000 χαρακτήρες

ΔΕΝ ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΑΙ

	2.3.2.
	Ζητήματα σχετικά με τη βιοποικιλότητα στις εξόχως απόκεντρες περιοχές
	Ελεύθερο κείμενο, κατά προτίμηση έως 3 000 χαρακτήρες

ΔΕΝ ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΑΙ


	2.3.3.
	Ζητήματα που αφορούν το κόστος που σχετίζεται με την προστασία και την αποκατάσταση των οικοσυστημάτων των εξόχως απόκεντρων περιοχών
	Ελεύθερο κείμενο, κατά προτίμηση έως 3 000 χαρακτήρες

ΔΕΝ ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΑΙ


[bookmark: _Toc244696594]3. Συμβολή στην επίτευξη των πρωταρχικών στόχων και των επιδιώξεων που ορίζονται στο άρθρο 1
	[bookmark: _Toc244696595]3.1. Συμβολή στην επίτευξη των πρωταρχικών στόχων που ορίζονται στο άρθρο 1 παράγραφος 1 (προαιρετικά)
	Ελεύθερο κείμενο, κατά προτίμηση έως 3 000 χαρακτήρες

Το ΕΣΑΦ της Κύπρου συμβάλλει στους πρωταρχικούς στόχους του άρθρου 1 παρ. 1 του Κανονισμού (ΕΕ) 2024/1991 μέσω ολοκληρωμένης προσέγγισης αποκατάστασης, προστασίας και ενίσχυσης της λειτουργικότητας και ανθεκτικότητας των οικοσυστημάτων. Ο σχεδιασμός καλύπτει χερσαία, παράκτια, θαλάσσια και οικοσυστήματα γλυκών υδάτων, καθώς και αστικά, γεωργικά και δασικά οικοσυστήματα, ενδιαιτήματα ειδών και επικονιαστές, με βάση τις διαπιστωμένες ανάγκες αποκατάστασης και τις σχετικές υποχρεώσεις του Κανονισμού.
Η εφαρμογή των προβλεπόμενων μέτρων αναμένεται να συμβάλει στη μακροπρόθεσμη και διαρκή ανάκαμψη της βιοποικιλότητας και στην ενίσχυση της οικολογικής ακεραιότητας, της συνδεσιμότητας και της ανθεκτικότητας των οικοσυστημάτων. Η αποκατάσταση υποβαθμισμένων τύπων οικοτόπων και ενδιαιτημάτων ειδών, η διατήρηση της καλής Κατάστασης Διατήρησης αλλά και η κάλυψη των κενών γνώσης για τα θαλάσσια οικοσυστήματα, η ενίσχυση του αστικού πρασίνου, η αποκατάσταση της φυσικής συνδεσιμότητας των ποταμών, η βελτίωση της κατάστασης γεωργικών και δασικών οικοσυστημάτων και η αποκατάσταση της ποικιλότητας και των πληθυσμών των επικονιαστών λειτουργούν συμπληρωματικά προς τον σκοπό αυτό.
Παράλληλα, το ΕΣΑΦ συμβάλλει στους στόχους μετριασμού και προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή και στην αντιμετώπιση της υποβάθμισης της γης. Σχετικές παρεμβάσεις περιλαμβάνουν την προστασία και αποκατάσταση υγροτοπικών και παρόχθιων οικοσυστημάτων, τη βελτίωση των λειτουργιών του εδάφους και των υδατικών πόρων, την ενίσχυση του αστικού πρασίνου και της κλιματικής ανθεκτικότητας των πόλεων, καθώς και τη διατήρηση και αποκατάσταση δασικών οικοσυστημάτων με έμφαση στη συνδεσιμότητα, τα αυτόχθονα είδη, τον οργανικό άνθρακα και την ανθεκτικότητα σε πυρκαγιές και ακραία φαινόμενα.
Στα γεωργικά οικοσυστήματα, η εφαρμογή αγροπεριβαλλοντικών και κλιματικών παρεμβάσεων, οικολογικών προγραμμάτων, βιολογικής γεωργίας, πράσινων υποδομων και μέτρων για τους επικονιαστές ενισχύει τη βιοποικιλότητα και τις οικοσυστημικές λειτουργίες που υποστηρίζουν τη μακροπρόθεσμη παραγωγική ικανότητα και την επισιτιστική ασφάλεια. Μέσω του συνόλου των παραπάνω δράσεων, η Κύπρος συμβάλλει παράλληλα στην εκπλήρωση των σχετικών διεθνών δεσμεύσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη βιοποικιλότητα, την αποκατάσταση των οικοσυστημάτων, το κλίμα και την καταπολέμηση της υποβάθμισης της γης.



	[bookmark: _Toc244696596]3.2.
	[bookmark: _Toc244696597]Έκταση χερσαίων και θαλάσσιων περιοχών που υπόκεινται σε μέτρα αποκατάστασης έως το 2030
	α)	ενδεικτική έκταση των χερσαίων περιοχών που προβλέπεται να καλυφθούν από αποτελεσματικά μέτρα αποκατάστασης βάσει περιοχής έως το 2030 (km2)
629,45 km2

Σημείωση: Εκτάσεις που προσμετρήθηκα ανά άρθρο
Αρ. 4: 47,17 + 0,01995 = 47,18995 km²
Αρ. 5: 0
Αρ. 8: Τα 55 km των αστικών δεν προσμετρώνται διότι έχουν επικαλύψεις με οικοτοπους και γεωργικά τεμάχια. 
Αρ.9: μικρή έκταση, πιθανόν να υπάρχουν επικαλύψεις και δεν προσμετρήθηκαν 
Άρ. 10: 65km2 δεν προσμετρώνται διότι έχουν επικαλύψεις με γεωργικα τεμάχια
Αρ.11: : 569,75 km2
Αρ.12: 12,5 km2


β)	ενδεικτική έκταση των θαλάσσιων περιοχών που προβλέπεται να καλυφθούν από αποτελεσματικά μέτρα αποκατάστασης βάσει περιοχής έως το 2030 (km2)
0 km2 
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	[bookmark: _Toc244696599]Έκταση χερσαίων και θαλάσσιων περιοχών που υπόκεινται σε μέτρα αποκατάστασης έως το 2050 (προαιρετικά)
	α)	βέλτιστη εκτίμηση ή εύρος της ενδεικτικής έκτασης των χερσαίων περιοχών που προβλέπεται να καλυφθούν από αποτελεσματικά μέτρα αποκατάστασης βάσει περιοχής έως το 2050 (km2)
β)	βέλτιστη εκτίμηση ή εύρος της ενδεικτικής έκτασης των θαλάσσιων περιοχών που προβλέπεται να καλυφθούν από αποτελεσματικά μέτρα αποκατάστασης βάσει περιοχής έως το 2050 (km2)





[bookmark: _Toc244696600]4. Γενικά παράλληλα οφέλη, συναφείς πολιτικές και χρηματοοικονομικές πληροφορίες
[bookmark: _Toc244696601]4.1.Γενικά παράλληλα οφέλη και επιπτώσεις [άρθρο 15 παράγραφος 3 στοιχεία ιη) και ιθ)]
	4.1.1.
	Παράλληλα οφέλη για τον μετριασμό της κλιματικής αλλαγής [άρθρο 15 παράγραφος 3 στοιχείο ιη)] 
	α) οριζόντια παράλληλα οφέλη (ελεύθερο κείμενο, κατά προτίμηση έως 3 000 χαρακτήρες)
Σημείωση: 
1. Το προτεινόμενο κείμενο βασίζεται στα ακόλουθα «ευρήματα» αναφορικά με τα προτεινόμενα μέτρα τα οποία τελούν υπό  διαβούλευση με τις αρμόδιες Υπηρεσίες:
Δασικά οικοσυστήματα. Τα προτεινόμενα μέτρα περιλαμβάνουν αποκατάσταση/διαχείριση δασικών οικοσυστημάτων, φυτεύσεις, φυσική αναγέννηση και άλλες παρεμβάσεις στη βλάστηση, τα οποία φαίνεται να έχουν σαφή σύνδεση με τη διατήρηση και ενίσχυση των αποθεμάτων άνθρακα στη δασική βιομάζα και στα εδάφη. Η εν λόγω σύνδεση φαίνεται συνεπής και με το κλιματικό πλαίσιο της Κύπρου, καθώς το ΕΣΕΚ αντιμετωπίζει το LULUCF και την ενίσχυση της φυσικής αποθήκευσης άνθρακα ως μέρος του σχεδιασμού για τον μετριασμό. 
Γεωργικά οικοσυστήματα. Εδώ έχουμε μέτρα που αφορούν διαχείριση εδάφους και βλάστησης, στοιχεία τοπίου, γεωργικές πρακτικές κ.ά. Αυτά συνδέονται με τη διατήρηση ή αύξηση του οργανικού άνθρακα των εδαφών και, όπου εφαρμόζεται, τη διατήρηση μόνιμης φυτοκάλυψης. Το ίδιο το άρθρο 11 περιλαμβάνει ως δείκτη το απόθεμα οργανικού άνθρακα στα ανόργανα εδάφη καλλιεργούμενων εκτάσεων. Επίσης, στα FAQs επισημαίνεται ότι τα μέτρα του άρθρου 11(2)(b) πρέπει να στοχεύουν σε αυξητική τάση του οργανικού άνθρακα και όχι απλώς σε επιβράδυνση της μείωσής του. 
Αποκατάσταση φυσικής βλάστησης και υγροτοπικών/παρόχθιων οικοσυστημάτων. Προτείνονται μέτρα αποκατάστασης φυσικών οικοτόπων και παρόχθιας βλάστησης, συνεπώς μπορούμε να μιλήσουμε γενικά για διατήρηση ή ενίσχυση φυσικών αποθεμάτων άνθρακα στη βλάστηση και στο έδαφος. έδαφος
Αστικά οικοσυστήματα. Η διατήρηση και αύξηση αστικού πρασίνου και δενδροκάλυψης έχει θετικό αποτύπωμα στον μετριασμό μέσω της αποθήκευσης άνθρακα στη βιομάζα. Συνεπώς αποτελεί συμπληρωματικό όφελος της Κύπρου στον μετριασμό.
Θαλάσσια οικοσυστήματα. τα μέτρα που προτείνονται αφορούν την διατήρηση της υφιστάμενης καλής κατάστασης και την αποφυγής της υποβάθμισης των λειτουργιών τους. Επομένως, προστατεύοντας τα θαλάσσια οικοσυστήματα, αυτά θα συνεχίσουν να συνεισφέρουν στον μετριασμό της κλιματικής αλλαγής μέσω της αποθήκευσης άνθρακα και θα διατηρηθεί η λειτουργία αποθήκευσης «γαλάζιου άνθρακα» του οικοσυστήματος αυτού.

Τα μέτρα αποκατάστασης του ΕΣΑΦ αναμένεται να παρέχουν παράλληλα οφέλη για τον μετριασμό της κλιματικής αλλαγής, κυρίως μέσω της διατήρησης και, όπου οι συνθήκες το επιτρέπουν, της ενίσχυσης των φυσικών αποθεμάτων και καταβοθρών άνθρακα. Τα οφέλη αυτά είναι συμπληρωματικά προς τον πρωταρχικό στόχο των μέτρων, που είναι η αποκατάσταση της βιοποικιλότητας, της οικολογικής λειτουργίας και της ανθεκτικότητας των οικοσυστημάτων, και συνάδουν με την κατεύθυνση του επικαιροποιημένου ΕΣΕΚ για τον τομέα χρήσεων γης, αλλαγών χρήσεων γης και δασοπονίας (LULUCF).
Στα δασικά οικοσυστήματα, μέτρα αποκατάστασης και προσαρμοστικής διαχείρισης, φυσικής αναγέννησης, φυτεύσεων με κατάλληλα είδη, προστασίας του εδάφους και βελτίωσης της δομής της βλάστησης μπορούν να συμβάλουν στη διατήρηση ή αύξηση των αποθεμάτων άνθρακα στη δασική βιομάζα και στα εδάφη και στη μακροπρόθεσμη διατήρηση της λειτουργίας των δασών ως φυσικών αποθηκών άνθρακα. Η διατήρηση υγιών, λειτουργικών και ανθεκτικών δασικών οικοσυστημάτων συμβάλλει παράλληλα στη μακροπρόθεσμη προστασία της λειτουργίας τους ως φυσικών αποθηκών άνθρακα.
Στα γεωργικά οικοσυστήματα, μέτρα διαχείρισης του εδάφους και της βλάστησης, όπως η διατήρηση και αύξηση της οργανικής ουσίας, η φυτοκάλυψη, η αμειψισπορά, η διατήρηση στοιχείων του αγροτικού τοπίου και η εφαρμογή πρακτικών φιλικών προς τη βιοποικιλότητα μπορούν να συμβάλουν στη διατήρηση ή αύξηση του οργανικού άνθρακα του εδάφους. Η κατεύθυνση αυτή είναι συνεπής με τις παρεμβάσεις της ΚΓΠ που ήδη εφαρμόζονται στην Κύπρο και με τον στόχο του άρθρου 11 για επίτευξη αυξητικής τάσης του αποθέματος οργανικού άνθρακα στα ανόργανα εδάφη των καλλιεργούμενων εκτάσεων. Οι σχετικές γεωργικές πρακτικές συνδέονται επίσης με βελτίωση της ποιότητας των εδαφών και των υδάτων και ενίσχυση της ανθεκτικότητας των γεωργικών οικοσυστημάτων στην κλιματική αλλαγή.
Παράλληλα οφέλη μπορούν να προκύψουν από μέτρα αποκατάστασης φυσικής και παρόχθιας βλάστησης και άλλων χερσαίων και υγροτοπικών οικοσυστημάτων, μέσω της προστασίας των αποθεμάτων άνθρακα στη βλάστηση και στο έδαφος. Επίσης, η απομάκρυνση εμποδίων συμβάλει στην αποκατάσταση των λειτουργιών των ποτάμιων οικοσυστημάτων, την ενίσχυση της ανθεκτικότητας τους, τη βελτίωση της υδρομορφολογίας και της βελτίωσης των μικροοικοτόπων για τα υδρόβια είδη Στις αστικές περιοχές, η διατήρηση και αύξηση του αστικού πρασίνου και της δενδροκάλυψης μπορεί επίσης να συνεισφέρει συμπληρωματικά στη δέσμευση και αποθήκευση άνθρακα και, έμμεσα, στη μείωση των αναγκών ψύξης, άρα και στη μείωση εκπομπών CO₂. Τέλος, αναφορικά με τα θαλάσσια οικοσυστήματα, τα μέτρα που προτείνονται αφορούν την διατήρηση της υφιστάμενης καλής κατάστασης και την αποφυγής της υποβάθμισης των λειτουργιών τους, παρέχοντας παράλληλα οφέλη για τον μετριασμό της κλιματικής αλλαγής, μέσω της διατήρησης και ενίσχυσης των φυσικών αποθεμάτων άνθρακα των οικοσυστημάτων αυτών. 


	
	
	β)
	παράλληλα οφέλη που αφορούν συγκεκριμένα άρθρα — να υποδειχθούν ένα ή περισσότερα άρθρα από τον κατάλογο των κωδικών άρθρων (προαιρετικά)

	
	
	γ)
	παράλληλα οφέλη που αφορούν συγκεκριμένα άρθρα (ελεύθερο κείμενο, κατά προτίμηση έως 3 000 χαρακτήρες) (προαιρετικά)

	4.1.2.
	Παράλληλα οφέλη για την ουδετερότητα ως προς την υποβάθμιση της γης [άρθρο 15 παράγραφος 3 στοιχείο ιη)] 
	α) οριζόντια παράλληλα οφέλη (ελεύθερο κείμενο, κατά προτίμηση έως 3 000 χαρακτήρες)
Σημείωση: 
1. Το προτεινόμενο κείμενο  βασίζεται στα ακόλουθα «ευρήματα» αναφορικά με τα προτεινόμενα μέτρα τα οποία τελούν υπό  διαβούλευση με τις αρμόδιες Υπηρεσίες (δεν περιλαμβάνονται τα θαλάσσια καθώς το LDN αφορά ουσιαστικά τη χέρσο (έδαφος):
Γεωργικά οικοσυστήματα: Συνδέονται άμεσα με LDN μέτρα τα οποία αφορούν σε διαχείριση εδάφους και φυτοκάλυψης, στοιχεία τοπίου, πρακτικές που περιορίζουν τη διάβρωση και υποστηρίζουν οργανική ουσία, δομή, βιοποικιλότητα και λειτουργίες του εδάφους.
Δασικά οικοσυστήματα: Μέτρα που αφορούν σε αποκατάσταση υποβαθμισμένων δασικών εκτάσεων, φυσική αναγέννηση, φυτεύσεις, διαχείριση μετά από πυρκαγιές και προστασία εδάφους, συμβάλλουν στην αποφυγή απώλειας εδάφους, διάβρωσης και περαιτέρω υποβάθμισης.
Ποτάμια, παρόχθιες ζώνες και πλημμυρικά πεδία: Μέτρα για την αποκατάσταση φυσικών λειτουργιών και παρόχθιας βλάστησης μπορούν να μειώσουν τη διάβρωση και να ενισχύσουν τη σταθερότητα και λειτουργικότητα του εδάφους.
Αποκατάσταση χερσαίων οικοτόπων: Υπάρχει σαφής συνέργεια με LDN όπου τα μέτρα αποκαθιστούν φυσική βλάστηση και οικολογικές λειτουργίες σε υποβαθμισμένες εκτάσεις.
Αναφορικά με το soil degradation στην Κύπρο, χρήσιμα είναι τα στοιχεία από το Environmental Implementation Review 2025 – Cyprus της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=celex%3A52025SC0304&utm_source=chatgpt.com), όπου επισημαίνονται τα ακόλουθα: «… αν και υπάρχει σχετικά υψηλή αβεβαιότητα λόγω περιορισμένης διαθεσιμότητας δεδομένων, η σημαντικότερη αιτία μη υγιών εδαφών στην Κύπρο είναι η μη βιώσιμη διάβρωση του εδάφους από νερό, άνεμο, κατεργασία και συγκομιδή. Εκτιμάται ότι αυτή αφορά στο 14% της συνολικής έκτασης της χώρας και 46% της έκτασης των καλλιεργούμενων γαιών. Επιπλέον, περίπου 9% της χώρας παρουσιάζει υψηλή ή πολύ υψηλή ευαισθησία σε συμπίεση του επιφανειακού εδάφους, ενώ περίπου 6% της επικράτειας παρουσιάζει απώλεια οργανικού άνθρακα στα ανόργανα εδάφη.
Τέλος, αναφορικά με την εφαρμογή από την Κύπρο της UN Convention to Combat Desertification (UNCCD) επισημαίνεται ότι “Cyprus has not yet committed to setting land degradation neutrality targets under UNCCD.”

Η «ουδετερότητα ως προς την υποβάθμιση της γης» (Land Degradation Neutrality – LDN) αποτελεί παγκόσμιο στόχο που αποσκοπεί στη διατήρηση ή αύξηση της έκτασης και της ποιότητας των υγιών και παραγωγικών χερσαίων πόρων, μέσω της αποφυγής και του περιορισμού της υποβάθμισης και της αποκατάστασης υποβαθμισμένων εκτάσεων. Η LDN και η αποκατάσταση της φύσης παρουσιάζουν συνεπώς ισχυρή εννοιολογική και λειτουργική συνέργεια. Τα μέτρα του ΕΣΑΦ μπορούν να συμβάλουν στην επιδίωξη της LDN έως το 2030, σύμφωνα με τον Στόχο Βιώσιμης Ανάπτυξης 15.3, τους στόχους και τις αρχές της UNCCD και τους συναφείς στόχους της ΕΕ για την προστασία και αποκατάσταση των εδαφών.
Τα παράλληλα οφέλη αφορούν ιδίως τη διατήρηση και αποκατάσταση της υγείας και των λειτουργιών του εδάφους, τον περιορισμό της διάβρωσης και της απώλειας εδάφους, τη διατήρηση ή αύξηση της οργανικής ουσίας και του οργανικού άνθρακα, τη βελτίωση της φυτοκάλυψης και την ενίσχυση της ανθεκτικότητας της γης στην ξηρασία και άλλες κλιματικές πιέσεις. Στα γεωργικά οικοσυστήματα, τα προτεινόμενα μέτρα που αφορούν τη διαχείριση του εδάφους και της φυτοκάλυψης, τη διατήρηση και ενίσχυση στοιχείων του αγροτικού τοπίου και την εφαρμογή πρακτικών φιλικών προς τη βιοποικιλότητα μπορούν να συμβάλουν στη διατήρηση της δομής, της γονιμότητας, της βιοποικιλότητας και των οικολογικών και παραγωγικών λειτουργιών του εδάφους. Η επιδίωξη αυξητικής τάσης του αποθέματος οργανικού άνθρακα στα ανόργανα εδάφη των καλλιεργούμενων εκτάσεων, που αποτελεί δείκτη του άρθρου 11, παρουσιάζει άμεση συνέργεια με τη βελτίωση της υγείας και λειτουργικότητας των εδαφών και τους στόχους της LDN.
Στα δασικά και λοιπά χερσαία οικοσυστήματα, η αποκατάσταση και βιώσιμη διαχείριση της βλάστησης, η ενίσχυση της φυσικής αναγέννησης και η αποκατάσταση μετά από διαταραχές μπορούν να συμβάλουν στη διατήρηση της εδαφικής κάλυψης, στον περιορισμό της διάβρωσης και στη διατήρηση της οργανικής ουσίας και των λειτουργιών του εδάφους. Αντίστοιχα, η αποκατάσταση φυσικής και παρόχθιας βλάστησης και των φυσικών λειτουργιών ποτάμιων και υγροτοπικών οικοσυστημάτων και πλημμυρικών περιοχών μπορεί να συμβάλει στη σταθεροποίηση και προστασία των εδαφών, στη βελτίωση της υδρολογικής τους λειτουργίας και, κατά περίπτωση, στην αποκατάσταση της φυσικής μεταφοράς ιζημάτων και στον περιορισμό φαινομένων διάβρωσης.
Οι συνέργειες αυτές έχουν ιδιαίτερη σημασία για την Κύπρο, όπου η λειψυδρία, η ξηρασία, η διάβρωση, οι πυρκαγιές και οι συνθήκες που ευνοούν την ερημοποίηση αυξάνουν τις πιέσεις στους εδαφικούς και υδατικούς πόρους. Η αποκατάσταση της δομής και λειτουργίας υποβαθμισμένων οικοσυστημάτων ενισχύει παράλληλα τη βιοποικιλότητα και την ανάκαμψη της αυτόχθονης χλωρίδας και πανίδας, ενώ η βελτίωση της φυτοκάλυψης, της οργανικής ουσίας και της ικανότητας συγκράτησης νερού μπορεί να ενισχύσει την ανθεκτικότητα των οικοσυστημάτων σε περιόδους ξηρασίας και ακραίων συνθηκών. Η διατήρηση της γονιμότητας και της παραγωγικής ικανότητας των εδαφών συμβάλλει, τέλος, στη μακροπρόθεσμη ανθεκτικότητα της γεωργικής παραγωγής και στην επισιτιστική ασφάλεια.
 

	
	
	β) παράλληλα οφέλη που αφορούν συγκεκριμένα άρθρα — να υποδειχθούν ένα ή περισσότερα άρθρα από τον κατάλογο των κωδικών άρθρων (προαιρετικά)

γ) παράλληλα οφέλη που αφορούν συγκεκριμένα άρθρα (ελεύθερο κείμενο, κατά προτίμηση έως 3 000 χαρακτήρες) (προαιρετικά)

	
	
	

	4.1.3.
	Προβλεπόμενες κοινωνικοοικονομικές επιπτώσεις και εκτιμώμενα οφέλη των μέτρων αποκατάστασης που αναφέρονται στα άρθρα 4 έως 12 [άρθρο 15 παράγραφος 3 στοιχείο ιθ)]
	α) οριζόντιες κοινωνικοοικονομικές επιπτώσεις και εκτιμώμενα οφέλη (ελεύθερο κείμενο, κατά προτίμηση έως 3 000 χαρακτήρες)

Η εφαρμογή των μέτρων αποκατάστασης των άρθρων 4–12 αναμένεται να αποφέρει σημαντικά και αλληλένδετα κοινωνικοοικονομικά οφέλη στην Κυπριακή Δημοκρατία, μέσω της διατήρησης και ενίσχυσης των οικοσυστημικών υπηρεσιών από τις οποίες εξαρτώνται η ανθρώπινη ευημερία και σημαντικές οικονομικές δραστηριότητες. Τα οφέλη αυτά αφορούν τόσο άμεσα τους τομείς που εξαρτώνται από τους φυσικούς πόρους όσο και ευρύτερα την κοινωνία και την οικονομία.
Η αποκατάσταση χερσαίων, υδάτινων & παράκτιων οικοσυστημάτων, η διατήρηση της καλής κατάστασης θαλάσσιων οικοσυστημάτων και η βελτίωση των οικολογικών  λειτουργιών αναμένεται να υποστηρίξουν υπηρεσίες όπως η παροχή και ρύθμιση του νερού, η προστασία και γονιμότητα του εδάφους, η επικονίαση, η ρύθμιση φυσικών κινδύνων και η διατήρηση της φυσικής και πολιτιστικής αξίας του τοπίου. Η ενίσχυση της ανθεκτικότητας των οικοσυστημάτων μπορεί παράλληλα να περιορίσει κοινωνικές και οικονομικές απώλειες που συνδέονται με την υποβάθμιση του εδάφους, τη διάβρωση, τη λειψυδρία, τις πλημμύρες, τις πυρκαγιές και άλλα ακραία φαινόμενα.
Στα γεωργικά οικοσυστήματα, μέτρα που ενισχύουν τη βιοποικιλότητα, την υγεία του εδάφους, τα στοιχεία του αγροτικού τοπίου και τους επικονιαστές αναμένεται να υποστηρίξουν τη μακροπρόθεσμη παραγωγική ικανότητα και ανθεκτικότητα της γεωργίας και, κατ’ επέκταση, την επισιτιστική ασφάλεια. Στα δασικά οικοσυστήματα, η βελτίωση της κατάστασης, της συνδεσιμότητας και της ανθεκτικότητας των δασών και η πρόληψη και αποκατάσταση ζημιών από πυρκαγιές συμβάλλουν στη διατήρηση των πολλαπλών κοινωνικών και οικονομικών λειτουργιών τους. Στις αστικές περιοχές, η διατήρηση και ενίσχυση του αστικού πρασίνου και της δενδροκάλυψης μπορεί να βελτιώσει την ποιότητα του αστικού περιβάλλοντος και τις συνθήκες διαβίωσης.
Η εφαρμογή των μέτρων μπορεί επίσης να δημιουργήσει ή να ενισχύσει οικονομικές δραστηριότητες και απασχόληση που συνδέονται με την αποκατάσταση, τη διαχείριση και παρακολούθηση οικοσυστημάτων, τη γεωργία και δασοπονία, καθώς και με δραστηριότητες που βασίζονται στην ποιότητα του φυσικού περιβάλλοντος. Παράλληλα, αναγνωρίζεται ότι ορισμένα μέτρα ενδέχεται να συνεπάγονται βραχυπρόθεσμο κόστος εφαρμογής, ανάγκες προσαρμογής πρακτικών ή περιορισμούς σε ορισμένες χρήσεις γης και πόρων. Για τον λόγο αυτό, κατά τον σχεδιασμό και την εφαρμογή τους θα λαμβάνονται υπόψη οι κοινωνικές και οικονομικές συνθήκες, η αναλογικότητα των απαιτήσεων, η συμμετοχή των ενδιαφερόμενων μερών και η αξιοποίηση κατάλληλων χρηματοδοτικών και υποστηρικτικών μέσων.


	
	
	β)
	κοινωνικοοικονομικές επιπτώσεις και εκτιμώμενα οφέλη που αφορούν συγκεκριμένα άρθρα — να υποδειχθούν ένα ή περισσότερα άρθρα από τον κατάλογο των κωδικών άρθρων (προαιρετικά)



	
	
	γ)
	κοινωνικοοικονομικές επιπτώσεις και εκτιμώμενα οφέλη που αφορούν συγκεκριμένα άρθρα (ελεύθερο κείμενο, κατά προτίμηση έως 3 000 χαρακτήρες) (προαιρετικά)


	4.1.4.
	Άλλες πιθανές επιπτώσεις και παράλληλα οφέλη (π.χ. κατάλογος Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης, επισιτιστική ασφάλεια, σχέδιο δράσης για μηδενική ρύπανση) (προαιρετικά)


	α) οριζόντιες επιπτώσεις και παράλληλα οφέλη (ελεύθερο κείμενο, κατά προτίμηση έως 3 000 χαρακτήρες)
β) επιπτώσεις και παράλληλα οφέλη που αφορούν συγκεκριμένα άρθρα — να υποδειχθούν ένα ή περισσότερα άρθρα από τον κατάλογο των κωδικών άρθρων

γ) επιπτώσεις και παράλληλα οφέλη που αφορούν συγκεκριμένα άρθρα — ελεύθερο κείμενο, κατά προτίμηση έως 3 000 χαρακτήρες



	
	
	


[bookmark: _Toc244696602]4.2.Πολιτικές και μέτρα που ελήφθησαν υπόψη
	4.2.1.
	Ζητήματα σχετικά με τη συνάφεια των σεναρίων κλιματικής αλλαγής για τον σχεδιασμό του τύπου και της τοποθεσίας των μέτρων αποκατάστασης [άρθρο 15 παράγραφος 3 στοιχείο κ) σημείο i)] 
	α)οριζόντια ζητήματα (ελεύθερο κείμενο, κατά προτίμηση έως 3 000 χαρακτήρες)
Σημείωση: Το ακόλουθο κείμενο βασίζεται κυρίως στην Αναθεωρημένη Εθνική Στρατηγική Προσαρμογής 2025–2050 (ΕΣΠΚΑ), η υπουργική έγκριση της οποίας εκκρεμεί. Οι κατευθύνσεις ζητούν να αναφέρονται, εφόσον είναι διαθέσιμα, οι κλιματικές προβολές και τα μοντέλα, η χρονική τους κλίμακα, η τρωτότητα των οικοσυστημάτων, η καταλληλότητα θέσεων και τεχνικών αποκατάστασης και η προσαρμοστική διαχείριση. Επειδή αυτά δεν χρησιμοποιήθηκαν για τη χωρική επιλογή κάθε μέτρου, περιγράφουμε το κλιματικό πλαίσιο που λαμβάνεται υπόψη και ενσωματώνουμε την απαίτηση να συνεκτιμώνται οι προβολές κατά την οριστικοποίηση, χωρική στόχευση και μελλοντική προσαρμογή των μέτρων.

Κατά τον σχεδιασμό του ΕΣΑΦ λαμβάνονται υπόψη οι παρατηρούμενες και προβλεπόμενες μεταβολές του κλίματος και οι επιπτώσεις τους στα οικοσυστήματα της Κύπρου, με βάση τα καλύτερα διαθέσιμα επιστημονικά στοιχεία και το εθνικό πλαίσιο προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή. Ιδιαίτερη βάση αναφοράς αποτελεί η Αναθεωρημένη Εθνική Στρατηγική για την Προσαρμογή στην Κλιματική Αλλαγή 2025–2050  όπως τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση και η επικαιροποιημένη Αξιολόγηση Κλιματικού Κινδύνου και Τρωτότητας στην οποία αυτή στηρίζεται.
Η αξιολόγηση εξετάζει δύο σενάρια εκπομπών, το RCP4.5 και το RCP8.5, και δύο κύριους μελλοντικούς χρονικούς ορίζοντες, 2041–2060 και 2081–2100, αξιοποιώντας κλιματικές προβολές από διαφορετικές πηγές και μοντέλα, περιλαμβανομένου του ensemble CORDEX-EUR-11 του Copernicus. Οι προβολές καταδεικνύουν τάση περαιτέρω θέρμανσης και ξήρανσης της Κύπρου, με αύξηση της μέσης θερμοκρασίας, και της συχνότητας θερμών συνθηκών, μείωση και μεγαλύτερη μεταβλητότητα των βροχοπτώσεων και επιμήκυνση των ξηρών περιόδων. Οι μεταβολές αυτές αναμένεται να εντείνουν τις πιέσεις στους υδατικούς πόρους και στα γεωργικά, δασικά, ποτάμια, παρόχθια και υγροτοπικά οικοσυστήματα, να αυξήσουν τον κίνδυνο πυρκαγιών και να επηρεάσουν παράκτια και θαλάσσια οικοσυστήματα.
Οι προβολές συνεκτιμώνται κατά την οριστικοποίηση και χωρική στόχευση των μέτρων, λαμβάνοντας υπόψη τη μελλοντική τρωτότητα των οικοσυστημάτων, την καταλληλότητα των θέσεων και τη μακροπρόθεσμη βιωσιμότητα των τεχνικών αποκατάστασης. Στα δασικά οικοσυστήματα ιδιαίτερη σημασία έχουν η ξηρασία και ο κίνδυνος πυρκαγιάς, η επιλογή κατάλληλων ειδών και γενετικού υλικού, η φυσική αναγέννηση και η προσαρμοστική διαχείριση. Στα γεωργικά οικοσυστήματα λαμβάνονται υπόψη η λειψυδρία, η ερημοποίηση, η διάβρωση και η ικανότητα συγκράτησης νερού. Στα ποτάμια, τις παρόχθιες ζώνες και τους υγροτόπους είναι κρίσιμες οι μεταβολές της παροχής και η διαθεσιμότητα νερού, ενώ στις ακτές και στη θάλασσα συνεκτιμώνται η άνοδος της στάθμης της θάλασσας, η παράκτια διάβρωση, η θερμική καταπόνηση, η μεταβολή της καταλληλότητας οικοτόπων και ενδιαιτημάτων ειδών και οι μεταβολές στην παρουσία και εξάπλωση ξενικών ειδών.
Κατά την επιλογή θέσεων, τύπων και τεχνικών αποκατάστασης θα συνεκτιμάται η αναμενόμενη εξέλιξη των κλιματικών συνθηκών, ώστε να αποφεύγονται, κατά το δυνατόν, παρεμβάσεις των οποίων η μακροπρόθεσμη βιωσιμότητα ενδέχεται να υπονομεύεται από την κλιματική αλλαγή και να προκρίνονται λύσεις που ενισχύουν τη φυσική λειτουργία και ανθεκτικότητα των οικοσυστημάτων. Η εφαρμογή του ΕΣΑΦ θα ακολουθεί προσαρμοστική προσέγγιση, ώστε τα αποτελέσματα της παρακολούθησης και οι επικαιροποιημένες κλιματικές προβολές να μπορούν, όπου απαιτείται, να οδηγούν σε αναθεώρηση της χωρικής στόχευσης, των τεχνικών και των προτεραιοτήτων αποκατάστασης.
β) ζητήματα που αφορούν συγκεκριμένα άρθρα — να υποδειχθούν ένα ή περισσότερα άρθρα από τον κατάλογο των κωδικών άρθρων (προαιρετικά)
Άρθρο 4
Άρθρο 5
Άρθρο 9
Άρθρο 11
Άρθρο 12
γ) ζητήματα που αφορούν συγκεκριμένα άρθρα — ελεύθερο κείμενο, κατά προτίμηση έως 3 000 χαρακτήρες (προαιρετικά)
Σημείωση: Το παρόν κείμενο έχει συνολικά τριπλάσιο μέγεθος από το συνιστώμενο. Επειδή ανά άρθρο, τηρείται το όριο, εκτιμάται ότι δεν θα υπάρχει πρόβλημα με το extended template και το Rnet3. 
Αναφορικά με τους στόχους του άρθρου 4 του Κανονισμού, οι προβλεπόμενες μεταβολές του κλίματος συνεκτιμώνται κατά την οριστικοποίηση του τύπου και της χωρικής στόχευσης των μέτρων αποκατάστασης, λαμβάνοντας υπόψη τις διαφορετικές οικολογικές απαιτήσεις και την τρωτότητα των χερσαίων, παράκτιων και οικοσυστημάτων γλυκών υδάτων. Λαμβάνονται υπόψη οι διαθέσιμες κλιματικές προβολές και η επικαιροποιημένη αξιολόγηση κλιματικού κινδύνου και τρωτότητας που εκπονήθηκε στο πλαίσιο της Αναθεωρημένης Εθνικής Στρατηγικής για την Προσαρμογή στην Κλιματική Αλλαγή 2025–2050, η οποία εξετάζει, μεταξύ άλλων, τα σενάρια RCP4.5 και RCP8.5 και τους χρονικούς ορίζοντες 2041–2060 και 2081–2100.
Ιδιαίτερη σημασία έχουν η αύξηση της θερμοκρασίας, η μείωση της διαθεσιμότητας νερού, η επιμήκυνση των ξηρών περιόδων και ο αυξημένος κίνδυνος πυρκαγιών. Για τους υγροτοπικούς, ποτάμιους, λιμναίους, αλλουβιακούς και παρόχθιους οικοτόπους έμφαση δίνεται στη διατήρηση ή αποκατάσταση των φυσικών υδρολογικών λειτουργιών και στην ανθεκτικότητα σε συνθήκες μειωμένης διαθεσιμότητας νερού. Για τα δασικά και λοιπά χερσαία οικοσυστήματα συνεκτιμώνται ιδίως οι επιπτώσεις της ξηρασίας, των υψηλών θερμοκρασιών και των πυρκαγιών. Για τους παράκτιους οικοτόπους συνεκτιμώνται η άνοδος της στάθμης της θάλασσας, η παράκτια διάβρωση, η υποχώρηση της ακτογραμμής και ο κίνδυνος συρρίκνωσης ή απώλειας παράκτιων ενδιαιτημάτων.
Η χωρική στόχευση βασίζεται πρωτίστως στις τεκμηριωμένες ανάγκες αποκατάστασης των τύπων οικοτόπων και των ενδιαιτημάτων των ειδών, με προτεραιότητα στο Δίκτυο Natura 2000, στη δυνατότητα εφαρμογής κατάλληλων και αποτελεσματικών μέτρων και, όπου είναι συναφές, στην ενίσχυση της οικολογικής συνοχής και συνδεσιμότητας. Παράλληλα, κατά την επιλογή περιοχών και τεχνικών αποκατάστασης συνεκτιμάται η αναμενόμενη εξέλιξη των κλιματικών συνθηκών, ώστε να ενισχύεται η μακροπρόθεσμη βιωσιμότητα των παρεμβάσεων.
Η εφαρμογή θα ακολουθεί προσαρμοστική προσέγγιση, αξιοποιώντας τα αποτελέσματα της παρακολούθησης, τη βελτίωση της γνώσης για τη χωρική κατανομή των εκτάσεων που χρήζουν αποκατάστασης και τις επικαιροποιημένες κλιματικές προβολές για την αναθεώρηση, όπου απαιτείται, της χωρικής στόχευσης, των τεχνικών και των προτεραιοτήτων αποκατάστασης.
Αναφορικά με τους στόχους του άρθρου 5 του Κανονισμού τα ενδιαιτήματα των ειδών και οι θαλάσσιοι οικότοποι βρίσκονται σε Ικανοποιητική Κατάσταση Διατήρησης, και ταυτόχρονα βρίσκονται σε καθεστώς παρακολούθησης ώστε να εκτιμηθούν πιθανές πιέσεις που μπορεί να προκύψουν από  τις επιδράσεις της κλιματικής αλλαγής, όπως για παράδειγμα το πρόγραμμα LIFE Adapts (LIFE23-NAT-IT-LIFE-ADAPTS/101148207), το οποίο έχει ως αντικείμενο την παρακολούθηση της θερμοκρασίας επώασης των αυγών θαλασσίων χελωνών, ώστε να υπολογιστεί η αναλογία θηλυκών-αρσενικών ατόμων που γεννιούνται, και γίνεται καταγραφή του προφίλ των παραλιών ώστε να ταυτοποιηθούν σημεία που είναι ευάλωτα στην διάβρωση.
Σε ό,τι αφορά τους στόχους του άρθρου 9 του Κανονισμού, οι προβλεπόμενες μεταβολές του κλίματος συνεκτιμώνται κατά τον σχεδιασμό των μέτρων για την αποκατάσταση της φυσικής συνδεσιμότητας των ποταμών και των φυσικών λειτουργιών των σχετικών πλημμυρικών περιοχών. Οι διαθέσιμες κλιματικές προβολές και η επικαιροποιημένη αξιολόγηση κλιματικού κινδύνου και τρωτότητας που εκπονήθηκε στο πλαίσιο της Αναθεωρημένης Εθνικής Στρατηγικής για την Προσαρμογή στην Κλιματική Αλλαγή 2025–2050 καταδεικνύουν αυξανόμενες πιέσεις που συνδέονται ιδίως με την άνοδο της θερμοκρασίας, τη μείωση της διαθεσιμότητας νερού, την επιμήκυνση των ξηρών περιόδων και την εκδήλωση ακραίων υδρολογικών φαινομένων.
Οι μεταβολές αυτές μπορούν να επηρεάσουν το υδρολογικό καθεστώς, τη διάρκεια ροής και την υδροπερίοδο, την οικολογική συνέχεια και τις φυσικές λειτουργίες των ποτάμιων και παρόχθιων οικοσυστημάτων. Κατά συνέπεια, κατά την επιλογή του τύπου και της χωρικής στόχευσης των μέτρων θα συνεκτιμώνται η αναμενόμενη εξέλιξη των υδρολογικών συνθηκών και η ανάγκη διατήρησης ή αποκατάστασης της διαμήκους και πλευρικής συνδεσιμότητας, καθώς και των φυσικών λειτουργιών των σχετικών πλημμυρικών περιοχών.
Ιδιαίτερη συνάφεια παρουσιάζουν οι υπό διερεύνηση παρεμβάσεις αποκατάστασης της πλευρικής συνδεσιμότητας ποταμών με τα πλημμυρικά πεδία τους. Η ακριβής χωρική έκταση και ο σχεδιασμός των παρεμβάσεων αυτών θα εξειδικευθούν στο πλαίσιο των σχετικών μελετών, λαμβάνοντας υπόψη τις τοπικές υδρομορφολογικές και οικολογικές συνθήκες και, όπου είναι συναφές, τις προβλεπόμενες κλιματικές και υδρολογικές μεταβολές.
Η εφαρμογή θα ακολουθεί προσαρμοστική προσέγγιση, ώστε τα αποτελέσματα της παρακολούθησης, η βελτίωση της γνώσης για τη λειτουργία των ποτάμιων και πλημμυρικών συστημάτων και οι επικαιροποιημένες κλιματικές προβολές να μπορούν να αξιοποιούνται, όπου απαιτείται, για την προσαρμογή της χωρικής στόχευσης και του σχεδιασμού των μέτρων.
Αναφορικά με τους στόχους του άρθρου 11 του Κανονισμού, οι προβλεπόμενες μεταβολές του κλίματος συνεκτιμώνται κατά τον σχεδιασμό και την περαιτέρω στόχευση των μέτρων αποκατάστασης των γεωργικών οικοσυστημάτων. Οι διαθέσιμες κλιματικές προβολές και η επικαιροποιημένη αξιολόγηση κλιματικού κινδύνου και τρωτότητας που εκπονήθηκε στο πλαίσιο της Αναθεωρημένης Εθνικής Στρατηγικής για την Προσαρμογή στην Κλιματική Αλλαγή 2025–2050 καταδεικνύουν αυξανόμενες πιέσεις που συνδέονται ιδίως με την άνοδο της θερμοκρασίας, τη μείωση της διαθεσιμότητας νερού, την επιμήκυνση των ξηρών περιόδων και τον αυξημένο κίνδυνο υποβάθμισης και διάβρωσης των εδαφών.
Οι μεταβολές αυτές ενισχύουν τη σημασία μέτρων που διατηρούν ή βελτιώνουν τη φυτοκάλυψη, τη δομή, την οργανική ουσία και τη λειτουργικότητα του εδάφους, περιορίζουν τη διάβρωση, ενισχύουν τη συγκράτηση νερού και διατηρούν στοιχεία του αγροτικού τοπίου υψηλής ποικιλομορφίας. Συναφείς πρακτικές περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, την εδαφοκάλυψη, την αμειψισπορά, τη διαχείριση της κατεργασίας του εδάφους, τη διατήρηση μη παραγωγικών στοιχείων και φυσικής βλάστησης, καθώς και τη διατήρηση μόνιμων βοσκοτόπων. Η ενίσχυση του αποθέματος οργανικού άνθρακα στα ανόργανα εδάφη καλλιεργούμενων εκτάσεων και των χαρακτηριστικών τοπίου υψηλής ποικιλομορφίας, που αποτελούν δείκτες του άρθρου 11, υποστηρίζει παράλληλα την ανθεκτικότητα των αγροοικοσυστημάτων στις μεταβαλλόμενες κλιματικές συνθήκες.
Κατά την επιλογή και στόχευση των μέτρων θα συνεκτιμώνται οι τοπικές εδαφικές, υδρολογικές και γεωργικές συνθήκες και, όπου είναι συναφές, η κλιματική καταλληλότητα των πρακτικών και των καλλιεργητικών συστημάτων. Ιδιαίτερη σημασία μπορεί να έχει η διατήρηση ή προώθηση πρακτικών και καλλιεργειών προσαρμοσμένων στις ξηροθερμικές συνθήκες και με περιορισμένες απαιτήσεις σε νερό, σε συνδυασμό με μέτρα που ενισχύουν τη βιοποικιλότητα και τη λειτουργική ετερογένεια του αγροτικού τοπίου.
Η εφαρμογή θα ακολουθεί προσαρμοστική προσέγγιση, ώστε τα αποτελέσματα της παρακολούθησης των δεικτών του άρθρου 11, η αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας των μέτρων και οι επικαιροποιημένες κλιματικές προβολές να μπορούν να αξιοποιούνται, όπου απαιτείται, για την προσαρμογή της στόχευσης και των εφαρμοζόμενων πρακτικών.
Σε ό,τι αφορά τους στόχους του άρθρου 12 του Κανονισμού, τα κυπριακά δασικά οικοσυστήματα, λαμβανομένων υπόψη των εξεταζόμενων σεναρίων κλιματικής αλλαγής, αναμένεται να αντιμετωπίσουν εντεινόμενες πιέσεις που σχετίζονται κυρίως με την αυξημένη ξηρασία, τον κίνδυνο δασικών πυρκαγιών, τη διάβρωση του εδάφους και την ενίσχυση βιοτικών πιέσεων, όπως προσβολές από επιβλαβείς οργανισμούς. Η Αναθεωρημένη Εθνική Στρατηγική για την Προσαρμογή στην Κλιματική Αλλαγή 2025–2050 που τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση και η σχετική αξιολόγηση κλιματικού κινδύνου και τρωτότητας εξετάζουν τα σενάρια RCP4.5 και RCP8.5 και τις προβλεπόμενες μεταβολές, μεταξύ άλλων, για τους χρονικούς ορίζοντες 2041–2060 και 2081–2100. Παράλληλα, εκτιμάται ότι η κοινωνική ζήτηση για οικοσυστημικές υπηρεσίες που παρέχουν τα δάση, συμπεριλαμβανομένης της προστασίας από τη διάβρωση, της ρύθμισης του μικροκλίματος, της αναψυχής και της διατήρησης της βιοποικιλότητας, θα αυξάνεται.
Για την αντιμετώπιση των προκλήσεων αυτών, το Τμήμα Δασών, ως το καθ’ ύλην αρμόδιο τμήμα του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος της Κυπριακής Δημοκρατίας, εφαρμόζει ενιαία προσέγγιση διαχείρισης και αποκατάστασης των δασικών οικοσυστημάτων, η οποία βασίζεται στην ενεργό, αειφορική και προσαρμοστική δασική διαχείριση σε όλη την περιοχή ευθύνης του. Η προσέγγιση αυτή αποσκοπεί στη μείωση των απωλειών από τις αναμενόμενες επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής, στη διατήρηση του γενετικού αποθέματος, στην ενίσχυση της φυσικής αναγέννησης, όπου οι συνθήκες το επιτρέπουν, και στη συνεχή παρακολούθηση της απόκρισης των οικοσυστημάτων.
Κατά την επιλογή του τύπου και της χωρικής στόχευσης των μέτρων αποκατάστασης λαμβάνονται υπόψη η καταλληλότητα των θέσεων, η οικολογική ανθεκτικότητα των ειδών και των οικοτόπων, καθώς και η αναμενόμενη εξέλιξη των περιβαλλοντικών και κλιματικών συνθηκών. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στη χρήση κατάλληλου πολλαπλασιαστικού υλικού, στη διατήρηση της γενετικής ποικιλότητας και στην ανάπτυξη δυνατοτήτων παραγωγής φυτικού υλικού μέσω του συστήματος δασικών φυτωρίων, ώστε να υπάρχει η δυνατότητα ανταπόκρισης σε αυξημένες ανάγκες αποκατάστασης, ιδιαίτερα μετά από μεγάλης έκτασης διαταραχές, όπως οι δασικές πυρκαγιές.
Παράλληλα, αναπτύσσεται τεχνογνωσία για τη μαζική αναπαραγωγή ειδών της κυπριακής δασικής χλωρίδας, με στόχο τη διαθεσιμότητα κατάλληλου γενετικού υλικού για μελλοντικές δράσεις αποκατάστασης. Η εφαρμογή των μέτρων θα βασίζεται σε αρχές προσαρμοστικής διαχείρισης, ώστε οι παρεμβάσεις να μπορούν να προσαρμόζονται με βάση τα αποτελέσματα της παρακολούθησης, τη βελτίωση της επιστημονικής γνώσης, τις επικαιροποιημένες κλιματικές προβολές και τις μεταβαλλόμενες κλιματικές συνθήκες.

	4.2.2.
	Ζητήματα που αφορούν τις πληροφορίες οι οποίες ήταν διαθέσιμες κατά τον σχεδιασμό σχετικά με αναπόφευκτους μετασχηματισμούς οικοτόπων που προκαλούνται άμεσα από την κλιματική αλλαγή [άρθρο 4 παράγραφος 14 στοιχείο β), άρθρο 4 παράγραφος 15 στοιχείο β), άρθρο 4 παράγραφος 16 στοιχείο β), άρθρο 5 παράγραφος 11 στοιχείο β), άρθρο 5 παράγραφος 12 στοιχείο β), άρθρο 5 παράγραφος 13 στοιχείο β) και άρθρο 12 παράγραφος 4 στοιχείο β)] (προαιρετικά)
	Ελεύθερο κείμενο, κατά προτίμηση έως 3 000 χαρακτήρες

Τα διαθέσιμα επιστημονικά δεδομένα υποδεικνύουν ότι η κλιματική αλλαγή μπορεί να οδηγήσει σε σημαντικές μεταβολές στη δομή, τη σύνθεση και τη γεωγραφική εξάπλωση ορισμένων τύπων οικοτόπων της Κύπρου. Ωστόσο, με βάση τη διαθέσιμη κατά τον χρόνο κατάρτισης του Σχεδίου γνώση, δεν είναι για τους περισσότερους τύπους οικοτόπων δυνατό να προσδιοριστεί με επαρκή βεβαιότητα εάν και σε ποια έκταση οι παρατηρούμενες ή προβλεπόμενες μεταβολές συνιστούν αναπόφευκτους μετασχηματισμούς που προκαλούνται άμεσα από την κλιματική αλλαγή, κατά την έννοια των σχετικών διατάξεων του Κανονισμού.
Ενδεικτικά, έχει παρατηρηθεί τάση επέκτασης του τύπου οικοτόπου 9540 «Μεσογειακά πευκοδάση με ενδημικά μεσογειακά πεύκα» σε ορισμένες περιοχές, εις βάρος άλλων τύπων οικοτόπων, η οποία εκτιμάται ότι μπορεί να συνδέεται, μεταξύ άλλων, με μεταβαλλόμενες κλιματικές συνθήκες και οικολογικές διεργασίες. Αντίστοιχα, παρόχθιοι τύποι οικοτόπων, όπως οι 92A0, 92C0 και 92D0, εμφανίζουν σημάδια υποβάθμισης και συρρίκνωσης σε συνθήκες παρατεταμένης ξηρασίας, μειωμένης επιφανειακής απορροής και μεταβολής του υδρολογικού καθεστώτος. Η άνοδος της στάθμης της θάλασσας και η παράκτια διάβρωση αποτελούν επίσης παράγοντες που ενδέχεται να οδηγήσουν σε συρρίκνωση ή απώλεια παράκτιων οικοτόπων.
Η αξιολόγηση των μεταβολών αυτών απαιτεί ιδιαίτερη προσοχή, καθώς η κλιματική αλλαγή αλληλεπιδρά με άλλες πιέσεις, όπως οι αλλαγές χρήσεων γης, οι απολήψεις υδάτων, οι πυρκαγιές, η ρύπανση και τα χωροκατακτητικά ξενικά είδη. Για τους περισσότερους τύπους οικοτόπων δεν υπάρχουν ακόμη εξειδικευμένες μελέτες και επαρκείς χρονοσειρές παρακολούθησης που να επιτρέπουν την αξιόπιστη απόδοση μιας παρατηρούμενης μεταβολής άμεσα στην κλιματική αλλαγή ή την πρόβλεψη του βαθμού στον οποίο αυτή θα καταστεί αναπόφευκτη.
Οι αβεβαιότητες αυτές λαμβάνονται υπόψη στον σχεδιασμό των μέτρων αποκατάστασης. Η προσέγγιση βασίζεται στην παρακολούθηση της εξέλιξης των οικοτόπων, στη διατήρηση της οικολογικής λειτουργίας και συνδεσιμότητας και στην προσαρμογή των μέτρων καθώς βελτιώνεται η επιστημονική γνώση. Ιδιαίτερη σημασία για την Κύπρο έχει η περιορισμένη διαθεσιμότητα υδατικών πόρων, η οποία επηρεάζει τις δυνατότητες διατήρησης ή αποκατάστασης των υδρολογικών συνθηκών υγροτοπικών και παρόχθιων οικοσυστημάτων. Νέα δεδομένα σχετικά με αναπόφευκτους μετασχηματισμούς οικοτόπων θα ενσωματώνονται στις επόμενες επικαιροποιήσεις του Σχεδίου.


	4.2.3.
	Ζητήματα που αφορούν τις πληροφορίες οι οποίες ήταν διαθέσιμες κατά τον σχεδιασμό σχετικά με περιπτώσεις ανωτέρας βίας μεγάλης κλίμακας, συμπεριλαμβανομένων των φυσικών καταστροφών [άρθρο 4 παράγραφος 14 στοιχείο α), άρθρο 4 παράγραφος 15 στοιχείο α), άρθρο 4 παράγραφος 16 στοιχείο α), άρθρο 5 παράγραφος 11 στοιχείο α), άρθρο 5 παράγραφος 12 στοιχείο α), άρθρο 5 παράγραφος 13 στοιχείο α) και άρθρο 12 παράγραφος 4 στοιχείο β)] (προαιρετικά)
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	4.2.4.
	Ζητήματα σχετικά με το δυναμικό των μέτρων αποκατάστασης για την ελαχιστοποίηση των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής στη φύση, για την πρόληψη ή τον μετριασμό των επιπτώσεων των φυσικών καταστροφών και για τη στήριξη της προσαρμογής [άρθρο 15 παράγραφος 3 στοιχείο κ) σημείο ii)] 
	Σημείωση: Σε αντίθεση με το 4.2.1 όπου έπρεπε να επεξηγηθεί πώς η κλιματική αλλαγή επηρεάζει τον σχεδιασμό των μέτρων, εδώ πρέπει να επεξηγηθεί το αντίστροφο, δηλαδή πώς τα μέτρα αποκατάστασης μπορούν να μειώσουν τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής στη φύση, να περιορίσουν κινδύνους φυσικών καταστροφών και να στηρίξουν την προσαρμογή. Τυχόν μέτρα τα οποία υπάρχουν μόνο ως προτάσεις στην Αναθεωρημένη Στρατηγική Προσαρμογής (π.χ. buffer zones περιμετρικά των δασών σε γεωργικές εκτάσεις κλπ), αλλά δεν έχουν υλοποιηθεί και, κυρίως, στην περίπτωση που δεν έχουν προκριθεί ως μέτρα του ΕΣΑΦ, δεν πρέπει να παρουσιαστούν εδώ σαν να αποτελούν μέρος του ΕΣΑΦ.

α) οριζόντια ζητήματα (ελεύθερο κείμενο, κατά προτίμηση έως 3 000 χαρακτήρες)
Τα προτεινόμενα μέτρα αποκατάστασης που περιλαμβάνονται στο ΕΣΑΦ αναμένεται, ανάλογα με τον τύπο, τη χωρική στόχευση και τον τρόπο εφαρμογής τους, να ενισχύσουν την ανθεκτικότητα των οικοσυστημάτων στις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής και να συμβάλουν στην πρόληψη ή τον μετριασμό επιπτώσεων φυσικών καταστροφών, αξιοποιώντας τις λειτουργίες και τις οικοσυστημικές υπηρεσίες που παρέχουν τα υγιή και λειτουργικά οικοσυστήματα. Η προσέγγιση αυτή υποστηρίζει την προσαρμογή με βάση τα οικοσυστήματα και, όπου είναι συναφές, την εφαρμογή λύσεων που βασίζονται στη φύση.
Στα ποτάμια, τους υγροτόπους και τις παρόχθιες ζώνες, η αποκατάσταση της φυσικής συνέχειας και της σύνδεσης με πλημμυρικά πεδία, η προστασία της φύσης και της παρόχθιας βλάστησης και η βελτίωση της φυσικής συγκράτησης νερού μπορούν να επιβραδύνουν την απορροή, να περιορίσουν τη διάβρωση και τις πλημμυρικές αιχμές και να ενισχύσουν την ανθεκτικότητα σε ξηρασίες και ακραία υδρολογικά φαινόμενα. Η αποκατάσταση της βλάστησης, η διατήρηση της φυτοκάλυψης και η βελτίωση της δομής και της οργανικής ουσίας των εδαφών μπορούν παράλληλα να περιορίσουν τη διάβρωση, να αυξήσουν τη συγκράτηση νερού και να μειώσουν την ευπάθεια της γης σε υποβάθμιση και ερημοποίηση.
Στα δασικά οικοσυστήματα, η ενεργός, αειφορική και προσαρμοστική διαχείριση, η ενίσχυση της φυσικής αναγέννησης, η διαχείριση της καύσιμης ύλης και η αποκατάσταση μετά από διαταραχές μπορούν να αυξήσουν την ανθεκτικότητα σε ξηρασία, πυρκαγιές και άλλες κλιματικές πιέσεις, διατηρώντας παράλληλα την προστατευτική λειτουργία της δασικής βλάστησης έναντι της διάβρωσης, συμβάλλοντας παράλληλα στη διατήρηση των αποθεμάτων άνθρακα. Στα γεωργικά οικοσυστήματα, η διατήρηση της εδαφοκάλυψης, της οργανικής ουσίας και των στοιχείων του αγροτικού τοπίου υψηλής ποικιλομορφίας ενισχύει τη συγκράτηση νερού, τη βιοποικιλότητα και την ανθεκτικότητα στις ξηροθερμικές συνθήκες.
Στα αστικά οικοσυστήματα, η διατήρηση και αύξηση του αστικού πρασίνου και της δενδροκάλυψης μπορεί να συμβάλει στον περιορισμό της θερμικής επιβάρυνσης, στη ρύθμιση του μικροκλίματος και στη διαχείριση των όμβριων υδάτων.
Στις παράκτιες περιοχές, η αποκατάσταση και διατήρηση φυσικών παράκτιων οικοσυστημάτων μπορεί, όπου οι τοπικές συνθήκες το επιτρέπουν, να ενισχύσει την ανθεκτικότητα της παράκτιας ζώνης έναντι της διάβρωσης και άλλων κλιματικών πιέσεων.
Οι συνέργειες αυτές ελήφθησαν υπόψη κατά την οριστικοποίηση και ιεράρχηση των μέτρων που τελικά περιλήφθηκαν στο ΕΣΑΦ, με προτεραιότητα σε παρεμβάσεις που μπορούν να παρέχουν ταυτόχρονα οφέλη για τη βιοποικιλότητα, την κλιματική ανθεκτικότητα, τη ρύθμιση του νερού, την προστασία του εδάφους και τη μείωση του κινδύνου φυσικών καταστροφών. Η αποτελεσματικότητα των μέτρων θα αξιολογείται με βάση την ικανότητά τους να διατηρούν ή να αποκαθιστούν βασικές οικολογικές λειτουργίες υπό τις αναμενόμενες μελλοντικές κλιματικές συνθήκες 

β) ζητήματα που αφορούν συγκεκριμένα άρθρα — να υποδειχθούν ένα ή περισσότερα άρθρα από τον κατάλογο των κωδικών άρθρων (προαιρετικά)

γ) ζητήματα που αφορούν συγκεκριμένα άρθρα — ελεύθερο κείμενο, κατά προτίμηση έως 3 000 χαρακτήρες (προαιρετικά)


	4.2.5.
	Ζητήματα σχετικά με συνέργειες με εθνικές στρατηγικές ή σχέδια προσαρμογής και εθνικές εκθέσεις αξιολόγησης του κινδύνου καταστροφών [άρθρο 15 παράγραφος 3 στοιχείο κ) σημείο iii)] 
	Σημείωση: Εδώ πρέπει να δείξουμε ότι ο σχεδιασμός του ΕΣΑΦ συνδέεται και παρουσιάζει συνέργειες με τα εθνικά πλαίσια προσαρμογής και διαχείρισης κινδύνων καταστροφών. Επισκόπηση συνάφειας σχετικών κυπριακών εργαλείων:
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α) οριζόντια ζητήματα (ελεύθερο κείμενο, κατά προτίμηση έως 3 000 χαρακτήρες)
Ο σχεδιασμός του ΕΣΑΦ παρουσιάζει συνέργειες με το εθνικό πλαίσιο προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή και διαχείρισης κινδύνων καταστροφών. Λαμβάνονται υπόψη η Αναθεωρημένη Εθνική Στρατηγική για την Προσαρμογή στην Κλιματική Αλλαγή, όπως τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση, η επικαιροποιημένη αξιολόγηση κλιματικού κινδύνου και τρωτότητας που εκπονήθηκε στο πλαίσιο της Αναθεωρημένης Εθνικής Στρατηγικής 2025–2050, καθώς και οι εθνικές αξιολογήσεις κινδύνων καταστροφών της Πολιτικής Άμυνας. Η Αναθεωρημένη Στρατηγική, η οποία κατά τον χρόνο κατάρτισης του ΕΣΑΦ δεν έχει ακόμη εγκριθεί από το Υπουργικό Συμβούλιο, εξετάζει κινδύνους και τρωτότητες σε τομείς άμεσα συναφείς με την αποκατάσταση της φύσης, όπως η βιοποικιλότητα, τα δάση, η γεωργία, οι υδατικοί πόροι και οι παράκτιες περιοχές. Η ίδια η Στρατηγική δίνει ιδιαίτερη έμφαση στη μείωση της τρωτότητας, την ενίσχυση της προσαρμοστικής ικανότητας και τον διατομεακό συντονισμό.
Οι εθνικές αξιολογήσεις κινδύνων καταστροφών και οι σχετικές χωρικές πληροφορίες για κινδύνους όπως πλημμύρες, δασικές πυρκαγιές, ξηρασία/ λειψυδρία, παράκτια διάβρωση και άνοδο της στάθμης της θάλασσας υποστηρίξαν την οριστικοποίηση και ιεράρχηση των μέτρων του ΕΣΑΦ. Οι κίνδυνοι αυτοί παρουσιάζουν άμεση συνάφεια με οικοσυστήματα και οικοσυστημικές λειτουργίες που καλύπτονται από το ΕΣΑΦ και συνεκτιμήθηκαν, όπου είναι συναφείς, κατά την οριστικοποίηση και ιεράρχηση των μέτρων.
Οι συνέργειες εξειδικεύονται περαιτέρω μέσω συναφών τομεακών σχεδίων, ιδίως του 3ου Σχεδίου Διαχείρισης Λεκάνης Απορροής Ποταμού 2021–2027 και του Προγράμματος Μέτρων του, της 2ης Αναθεώρησης του Σχεδίου Διαχείρισης Ξηρασίας και του 2ου Σχεδίου Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας 2022–2027. Τα εργαλεία αυτά παρουσιάζουν ιδιαίτερη συνάφεια με μέτρα του ΕΣΑΦ που αφορούν υγροτοπικά, ποτάμια και παρόχθια οικοσυστήματα, την οικολογική και υδρολογική συνδεσιμότητα, τη λειτουργία πλημμυρικών περιοχών και την ενίσχυση της ανθεκτικότητας οικοσυστημάτων υπό συνθήκες λειψυδρίας και υδρολογικά ακραίων καταστάσεων.
Το ΕΣΑΦ λειτουργεί συμπληρωματικά προς τα ανωτέρω πλαίσια, χωρίς να υποκαθιστά τα ειδικά μέτρα και τις αρμοδιότητές τους. Η αξιοποίηση κοινών χωρικών προτεραιοτήτων, υφιστάμενων μέτρων και μηχανισμών εφαρμογής μπορεί να ενισχύσει τις συνέργειες και να περιορίσει επικαλύψεις στη χρήση διαθέσιμων πόρων. Κατά την εφαρμογή και τις μελλοντικές επικαιροποιήσεις του ΕΣΑΦ θα επιδιώκεται η αξιοποίηση επικαιροποιημένων κλιματικών προβολών και αξιολογήσεων κινδύνου, ώστε να ενισχύονται οι συνέργειες μεταξύ αποκατάστασης της φύσης, προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή, διαχείρισης υδάτων και μείωσης του κινδύνου καταστροφών. Η προβλεπόμενη ενσωμάτωση των επικαιροποιημένων κλιματικών προβολών και αξιολογήσεων τρωτότητας στο εθνικό σύστημα διαχείρισης κινδύνων ενισχύει περαιτέρω αυτή τη δυνατότητα συντονισμού.
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	4.2.6.
	Επισκόπηση της αλληλεπίδρασης μεταξύ των μέτρων που περιλαμβάνονται στο εθνικό σχέδιο αποκατάστασης και του εθνικού σχεδίου για την ενέργεια και το κλίμα [άρθρο 15 παράγραφος 3 στοιχείο κ) σημείο iv)] 

	Σημείωση: Εδώ ζητά επισκόπηση της αλληλεπίδρασης των μέτρων του ΕΣΑΦ με το Εθνικό Σχέδιο για την Ενέργεια και το Κλίμα (ΕΣΕΚ/NECP).

α) οριζόντια επισκόπηση (ελεύθερο κείμενο, κατά προτίμηση έως 3 000 χαρακτήρες)
Το ΕΣΑΦ παρουσιάζει σημαντικές αλληλεπιδράσεις και συνέργειες με το Τελικό Ενοποιημένο Εθνικό Σχέδιο για την Ενέργεια και το Κλίμα της Κύπρου για την περίοδο 2021–2030, όπως επικαιροποιήθηκε το 2024 (ΕΣΕΚ), ιδίως ως προς την ενίσχυση των φυσικών καταβοθρών άνθρακα, τη βιώσιμη διαχείριση των χρήσεων γης και την ανάγκη συντονισμού της αποκατάστασης της φύσης με την ανάπτυξη ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.
Η σημαντικότερη άμεση συνέργεια αφορά τον τομέα Χρήσεων Γης, Αλλαγών Χρήσεων Γης και Δασοκομίας (LULUCF). Το ΕΣΕΚ περιλαμβάνει πρόσθετα μέτρα για την αύξηση των απορροφήσεων από τις χρήσεις γης, όπως δάσωση και δημιουργία και συντήρηση δασωδών εκτάσεων, δημιουργία δικτύων πάρκων και χώρων πρασίνου, φύτευση δέντρων σε αγροτική γη, εφαρμογή κομπόστ, καθώς και πρόληψη και παρακολούθηση δασικών πυρκαγιών. Μέτρα του ΕΣΑΦ για τη διατήρηση και αποκατάσταση δασικών οικοσυστημάτων, την ενίσχυση της φυσικής αναγέννησης, τη βελτίωση της κατάστασης των εδαφών και της φυτοκάλυψης και την αύξηση του αστικού πρασίνου αποτελούν συνέργειες με τους στόχους του ΕΣΕΚ στην ενίσχυση των φυσικών αποθεμάτων και καταβοθρών άνθρακα, υποστηρίζοντας παράλληλα την επίτευξη των πρωταρχικών στόχων αποκατάστασης της βιοποικιλότητας.
Συνέργειες προκύπτουν επίσης στα γεωργικά οικοσυστήματα, όπου μέτρα για τη διατήρηση ή αύξηση της οργανικής ουσίας και της φυτοκάλυψης του εδάφους, τον περιορισμό της διάβρωσης και τη διατήρηση στοιχείων του τοπίου μπορούν να υποστηρίξουν τόσο την οικολογική λειτουργικότητα όσο και τους κλιματικούς στόχους που συνδέονται με τις χρήσεις γης και τη γεωργία. Αντίστοιχα, η διατήρηση και αύξηση της αστικής δενδροκάλυψης μπορεί να παρέχει συμπληρωματικά οφέλη για την αποθήκευση άνθρακα και την κλιματική ανθεκτικότητα.
Παράλληλα, η επίτευξη των στόχων του ΕΣΕΚ προϋποθέτει περαιτέρω ανάπτυξη των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και των συναφών υποδομών, η χωροθέτηση των οποίων μπορεί να δημιουργήσει πιέσεις ή ανταγωνισμό για χώρο σε περιοχές σημαντικές για τη βιοποικιλότητα και την αποκατάσταση. Οι αλληλεπιδράσεις αφορούν ιδίως την πιθανή κατάληψη ή υποβάθμιση φυσικών και ημιφυσικών οικοτόπων και τον κατακερματισμό τους από εγκαταστάσεις ή συνοδά έργα. Οι επεξηγηματικές σημειώσεις για το ΕΣΑΦ επισημαίνουν την ανάγκη να εξετάζεται εάν η ανάπτυξη υποδομών ΑΠΕ μπορεί να επηρεάσει αποκατεστημένους οικοτόπους ή περιοχές προτεραιότητας για τη βιοποικιλότητα. Συνεπώς, η εφαρμογή των δύο Σχεδίων απαιτεί αξιοποίηση των συνεργειών μεταξύ αποκατάστασης, κλιματικής πολιτικής και LULUCF και, παράλληλα, στο πλαίσιο της ισχύουσας περιβαλλοντικής και χωροταξικής νομοθεσίας, να αποφεύγονται ή να ελαχιστοποιούνται πιθανές συγκρούσεις μεταξύ ενεργειακών, κλιματικών και οικολογικών στόχων.
Κατά την εφαρμογή και τις μελλοντικές επικαιροποιήσεις του ΕΣΑΦ θα επιδιώκεται η συνέπεια με τους σχετικούς στόχους και τα μέτρα του ΕΣΕΚ, για την επίτευξη παράλληλων οφελών για τη βιοποικιλότητα, την κλιματική ανθεκτικότητα των οικοσυστημάτων και τη διατήρηση ή ενίσχυση των φυσικών καταβοθρών άνθρακα.
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	4.2.7.
	Ζητήματα σχετικά με βασικές ενωσιακές και εθνικές πολιτικές αναφορικά με τη βιοποικιλότητα οι οποίες λαμβάνονται υπόψη (άρθρο 14 παράγραφος 14) (προαιρετικά)
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	4.2.8.
	Επισκόπηση της αλληλεπίδρασης με το στρατηγικό σχέδιο για την κοινή γεωργική πολιτική (ΚΓΠ) (άρθρο 15 παράγραφος 5) 
	Σημείωση: Εδώ δεν ζητά περιγραφή της περιβαλλοντικής αρχιτεκτονικής της ΚΓΠ, αλλά επισκόπηση της αλληλεπίδρασης μεταξύ ΕΣΑΦ και ΣΣ-ΚΓΠ. Άρα πρέπει να μετατοπίσουμε το βάρος από την απαρίθμηση των οικολογικών σχημάτων/παρεμβάσεων προς τις συνέργειες, τη συμπληρωματικότητα και τον ρόλο της ΚΓΠ στην εφαρμογή των στόχων αποκατάστασης.

α) οριζόντια επισκόπηση (ελεύθερο κείμενο, κατά προτίμηση έως 3 000 χαρακτήρες)
Το Στρατηγικό Σχέδιο ΚΓΠ 2023–2027 της Κύπρου παρουσιάζει σημαντικές συνέργειες με τους στόχους του ΕΣΑΦ, ιδίως όσον αφορά τη διατήρηση και αποκατάσταση της βιοποικιλότητας των γεωργικών οικοσυστημάτων, την προστασία του εδάφους και των υδάτων, τη διατήρηση χαρακτηριστικών του αγροτικού τοπίου και την ενίσχυση της ανθεκτικότητας των γεωργικών και δασικών οικοσυστημάτων.
Η ενισχυμένη αιρεσιμότητα, μέσω των Κανόνων Καλής Γεωργικής και Περιβαλλοντικής Κατάστασης (ΚΓΠΚ), διαμορφώνει τη βασική περιβαλλοντική γραμμή αναφοράς για τις ενισχυόμενες γεωργικές εκτάσεις. Περιλαμβάνει απαιτήσεις που αφορούν, μεταξύ άλλων, την προστασία και κάλυψη του εδάφους, τη διαχείριση της κατεργασίας του, τις ζώνες ανάσχεσης κατά μήκος υδατορεμάτων, τη διατήρηση χαρακτηριστικών του τοπίου και μη παραγωγικών στοιχείων, την προστασία πτηνών κατά την περίοδο αναπαραγωγής, τη διατήρηση των μόνιμων βοσκοτόπων και την προστασία περιβαλλοντικά ευαίσθητων μόνιμων βοσκοτόπων εντός Natura 2000.
Πέραν της αιρεσιμότητας, τα οικολογικά σχήματα και οι αγροπεριβαλλοντικές και κλιματικές παρεμβάσεις παρέχουν κίνητρα για πρακτικές που μπορούν να συμβάλουν άμεσα ή έμμεσα στους στόχους αποκατάστασης. Σε αυτές περιλαμβάνονται η διατήρηση μη παραγωγικών εκτάσεων και χαρακτηριστικών του τοπίου, η μείωση χημικών εισροών, η βιολογική γεωργία, η εφαρμογή γεωργικών πρακτικών προσαρμοσμένων στις τοπικές συνθήκες και παρεμβάσεις για τη βιοποικιλότητα και την άγρια πανίδα. Ιδιαίτερη σημασία παρουσιάζουν επίσης οι παρεμβάσεις που συνδέονται με τις περιοχές Natura 2000, καθώς και οι δασικές παρεμβάσεις για πρόληψη και αποκατάσταση ζημιών και ενίσχυση της βιοποικιλότητας.
Η αλληλεπίδραση ΕΣΑΦ και Στρατηγικού Σχεδίου ΚΓΠ είναι ιδιαίτερα σημαντική για την εφαρμογή μέτρων σε γεωργικές και δασικές εκτάσεις, καθώς η ΚΓΠ μπορεί να παρέχει υφιστάμενους μηχανισμούς και χρηματοδοτικά εργαλεία για πρακτικές που συμβάλλουν στους στόχους αποκατάστασης. Η εφαρμογή των δύο σχεδίων θα επιδιώκει τη συμπληρωματικότητα των παρεμβάσεων και την αξιοποίηση των διαθέσιμων μέσων της ΚΓΠ για τη διατήρηση και αποκατάσταση της βιοποικιλότητας, της οικολογικής λειτουργικότητας και της ανθεκτικότητας των αγροτικών και δασικών οικοσυστημάτων, εντός και εκτός του δικτύου Natura 2000.


	
	
	β) επισκόπηση που αφορά συγκεκριμένα άρθρα — να υποδειχθούν ένα ή περισσότερα άρθρα από τον κατάλογο των κωδικών άρθρων (προαιρετικά)

γ) επισκόπηση που αφορά συγκεκριμένα άρθρα — ελεύθερο κείμενο, κατά προτίμηση έως 3 000 χαρακτήρες (προαιρετικά)

		4.2.9.	Προσδιορισμός των υφιστάμενων γεωργικών και δασοκομικών πρακτικών, συμπεριλαμβανομένων των παρεμβάσεων της ΚΓΠ, που συμβάλλουν στην επίτευξη των στόχων αποκατάστασης (άρθρο 14 παράγραφος 10 και άρθρο 15 παράγραφος 5) 
	Να υποδειχθεί/-ούν το στοιχείο α) και/ή το στοιχείο β)
α)	Γεωργικές και δασοκομικές πρακτικές Ελεύθερο κείμενο, κατά προτίμηση έως 3 000 χαρακτήρες 
Η Κύπρος εφαρμόζει ήδη γεωργικές και δασοκομικές πρακτικές που συμβάλλουν στη διατήρηση της βιοποικιλότητας και στην αποκατάσταση της δομής, των λειτουργιών και της ανθεκτικότητας των οικοσυστημάτων, ιδίως υπό τις ιδιαίτερες μεσογειακές συνθήκες και τις αυξανόμενες πιέσεις της κλιματικής αλλαγής.
Στον γεωργικό τομέα, το Τμήμα Γεωργίας εφαρμόζει υποχρεωτικές και εθελοντικές παρεμβάσεις στο πλαίσιο της ΚΓΠ, περιλαμβανομένων των GAEC του Στρατηγικού Σχεδίου ΚΓΠ 2023–2027, οικολογικών προγραμμάτων, αγροπεριβαλλοντικών και κλιματικών δεσμεύσεων και επενδυτικών παρεμβάσεων. Οι πρακτικές περιλαμβάνουν βελτίωση της οργανικής ουσίας και της γονιμότητας των εδαφών, αξιοποίηση φυτικών υπολειμμάτων, κομπόστ και χλωρή λίπανση, αμειψισπορά, φυτά εδαφοκάλυψης, ορθολογική λίπανση, Ολοκληρωμένη Φυτοπροστασία και περιορισμό ζιζανιοκτόνων. Περιλαμβάνονται επίσης μέτρα προστασίας των υδάτων από διάχυτη ρύπανση, διατήρηση στοιχείων του αγροτικού τοπίου υψηλής οικολογικής αξίας, όπως οι ξηρολιθιές, μη παραγωγικών εκτάσεων και βιολογικών ή άλλων φιλικών προς το περιβάλλον συστημάτων παραγωγής. Σε περιοχές Natura 2000 εφαρμόζονται επιπλέον πρακτικές όπως διατήρηση ασυγκόμιστης παραγωγής για την τροφοληψία ειδών, προστασία υγροτόπων, ζώνες ανάσχεσης κατά μήκος υδατορεμάτων και απαγόρευση μετατροπής ή άροσης ευαίσθητων μόνιμων βοσκοτόπων.
Στον δασικό τομέα, το Τμήμα Δασών εφαρμόζει ενεργό, αειφορική και προσαρμοστική διαχείριση, με δασοκομικούς χειρισμούς, διαχείριση καύσιμης ύλης, πρόληψη πυρκαγιών, μεταπυρική αποκατάσταση, προστασία εδαφών από διάβρωση, ενίσχυση φυσικής αναγέννησης και φυτεύσεις με εγχώριο και γενετικά κατάλληλο υλικό. Η διαχείριση υποστηρίζεται από δασικά φυτώρια και παρακολούθηση κλιματικών παραμέτρων, υγείας των δασών και άγριας πανίδας. Παράλληλα, οι παρεμβάσεις Α.Α. 4.3.1–4.3.4 της ΚΓΠ αφορούν τη βελτίωση της αξίας των δασών ως δημόσιου αγαθού, την πρόληψη και αποκατάσταση ζημιών από πυρκαγιές, τη βιοποικιλότητα και τους δασικούς οικοτόπους, καθώς και τη δάσωση και δημιουργία δασωδών εκτάσεων.
Συνολικά, οι πρακτικές αυτές και οι σχετικές παρεμβάσεις της ΚΓΠ συμβάλλουν στην επίτευξη των στόχων του Κανονισμού (ΕΕ) 2024/1991, υποστηρίζοντας τη διατήρηση και αποκατάσταση γεωργικών και δασικών οικοσυστημάτων, τύπων οικοτόπων και ενδιαιτημάτων ειδών, τους επικονιαστές, την προστασία εδαφών και υδάτων, την οικολογική συνδεσιμότητα και την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή. Το ΕΣΑΦ αξιοποιεί το υφιστάμενο αυτό πλαίσιο, επιδιώκοντας συμπληρωματικότητα μεταξύ των υφιστάμενων πρακτικών, των παρεμβάσεων της ΚΓΠ και των λοιπών μέτρων αποκατάστασης.


	
	β)	Παρεμβάσεις της ΚΓΠ: να υποδειχθούν ένας ή περισσότεροι τύποι παρέμβασης από τον κατάλογο των κωδικών των παρεμβάσεων της ΚΓΠ (με χρήση του συστήματος ταξινόμησης του JRC από το 2024 βάσει γεωργικών πρακτικών, https://data.europa.eu/doi/ 10.2760/33560).

Σημείωση: Οι κατευθύνσεις ζητούν να συμπληρωθεί κατ’ ελάχιστον το α ή το β. Για την ώρα προτείνεται το β να μείνει εκτός


	4.2.10. Ζητήματα σχετικά με έργα που αφορούν στρατηγικής σημασίας κρίσιμες πρώτες ύλες (άρθρο 14 παράγραφος 15) (προαιρετικά)
		α)	οριζόντια ζητήματα (ελεύθερο κείμενο, κατά προτίμηση έως 
3 000 χαρακτήρες)

β) ζητήματα που αφορούν συγκεκριμένα άρθρα — να υποδειχθούν ένα ή περισσότερα άρθρα από τον κατάλογο των κωδικών άρθρων

γ)	ζητήματα που αφορούν συγκεκριμένα άρθρα — ελεύθερο κείμενο, κατά προτίμηση έως 3 000 χαρακτήρες


	4.2.11. Συνέργειες με τα εθνικά σχέδια αποκατάστασης άλλων κρατών μελών, όπου είναι δυνατόν 
(άρθρο 14 παράγραφος 17)


	Σημείωση: Εδώ ζητά «όπου είναι δυνατόν», τα Κ-Μ να προωθούν συνέργειες μεταξύ των ΕΣΑΦ τους, ιδίως όταν υπάρχουν διασυνοριακά ή όταν μοιράζονται θαλάσσια περιοχή/υποπεριοχή κατά την Οδηγία 2008/56/ΕΚ (ΟΠΘΣ). 
Το προτεινόμενο κείμενο βασίζεται στα ακόλουθα στοιχεία: Κατά την ΟΠΘΣ η Κύπρος ανήκει στην υποπεριοχή Αιγαίο–Λεβαντίνη, στην οποία η Ελλάδα επίσης διαθέτει θαλάσσια ύδατα. Η ευρωπαϊκή βάση WISE Marine αναφέρει ότι Κύπρος και Ελλάδα έχουν υπογράψει από το 2010 Μνημόνιο Συνεργασίας για την Προστασία του Περιβάλλοντος και τη Βιώσιμη Ανάπτυξη, το οποίο περιλαμβάνει πρόβλεψη για την εφαρμογή της MSFD. Επιπλέον, αμφότερες συμμετέχουν στις διαδικασίες της Σύμβασης της Βαρκελώνης / UNEP-MAP για περιφερειακά ζητήματα της θαλάσσιας στρατηγικής της Μεσογείου. Τέλος, Κύπρος και Ελλάδα είναι συμβαλλόμενα μέρη της ACCOBAMS η οποία επισημαίνει την ανάγκη περιφερειακής συνεργασίας για παρακολούθηση, αλιευτικές αλληλεπιδράσεις, υποθαλάσσιο θόρυβο και υποβάθμιση ενδιαιτημάτων.

α)	οριζόντια επισκόπηση (ελεύθερο κείμενο, κατά προτίμηση έως 3 000 χαρακτήρες)

Λόγω του νησιωτικού χαρακτήρα της Κυπριακής Δημοκρατίας και της απουσίας χερσαίων συνόρων με άλλα κράτη μέλη της ΕΕ, οι δυνατότητες άμεσων διασυνοριακών συνεργειών μεταξύ εθνικών σχεδίων αποκατάστασης της φύσης αφορούν το θαλάσσιο περιβάλλον και είδη με ευρεία εξάπλωση ή μεταναστευτικά.
Ειδικότερα, επισημαίνεται η δυνατότητα συνέργειας με την Ελλάδα, καθώς: α) τα δύο κράτη μέλη μοιράζονται τη θαλάσσια υποπεριοχή Αιγαίου–Λεβαντίνης (Aegean-Levantine Sea) κατά την Οδηγία-Πλαίσιο για τη Θαλάσσια Στρατηγική 2008/56/ΕΚ (ΟΠΘΣ) και β) υφίσταται ήδη πλαίσιο διμερούς συνεργασίας μεταξύ Κύπρου και Ελλάδας στον τομέα της προστασίας του περιβάλλοντος και της βιώσιμης ανάπτυξης, το οποίο περιλαμβάνει και την εφαρμογή της ΟΠΘΣ. Παράλληλα, η περιφερειακή συνεργασία για την προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος υποστηρίζεται μέσω της Σύμβασης της Βαρκελώνης και του UNEP/MAP.
Τα εν λόγω υφιστάμενα πλαίσια μπορούν να υποστηρίξουν συνέργειες μεταξύ των εθνικών σχεδίων αποκατάστασης Κύπρου και Ελλάδας, ιδίως όσον αφορά την αποκατάσταση και προστασία θαλάσσιων οικοσυστημάτων και οικοτόπων, τη διατήρηση ειδών με διασυνοριακή εξάπλωση ή μεταναστευτικά, τον συντονισμό της παρακολούθησης και την αντιμετώπιση κοινών πιέσεων. Σε ό,τι αφορά ειδικότερα στα κητώδη, η ACCOBAMS παρέχει ήδη περιφερειακό πλαίσιο συνεργασίας και ανταλλαγής γνώσης μεταξύ των κρατών της Μεσογείου, συμπεριλαμβανομένων της Κύπρου και της Ελλάδας.
Κατά την κατάρτιση του παρόντος σχεδίου, η διαδικασία εκπόνησης και δημόσιας διαβούλευσης των ΕΣΑΦ βρίσκεται ακόμη σε εξέλιξη σε αρκετά κράτη μέλη και, συνεπώς, δεν είναι ακόμη δυνατή η πλήρης αποτίμηση συγκεκριμένων συνεργειών μεταξύ των επιμέρους σχεδίων. Οι δυνατότητες περαιτέρω ευθυγράμμισης και συντονισμού θα επανεξετάζονται καθώς τα εθνικά σχέδια των άλλων κρατών μελών, ιδίως της Ελλάδας και άλλων κρατών της Μεσογείου, οριστικοποιούνται και καθίστανται διαθέσιμα.


	
	β) επισκόπηση που αφορά συγκεκριμένα άρθρα — να υποδειχθούν ένα ή περισσότερα άρθρα από τον κατάλογο των κωδικών άρθρων (προαιρετικά)

	
	γ) επισκόπηση που αφορά συγκεκριμένα άρθρα — ελεύθερο κείμενο, κατά προτίμηση έως 3 000 χαρακτήρες (προαιρετικά)

	4.2.12. Άλλες πολιτικές που λαμβάνονται υπόψη, κατά περίπτωση (προαιρετικά)
		α)	 οριζόντια ζητήματα (ελεύθερο κείμενο, κατά προτίμηση έως 
3 000 χαρακτήρες)

β) ζητήματα που αφορούν συγκεκριμένα άρθρα — να υποδειχθούν ένα ή περισσότερα άρθρα από τον κατάλογο των κωδικών άρθρων

γ)	ζητήματα που αφορούν συγκεκριμένα άρθρα — ελεύθερο κείμενο, κατά προτίμηση έως 3 000 χαρακτήρες




[bookmark: _Toc244696603]	4.3.	Σύνοψη των χρηματοοικονομικών πληροφοριών 
		4.3.1.	Εκτίμηση των χρηματοδοτικών αναγκών για την υλοποίηση των μέτρων αποκατάστασης ([άρθρο 15 παράγραφος 3 στοιχείο κα)]

	4.3.1.1. Εκτιμώμενες χρηματοδοτικές ανάγκες (σε EUR) για την υλοποίηση του εθνικού σχεδίου αποκατάστασης (μέτρα αποκατάστασης και μη υποβάθμισης, οριζόντια μέτρα)
	Για καθεμιά από τις προαναφερθείσες περιόδους, να αναφερθούν οι παρακάτω πληροφορίες. Θα υπάρχει επιλογή κατάρτισης αριθμητικών στοιχείων με βάση τις πληροφορίες που παρέχονται από μετρήσεις στο μέρος Γ τμήμα 14.

	
	I.	για την περίοδο από Αύγουστο 2020 έως Ιούλιο 2024, βέλτιστες εκτιμήσεις (προαιρετικά)



	
	
II. για την περίοδο από Αύγουστο 2024 έως Ιούνιο 2032, βέλτιστες εκτιμήσεις



	
	Έκτακτες δαπάνες / δαπάνες έργων (EUR / έτος)
	Ετήσιες λειτουργικές δαπάνες (EUR / έτος)

	
	Σύνολο
	Εντός του δικτύου Natura 2000 
(προαιρετικά)
	Σύνολο
	Εντός του δικτύου Natura 2000 
(προαιρετικά)

	Α
	Οριζόντια μέτρα

	A.1
	Παρακολούθηση και υποβολή εκθέσεων
	556.181,67
	186.880,07
	113.912,49
	75.787,23

	A.2
	Έρευνα, συμπεριλαμβανομένης της κάλυψης κενών γνώσης
	764.656,89
	227.415,40
	44.649,01
	22.324,51

	A.3
	Άλλο (προαιρετικά, πεδίο/-ία ελεύθερου κειμένου, έως 100 χαρακτήρες έκαστο): Άλλα οριζόντια μέτρα
	39.063,97
	39.063,97
	1.470.590,39
	520.279,87

	Β
	Μέτρα ανά τύπο οικοσυστήματος

	B.1
	Οικοσυστήματα υγροτόπων (παράκτιων και εσωτερικών)
	536.004,81
	474.668,39
	19.401,97
	19.378,54

	B.2
	Οικοσυστήματα λειμώνων
	135.538,58
	85.496,90
	19.401,97
	19.378,54

	B.3
	Ποτάμια, λιμναία, αλλουβιακά και παρόχθια οικοσυστήματα
	279.196,39
	158.031,27
	19.401,97
	19.378,54

	B.4
	Δασικά οικοσυστήματα και οικοσυστήματα δενδρόφυτων εκτάσεων
	980.182,74
	679.438,95
	3.146.600,07
	2.147.178,74

	B.5
	Οικοσυστήματα χέρσων εδαφών, χαμόδενδρων και λοχμών
	130.365,01
	79.633,85
	29.665,13
	24.510,12

	B.6
	Βραχώδη οικοσυστήματα, οικοσυστήματα θινών και οικοσυστήματα με αραιή βλάστηση
	206.755,64
	153.972,91
	19.401,97
	19.378,54

	B.7
	Οικοσυστήματα καλλιεργήσιμων εκτάσεων
	8.473.939,11
	2.421.553,53
	6.127,19
	3.418,86

	B.8
	Αστικά οικοσυστήματα
	12.732,63
	2.526,32
	3.210,53
	710,53

	B.9
	Θαλάσσια οικοσυστήματα
	1.171.687,70
	630.847,87
	605.725,68
	301.179,93

	B.10
	Άλλα οικοσυστήματα
	198.733,31
	59.619,99
	—
	—

	Γ
	Άλλα μέτρα που δεν σχετίζονται με συγκεκριμένα οικοσυστήματα (προαιρετικά)

	Γ.1
	Άλλο (προαιρετικά, πεδίο/-ία ελεύθερου κειμένου, έως 100 χαρακτήρες έκαστο)
	—
	—
	—
	—

	
	Σύνολο
	13.485.038,45
	5.199.149,42
	5.498.088,37
	3.172.903,95

	
	
III. για την περίοδο από Ιούλιο 2032 έως Δεκέμβριο 2050, βέλτιστες εκτιμήσεις ή εύρη

	
	
	Έκτακτες δαπάνες / δαπάνες έργων (EUR / έτος)
	Ετήσιες λειτουργικές δαπάνες (EUR / έτος)
	

	
	
	Σύνολο
	Εντός του δικτύου Natura 2000 
(προαιρετικά)
	Σύνολο
	Εντός του δικτύου Natura 2000 
(προαιρετικά)
	

	
	Α
	Οριζόντια μέτρα
	

	
	A.1
	Παρακολούθηση και υποβολή εκθέσεων
	-
	-
	-
	-
	

	
	A.2
	Έρευνα, συμπεριλαμβανομένης της κάλυψης κενών γνώσης
	-
	-
	-
	-
	

	
	A.3
	Άλλο (προαιρετικά, πεδίο/-ία ελεύθερου κειμένου, έως 100 χαρακτήρες έκαστο): Άλλα οριζόντια μέτρα
	—
	—
	-
	-
	

	
	Β
	Μέτρα ανά τύπο οικοσυστήματος
	

	
	B.1
	Οικοσυστήματα υγροτόπων (παράκτιων και εσωτερικών)
	-
	-
	-
	-
	

	
	B.2
	Οικοσυστήματα λειμώνων
	-
	-
	-
	-
	

	
	B.3
	Ποτάμια, λιμναία, αλλουβιακά και παρόχθια οικοσυστήματα
	-
	-
	-
	-
	

	
	B.4
	Δασικά οικοσυστήματα και οικοσυστήματα δενδρόφυτων εκτάσεων
	-
	-
	-
	-
	

	
	B.5
	Οικοσυστήματα χέρσων εδαφών, χαμόδενδρων και λοχμών
	-
	-
	-
	-
	

	
	B.6
	Βραχώδη οικοσυστήματα, οικοσυστήματα θινών και οικοσυστήματα με αραιή βλάστηση
	-
	-
	-
	-
	

	
	B.7
	Οικοσυστήματα καλλιεργήσιμων εκτάσεων
	-
	-
	-
	-
	

	
	B.8
	Αστικά οικοσυστήματα
	—
	—
	-
	-
	

	
	B.9
	Θαλάσσια οικοσυστήματα
	—
	—
	-
	-
	

	
	B.10
	Άλλα οικοσυστήματα
	—
	—
	—
	—
	

	
	Γ
	Άλλα μέτρα που δεν σχετίζονται με συγκεκριμένα οικοσυστήματα (προαιρετικά)
	
	
	
	
	

	
	Γ.1
	Άλλο (προαιρετικά, πεδίο/-ία ελεύθερου κειμένου, έως 100 χαρακτήρες έκαστο)
	—
	—
	—
	—
	

	
	
	Σύνολο
	Προς εκτίμηση
	Προς εκτίμηση
	Προς εκτίμηση
	Προς εκτίμηση
	

	4.3.1.2.Εκτιμώμενη χρηματοδοτική στήριξη σε ενδιαφερόμενα μέρη που επηρεάζονται από τα μέτρα αποκατάστασης ή νέες υποχρεώσεις που απορρέουν από την εφαρμογή του κανονισμού		
	Για καθεμιά από τις περιόδους, να αναφερθούν τα εξής (α & β):
I. για την περίοδο από Αύγουστο 2020 έως Ιούλιο 2024, βέλτιστες εκτιμήσεις (προαιρετικά)
II. για την περίοδο από Αύγουστο 2024 έως Ιούνιο 2032, βέλτιστες εκτιμήσεις
α)περιγραφή (ελεύθερο κείμενο, κατά προτίμηση έως 3 000 χαρακτήρες): 
Για την περίοδο Αύγουστος 2024–Ιούνιος 2032, έχει προσδιοριστεί χρηματοδοτική στήριξη προς ιδιοκτήτες ιδιωτικής γης στην περιοχή του Τοπικού Σχεδίου Ακάμα, μέσω του Μέτρου 1 «Οικονομική ενίσχυση ιδιοκτητών γης, ως αντιστάθμισμα για το Τοπικό Σχέδιο Ακάμα». Το μέτρο εφαρμόζεται από τον Οκτώβριο του 2024 και αποσκοπεί στην αντιστάθμιση περιορισμών στη χρήση της γης, στη διατήρηση των περιβαλλοντικών χαρακτηριστικών των ιδιοκτησιών και στην προστασία του φυσικού περιβάλλοντος.
Η στήριξη παρέχεται ως ετήσια εκταρική επιδότηση σε φυσικά και νομικά πρόσωπα που κατέχουν ιδιωτική γη εντός των ορίων του Τοπικού Σχεδίου Ακάμα, σε ζώνες προστασίας, γεωργικές και κτηνοτροφικές ζώνες, συνολικής έκτασης περίπου 93.460 δεκαρίων. Η οικονομική ενίσχυση λειτουργεί ως αντιστάθμισμα για τη διατήρηση των περιβαλλοντικών χαρακτηριστικών των ιδιοκτησιών και τις συναφείς δεσμεύσεις και περιορισμούς. Οι δικαιούχοι οφείλουν, ανάλογα με τα χαρακτηριστικά και την υφιστάμενη χρήση των τεμαχίων, να διατηρούν τη φυσική βλάστηση ή/και τη γεωργική δραστηριότητα και να αποφεύγουν επεμβάσεις που αλλοιώνουν τη φυσική κατάσταση των ιδιοκτησιών. Η ενίσχυση ανέρχεται σε €600 ανά εκτάριο ετησίως, με ανώτατο ποσό €6.600 ανά δικαιούχο. Ο συνολικός προϋπολογισμός του μέτρου για την περίοδο 2024–2028 ανέρχεται σε €25 εκατ. Για την περίοδο μετά το 2028 και έως τον Ιούνιο του 2032 δεν υπάρχει εγκεκριμένη εκτίμηση χρηματοδότησης για τη συνέχισή του.
Στο πλαίσιο της Κοινής Γεωργικής Πολιτικής (ΚΓΠ), προβλέπεται επίσης στήριξη γεωργών για την αντιστάθμιση περιορισμών και απωλειών εισοδήματος σε περιοχές Natura 2000. Η παρέμβαση Α.Α.3, η οποία συνδέεται με τα μέτρα του ΕΣΑΦ, διαθέτει εκτιμώμενο προϋπολογισμό €2.500.000 για την περίοδο 2023–2029. Για την παρούσα εκτίμηση, το ποσό επιμερίζεται χρονικά στην περίοδο Αύγουστος 2024–Δεκέμβριος 2029.
Στον τομέα της αλιείας, το Πρόγραμμα Θάλασσας, Αλιείας και Υδατοκαλλιέργειας (ΠΘΑΥ) 2021–2027 περιλαμβάνει ενισχύσεις για την αντιστάθμιση ζημιών από προστατευόμενα θαλάσσια θηλαστικά και την προμήθεια εξοπλισμού περιορισμού των αλληλεπιδράσεων της αλιείας με προστατευόμενα είδη. Σύμφωνα με τον Κατάλογο Εγκεκριμένων Έργων του ΠΘΑΥ (30/08/2026), στις κατηγορίες αυτές έχουν ενταχθεί έργα συνολικού ποσού €2.033.615. Για την παρούσα εκτίμηση θεωρείται ότι οι συγκεκριμένες ενισχύσεις συνδέονται με τους στόχους αποκατάστασης του άρθρου 5 του Κανονισμού και ότι το σύνολο των ενταγμένων ποσών αντιστοιχεί στην περίοδο αναφοράς. Δεν συμπεριλήφθηκαν οι ενισχύσεις για τον λαγοκέφαλο, ύψους €1.150.000, λόγω της λιγότερο άμεσης αντιστοίχισής τους με συγκεκριμένα μέτρα αποκατάστασης.
β)εκτιμώμενη τιμή ή εύρος, αντίστοιχα (σε EUR)"
€28.968.139
Επεξηγηματική σημείωση – Δεδομένα, υπολογισμός και παραδοχές για την περίοδο II (Αύγουστος 2024–Ιούνιος 2032)
Η εκτιμώμενη χρηματοδοτική στήριξη ανέρχεται σε 28.968.139 € και προκύπτει από τις ακόλουθες τρεις συνιστώσες. Η κατανομή αφορά τις ανάγκες του παρόντος προσχεδίου και υπόκειται σε επιβεβαίωση από τις αρμόδιες υπηρεσίες.
1. Μέτρο 1 Τοπικού Σχεδίου Ακάμα: Λαμβάνεται ο δηλωμένος συνολικός προϋπολογισμός 25.000.000 € για την περίοδο 2024–2028. Η πλήρης ένταξή του στην περίοδο II αποτελεί παραδοχή εκτίμησης, η οποία πρέπει να επιβεβαιωθεί ως προς τον χρονισμό των επιλέξιμων δαπανών και των πληρωμών.
2. Παρέμβαση ΚΓΠ Α.Α.3 – Natura 2000: Ο εκτιμώμενος προϋπολογισμός είναι 2.500.000 € για την περίοδο 2023–2029 (84 μήνες). Ελλείψει ετήσιου προφίλ δαπανών, εφαρμόζεται ομοιόμορφος χρονικός επιμερισμός. Η επικάλυψη με την περίοδο II από 1/8/2024 έως 31/12/2029 είναι 65 μήνες· επομένως 2.500.000 € × 65/84 = 1.934.523,81 €, ή 1.934.524 € μετά τη στρογγυλοποίηση.
3. Στήριξη αλιέων μέσω ΠΘΑΥ 2021–2027: Από τον Κατάλογο Εγκεκριμένων Έργων (30/08/2026 - https://www.gov.cy/moa-dfmr-emfaf/documents/erga-schedia/moa-dfmr-emfaf-katalogos-ergon/) επιλέχθηκαν οι κατηγορίες αντιστάθμισης ζημιών από προστατευόμενα θαλάσσια θηλαστικά και προμήθειας απωθητικού εξοπλισμού, με συνολικά ενταγμένα ποσά €2.033.615. Για τις ανάγκες της εκτίμησης θεωρήθηκε ότι οι συγκεκριμένες ενισχύσεις είναι συναφείς με τους στόχους αποκατάστασης του άρθρου 5 και ότι το σύνολο των ενταγμένων ποσών μπορεί να αποδοθεί στην περίοδο αναφοράς. Δεν συμπεριλήφθηκαν οι ενισχύσεις για τον λαγοκέφαλο, ύψους €1.150.000, λόγω της λιγότερο άμεσης αντιστοίχισής τους με συγκεκριμένα μέτρα αποκατάστασης.
Βάσει των ανωτέρω: 25.000.000 € + 1.934.524 € + 2.033.615 € = 28.968.139 €. Οι εκτιμήσεις για την ΚΓΠ και το ΠΘΑΥ, καθώς και η χρονική απόδοση του προϋπολογισμού του Ακάμα, δεν συνιστούν επιβεβαιωμένη κατανομή πληρωμών ανά έτος.

III. για την περίοδο από Ιούλιο 2032 έως Δεκέμβριο 2050, βέλτιστες εκτιμήσεις ή εύρη 
α)περιγραφή (ελεύθερο κείμενο, κατά προτίμηση έως 3 000 χαρακτήρες)
Λόγω του μακροχρόνιου ορίζοντα της περιόδου Ιουλίου 2032–Δεκεμβρίου 2050 και της αβεβαιότητας ως προς τα μέτρα, τους δικαιούχους και τα χρηματοδοτικά μέσα των μελλοντικών προγραμματικών περιόδων, παρέχεται ενδεικτικό εύρος χρηματοδοτικής στήριξης. Η εκτίμηση βασίζεται στα διαθέσιμα στοιχεία για υφιστάμενους μηχανισμούς στήριξης ενδιαφερόμενων μερών και σε παραδοχές ως προς τη συνέχιση αντίστοιχων αναγκών μετά το 2032.
Ως κατώτερη βάση χρησιμοποιείται η ετήσια ένταση της οικονομικής αντιστάθμισης του Μέτρου 1 του Τοπικού Σχεδίου Ακάμα, με προϋπολογισμό €25 εκατ. για την περίοδο 2024–2028. Για το ανώτερο άκρο λαμβάνεται επιπλέον υπόψη η ετήσια ένταση της παρέμβασης Α.Α.3 της ΚΓΠ για τη στήριξη γεωργών σε περιοχές Natura 2000, με εκτιμώμενο προϋπολογισμό €2,5 εκατ. για την περίοδο 2023–2029. Τα διαθέσιμα ποσά χρησιμοποιούνται ως δείκτες της τάξης μεγέθους των μελλοντικών αναγκών και όχι ως ένδειξη εγκεκριμένης συνέχισης των συγκεκριμένων προγραμμάτων.
Με βάση την προσέγγιση αυτή, η χρηματοδοτική στήριξη για την περίοδο Ιουλίου 2032–Δεκεμβρίου 2050 εκτιμάται σε εύρος €92,5–99,11 εκατ. Το εύρος αποτελεί αποκλειστικά σενάριο δυνητικών αναγκών στήριξης, όχι υποσύνολο επιβεβαιωμένων χρηματοδοτικών πόρων ή πρόσθετο ποσό που αθροίζεται αυτομάτως με τις ανάγκες του πεδίου 4.3.1.1. Δεν περιλαμβάνει αριθμητική προβολή των ενισχύσεων αλιέων μέσω του ΠΘΑΥ, καθώς τα διαθέσιμα στοιχεία αφορούν συγκεκριμένα ενταγμένα έργα και δεν τεκμηριώνουν επαναλαμβανόμενη ετήσια χρηματοδότηση. Επίσης, δεν περιλαμβάνει άλλες μη ποσοτικοποιημένες ανάγκες στήριξης ενδιαφερόμενων μερών. Η εκτίμηση αποτυπώνει ένα ενδεικτικό σενάριο χρηματοδοτικών αναγκών και όχι εγκεκριμένες μελλοντικές δεσμεύσεις.
Το εύρος θα επανεκτιμηθεί στις μελλοντικές αναθεωρήσεις του ΕΣΑΦ βάσει των τότε διαθέσιμων μέτρων, χρηματοδοτικών πλαισίων και πραγματικών αναγκών των επηρεαζόμενων ενδιαφερόμενων μερών.
β)εκτιμώμενη τιμή ή εύρος, αντίστοιχα (σε EUR)"
€ 92.500.000 – €99.107.143
Επεξηγηματική σημείωση – Σκεπτικό, σενάρια και αβεβαιότητες για την περίοδο III (Ιούλιος 2032–Δεκέμβριος 2050)
Για την περίοδο III διαμορφώνεται ενδεικτικό εύρος δυνητικών αναγκών στήριξης, όχι πρόβλεψη διαθέσιμων ή εγκεκριμένων χρηματοδοτήσεων. Η μέθοδος προβάλλει υποθετικά την ετήσια ένταση δύο υφιστάμενων μηχανισμών σε ορίζοντα 18,5 ετών, χωρίς να τεκμαίρει ότι αυτοί θα παραταθούν.
Κατώτερο άκρο – Μέτρο 1 Ακάμα: Ο συνολικός προϋπολογισμός ανέρχεται σε €25.000.000 για την πενταετία 2024–2028. Η αντίστοιχη ετήσια ένταση είναι €25.000.000 / 5 = €5.000.000. Για την περίοδο III, διάρκειας 18,5 ετών, προκύπτει €5.000.000 × 18,5 = €92.500.000.
Ανώτερο άκρο – Μέτρο 1 Ακάμα και ΚΓΠ Α.Α.3: Ο εκτιμώμενος προϋπολογισμός της παρέμβασης ΚΓΠ Α.Α.3 ανέρχεται σε €2.500.000 για την επταετία 2023–2029. Με παραδοχή ομοιόμορφης κατανομής, η ετήσια ένταση υπολογίζεται σε €2.500.000 / 7 = €357.142,86. Συνεπώς, η συνολική ετήσια ένταση του ανώτερου σεναρίου ανέρχεται σε €5.357.142,86 και για 18,5 έτη προκύπτει €99.107.142,86, δηλαδή €99.107.143 μετά τη στρογγυλοποίηση.
Στήριξη αλιέων: Το εκτιμώμενο ποσό 2.033.615 € του ΠΘΑΥ 2021–2027 περιλαμβάνεται μόνο στην περίοδο II. Δεν προεκτείνεται στην περίοδο III, διότι αφορά συγκεκριμένες εντάξεις έργων και δεν τεκμηριώνεται η επανάληψη ή η διάρκεια αντίστοιχων ενισχύσεων μετά το 2032. Ενδεχόμενη μελλοντική ανάγκη παραμένει μη ποσοτικοποιημένη.
Το εύρος 92.500.000–99.107.143 € είναι αποτέλεσμα των ανωτέρω σεναρίων και όχι εξασφαλισμένος πόρος, δημοσιονομική δέσμευση ή ποσό που προστίθεται αυτομάτως στις συνολικές ανάγκες του πεδίου 4.3.1.1. Κρίσιμες αβεβαιότητες είναι η ενδεχόμενη συνέχιση της στήριξης του Ακάμα μετά το 2028, η μελλοντική μορφή της ΚΓΠ και οι πραγματικές ανάγκες έως το 2050. Το εύρος θα αναθεωρηθεί με νεότερα στοιχεία των αρμόδιων υπηρεσιών.

	4.3.1.3.	Ενδεικτικά μέσα προβλεπόμενης δημόσιας χρηματοδότησης
	Σημείωση: Οι επεξηγηματικές σημειώσεις ζητούν να περιγραφούν οι δημόσιοι μηχανισμοί χρηματοδότησης που ήδη υπάρχουν, αναμένονται ή εξετάζονται, να διακρίνεται όπου είναι δυνατόν η ήδη εξασφαλισμένη από τη μελλοντική/μη ακόμη διευκρινισμένη χρηματοδότηση, και να δοθεί σχετική αριθμητική τιμή ή εύρος. Προτείνουν επίσης να διαχωρίζεται η εθνική δημόσια χρηματοδότηση από την ενωσιακή χρηματοδότηση ή συγχρηματοδότηση, η οποία θα περιγραφεί στο 4.3.1.5. 
Μεθοδολογική διευκρίνιση: τα αναφερόμενα ποσά είναι εκτιμήσεις της εθνικής δημόσιας συνεισφοράς, όχι κατ’ ανάγκη ήδη δεσμευμένες πιστώσεις. Η επιβεβαίωση πηγών, ποσοστών συμμετοχής και χρονικού επιμερισμού θα πρέπει να γίνει από τις αρμόδιες υπηρεσίες. Τα ποσά των πεδίων 4.3.1.2–4.3.1.5 δεν προστίθενται αυτομάτως στο συνολικό κόστος του 4.3.1.1, επειδή αποτυπώνουν εν μέρει τους ίδιους πόρους ή τις ίδιες παρεμβάσεις από διαφορετική οπτική.
Για καθεμιά από τις περιόδους, να αναφερθούν τα εξής (α & β)

	
	I.	για την περίοδο από Αύγουστο 2020 έως Ιούλιο 2024, βέλτιστες εκτιμήσεις (προαιρετικά)

	
	
II. για την περίοδο από Αύγουστο 2024 έως Ιούνιο 2032, βέλτιστες εκτιμήσεις
α) περιγραφή (ελεύθερο κείμενο, κατά προτίμηση έως 3 000 χαρακτήρες): 
Για την περίοδο Αύγουστος 2024–Ιούνιος 2032, η προβλεπόμενη εθνική δημόσια χρηματοδότηση για την εφαρμογή δράσεων που συμβάλλουν στους στόχους του ΕΣΑΦ προέρχεται κυρίως από πιστώσεις του κρατικού προϋπολογισμού των αρμόδιων Τμημάτων και Υπηρεσιών και από την εθνική συμμετοχή σε συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα. Περιλαμβάνει χρηματοδοτήσεις για την προστασία και αποκατάσταση οικοσυστημάτων, την παρακολούθηση και βελτίωση της γνώσης για είδη και τύπους οικοτόπων, τη διαχείριση προστατευόμενων περιοχών και την οικονομική στήριξη ενδιαφερόμενων μερών.

	β) εκτιμώμενη τιμή ή εύρος, αντίστοιχα (σε EUR): 

Προς εκτίμηση



III. για την περίοδο από Ιούλιο 2032 έως Δεκέμβριο 2050, βέλτιστες εκτιμήσεις ή εύρη
α)	περιγραφή (ελεύθερο κείμενο, κατά προτίμηση έως 3 000 χαρακτήρες)
Για την περίοδο Ιούλιος 2032–Δεκέμβριος 2050, η εθνική δημόσια χρηματοδότηση που δύναται να συμβάλει στην εφαρμογή του ΕΣΑΦ αναμένεται να προέρχεται κυρίως από μελλοντικές πιστώσεις του κρατικού προϋπολογισμού των αρμόδιων Τμημάτων και Υπηρεσιών, καθώς και από την εθνική συμμετοχή σε συγχρηματοδοτούμενες παρεμβάσεις. Οι χρηματοδοτήσεις αυτές ενδέχεται να αφορούν, μεταξύ άλλων, την προστασία και αποκατάσταση ειδών και οικοτόπων, τη διαχείριση προστατευόμενων περιοχών, την αποκατάσταση οικοσυστημάτων και τη συστηματική παρακολούθηση της κατάστασής τους.

	β)	εκτιμώμενη τιμή ή εύρος, αντίστοιχα (σε EUR)

Προς εκτίμηση


	4.3.1.4.	Ενδεικτικά μέσα προβλεπόμενης ιδιωτικής χρηματοδότησης
	Σημείωση: Οι επεξηγηματικές σημειώσεις προβλέπουν ότι στο 4.3.1.4 μπορούν να περιληφθούν εταιρικές πρωτοβουλίες, ιδιωτικά επενδυτικά ή περιβαλλοντικά ταμεία, φιλανθρωπία και ΜΚΟ, ιδιωτικά σκέλη μικτών χρηματοδοτικών σχημάτων, πληρωμές για οικοσυστημικές υπηρεσίες και άλλοι μηχανισμοί ιδιωτικής χρηματοδότησης. Επισημαίνουν επίσης ότι, όπου δεν έχει ακόμη προσδιοριστεί ιδιωτική χρηματοδότηση, αυτό μπορεί να αναφέρεται ρητά. 
Για την οριστικοποίηση των ποσών θα ήταν χρήσιμο το Τμήμα Δασών να επιβεβαιώσει ειδικά το ιδιωτικό ποσό ή ποσοστό συμμετοχής στις δράσεις με Universal Life, CTC ARI AIRPORT LTD και λοιπούς χορηγούς. Επίσης όλα τα εμπλεκόμενα Τμήματα θα πρέπει να διευκρινίσεις αν υπάρχουν άλλες προγραμματισμένες δράσεις της περιόδου 2024–2032 που χρηματοδοτούνται από εταιρείες, ιδρύματα, χορηγούς ή άλλους μη δημόσιους φορείς. Αυτό είναι το στοιχείο που μπορεί να μεταβάλει περισσότερο την προσωρινή εκτίμηση των €51.221,50.
Για καθεμιά από τις περιόδους, να αναφερθούν τα εξής (α & β)

	
	I.	για την περίοδο από Αύγουστο 2020 έως Ιούλιο 2024, βέλτιστες εκτιμήσεις (προαιρετικά)


	
	II. για την περίοδο από Αύγουστο 2024 έως Ιούνιο 2032, βέλτιστες εκτιμήσεις
α) περιγραφή (ελεύθερο κείμενο, κατά προτίμηση έως 3 000 χαρακτήρες)
Για την περίοδο Αύγουστος 2024–Ιούνιος 2032 έχει προσδιοριστεί ιδιωτική χρηματοδότηση για ορισμένες δράσεις που συνδέονται με τα μέτρα του ΕΣΑΦ, κυρίως μέσω φιλανθρωπικών χρηματοδοτικών μηχανισμών και εταιρικών συνεισφορών. Η πληρέστερα τεκμηριωμένη περίπτωση αφορά το έργο Phragmographysis για την απογραφή και ιεράρχηση τεχνητών φραγμών στη λεκάνη απορροής Διαρίζου, το οποίο υλοποιείται την περίοδο 2026–2027 με χρηματοδότηση €51.221,50 από το Open Rivers Programme, πρόγραμμα που χρηματοδοτείται από το φιλανθρωπικό ίδρυμα Arcadia.
Στον υφιστάμενο κατάλογο μέτρων έχουν επίσης εντοπιστεί δράσεις στις οποίες συμμετέχουν ιδιωτικοί φορείς ή χορηγοί, μεταξύ άλλων η Universal Life και η CTC ARI AIRPORT LTD, σε συνεργασία με το Τμήμα Δασών και άλλους φορείς. Για τις περιπτώσεις αυτές δεν είναι επί του παρόντος δυνατό να προσδιοριστεί το μέρος του συνολικού κόστους που καλύπτεται από ιδιωτικούς πόρους ή/και δεν υπάρχουν επαρκή στοιχεία κόστους και χρονοδιαγράμματος.

	β) εκτιμώμενη τιμή ή εύρος, αντίστοιχα (σε EUR)

Προς εκτίμηση

III. για την περίοδο από Ιούλιο 2032 έως Δεκέμβριο 2050, βέλτιστες εκτιμήσεις ή εύρη
α)	περιγραφή (ελεύθερο κείμενο, κατά προτίμηση έως 3 000 χαρακτήρες)
Για την περίοδο Ιούλιος 2032–Δεκέμβριος 2050 δεν έχουν επί του παρόντος προσδιοριστεί ή δεσμευτεί συγκεκριμένοι ιδιωτικοί χρηματοδοτικοί πόροι για την εφαρμογή των μέτρων του ΕΣΑΦ. Ωστόσο, η εμπειρία της περιόδου έως το 2032 καταδεικνύει τη δυνατότητα κινητοποίησης ιδιωτικής και φιλανθρωπικής χρηματοδότησης για επιμέρους δράσεις αποκατάστασης, μέσω χρηματοδοτικών προγραμμάτων, εταιρικών συνεισφορών και χορηγιών.
	β)	εκτιμώμενη τιμή ή εύρος, αντίστοιχα (σε EUR)
Προς εκτίμηση 

	4.3.1.5.	Προβλεπόμενη συγχρηματοδότηση και χρηματοδότηση με χρηματοδοτικά μέσα της Ένωσης
	Σημείωση: Παρατίθενται προκαταρκτικές ενδεικτικές εκτιμήσεις. Η τιμή της περιόδου II είναι εκτίμηση ενωσιακού σκέλους βάσει των διαθέσιμων στοχείων μέτρων, προγραμμάτων και ποσοστών συγχρηματοδότησης, και τελή υπό επαλήθευση. Για την περίοδο III η ενδεικτική εκτίμηση 110,3 -  €330,8 εκατ. € δεν αποτελεί εκτίμηση χρηματοδότησης, καθώς δεν στηρίζεται σε αντιστοίχιση συγκεκριμένων μέτρων με μελλοντικά χρηματοδοτικά μέσα και κανόνες επιλεξιμότητας..

Για καθεμιά από τις περιόδους, να αναφερθούν τα εξής (α & β)


	
	I.	για την περίοδο από Αύγουστο 2020 έως Ιούλιο 2024, βέλτιστες εκτιμήσεις (προαιρετικά)

	
	
II. για την περίοδο από Αύγουστο 2024 έως Ιούνιο 2032, βέλτιστες εκτιμήσεις
α) περιγραφή (ελεύθερο κείμενο, κατά προτίμηση έως 3 000 χαρακτήρες)
Για την περίοδο Αύγουστος 2024–Ιούνιος 2032, σημαντικό μέρος της χρηματοδότησης των μέτρων που συμβάλλουν στους στόχους του ΕΣΑΦ προέρχεται ή προβλέπεται να προέλθει από χρηματοδοτικά μέσα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Με βάση τους διαθέσιμους καταλόγους μέτρων και τα στοιχεία χρηματοδότησης, τα κυριότερα μέσα περιλαμβάνουν το Πρόγραμμα LIFE, ιδίως το LIFE IP Physis (Πανδώτειρα) και άλλα θεματικά έργα LIFE, το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) στο πλαίσιο της Πολιτικής Συνοχής, το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας, Αλιείας και Υδατοκαλλιέργειας (ΕΤΘΑΥ), καθώς και τα χρηματοδοτικά μέσα της Κοινής Γεωργικής Πολιτικής, ιδίως το ΕΓΤΕ και το ΕΓΤΑΑ.
β) εκτιμώμενη τιμή ή εύρος, αντίστοιχα (σε EUR)

Προς εκτίμηση

III. για την περίοδο από Ιούλιο 2032 έως Δεκέμβριο 2050, βέλτιστες εκτιμήσεις ή εύρη
α)	περιγραφή (ελεύθερο κείμενο, κατά προτίμηση έως 3 000 χαρακτήρες)
Για την περίοδο Ιούλιος 2032–Δεκέμβριος 2050, η εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΕ) 2024/1991 αναμένεται να απαιτήσει σημαντικούς πρόσθετους χρηματοδοτικούς πόρους, τόσο για τη συνέχιση και διατήρηση των αποτελεσμάτων των μέτρων αποκατάστασης που θα έχουν υλοποιηθεί κατά την προηγούμενη περίοδο όσο και για την εφαρμογή νέων μέτρων. Οι ανάγκες αυτές συνδέονται ιδίως με την προοδευτική επίτευξη των στόχων αποκατάστασης για το 2040 και το 2050, συμπεριλαμβανομένης της εφαρμογής μέτρων σε τουλάχιστον 60% και 90%, αντίστοιχα, της έκτασης των τύπων οικοτόπων που δεν βρίσκονται σε καλή κατάσταση, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του Κανονισμού.

β)	εκτιμώμενη τιμή ή εύρος, αντίστοιχα (σε EUR)
Προς εκτίμηση

	4.3.2.	Επιδοτήσεις που επηρεάζουν αρνητικά την επίτευξη των στόχων και την εκπλήρωση των υποχρεώσεων που ορίζονται στον κανονισμό [άρθρο 15 παράγραφος 3) στοιχείο κβ)]   


	4.3.2.1.	Αναφορά των επιδοτήσεων που επηρεάζουν αρνητικά την επίτευξη των στόχων και την εκπλήρωση των υποχρεώσεων που προβλέπονται από τον κανονισμό
	a) Να υποδειχθεί το στοιχείο α) ή το στοιχείο β). Αν επιλεγεί το στοιχείο α), να παρασχεθούν πληροφορίες στα πεδία i), ii) και iii).

Σημείωση:  Επιλέγεται το στοιχείο (a) ως ασφαλέστερη προσέγγιση διότι επιτρέπει να αξιοποιήσουμε υφιστάμενες επίσημες διαδικασίες αναφοράς. Για την παράγραφο i: Χρησιμοποιείται το τελικό επικαιροποιημένο ΕΣΕΚ του 2024 ως η πιο πρόσφατη επίσημη εθνική αναφορά της Κύπρου και εκεί δηλώνεται ότι η Κύπρος δεν παρέχει επιδοτήσεις ορυκτών καυσίμων.
Για την παράγραφο ii: Επισημαίνεται ότι δεν έχει διατεθεί σχετικό υλικό. Η ΑΑ  επιβεβαίωσε ότι στην Κυπριακή Δημοκρατία δεν έχει διενεργηθεί, ούτε βρίσκεται σε εξέλιξη ή προγραμματίζεται καταγραφή/αξιολόγηση μη ενεργειακών περιβαλλοντικά επιβλαβών επιδοτήσεων σύμφωνα με τη σχετική καθοδήγηση που αναπτύχθηκε στο πλαίσιο της Απόφασης (ΕΕ) 2022/591 για το 8ο Πρόγραμμα Δράσης για το Περιβάλλον.

α) Η υποβολή εκθέσεων εναρμονίζεται με το υφιστάμενο πλαίσιο υποβολής εκθέσεων και τις υφιστάμενες κατευθυντήριες γραμμές

	
	i. επιδοτήσεις ορυκτών καυσίμων επιζήμιες για το περιβάλλον και άλλες ενεργειακές επιδοτήσεις επιζήμιες για το περιβάλλον (προσδιορίζονται μέσω υποβολής εκθέσεων βάσει του κανονισμού (ΕΕ) 2018/1999 για τη διακυβέρνηση της Ενεργειακής Ένωσης και της Δράσης για το Κλίμα) .(Πεδίο ελεύθερου κειμένου, κατά προτίμηση έως 1 000 χαρακτήρες.)

Σύμφωνα με το επικαιροποιημένο Εθνικό Σχέδιο της Κύπρου για την Ενέργεια και το Κλίμα 2021–2030, το οποίο υποβλήθηκε το 2024 στο πλαίσιο του Κανονισμού (ΕΕ) 2018/1999 για τη Διακυβέρνηση της Ενεργειακής Ένωσης και της Δράσης για το Κλίμα, η Κυπριακή Δημοκρατία αναφέρει ότι δεν παρέχει επιδοτήσεις ορυκτών καυσίμων. Οι υφιστάμενες φορολογικές απαλλαγές για συγκεκριμένες χρήσεις ενεργειακών προϊόντων εφαρμόζονται στο πλαίσιο της σχετικής ενωσιακής νομοθεσίας. Με βάση την πλέον πρόσφατη διαθέσιμη εθνική αναφορά, δεν προσδιορίζονται στο παρόν στάδιο επιδοτήσεις ορυκτών καυσίμων ή άλλες ενεργειακές επιδοτήσεις επιβλαβείς για το περιβάλλον προς αναφορά στο παρόν πεδίο.
ii επιζήμιες για το περιβάλλον επιδοτήσεις που δεν συνδέονται με την ενέργεια και προσδιορίζονται σύμφωνα με το έγγραφο καθοδήγησης που καταρτίστηκε σύμφωνα με την απόφαση (ΕΕ) 2022/591 σχετικά με γενικό ενωσιακό πρόγραμμα δράσης για το περιβάλλον έως το 2030. (Πεδίο ελεύθερου κειμένου, κατά προτίμηση έως 1 000 χαρακτήρες.)

Κατά τον χρόνο κατάρτισης του παρόντος ΕΣΑΦ δεν έχει καταστεί διαθέσιμη ολοκληρωμένη εθνική καταγραφή μη ενεργειακών περιβαλλοντικά επιβλαβών επιδοτήσεων, η οποία να έχει εκπονηθεί σύμφωνα με τη σχετική καθοδήγηση που αναπτύχθηκε στο πλαίσιο της Απόφασης (ΕΕ) 2022/591 για το 8ο Πρόγραμμα Δράσης για το Περιβάλλον. Ως εκ τούτου, δεν είναι δυνατό στο παρόν στάδιο να προσδιοριστεί, με επαρκή τεκμηρίωση, κατάλογος μη ενεργειακών επιδοτήσεων που επηρεάζουν αρνητικά την επίτευξη των στόχων και την εκπλήρωση των υποχρεώσεων του Κανονισμού (ΕΕ) 2024/1991. Η σχετική πληροφορία θα επικαιροποιηθεί εφόσον καταστούν διαθέσιμα αποτελέσματα σχετικής εθνικής αξιολόγησης ή καταγραφής.
	iii.άλλη αναφορά των επιδοτήσεων που επηρεάζουν αρνητικά την επίτευξη των στόχων και την εκπλήρωση των υποχρεώσεων που προβλέπονται από τον κανονισμό (προαιρετικά)
(Πεδίο ελεύθερου κειμένου, κατά προτίμηση έως 1 000 χαρακτήρες.)

β)Ελεύθερη υπόδειξη (Πεδίο ελεύθερου κειμένου, κατά προτίμηση έως 3 000 χαρακτήρες.)





[bookmark: _Toc244696604]5. Τομείς που σχετίζονται με την παρακολούθηση, την αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας και την αναθεώρηση των μέτρων
	5.1. Περιγραφή της παρακολούθησης της κατάστασης (και της τάσης) των οικοτόπων και της ποιότητας (και της τάσης) των οικοτόπων ειδών σε περιοχές που υπόκεινται σε αποκατάσταση σύμφωνα με τα άρθρα 4 και 5 [άρθρο 15 παράγραφος 3 στοιχείο ιστ)]
	α)	οριζόντια περιγραφή (ελεύθερο κείμενο, κατά προτίμηση έως 3 000 χαρακτήρες)
Η παρακολούθηση της κατάστασης και της τάσης των τύπων οικοτόπων και της ποιότητας και της τάσης των ενδιαιτημάτων των ειδών στις περιοχές που υπόκεινται σε μέτρα αποκατάστασης σύμφωνα με τα άρθρα 4 και 5 θα βασίζεται, κατά περίπτωση, στα υφιστάμενα και σχεδιαζόμενα εθνικά συστήματα και προγράμματα παρακολούθησης, με αξιοποίηση ιδίως του προτεινόμενου μόνιμου Εθνικού Συστήματος Εποπτείας της Βιοποικιλότητας, όπως αυτό τελικά υιοθετηθεί και τεθεί σε εφαρμογή.
Για κάθε περιοχή στην οποία εφαρμόζονται μέτρα αποκατάστασης θα επιδιώκεται η καταγραφή της κατάστασης αναφοράς και η επαναλαμβανόμενη συλλογή συγκρίσιμων δεδομένων, με χρήση κατάλληλων και τυποποιημένων μεθόδων και δεικτών, ώστε να είναι δυνατή η εκτίμηση της κατεύθυνσης και του ρυθμού μεταβολής. Για τους τύπους οικοτόπων θα παρακολουθούνται οι παράμετροι που είναι κατάλληλες για την αξιολόγηση της κατάστασής τους, περιλαμβανομένων, κατά περίπτωση, της έκτασης, της δομής και των λειτουργιών τους και των χαρακτηριστικών & τυπικών ειδών. Για τα ενδιαιτήματα των ειδών θα παρακολουθούνται παράμετροι που επιτρέπουν την αξιολόγηση της ποιότητας και της εξέλιξής της σε σχέση με τις οικολογικές απαιτήσεις των ειδών.
Η παρακολούθηση θα περιλαμβάνει επίσης, όπου απαιτείται, τις κύριες πιέσεις και απειλές και άλλους περιβαλλοντικούς παράγοντες που μπορούν να επηρεάζουν την απόκριση των οικοτόπων και των ειδών στα μέτρα αποκατάστασης, ώστε να υποστηρίζεται η ερμηνεία των παρατηρούμενων μεταβολών.
Η συχνότητα και ένταση της παρακολούθησης θα καθορίζονται ανάλογα με το αντικείμενο, το είδος του μέτρου, την αναμενόμενη ταχύτητα οικολογικής απόκρισης και τις πιέσεις που ασκούνται στην περιοχή. Θα αξιοποιούνται, όπου είναι κατάλληλο, δεδομένα πεδίου, γεωχωρικά δεδομένα, τηλεπισκόπηση και άλλες διαθέσιμες πηγές. Τα δεδομένα θα διατηρούνται σε κατάλληλες βάσεις δεδομένων και γεωγραφικά συστήματα πληροφοριών, ώστε να διασφαλίζονται η διαχρονική συγκρισιμότητα, η ιχνηλασιμότητα και η σύνδεσή τους με τις περιοχές και τα εφαρμοζόμενα μέτρα αποκατάστασης.
Τα αποτελέσματα της παρακολούθησης θα χρησιμοποιούνται για την αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας και, όπου απαιτείται, την προσαρμογή ή αναθεώρηση των μέτρων αποκατάστασης.


	
	β) περιγραφή που αφορά ειδικά το άρθρο 4 (ελεύθερο κείμενο, κατά προτίμηση έως 3 000 χαρακτήρες, προαιρετικά)

Για τους τύπους οικοτόπων και τα ενδιαιτήματα των ειδών που εμπίπτουν στο άρθρο 4, η παρακολούθηση στις περιοχές εφαρμογής μέτρων αποκατάστασης θα αξιοποιεί, κατά περίπτωση, τις μεθοδολογίες, τα πρωτόκολλα, τα δίκτυα παρακολούθησης και τα δεδομένα που έχουν αναπτυχθεί στο πλαίσιο της εθνικής εποπτείας για την εφαρμογή της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ και της υποβολής των εξαετών εκθέσεων του άρθρου 17. Η προσέγγιση αυτή θα επιτρέπει τη σύνδεση της παρακολούθησης των περιοχών αποκατάστασης με τη διαχρονική αξιολόγηση της κατάστασης διατήρησης των αντίστοιχων τύπων οικοτόπων και ειδών σε εθνικό/βιογεωγραφικό επίπεδο.
Στις περιοχές εφαρμογής μέτρων αποκατάστασης, η υφιστάμενη προσέγγιση εποπτείας θα εξειδικεύεται, όπου απαιτείται, ώστε να παρέχει δεδομένα κατάλληλης χωρικής και χρονικής ανάλυσης για την αξιολόγηση της κατάστασης και της τάσης των τύπων οικοτόπων και της ποιότητας και της τάσης της ποιότητας των ενδιαιτημάτων των ειδών. Η συχνότητα παρακολούθησης θα προσαρμόζεται στην οικολογική δυναμική του αντικειμένου, στο είδος και στον αναμενόμενο χρόνο απόκρισης στο μέτρο αποκατάστασης και στις πιέσεις και απειλές που ασκούνται στην περιοχή και δύναται, όπου απαιτείται, να είναι συχνότερη από τον εξαετή κύκλο αναφοράς του άρθρου 17.
Με τον τρόπο αυτό επιδιώκεται η μέγιστη δυνατή αξιοποίηση των υφιστάμενων δεδομένων και υποδομών παρακολούθησης, η συνέπεια μεταξύ της παρακολούθησης για την Οδηγία 92/43/ΕΟΚ και τον Κανονισμό (ΕΕ) 2024/1991 και η αποφυγή δημιουργίας παράλληλων και επικαλυπτόμενων συστημάτων συλλογής δεδομένων.


	
	γ) περιγραφή που αφορά ειδικά το άρθρο 5 (ελεύθερο κείμενο, κατά προτίμηση έως 3 000 χαρακτήρες, προαιρετικά)

	5.2. Περιγραφή της διαδικασίας αξιολόγησης της αποτελεσματικότητας των μέτρων αποκατάστασης [άρθρο 15 παράγραφος 3 στοιχείο ιστ)]
	α)	οριζόντια περιγραφή (ελεύθερο κείμενο, κατά προτίμηση έως 3 000 χαρακτήρες)
Η αποτελεσματικότητα των μέτρων αποκατάστασης θα αξιολογείται σε σχέση με τους επιδιωκόμενους στόχους κάθε μέτρου και τη συμβολή του στην επίτευξη των στόχων και υποχρεώσεων του Κανονισμού. Η αξιολόγηση σε επίπεδο μέτρου θα βασίζεται σε κατάλληλες παραμέτρους παρακολούθησης και, κατά περίπτωση, σε οικολογικές αξιολογήσεις και αξιολογήσεις της βιοποικιλότητας, αξιολογήσεις σχετικές με την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή και περιοδικές επανεξετάσεις.
Παράλληλα, σε επίπεδο των αντίστοιχων στόχων του ΕΣΑΦ, η συνολική αποτελεσματικότητα των μέτρων θα αξιολογείται, όπου εφαρμόζεται, με βάση την εξέλιξη των ειδικών δεικτών που προβλέπονται στα επιμέρους άρθρα του Κανονισμού και την πρόοδο προς τις προβλεπόμενες αυξητικές τάσεις ή άλλα σχετικά επίπεδα-στόχους. Για τους τύπους οικοτόπων και τα είδη των άρθρων 4 και 5 θα λαμβάνονται επίσης υπόψη τα αποτελέσματα της παρακολούθησης της κατάστασης και της τάσης των τύπων οικοτόπων και της ποιότητας και της τάσης της ποιότητας των ενδιαιτημάτων των ειδών στις περιοχές αποκατάστασης, στη βάση εξαετών κύκλων παρακολούθησης, επιτυγχάνοντας συνέργειες με τις υποχρεώσεις για τα άρθρα 17 και 12 των Οδηγιών για τη Φύση.
Τα αποτελέσματα της αξιολόγησης θα αξιοποιούνται για τον εντοπισμό της ανάγκης προσαρμογής, συμπλήρωσης ή αναθεώρησης των μέτρων, όπου αυτό απαιτείται για την επίτευξη των αντίστοιχων στόχων και υποχρεώσεων του Κανονισμού.


	
	β) περιγραφή που αφορά συγκεκριμένα άρθρα — να υποδειχθεί/- ούν το/τα άρθρο/-α (προαιρετικά, να επιλεγούν ένα ή περισσότερα άρθρα από τον κατάλογο των κωδικών άρθρων)

	
	γ) περιγραφή που αφορά συγκεκριμένα άρθρα — ελεύθερο κείμενο, κατά προτίμηση έως 3 000 χαρακτήρες (προαιρετικά)

	
	

	5.3. Προσέγγιση όσον αφορά την αναθεώρηση των μέτρων [άρθρο 15 παράγραφος 3 στοιχείο ιστ)]
	Σημείωση: Βασικό ζητούμενο εδώ είναι το πότε και πώς αναθεωρούμε ένα μέτρο όταν δεν λειτουργεί επαρκώς. Δηλαδή θα πρέπει να εξετασθεί πώς θα χρησιμοποιούνται τα δεδομένα παρακολούθησης, η ανατροφοδότηση από ενδιαφερόμενα μέρη, η νέα γνώση, καθώς και οι μηχανισμοί περιοδικής αξιολόγησης των στόχων, λαμβάνοντας υπόψη τη σχέση κόστους-αποτελεσματικότητας, συνέργειες και συμβιβασμούς (trade-offs), ανάγκες μακροχρόνιας συντήρησης, αποφυγή μελλοντικών αναγκών αποκατάστασης και ευθυγράμμιση με εξελισσόμενες πολιτικές. Έως την εισροή ειδικότερης πληροφορίας από την ΑΑ και τα εμπλεκόμενα Τμήματα, λαμβάνεται υπόψη το άρθρο 19 του Κανονισμού το οποίο προβλέπει δύο επίπεδα αναθεώρησης: τις προγραμματισμένες αναθεωρήσεις του ΕΣΑΦ έως 30 Ιουνίου 2032 και 30 Ιουνίου 2042, αλλά υπάρχει και δυνατότητα ενδιάμεσης αναθεώρησης στην περίπτωση που η παρακολούθηση του άρθρου 20 δείξει ότι τα προβλεπόμενα μέτρα δεν επαρκούν για την επίτευξη των στόχων και υποχρεώσεων των άρθρων 4–13.

α)	οριζόντια περιγραφή (ελεύθερο κείμενο, κατά προτίμηση έως 3 000 χαρακτήρες)
Η αναθεώρηση των μέτρων αποκατάστασης θα βασίζεται σε διαδικασία προσαρμοστικής διαχείρισης (adaptive management), ώστε τα μέτρα να παραμένουν αποτελεσματικά, κατάλληλα και επαρκή για την επίτευξη των στόχων και την εκπλήρωση των υποχρεώσεων του Κανονισμού. Η ανάγκη αναθεώρησης θα αξιολογείται με βάση τα αποτελέσματα της παρακολούθησης και της αξιολόγησης της αποτελεσματικότητας των μέτρων, όπως περιγράφονται στα πεδία 5.1 και 5.2, την πρόοδο προς τους αντίστοιχους στόχους και υποχρεώσεις του Κανονισμού, νέα επιστημονικά δεδομένα και, κατά περίπτωση, την ανατροφοδότηση από τις αρμόδιες αρχές και τα ενδιαφερόμενα μέρη.
Κατά την επανεξέταση θα διερευνώνται οι αιτίες τυχόν ανεπαρκούς αποτελεσματικότητας ή απόκλισης από την αναμενόμενη πορεία και θα αξιολογείται η ανάγκη προσαρμογής του τρόπου, της έντασης, της χωρικής στόχευσης ή του χρονοδιαγράμματος εφαρμογής των υφιστάμενων μέτρων, καθώς και η ανάγκη συμπλήρωσης ή αντικατάστασής τους ή θέσπισης πρόσθετων μέτρων. Όπου είναι σχετικό, θα λαμβάνονται επίσης υπόψη η σχέση κόστους-αποτελεσματικότητας, οι συνέργειες και ενδεχόμενοι συμβιβασμοί με άλλους περιβαλλοντικούς και κοινωνικοοικονομικούς στόχους, οι ανάγκες μακροχρόνιας διαχείρισης και συντήρησης, η αποφυγή δημιουργίας νέων αναγκών αποκατάστασης, οι μεταβολές στις πιέσεις και απειλές και η εξέλιξη των σχετικών πολιτικών και του θεσμικού πλαισίου.
Η αναθεώρηση θα λαμβάνει επίσης υπόψη τις καλύτερες διαθέσιμες επιστημονικές γνώσεις και τις διαπιστωμένες ή προβλεπόμενες μεταβολές των περιβαλλοντικών συνθηκών λόγω της κλιματικής αλλαγής. Τα μέτρα και οι παραδοχές στις οποίες βασίζονται θα επανεξετάζονται στο πλαίσιο των προβλεπόμενων αναθεωρήσεων του ΕΣΑΦ έως τις 30 Ιουνίου 2032 και 30 Ιουνίου 2042. Επιπροσθέτως, εάν από την παρακολούθηση προκύπτει ότι τα προβλεπόμενα μέτρα δεν είναι επαρκή για την επίτευξη των στόχων και την εκπλήρωση των υποχρεώσεων των άρθρων 4 έως 13, θα πραγματοποιείται επανεξέταση και, όπου απαιτείται, αναθεώρηση του ΕΣΑΦ και ένταξη συμπληρωματικών μέτρων, σύμφωνα με το άρθρο 19 του Κανονισμού.


	
	β) περιγραφή που αφορά συγκεκριμένα άρθρα — να υποδειχθεί/- ούν το/τα άρθρο/-α (προαιρετικά, να επιλεγούν ένα ή περισσότερα άρθρα από τον κατάλογο των κωδικών άρθρων)

	
	γ) περιγραφή που αφορά συγκεκριμένα άρθρα — ελεύθερο κείμενο, κατά προτίμηση έως 3 000 χαρακτήρες (προαιρετικά)

	
	

	5.4. Αναφορές σχετικά με τις διατάξεις προς διασφάλιση των συνεχών, μακροπρόθεσμων και βιώσιμων αποτελεσμάτων των μέτρων 
αποκατάστασης [άρθρο 15 παράγραφος 3 στοιχείο ιζ)]
	Σημείωση: Βασικό ζητούμενο εδώ είναι το τι προβλέπουμε ώστε, όταν ένα μέτρο λειτουργήσει, το αποτέλεσμα να μην χαθεί μετά από λίγα χρόνια.

α)	οριζόντια περιγραφή (ελεύθερο κείμενο, κατά προτίμηση έως 3 000 χαρακτήρες)
Η διασφάλιση συνεχών, μακροπρόθεσμων και βιώσιμων αποτελεσμάτων των μέτρων αποκατάστασης θα βασίζεται στην παρακολούθηση της εφαρμογής και της αποτελεσματικότητάς τους, στην προσαρμοστική διαχείριση και στην περιοδική αναθεώρησή τους. Τα μέτρα θα επανεξετάζονται βάσει των αποτελεσμάτων της παρακολούθησης και θα προσαρμόζονται, συμπληρώνονται ή, όπου απαιτείται, αντικαθίστανται, ώστε οι επιτευχθείσες οικολογικές βελτιώσεις να διατηρούνται και να ενισχύονται στον χρόνο. Κάθε αναθεώρηση του ΕΣΑΦ θα πραγματοποιείται με γνώμονα τη διασφάλιση της μακροχρόνιας αποτελεσματικότητας και διατηρησιμότητας των αποτελεσμάτων της αποκατάστασης.
Κατά τον σχεδιασμό και την εφαρμογή των μέτρων θα λαμβάνεται υπόψη ότι ο χρόνος οικολογικής απόκρισης διαφέρει μεταξύ οικοσυστημάτων και τύπων παρέμβασης. Ορισμένα μέτρα μπορεί να είναι εφάπαξ, ενώ άλλα απαιτούν συνεχή ή επαναλαμβανόμενη διαχείριση, παρακολούθηση και συντήρηση για τη διατήρηση των αποτελεσμάτων τους. Για τον λόγο αυτό θα επιδιώκεται, όπου απαιτείται, η πρόβλεψη των αναγκών μακροχρόνιας διαχείρισης ήδη κατά τον σχεδιασμό των μέτρων.
Η μακροχρόνια διατήρηση των αποτελεσμάτων θα υποστηρίζεται επίσης, κατά περίπτωση, από το υφιστάμενο εθνικό και ενωσιακό θεσμικό πλαίσιο προστασίας της φύσης και διαχείρισης των φυσικών πόρων, από κατάλληλους μηχανισμούς δημόσιας και ενωσιακής χρηματοδότησης και κίνητρα, καθώς και από την ενίσχυση της διοικητικής, επιστημονικής και τεχνικής ικανότητας των αρμόδιων φορέων. Ιδιαίτερη έμφαση θα δίνεται στη συνέχεια της παρακολούθησης, στη διατήρηση και αξιοποίηση των σχετικών δεδομένων και της επιστημονικής γνώσης και στη συνεργασία μεταξύ των αρμόδιων αρχών και φορέων εφαρμογής.
Όπου διαπιστώνονται νέες ή εντεινόμενες πιέσεις, μεταβολές λόγω κλιματικής αλλαγής ή άλλοι παράγοντες που ενδέχεται να υπονομεύσουν τα αποτελέσματα της αποκατάστασης, θα εξετάζεται η ανάγκη πρόσθετων μέτρων πρόληψης, διαχείρισης ή συντήρησης, ώστε να περιορίζεται ο κίνδυνος εκ νέου υποβάθμισης των αποκατεστημένων οικοσυστημάτων.


	
	β) περιγραφή που αφορά συγκεκριμένα άρθρα — να υποδειχθεί/- ούν το/τα άρθρο/-α (προαιρετικά, να επιλεγούν ένα ή περισσότερα άρθρα από τον κατάλογο των κωδικών άρθρων)

	
	γ) περιγραφή που αφορά συγκεκριμένα άρθρα — ελεύθερο κείμενο, κατά προτίμηση έως 3 000 χαρακτήρες (προαιρετικά)

	
	

	5.5. Υπόδειξη των συστημάτων παρακολούθησης των μέτρων αποκατάστασης (προαιρετικά) 
συμπεριλαμβανομένου του τρόπου με τον οποίο αυτά λειτουργούν βάσει ηλεκτρονικών βάσεων δεδομένων και συστημάτων γεωγραφικών πληροφοριών και μεγιστοποιούν την πρόσβαση και χρήση δεδομένων και υπηρεσιών από τεχνολογίες τηλεπισκόπησης, γεωσκόπησης (υπηρεσίες Copernicus), επιτόπιους αισθητήρες και συσκευές, ή επιστημονικών δεδομένων πολιτών, αξιοποιώντας τις ευκαιρίες που προσφέρουν η τεχνητή νοημοσύνη και η προηγμένη ανάλυση και επεξεργασία δεδομένων (άρθρο 20 παράγραφος 9) 
	α)	οριζόντια περιγραφή (ελεύθερο κείμενο, κατά προτίμηση έως 
3 000 χαρακτήρες)

β)	περιγραφή που αφορά συγκεκριμένα άρθρα — να υποδειχθεί/- ούν το/τα άρθρο/-α (να επιλεγούν ένα ή περισσότερα άρθρα από τον κατάλογο των κωδικών άρθρων)

γ) περιγραφή που αφορά συγκεκριμένα άρθρα — ελεύθερο κείμενο, κατά προτίμηση έως 3 000 χαρακτήρες






[bookmark: _Toc244696605]Μέρος Β —Εθνική προσέγγιση όσον αφορά την επίτευξη των στόχων αποκατάστασης και την εκπλήρωση των υποχρεώσεων, ανά άρθρο
[bookmark: _Toc244696606]6.	Αποκατάσταση χερσαίων και παράκτιων οικοσυστημάτων και οικοσυστημάτων γλυκών υδάτων (άρθρο 4)
[bookmark: _Toc244696607]	6.1.	Εθνική προσέγγιση και συναφείς πληροφορίες
		6.1.1.	Εθνική προσέγγιση

	6.1.1.1. Περιγραφική επισκόπηση της προσέγγισης του κράτους μέλους όσον αφορά την επίτευξη των στόχων αποκατάστασης και την εκπλήρωση των υποχρεώσεων για τα χερσαία και παράκτια οικοσυστήματα και τα οικοσυστήματα γλυκών υδάτων, με βάση τα πλέον πρόσφατα επιστημονικά στοιχεία [άρθρο 15 παράγραφος 3 στοιχείο γ)] (προαιρετικά)
	Ελεύθερο κείμενο, κατά προτίμηση έως 3 000 χαρακτήρες.
Η προσέγγιση του ΕΣΑΦ για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων του άρθρου 4 βασίζεται στα δεδομένα της εθνικής έκθεσης του άρθρου 17 της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ για την περίοδο 2019–2024. Ανάγκη επανεγκατάστασης τύπων οικοτόπων θεωρείται ότι υπάρχει μόνο στις 3 περιπτώσεις όπου η τρέχουσα έκταση έχει δηλωθεί κατά 2–10% μικρότερη της σχετικής Ευνοϊκής Τιμής Αναφοράς (ΕΤΑ). Ήτοι, δεν λαμβάνεται υπόψη το 2% του εύρους 0–2% στις περιπτώσεις όπου η τρέχουσα τιμή δηλώθηκε ως «περίπου ίση» (aeq) με την ΕΤΑ, καθώς η κλάση 0–2% επιλέχθηκε λόγω αδυναμίας προσδιορισμού ακριβούς τιμής και δεν υποδηλώνει έλλειμμα έκτασης. Για τη βελτίωση της κατάστασης των τύπων οικοτόπων λαμβάνονται υπόψη οι εκτάσεις που αξιολογήθηκαν ως μη καλής κατάστασης (not-good condition), ενώ για τα ενδιαιτήματα των ειδών, ο σχεδιασμός επικεντρώνεται στις περιπτώσεις όπου τεκμηριώνεται ανεπάρκεια ή αβεβαιότητα για την έκταση ή/και την ποιότητα του ενδιαιτήματος.
Η χωρική στόχευση των μέτρων εστιάζει στο Δίκτυο Natura 2000 και ως επί το πλείστον σε κρατικές εκτάσεις όπου έχουν ήδη υλοποιηθεί ή υλοποιούνται δράσεις διατήρησης, βελτίωσης ή αποκατάστασης. Αυτές θα αποτελέσουν βασικό άξονα εφαρμογής του ΕΣΑΦ έως το 2030. Παράλληλα, υφιστάμενες πολιτικές και προγράμματα παρέχουν δυνατότητες και κίνητρα για πρόληψη σημαντικής υποβάθμισης περιοχών τύπων οικοτόπωνεφαρμογή σχετικών δράσεων και σε ιδιωτικές εκτάσεις.
Η επιλογή και ιεράρχηση των μέτρων και των εκτάσεων αποκατάστασης βασίζεται σε τεκμηριωμένες ανάγκες των τύπων οικοτόπων και των ειδών, συνεκτιμώντας τη δυνατότητα εφαρμογής κατάλληλων και αποτελεσματικών μέτρων, την αξιοποίηση υφιστάμενων ή προγραμματισμένων δράσεων και, όπου είναι συναφές, τη συμβολή τους στην ενίσχυση της οικολογικής συνοχής και συνδεσιμότητας. Προηγήθηκε διερεύνηση των διαθέσιμων πηγών και των δυνατοτήτων υπηρεσιών/φορέων και πραγματοποιήθηκαν συστηματικές διαβουλεύσεις με τις εμπλεκόμενες υπηρεσίες και φορείς.
Η προσέγγιση για την εκτίμηση των εκτάσεων που καλύπτονται από μέτρα αποκατάστασης βασίζεται στο επίπεδο ωριμότητας και τη διαθεσιμότητα στοιχείων για κάθε μέτρο. Για μέτρα που έχουν ήδη υλοποιηθεί ή προγραμματιστεί στο πλαίσιο έργων ή δράσεων, με προκαθορισμένες εκτάσεις εφαρμογής, χρησιμοποιούνται οι αντίστοιχες διαθέσιμες τιμές. Για νέα προτεινόμενα μέτρα, χωρίς επακριβώς προσδιορισμένες εκτάσεις εφαρμογής, γίνεται η βέλτιστη εκτίμηση βάσει διαθέσιμων στοιχείων, όπως το χωρικό επίπεδο σχεδιασμού και τα διαθέσιμα γεωχωρικά δεδομένα.
Η επιλογή και ιεράρχηση των μέτρων λαμβάνει επίσης υπόψη τη δυνατότητα ενός μέτρου να συμβάλλει ταυτόχρονα, όπου είναι εφικτό και οικολογικά κατάλληλο, στην επίτευξη στόχων και υποχρεώσεων περισσότερων του ενός άρθρων του Κανονισμού, ενισχύοντας τις συνέργειες και τη συνοχή της συνολικής εθνικής προσπάθειας αποκατάστασης.
Για την έγκαιρη επίτευξη των στόχων επιδιώκεται η αξιοποίηση υφιστάμενων θεσμικών, διαχειριστικών και χρηματοδοτικών εργαλείων, καθώς και η συνέργεια με υφιστάμενες πολιτικές και προγράμματα διατήρησης και αποκατάστασης.

		6.1.2.	Συναφείς πληροφορίες σχετικά με τους τύπους οικοτόπων (άρθρο 4 παράγραφοι 1, 4 και 9)

	6.1.2.1.	Συνολική έκταση των τύπων οικοτόπων
	Να επιλεγεί ένα από τα παρακάτω (σε km2):
α) βέλτιστη εκτίμηση ή εύρος από τα δεδομένα του άρθρου 17 της οδηγίας για τους οικοτόπους (2013-2018)
β) βέλτιστη εκτίμηση ή εύρος από τα δεδομένα του άρθρου 17 της οδηγίας για τους οικοτόπους (2019-2024): 
Ελάχιστη έκταση: 1.631,656
Μέγιστη έκταση: 1.803, 9097

γ)	βέλτιστη εκτίμηση ή εύρος από άλλη πηγή δεδομένων
Αν επιλεγεί το γ), να αναφερθούν η πηγή, η μέθοδος και η αιτιολόγηση (ελεύθερο κείμενο, κατά προτίμηση έως 3 000 χαρακτήρες)

	6.1.2.2.	Συνολική έκταση των τύπων οικοτόπων «που δεν βρίσκονται σε καλή κατάσταση»
	Να επιλεγεί ένα από τα παρακάτω (σε km2):
α) βέλτιστη εκτίμηση ή εύρος από τα δεδομένα του άρθρου 17 της οδηγίας για τους οικοτόπους (2013-2018)
β) βέλτιστη εκτίμηση ή εύρος από τα δεδομένα του άρθρου 17 της οδηγίας για τους οικοτόπους (2019-2024): 
Ελάχιστη έκταση: 149,360
Μέγιστη έκταση: 165,0918
γ)	βέλτιστη εκτίμηση ή εύρος από άλλη πηγή δεδομένων
Αν επιλεγεί το γ), να αναφερθούν η πηγή, η μέθοδος και η αιτιολόγηση (ελεύθερο κείμενο, κατά προτίμηση έως 3 000 χαρακτήρες)

	6.1.2.3.	Συνολική έκταση των τύπων οικοτόπων που βρίσκονται σε «άγνωστη» κατάσταση
	Να επιλεγεί ένα από τα παρακάτω (σε km2):
α) βέλτιστη εκτίμηση ή εύρος από τα δεδομένα του άρθρου 17 της οδηγίας για τους οικοτόπους (2013-2018)
β) βέλτιστη εκτίμηση ή εύρος από τα δεδομένα του άρθρου 17 της οδηγίας για τους οικοτόπους (2019-2024) 
Ελάχιστη έκταση: 4,3414
Μέγιστη έκταση: 4,8235

γ)	βέλτιστη εκτίμηση ή εύρος από άλλη πηγή δεδομένων
Αν επιλεγεί το γ), να αναφερθούν η πηγή, η μέθοδος και η αιτιολόγηση (ελεύθερο κείμενο, κατά προτίμηση έως 3 000 χαρακτήρες)

	6.1.2.4.	Συνολική έκταση που πρέπει να επανέλθει για την επίτευξη ικανοποιητικών περιοχών αναφοράς
	Να επιλεγεί ένα από τα παρακάτω (σε km2):
α) βέλτιστη εκτίμηση ή εύρος από τα δεδομένα του άρθρου 17 της οδηγίας για τους οικοτόπους (2013-2018)

β) βέλτιστη εκτίμηση ή εύρος από τα δεδομένα του άρθρου 17 της οδηγίας για τους οικοτόπους (2019-2024)

Ελάχιστη έκταση: 0,0206
Μέγιστη έκταση: 0,112

Σημείωση: Εδώ διατηρούνται οι εκτιμήσεις βάσει της δικής μας προσέγγισης όπως περιγράφεται και στο πεδίο 6.1.1.1, και όχι οι εκτιμήσεις της ΕΕ οι οποίες είναι MIN=0,0206, MAX= 33,3603 & BEST= 16,6905. Η εκτίμηση της πρόσθετης έκτασης που απαιτείται για επανεγκατάσταση βασίζεται στους τύπους οικοτόπων που προσδιορίζονται στα δεδομένα EEA/Article 17 ως έχοντες υφιστάμενη έκταση περισσότερο από 2% μικρότερη από την FRA, δηλαδή στους 1310, 92A0 και 2110. Οι τύποι με ένδειξη “approximately equal to FRA (aeq)” δεν δημιουργούν ανάγκη επανεγκατάστασης, σύμφωνα με τις επεξηγηματικές σημειώσεις του ΕΣΑΦ. Για τους τρεις τύπους με ένδειξη FRA “2–10”, η πρόσθετη έκταση υπολογίζεται από το αντίστοιχο εύρος της FRA. Ως βέλτιστη εκτίμηση χρησιμοποιείται η μέση τιμή του προκύπτοντος εύρους.
	Habitat
	Current area (km²)
	FRA min (=CV/0.98)
	FRAmax (=CV/0.90)
	Re-establishment need στο 2%
	Re-establishment need στο 10%
	Μέση τιμή του εύρους km²

	1310
	0.53
	0.54082
	0.5889
	0.0108
	0.0589
	0.0349

	2110
	0.17
	0.1735
	0.1889
	0.0035
	0.0189
	0.0112

	92A0
	0.3105
	0.3168
	0.345
	0.0063
	0.0345
	0.0204

	
	1.0105
	1.0311
	1.1228
	0.0206
	0.1123
	0.06645



γ)	βέλτιστη εκτίμηση ή εύρος από άλλη πηγή δεδομένων
Αν επιλεγεί το γ), να αναφερθούν η πηγή, η μέθοδος και η αιτιολόγηση (ελεύθερο κείμενο, κατά προτίμηση έως 3 000 χαρακτήρες)

		6.1.3.	Ελάχιστες εκτάσεις που πρέπει να αποκατασταθούν

	Τα ακόλουθα πεδία μπορούν να προσυμπληρωθούν, με βάση τις πληροφορίες που παρέχονται στα πεδία του σημείου 6.1.2.

	6.1.3.1. Ελάχιστη έκταση που πρέπει να βελτιωθεί για όλους τους τύπους οικοτόπων (άρθρο 4 παράγραφος 1)
	α)έως το 2030 (βέλτιστη εκτίμηση ή εύρος σε km2, που αντιστοιχεί στο 30 % της συνολικής τιμής του πεδίου 6.1.2.2) 
Ελάχιστη έκταση: 0,30*149,36=44,808
Μέγιστη έκταση: 0,30*165,09=49,528

β)έως το 2040 (βέλτιστη εκτίμηση ή εύρος σε km2, 60 % της συνολικής τιμής του πεδίου 6.1.2.2)*
Ελάχιστη έκταση: 0,60*149,36=89,616
Μέγιστη έκταση: 0,60*165,09=99,055

γ)έως το 2050 (βέλτιστη εκτίμηση ή εύρος σε km2, 90 % της συνολικής τιμής του πεδίου 6.1.2.2)*
Ελάχιστη έκταση: 0,90*149,36=134,424
Μέγιστη έκταση: 0,90*165,09=148,583

*Για τα στοιχεία β) και γ), κατά την κατάρτιση του σχεδίου αποκατάστασης και σε περαιτέρω επικαιροποιήσεις, να ληφθούν υπόψη όλες οι περιοχές που είναι γνωστό ότι «δεν βρίσκονται σε καλή κατάσταση» (π.χ. κατά την αναθεώρηση του σχεδίου θα πρέπει να προσμετρώνται προηγουμένως άγνωστες περιοχές που τη δεδομένη χρονική στιγμή είχε γίνει γνωστό ότι «δεν βρίσκονται σε καλή κατάσταση»).

	
	

	
	

	6.1.3.2. Ελάχιστη έκταση που πρέπει να επανέλθει για όλους τους τύπους οικοτόπων (άρθρο 4 παράγραφος 4)
	α)έως το 2030 (βέλτιστη εκτίμηση ή εύρος σε km2, που αντιστοιχεί στο 30 % της συνολικής τιμής του πεδίου 6.1.2.4) 
Ελάχιστη έκταση: 0,30*0,021=0,0063
Μέγιστη έκταση: 0,30*0,112=0,0336


Σημείωση - Σχέση με πεδίο 6.2.4.5. Τα σχεδιαζόμενα μέτρα για τους 1310, 2110 & 92Α0 (CV<ETA 2-10%) θα εφαρμοστούν σε έκταση 0,35 Km2, δηλαδή σε έκταση περίπου 5,3 φορές μεγαλύτερη από την συνολική εκτιμώμενη πρόσθετη έκταση που απαιτείται για να φθάσουμε στην FRA. Αυτό από μόνο του δεν είναι κατ’ ανάγκη απαγορευμένο, αλλά είναι πολύ ισχυρή ένδειξη ότι τα 0,35 km² δεν είναι καθαρή έκταση re-establishment. Επιβεβαιώθηκε με ΤΟ ότι, για τον 1310 θα γίνει επανεγκατασταση 0,03 km2, για τον 2110 0,005 km2 και για τον 92Α0 0,03 km2. Το υπόλοιπο της έκτασης των 0,35 km² διατίθεται προς αποκατάσταση 
β) έως το 2040 (βέλτιστη εκτίμηση ή εύρος σε km2, 60 % της συνολικής τιμής του πεδίου 6.1.2.4)
Ελάχιστη έκταση: 0,60*0,021=0,0126
Μέγιστη έκταση: 0,60*0,112=0,0672


γ) έως το 2050 (βέλτιστη εκτίμηση ή εύρος σε km2, 100 % της συνολικής τιμής του πεδίου 6.1.2.4)
Ελάχιστη έκταση: 1,00*0,021=0,021
Μέγιστη έκταση: 1,00*0,112=0,112


	
	

	6.1.3.3.	Ελάχιστη έκταση της οποίας η κατάσταση πρέπει να είναι γνωστή για όλους τους τύπους οικοτόπων (άρθρο 4 παράγραφος 9)
	α) έως το 2030 (βέλτιστη εκτίμηση ή εύρος σε km2, που αντιστοιχεί στο 90 % της συνολικής τιμής του πεδίου 6.1.2.1) 
Ελάχιστη έκταση: 1468,4904
Μέγιστη έκταση: 1623,5187

β) έως το 2040 (βέλτιστη εκτίμηση ή εύρος σε km2, που αντιστοιχεί στο 
100 % της συνολικής τιμής του πεδίου 6.1.2.1)
Ελάχιστη έκταση: 1631,656
Μέγιστη έκταση: 1803,910



[bookmark: _Toc244696608]	6.2.	Στοχευμένο σχέδιο αποκατάστασης
		6.2.1.	Παρέκκλιση βάσει του άρθρου 4 παράγραφος 2

	6.2.1.1.	Εφαρμογή της παρέκκλισης που προβλέπεται στο άρθρο 4 παράγραφος 2
	Ναι/Όχι

	6.2.1.2.	Αν ναι, να αναφερθούν οι πολύ κοινοί και ευρέως διαδεδομένοι τύποι οικοτόπων που καλύπτουν πάνω από το 3 % της ευρωπαϊκής επικράτειας του κράτους μέλους, οι οποίοι εξαιρούνται βάσει του άρθρου 4 παράγραφος 2
	Να αναφερθούν ένας ή περισσότεροι τύποι οικοτόπων από τον κατάλογο των κωδικών οικοτόπων
ΔΕΝ ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΑΙ

	6.2.1.3.	Να αναφερθεί, για κάθε προσδιοριζόμενο πολύ κοινό και ευρέως διαδεδομένο τύπο οικοτόπου, το εκτιμώμενο ποσοστό που επιλέχθηκε σύμφωνα με το άρθρο 4 παράγραφος 2 και η αντίστοιχη περιοχή για το 2050
	α)	ποσοστό μεταξύ 80 % και 90 % της περιοχής που εκτιμάται ότι «δεν βρίσκεται σε καλή κατάσταση» και πρόκειται να βελτιωθεί έως το 2050
β)	έκταση που πρόκειται να βελτιωθεί έως το 2050 (βέλτιστη εκτίμηση ή εύρος, σε km2)
ΔΕΝ ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΑΙ

	6.2.1.4. Για κάθε πολύ κοινό και ευρέως διαδεδομένο τύπο οικοτόπου, να αιτιολογηθεί το πώς τα ποσοστά που καθορίζονται δεν εμποδίζουν την επίτευξη ή τη διατήρηση της ικανοποιητικής κατάστασης διατήρησης του τύπου οικοτόπου [άρθρο 15 παράγραφος 3 στοιχείο ε)]
	Ελεύθερο κείμενο, κατά προτίμηση έως 3 000 χαρακτήρες.
ΔΕΝ ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΑΙ

		6.2.2.	Βελτίωση της κατάστασης των οικοτόπων έως το 2030 [άρθρο 4 παράγραφος 1 στοιχείο α)]

	Για όλους τους τύπους οικοτόπων του παραρτήματος I του κανονισμού συνολικά, θα πρέπει να συμπληρώνεται το ακόλουθο τμήμα:

	6.2.2.1.	Ομάδες οικοτόπων (και, προαιρετικά, τύποι) που υπόκεινται σε μέτρα αποκατάστασης
	α)	να αναφερθούν μία ή περισσότερες ομάδες οικοτόπων από τον κατάλογο των κωδικών ομάδων οικοτόπων
Σημείωση: Τύποι οικοτόπων από όλες τις ομάδες έχουν εκτάσεις σε not-Good Condition σύμφωνα με την έκθεση του άρθ.17. Θεωρητικά μπορούν να επιλεγούν όλες οι ομάδες εάν η οριστικοποίηση των μέτρων για το 2030 δηλώνει μέτρα για τ.ο. από όλες τις ομάδες. Επί του παρόντος (και βάσει του Σεναρίου Δ που επιλέχθηκε για το επόμενο πεδίο), για το 2030 δηλώνονται και οι έξι ομάδες. 

ΟΜΑΔΑ 1: Υγρότοποι (παράκτιοι & εσωτερικοί)

ΟΜΑΔΑ 2: Λειμώνες και άλλοι κτηνοτροφικοί οικότοποι

ΟΜΑΔΑ 3: Ποτάμιοι, λιμναίοι, αλλουβιακοί και παρόχθιοι οικότοποι

ΟΜΑΔΑ 4: Δάση

ΟΜΑΔΑ 5: Οικότοποι στέπας, χέρσων εδαφών και λοχμών

ΟΜΑΔΑ 6: Βραχώδεις οικότοποι και οικότοποι θινών



	
	β) να αναφερθούν ένας ή περισσότεροι τύποι οικοτόπων από τον κατάλογο των κωδικών οικοτόπων (προαιρετικά)


	6.2.2.2.	Ενδεικτική συνολική έκταση των οικοτόπων που υπόκεινται σε μέτρα αποκατάστασης [άρθρο 15 παράγραφος 3 στοιχείο α)]
	α)	βέλτιστη εκτίμηση (σε km2) — που αντιπροσωπεύει τουλάχιστον το 30 % της συνολικής έκτασης όλων των τύπων οικοτόπων που δεν βρίσκονται σε καλή κατάσταση
47,2km2
Σημείωση:
1. Συνολικός στόχος (από 6.1.3.1)
Ελάχιστη έκταση: 0,30*149,36=44,808
Μέγιστη έκταση: 0,30*165,09=49,528
Βέλτιστη εκτίμηση: 47,17
2. Από ΕΕ 20/7: Regarding field 6.2.2.2 (indicative total surface area of the habitats subject to restoration measures for improvement of habitat condition by 2030), it is expected that only areas already known to be in not good condition can be included in the target.
3. Η απάντηση εδώ εναρμονίζεται με την απάντηση στο πεδίο 6.2.2.1.. Η ΑΑ πρότεινε και υιοθετείται το Σενάριο, στον πίνακα κατωτέρω. 
	Σενάριο
	Σύνθεση
	Έκταση χωρίς 9540 (km²)
	Έκταση 9540 (km²)
	Συνολική έκταση (km²)

	6 ομάδες
	5420, 5220, 6220, 1210, 1310, 2110, 2230, 2240, 3170, 92Α0, 92C0, 92D0, 1410, 1420, 93A0 +9290, 9390, 9560, 9320 + 9540,
	
	Έκταση δασικών οικοτόπων 9290, 9390, 9560, 9320, 9540: 43.2996
	47.16777





	
		β)	εύρος (σε km2, προαιρετικά)

	6.2.2.3.	Ενδεικτικοί χάρτες των δυνητικών προς αποκατάσταση περιοχών [άρθρο 15 παράγραφος 3 στοιχείο α)]
	Γεωχωρικές πληροφορίες που παρέχονται ως στοιχεία αναφοράς NUTS 3, πλέγματα 10x10 km, πλέγματα 1x1 km ή απομονωμένα πολύγωνα
[image: ]


		6.2.3.	Παρέκκλιση βάσει του άρθρου 4 παράγραφος 5[footnoteRef:1]  [1:  Εάν ένα κράτος μέλος θεωρεί ότι δεν είναι δυνατόν να εφαρμοστούν έως το 2050 τα απαιτούμενα μέτρα αποκατάστασης για την επίτευξη της ικανοποιητικής περιοχής αναφοράς για συγκεκριμένο τύπο οικοτόπου στο 100 % της επιφάνειας, το οικείο κράτος μέλος μπορεί να ορίσει χαμηλότερο ποσοστό σε επίπεδο μεταξύ 90 % και 100 % στο εθνικό του σχέδιο αποκατάστασης, όπως αναφέρεται στο άρθρο 15, και να παράσχει επαρκή αιτιολόγηση. Στην περίπτωση αυτή, το κράτος μέλος θεσπίζει τα σταδιακά μέτρα αποκατάστασης που απαιτούνται για την επίτευξη του εν λόγω χαμηλότερου ποσοστού έως το 2050. Έως το 2030, τα εν λόγω μέτρα αποκατάστασης οφείλουν να καλύπτουν τουλάχιστον το 30 % της πρόσθετης επιφάνειας που απαιτείται για την επίτευξη του εν λόγω χαμηλότερου ποσοστού έως το 2050, και έως το 2040 οφείλουν να καλύπτουν τουλάχιστον το 60 % της πρόσθετης επιφάνειας που απαιτείται για την επίτευξη του εν λόγω χαμηλότερου ποσοστού έως το 2050.] 


	6.2.3.1.	Χρήση της παρέκκλισης που προβλέπεται στο άρθρο 4 παράγραφος 5
	Ναι/Όχι

Σημείωση. Δεδομένου ότι η συνολική έκταση που πρέπει να επανεγκατασταθεί είναι μόλις 0,0665 km2 (και η βέλτιστη εκτίμηση έως 2030: 0,30*0,0665=0,01995 km2) δεν συστήνεται ενεργοποίηση της παρέκκλισης. Θεωρητικά μιλώντας, η παρέκκλιση θα μπορούσε ενεργοποιηθεί μόνο εάν για κάποιον από τους 1310, 2110, 92A0, ο ειδικός μπορεί να τεκμηριώσει ότι δεν υπάρχουν διαθέσιμες εκτάσεις για την επανεγκατάστασή του. 

		6.2.3.2.	Αν ναι, να αναφερθούν οι τύποι οικοτόπων που εμπίπτουν στην παρέκκλιση σύμφωνα με το άρθρο 4 παράγραφος 5
	Να αναφερθούν ένας ή περισσότεροι τύποι οικοτόπων από τον κατάλογο των κωδικών τύπων οικοτόπων
ΔΕΝ ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΑΙ

	6.2.3.3.	Να αναφερθεί, για κάθε προσδιοριζόμενο τύπο οικοτόπου, το χαμηλότερο ποσοστό που επιλέχθηκε σύμφωνα με το άρθρο 4 παράγραφος 5 και η αντίστοιχη περιοχή για το 2050
	α)	ποσοστό μεταξύ 90 % και 100 % της περιοχής που πρόκειται να επανέλθει έως το 2050

β)	έκταση που πρόκειται να επανέλθει έως το 2050 (βέλτιστη εκτίμηση ή εύρος, σε km2)

ΔΕΝ ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΑΙ

	6.2.3.4.	Για κάθε τύπο οικοτόπου που προσδιορίζεται, να αιτιολογηθεί γιατί δεν είναι δυνατόν να τεθούν σε εφαρμογή έως το 2050 τα μέτρα αποκατάστασης που είναι αναγκαία για την επίτευξη της ικανοποιητικής περιοχής αναφοράς (ΙΠΑ) του συγκεκριμένου τύπου οικοτόπου, και να αιτιολογηθεί το χαμηλότερο ποσοστό [άρθρο 15 παράγραφος 3 στοιχείο β)]
	Ελεύθερο κείμενο, κατά προτίμηση έως 3 000 χαρακτήρες.


ΔΕΝ ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΑΙ

		6.2.4.	Επαναφορά της περιοχής των οικοτόπων έως το 2030 (άρθρο 4 παράγραφος 4)

	Για κάθε ομάδα τύπων οικοτόπων του παραρτήματος I του κανονισμού για την οποία απαιτείται επαναφορά περιοχής, θα πρέπει να συμπληρώνεται το ακόλουθο τμήμα λαμβανομένων υπόψη των πληροφοριών που είναι επί του παρόντος διαθέσιμες.

		6.2.4.1.	Ομάδα οικοτόπων
	Να επιλεγεί μία ομάδα οικοτόπων από τον κατάλογο των κωδικών ομάδων οικοτόπων
Σημείωση: Το άρθρο 4(4) προβλέπει επανεγκατάσταση τύπων οικοτόπων σε περιοχές όπου σήμερα δεν απαντούν, ώστε να επιτευχθεί η FRA. Τα μέτρα πρέπει έως το 2030 να καλύπτουν τουλάχιστον 30% της πρόσθετης έκτασης που απαιτείται για κάθε ομάδα, 60% έως 2040 και 100% έως 2050. Στις επεξηγηματικές σημειώσεις προσδιορίζεται ότι ανάγκη επανεγκατάστασης υπάρχει μόνο όταν η τρέχουσα έκταση είναι πάνω από 2% μικρότερη από τη FRA. Εδώ μας ζητείται να δηλώσουμε ποιες ομάδες έχουν πράγματι ανάγκη επανεγκατάστασης. Με βάση τα δεδομένα της τελευταίας έκθεσης του άρθ. 17, επανεγκατάσταση  απαιτείται μόνο για τους 1310, 2110 & 92A0.

1. Υγρότοποι (παράκτιοι & εσωτερικοί): 1310
3. Ποτάμιοι, λιμναίοι, αλλουβιακοί και παρόχθιοι οικότοποι: 92A0 
6. Βραχώδεις οικότοποι και οικότοποι θινών: 2110



	6.2.4.2.	Ικανοποιητική περιοχή αναφοράς (ΙΠΑ)
	Σημείωση: Εδώ ζητείται η συνολική FRA κάθε ομάδας του 6.2.4.1, δηλαδή το άθροισμα των FRA όλων των επιμέρους τύπων της ομάδας, όχι μόνο των τύπων που χρειάζονται επανεγκατάσταση. Χρησιμοποιούνται οι τιμές από το σχετικό αρχείο του ΕΕΑ (03_Art4_data_habitat_group_level.xlsx) στο οποίο οι τιμές FRA σε επίπεδο ομάδας προκύπτουν από τα δεδομένα της εθνικής έκθεσης του άρθ. 17 για την περίοδο 2019–2024, με «αριθμητικοποίηση» των κατηγοριών FRA (aeq και CV<2–10%>FRA) σύμφωνα με τη μεθοδολογία του EEA και άθροιση των αντίστοιχων τιμών των επιμέρους τύπων οικοτόπων κάθε ομάδας. Η μέθοδος του ΕΕΑ δεν χρησιμοποιεί τα min/max της current area για να δημιουργήσει FRA range, αλλά χρησιμοποιεί το Current Area best ως βάση και «μεταφράζει» το aeq σε αριθμητικό διάστημα 0–<2% ως εξής: 
FRAmin=CVbest και FRAmax=CVbest/0.981 (δηλ. ως εύρος για το aeq θεωρεί από 0% διαφορά έως περίπου 1,9% διαφορά από τη FRA, δηλ. κάτω από το όριο του 2%). Στη συνέχεια: FRAbest=(FRAmin+FRAmax)/2
Για τους τύπους με 2–10% (η λογική είναι κοινή με το ΕΕΑ): FRAmin=CVbest/0.98 και FRAmax=CVbest/0.90 και best estimate = μέσος όρος.
Προσοχή! Η FRA της ομάδας δεν είναι το ίδιο πράγμα με την έκταση που πρέπει να επανεγκατασταθεί.
Στον πίνακα που ακολουθεί παρέχονται βέλτιστη εκτίμηση και εύρος τιμών και είναι στη διακριτική ευχέρεια της Αναθέτουσας Αρχής να επιλέξει τι από τα δύο θα χρησιμοποιήσει.

Βέλτιστη εκτίμηση ή εύρος (km2). Να επιλεγεί ένα από τα παρακάτω:

	
	α)	Έκθεση βάσει του άρθρου 17 της οδηγίας για τους οικοτόπους για την περίοδο 2013-2018


	
	β)	Έκθεση βάσει του άρθρου 17 της οδηγίας για τους οικοτόπους για την περίοδο 2019-2024
	Ομάδα τύπων οικοτόπων
	FRA min
	FRA max
	FRA – Best estimate (Mean, km²)

	1. Υγρότοποι (παράκτιοι & εσωτερικοί): 
	8.8378
	9.0466
	8.9422


	3. Ποτάμιοι, λιμναίοι, αλλουβιακοί και παρόχθιοι οικότοποι:
	28.0693
	28.6350
	28.3522


	6. Βραχώδεις οικότοποι και οικότοποι θινών:
	5.7363
	5.8595
	5,7979





	
	γ)	Άλλη εκτίμηση ή εύρος αν επιλεγεί το γ), να αναφερθούν η πηγή, η μέθοδος και η αιτιολόγηση (ελεύθερο κείμενο, κατά προτίμηση έως 3 000 χαρακτήρες)

	6.2.4.3. Κατάλογος των τύπων οικοτόπων στους οποίους η υφιστάμενη περιοχή είναι κατά περισσότερο από 2 % μικρότερη από την ΙΠΑ (δηλαδή οι τύποι οικοτόπων τους οποίους αφορούν τα μέτρα επαναφοράς)
	Να αναφερθούν ένας ή περισσότεροι τύποι οικοτόπων από τον κατάλογο των κωδικών τύπων οικοτόπων που ανήκουν στην αντίστοιχη ομάδα οικοτόπων η οποία έχει επιλεγεί στο πεδίο 6.2.4.1
Σημείωση: Εδώ πρέπει να αναφερθούν οι συγκεκριμένοι τ.ο. που έχουν current area >2% κάτω από το FRA. Η άγνωστη FRA δεν αποτελεί από μόνη της τεκμήριο ανάγκης re-establishment και δεν λαμβάνεται υπόψη.

1. Υγρότοποι (παράκτιοι & εσωτερικοί): 1310
3. Ποτάμιοι, λιμναίοι, αλλουβιακοί και παρόχθιοι οικότοποι: 92A0
6. Βραχώδεις οικότοποι και οικότοποι θινών: 2110  

	6.2.4.4.	Τύποι οικοτόπων που υπόκεινται σε μέτρα επαναφοράς έως το 2030 
(προαιρετικά)
	Να αναφερθούν ένας ή περισσότεροι τύποι οικοτόπων από τον κατάλογο των κωδικών τύπων οικοτόπων που ανήκουν στην αντίστοιχη ομάδα οικοτόπων η οποία έχει επιλεγεί στο πεδίο 6.2.4.1
Σημείωση: Εφόσον το άρθρο 4(4) απαιτεί έως το 2030 να τεθεί σε επανεγκατάσταση τουλάχιστον 30% της πρόσθετης ανάγκης κάθε ομάδας, αυτό σημαίνει ότι ο οριστικός κατάλογος μέτρων θα πρέπει να περιλαμβάνει μέτρα επανεγκατάσταση και των τριών τ.ο. έως το 2030. 
1310
92A0
2110  

		6.2.4.5.	Ενδεικτική συνολική έκταση που υπόκειται σε μέτρα επαναφοράς έως το 2030

	α)	βέλτιστη εκτίμηση (σε km2), που αντιπροσωπεύει τουλάχιστον το 30 % της πρόσθετης έκτασης που απαιτείται για την επίτευξη της συνολικής ικανοποιητικής περιοχής αναφοράς για την αντίστοιχη ομάδα οικοτόπων
Σημείωση: 1. Για τον προσδιορισμό της πρόσθετης έκτασης που απαιτεί επανεγκατάσταση λαμβάνονται υπόψη μόνο οι τύποι οικοτόπων των οποίων η υφιστάμενη έκταση είναι περισσότερο από 2% μικρότερη από την FRA. Οι τύποι με FRA aeq δεν προσμετρώνται στην ανάγκη επανεγκατάστασης, καθώς θεωρούνται approximately equal to FRA σύμφωνα με τις επεξηγηματικές σημειώσεις. Για την Κύπρο η σχετική ανάγκη αφορά τους τύπους 1310, 92A0 και 2110. Για αυτούς τους τ.ο. για τους οποίους η FRA δηλώθηκε ως CV<2–10%>FRA, υπολογίστηκε το αντίστοιχο εύρος πρόσθετης έκτασης και ως βέλτιστη εκτίμηση χρησιμοποιήθηκε η μέση τιμή του εύρους. Η έκταση έως το 2030 αντιστοιχεί στο ελάχιστο απαιτούμενο 30% της πρόσθετης έκτασης ανά ομάδα.
2. Εδώ πρέπει να δηλώσουμε πόση έκταση θα τεθεί πραγματικά υπό μέτρα επανεγκατάστασης έως το 2030. Η τιμή πρέπει να αφορά εκτάσεις όπου θα εφαρμοστούν όλα τα αναγκαία μέτρα και να είναι ≥30% της πρόσθετης έκτασης που απαιτείται σε επίπεδο ομάδας. Από την περιγραφή των μέτρων και τις αρμόδιες Αρχές προκύπτει ότι οι πραγματικές εκτάσεις επανεγκατάστασης των τριών τύπων οικοτόπων αθροίζουν 0.065 km². Δεδομένου ότι το σύνολο των μέτρων για τους 1310, 2110 & 92Α0 (CV<ETA 2-10%) σχεδιάζεται να εφαρμοστούν σε συνολική έκταση 0,35 Km2, προκύπτει ότι στο υπόλοιπο της έκτασης (0.035-0,065=0.2858 km²) τα σχεδιαζόμενα μέτρα αφορούν σε μέτρα αποκατάστασης. Βάσει των ανωτέρω και των τιμών που δηλώθηκαν στο 6.1.3.2, προκύπτει ότι η βέλτιστη εκτίμηση για τα μέτρα επανεγκατάστασης των τριών τύπων οικοτόπων έως το 2030, όπως αυτή αποτυπώνεται στον πίνακα κατωτέρω, υπερκαλύπτει τον στόχο του 30% της πρόσθετης έκτασης που απαιτείται. Προσοχή!!! Η συνολική περιοχή εφαρμογής ενός μέτρου δεν ταυτίζεται κατ’ ανάγκη με την έκταση νέου επανεγκατεστημένου τύπου οικοτόπου. 

	Ομάδα / Τύποι οικοτόπων
	Πρόσθετη ανάγκη best (km²)
	30% έως 2030 (km²)
	Πραγματική επανεγκατάσταση από εφαρμογή μέτρων έως 2030 ((km²)

	1. Υγρότοποι (παράκτιοι & εσωτερικοί) /1310
	0.034852608
	0.010455782
	0.03

	3. Ποτάμιοι, λιμναίοι, αλλουβιακοί και παρόχθιοι οικότοποι / 92A0
	0.020418367
	0.006125510
	0.03

	6. Βραχώδεις οικότοποι και οικότοποι θινών / 2110
	0.011179138
	0.003353741
	0.005

	
	0.066450113
	0.,019935034
	0.065





	
		β)	εύρος (σε km2, προαιρετικά)



	6.2.4.6.	Ενδεικτικοί χάρτες των δυνητικών προς αποκατάσταση περιοχών [άρθρο 15 παράγραφος 3 στοιχείο α)]
	Γεωχωρικές πληροφορίες που παρέχονται ως στοιχεία αναφοράς NUTS 3, πλέγματα 10x10 km, πλέγματα 1x1 km ή απομονωμένα πολύγωνα
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		6.2.5.	Αποκατάσταση οικοτόπων ειδών έως το 2030 (άρθρο 4 παράγραφος 7) 

	Για κάθε είδος ή ομάδα ειδών που προσδιορίζεται στο πεδίο 6.2.5.1 πρέπει να συμπληρώνονται τα επόμενα πεδία του παρόντος τμήματος.

		6.2.5.1.	Είδος ή ομάδα ειδών των οποίων ο οικότοπος χρήζει αποκατάστασης σύμφωνα με το άρθρο 4 παράγραφος 7
	Να αναφερθούν ένα ή περισσότερα είδη (δηλ. να δημιουργηθεί ομάδα ειδών) από τον κατάλογο των κωδικών ειδών που περιλαμβάνεται στις οδηγίες 92/43/ΕΟΚ (οδηγία για τους οικοτόπους) και 2009/147/ΕΚ (οδηγία για τα πτηνά)
Σημείωση: Τα είδη παρουσιάζονται σε πίνακες κατωτέρω. 
Βάσει της Εθνικής Έκθεσης του άρθρου 12 για την πτηνοπανίδα επιλέχθηκαν συνολικά 89 είδη εκ των οποίων: 77 είδη με short term trend direction= D, 4 είδη με short term trend direction=  I (Κρίνεται ότι αυτά τα είδη έχουν αρχίσει να ανακάμπτουν αλλά χρειάζονται περαιτέρω ενίσχυση), 4 είδη με short term trend direction= S (Η αποκατάσταση των οικοτόπων τους κρίνεται απαραίτητη ώστε τα είδη να ανακάμψουν πλήρως), 3 είδη με short term trend direction= U  και 1 είδος με short term trend direction= UNK (D = Decline, S= Stable, I = Increasing, U = Uncertain, UNK= Unknow)
	species_code
	species_name
	short_term_trend_direction

	A004
	Tachybaptus ruficollis
	D

	A029
	Ardea purpurea
	D

	A048
	Tadorna tadorna
	D

	A054
	Anas acuta
	D

	A071
	Oxyura leucocephala
	D

	A072
	Pernis apivorus
	D

	A078
	Gyps fulvus
	D

	A081
	Circus aeruginosus
	D

	A082
	Circus cyaneus
	D

	A083
	Circus macrourus
	D

	A084
	Circus pygargus
	D

	A087
	Buteo buteo
	D

	A095
	Falco naumanni
	D

	A096
	Falco tinnunculus
	D

	A097
	Falco vespertinus
	D

	A098
	Falco columbarius
	D

	A099
	Falco subbuteo
	D

	A113
	Coturnix coturnix
	D

	A125
	Fulica atra
	D

	A127
	Grus grus
	S

	A132
	Recurvirostra avosetta
	D

	A133
	Burhinus oedicnemus
	Unk

	A140
	Pluvialis apricaria
	U

	A141
	Pluvialis squatarola
	D

	A142
	Vanellus vanellus
	D

	A152
	Lymnocryptes minimus
	D

	A153
	Gallinago gallinago
	D

	A154
	Gallinago media
	D

	A155
	Scolopax rusticola
	D

	A181
	Larus audouinii
	D

	A197
	Chlidonias niger
	D

	A207
	Columba oeanas
	D

	A218
	Athene noctua
	D

	A230
	Merops apiaster
	S

	A231
	Coracias garrulus
	D

	A242
	Melanocorypha calandra
	D

	A243
	Calandrella brachydactyla
	D

	A244
	Galerida cristata
	I

	A246
	Lullula arborea
	D

	A247
	Alauda arvensis
	D

	A251
	Hirundo rustica
	I

	A255
	Anthus campestris
	D

	A260
	Motacilla flava
	D

	A271
	Luscinia megarhynchos
	D

	A272
	Luscinia svecica
	D

	A281
	Monticola solitarius
	D

	A283
	Turdus merula
	D

	A284
	Turdus pilaris
	D

	A285
	Turdus philomelos
	D

	A286
	Turdus iliacus
	D

	A287
	Turdus viscivorus
	D

	A293
	Acrocephalus melanopogon
	D

	A321
	Ficedula albicollis
	D

	A330
	Parus major
	D

	A337
	Oriolus oriolus
	D

	A338
	Lanius collurio
	D

	A339
	Lanius minor
	D

	A341
	Lanius senator
	D

	A343
	Pica pica
	D

	A347
	Corvus monedula
	D

	A350
	Corvus corax
	I

	A351
	Sturnus vulgaris
	D

	A355
	Passer hispaniolensis
	D

	A369
	Loxia curvirostra
	S

	A379
	Emberiza hortulana
	D

	A382
	Emberiza melanocephala
	D

	A383
	Emberiza calandra
	U

	A394
	Anser albifrons
	D

	A397
	Tadorna ferruginea
	D

	A411
	Alectoris chukar
	D

	A433
	Lanius nubicus
	D

	A447
	Emberiza caesia
	D

	A459
	Larus cachinnans
	D

	A464
	Puffinus yelkouan
	S

	A467
	Oenanthe cypriaca
	D

	A469
	Certhia brachydactyla
	U

	A476
	Linaria cannabina
	D

	A479
	Cecropis daurica
	D

	A511
	Falco cherrug
	D

	A514
	Anthropoides virgo
	D

	A516
	Charadrius leschenaultii
	D

	A532
	Oenanthe finschii
	D

	A657
	Fringilla coelebs
	D

	A663
	Phoenicopterus roseus
	D

	A730
	Numenius arquata
	D

	AB06
	Otus scops
	D

	AB10
	Curruca conspicillata
	D

	AB12
	Curruca melanocephala
	I

	AB16
	Curruca melanothorax
	D



Από τις υπόλοιπες ομάδες επιλέγονται τα ακόλουθα 7 είδη διότι έχουν conclusion_species_habitat = U1 και παράλληλα future_prospects_habitat = poor. Για δύο κρίθηκε ανεπαρκής η ποιότητα του ενδιαιτήματος. Στα περισσότερα υπάρχουν και πρόσθετες ενδείξεις, όπως declining habitat trend ή insufficient quality. Για τα υπόλοιπα είδη θα πρέπει να προταθούν μέτρα για τη διατήρηση του ενδιαιτήματος. Απαιτείται η οριστικοποίηση των μέτρων για να επιβεβαιωθεί ότι τα εν λόγω είδη καλύπτονται από μέτρα αποκατάστασης του ενδιαιτήματός τους!!!
	Είδος
	Area sufficient
	Quality sufficient
	Habitat short-term trend
	FP Habitat
	Conclusion Habitat
	Overall assessment
	Overall trend

	Rhinolophus hipposideros
	Yes
	Yes
	D
	poor
	U1
	U1
	D

	Rhinolophus ferrumequinum
	Yes
	Yes
	Unk
	poor
	U1
	U1
	S

	Rhinolophus blasii
	Yes
	Yes
	D
	poor
	U1
	U1
	D

	Myotis emarginatus
	Yes
	Yes
	D
	poor
	U1
	U1
	D

	Astragalus macrocarpus subsp. lefkarensis
	Yes
	Yes
	D
	poor
	U1
	U1
	D

	Mauremys rivulata
	Yes
	No
	D
	poor
	U1
	U2
	D

	Rousettus aegyptiacus
	Yes
	No
	S
	poor
	U1
	U1
	S




		6.2.5.2.	Οικότοπος του είδους ή της ομάδας ειδών που χρήζουν αποκατάστασης (και οικότοπος που δεν καλύπτεται σε τμήματα που σχετίζονται με το άρθρο 4 παράγραφος 1 ή 4)
	Να αναφερθούν ένας ή περισσότεροι τύποι οικοσυστημάτων από τον ακόλουθο κατάλογο κωδικών:
α)	 οικοσυστήματα υγροτόπων (παράκτιων και εσωτερικών)
β) οικοσυστήματα λειμώνων
γ) 	ποτάμια, λιμναία, αλλουβιακά και παρόχθια οικοσυστήματα
δ)	 δασικά οικοσυστήματα και οικοσυστήματα δενδρόφυτων εκτάσεων
ε)	 οικοσυστήματα χέρσων εδαφών, χαμόδενδρων και λοχμών
στ) βραχώδη οικοσυστήματα, οικοσυστήματα θινών και οικοσυστήματα με αραιή βλάστηση
ζ) καλλιεργήσιμες εκτάσεις
η) αστικά οικοσυστήματα
θ) θαλάσσια οικοσυστήματα
ι) άλλα οικοσυστήματα

Σημείωση: Προσωρινή εκδοχή διότι δεν έχει ξεκαθαρίσει η απαίτηση «οικότοπος που δεν καλύπτεται σε τμήματα που σχετίζονται με το άρθρο 4 παράγραφος 1 ή 4)». Θα οριστικοποιηθεί αφού οριστικοποιηθούν τα μέτρα, διότι θα πρέπει να αφαιρέσουμε από το 6.2.5.2 εκτάσεις όπου οι ανάγκες των ειδών καλύπτονται ήδη από τα μέτρα για τους τύπους οικοτόπων. Αυτό είναι σημαντικό και για το πεδίο 6.2.5.3
	Είδος
	Ecosystem types για περαιτέρω τεκμηρίωση

	Rhinolophus hipposideros
	δ, γ, στ

	Rhinolophus ferrumequinum
	ε, δ, β

	Rhinolophus blasii
	ε, δ, στ

	Myotis emarginatus
	δ, ε

	Astragalus macrocarpus subsp. lefkarensis
	ε, στ

	Mauremys rivulata
	γ, α 

	Rousettus aegyptiacus
	στ, ζ, η, δ

	Πτηνοπανίδα
	α, γ, δ, ε, στ, ζ, θ




	6.2.5.3.	Ενδεικτική συνολική έκταση που υπόκειται σε μέτρα αποκατάστασης [άρθρο 15 παράγραφος 3 στοιχείο α)]
	Σε km2
	α)	βέλτιστη εκτίμηση έως το 2030: 569.749,4 km2
Σημείωση: Εδώ πρέπει να δώσουμε την καθαρή (union) έκταση των περιοχών στις οποίες τα οριστικοποιημένα μέτρα αναμένεται να αποκαταστήσουν ενδιαιτήματα των ειδών του 6.2.5.1 (συμπεριλαμβανομένων των πτηνών), εξαιρώντας τις επικαλύψεις μεταξύ μέτρων/ειδών και τις εκτάσεις που ήδη προσμετρώνται ως αποκατάσταση τύπων οικοτόπων βάσει 4(1) ή 4(4). Δηλαδή η βέλτιστη εκτίμηση θα αφορά στην καθαρή συνολική έκταση στην οποία προβλέπεται έως το 2030 να εφαρμοστεί το αναγκαίο σύνολο μέτρων για την αποκατάσταση των ενδιαιτημάτων των ειδών του πεδίου 6.2.5.1. Κατά την άθροιση θα πρέπει να αποφεύγεται η διπλή προσμέτρηση εκτάσεων στις οποίες το ίδιο μέτρο ωφελεί περισσότερα είδη, καθώς και εκτάσεων των οποίων η αποκατάσταση καλύπτεται ήδη από τα μέτρα των άρθρων 4(1) και 4(4). Συνεπώς προαπαιτούμενα για τη συμπλήρωσή του πεδίου είναι η οριστικοποίηση των μέτρων και η οριστικοποίηση των ειδών, συμπεριλαμβανομένων των πτηνών.
Δεδομένου ότι τα υφιστάμενα στοιχεία των μέτρων δεν το επιτρέπουν και δεδομένου ότι δεν έχουμε συνολική εκτίμηση του ενδιαιτήματος κάθε είδους, υιοθετούμε ως βέλτιστη εκτίμηση τις εκτιμώμενες εκτάσεις εφαρμογής των μέτρων της ΚΓΠ τα οποία περιλαμβάνονται ως μέτρα στο ΕΣΑΦ, δηλαδή  569.749,4 km2, διότι τα συγκεκριμένα μέτρα συνεισφέρουν στη βελτίωση ενδιαιτημάτων των πτηνών μέσω της μειωμένης χρήσης φυτοφαρμάκων κλπ αλλά και των ενδιαιτημάτων των νυχτερίδων λόγω μειωμένης χρήσης εντομοκτόνων, διατήρησης χαρακτηριστικών τοπίου και ασυγκόμιστη παραγωγή (σε δενδρώδεις καλλιέργειες για την φρουτονυκχτερίδα).


	
		β)	εύρος έως το 2030 (προαιρετικά)

	6.2.5.4.	Ενδεικτικοί χάρτες των δυνητικών προς αποκατάσταση περιοχών [άρθρο 15 παράγραφος 3 
στοιχείο α)]
	Γεωχωρικές πληροφορίες που παρέχονται ως στοιχεία αναφοράς NUTS 3, πλέγματα 10x10 km, πλέγματα 1x1 km ή απομονωμένα πολύγωνα
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		6.2.6.	Κάλυψη κενών γνώσης έως το 2030 (άρθρο 4 παράγραφος 9)

	6.2.6.1.	Ποσοστό περιοχής σε άγνωστη κατάσταση για όλους τους τύπους οικοτόπων συνολικά
	Βέλτιστη εκτίμηση ή εύρος. Ποσοστό για όλους τους τύπους οικοτόπων. 
Επιλογή προσυμπλήρωσης βάσει δεδομένων από τα πεδία 6.1.2.1 και 6.1.2.3.
Σημείωση 1: 
6.1.2.1 – Συνολική έκταση τύπων οικοτόπων:
Best estimate = 1.717,7829 km²
Εύρος = 1.631,656–1.803,9097 km². 
6.1.2.3 – Συνολική έκταση σε άγνωστη κατάσταση:
Best estimate = 4,5825 km²
Εύρος = 4,3414–4,8235 km². 

Βέλτιστη εκτίμηση: 0,267 %

Σημείωση 2: 
Punknown=(Aunknown/ Atotal) ×100  Punknown=(4,5825/1.717,7829)×100=0,26677% 
Α) Επιλέγω best estimate και όχι range διότι κρίνω πιο συνεπές να χρησιμοποιηθεί ο λόγος των δύο best estimates. Θεωρώ λάθος τον υπολογισμό range ως 4,3414/1.803,9097 έως 4,8235/1.631,656 
Β) Το 0,267% δεν είναι ο στόχος για το 2030. Είναι η σημερινή αναλογία της συνολικής έκτασης των τ.ο. του άρθρου 4 των οποίων το condition είναι άγνωστo. Στόχος του άρθρου 4(9) είναι έως το 2030 να είναι γνωστό το condition τουλάχιστον του 90% της συνολικής έκτασης, που όπως αποτυπώνεται στο 6.1.3.3 αντιστοιχεί σε 1.546,0047 km² με βάση το best estimate. Συνεπώς στην Κύπρο, η άγνωστη κατάσταση σήμερα είναι ήδη μόλις 0,267%, δηλαδή η κατάσταση είναι γνωστή για περίπου: 100−0,26677=99,73323% της συνολικής έκτασης. Άρα ο ποσοτικός στόχος του άρθρου 4(9) για το 2030 φαίνεται ήδη να υπερκαλύπτεται σημαντικά. Αυτό είναι πολύ σημαντικό για το επόμενο 6.2.6.2, γιατί εκεί δεν χρειάζεται να παρουσιάσουμε ένα εκτεταμένο πρόγραμμα για να φθάσει η Κύπρος στο 90%. Χρειάζεται κυρίως να εξηγήσουμε πώς θα αντιμετωπιστεί το μικρό εναπομένον knowledge gap των 4,5825 km².


	6.2.6.2.	Προσέγγιση και μέτρα για την κάλυψη των κενών γνώσης όσον αφορά την κατάσταση της περιοχής των τύπων οικοτόπων
	Ελεύθερο κείμενο, κατά προτίμηση έως 3 000 χαρακτήρες

Με βάση τα πλέον πρόσφατα διαθέσιμα δεδομένα της έκθεσης του άρθρου 17 της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ για την περίοδο 2019–2024, η κατάσταση (condition) είναι γνωστή για περίπου το 99,73% της συνολικής έκτασης των τύπων οικοτόπων που εμπίπτουν στο άρθρο 4 του Κανονισμού. Ως εκ τούτου, υπερκαλύπτεται ήδη ο στόχος του άρθρου 4 παράγραφος 9, σύμφωνα με τον οποίο έως το 2030 πρέπει να είναι γνωστή η κατάσταση τουλάχιστον του 90% της συνολικής έκτασης των εν λόγω τύπων οικοτόπων.
Η έκταση που εξακολουθεί να καταγράφεται σε άγνωστη κατάσταση ανέρχεται σε περίπου 4,58 km² (0,27% της συνολικής έκτασης). Δεδομένης της σημαντικής υπερκάλυψης του ποσοτικού στόχου του 2030, η εθνική προσέγγιση επικεντρώνεται στη διατήρηση και περαιτέρω βελτίωση του υφιστάμενου υψηλού επιπέδου γνώσης και στη σταδιακή διερεύνηση των εναπομενόντων χωρικών κενών. Συγκεκριμένα, η κάλυψη των εναπομενόντων κενών γνώσης θα ενσωματωθεί στο υφιστάμενο πλαίσιο παρακολούθησης των τύπων οικοτόπων και στους επόμενους κύκλους εποπτείας και αναφοράς βάσει του άρθρου 17 της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ. Κατά περίπτωση θα αξιοποιούνται στοχευμένες επιτόπιες έρευνες, επικαιροποίηση των γεωχωρικών βάσεων δεδομένων, τηλεπισκόπηση και σχετικά δεδομένα, με προτεραιότητα στις περιοχές και στους τύπους οικοτόπων για τους οποίους εξακολουθεί να υπάρχει ανεπαρκής πληροφορία σχετικά με την κατάσταση των επιμέρους εκτάσεών τους.
Παράλληλα, ιδιαίτερη προσοχή θα δοθεί σε τύπους οικοτόπων για τους οποίους εξακολουθούν να υφίστανται ευρύτερα κενά γνώσης τα οποία επηρεάζουν την αξιολόγηση της Κατάστασης Διατήρησης, συμπεριλαμβανομένων των τύπων 3290 και 6420, χωρίς τα εν λόγω κενά να ταυτίζονται κατ’ ανάγκη με την έκταση που καταγράφεται ως “unknown condition” στο πεδίο 6.1.2.3.



[bookmark: _Toc244696609]	6.3.	Στόχοι μετά τον Ιούνιο του 2032 και στρατηγική επισκόπηση (άρθρο 15 παράγραφος 2)
		6.3.1.	Βελτίωση της κατάστασης των οικοτόπων έως το 2040 και το 2050 [άρθρο 4 παράγραφος 1 στοιχείο β)]

	Για κάθε ομάδα τύπων οικοτόπων, θα πρέπει να συμπληρώνεται το ακόλουθο τμήμα 6.3.1, λαμβανομένων υπόψη των πληροφοριών που είναι επί του παρόντος διαθέσιμες και των εκτιμήσεων. Προκειμένου να δίνεται μια στρατηγική επισκόπηση, μπορούν να παρέχονται εύρη και ορισμένα πεδία είναι προαιρετικά.

		6.3.1.1.	Ομάδα οικοτόπων
	Να επιλεγεί μία ομάδα οικοτόπων από τον κατάλογο των κωδικών ομάδων οικοτόπων
Σημείωση: Εδώ θα πρέπει να δηλωθούν όλες οι σχετικές ομάδες του Παρ/τος I για τις οποίες προβλέπεται βελτίωση της κατάστασης έως το 2040 και το 2050, χωριστά ανά ομάδα. Από το αρχείο του ΕΕΑ (03_Art4_data_habitat_group_level.xlsx) ισχύουν οι ακόλουθες ομάδες/βέλτιστες εκτιμήσεις για εκτάσεις Not-good :
	Ομάδα
	Not-good best estimate (km²)

	ΟΜΑΔΑ 1 – Υγρότοποι
	0.1850

	ΟΜΑΔΑ 2 – Λειμώνες και άλλοι κτηνοτροφικοί οικότοποι
	2.9110

	ΟΜΑΔΑ 3 – Ποτάμιοι, λιμναίοι, αλλουβιακοί και παρόχθιοι
	4.1016

	ΟΜΑΔΑ 4 – Δάση
	138.3400

	ΟΜΑΔΑ 5 – Στέπες, χέρσα εδάφη και λόχμες
	11.4490

	ΟΜΑΔΑ 6 – Βραχώδεις οικότοποι και οικότοποι θινών
	0,2393





	6.3.1.2.	Έκταση που δεν βρίσκεται σε καλή κατάσταση για τους τύπους οικοτόπων της ομάδας οικοτόπων

	Σημείωση: Χρησιμοποιώ τις τιμές από το αρχείο του ΕΕΑ 03_Art4_data_habitat_group_level.xlsx, στήλες D, E και F.

Να αναφερθεί βέλτιστη εκτίμηση ή εύρος από μια από τις ακόλουθες πηγές (σε km2):

	
	α)	τιμή από τα δεδομένα του άρθρου 17 της οδηγίας για τους οικοτόπους (2013-2018)


	
	β)	τιμή από τα δεδομένα του άρθρου 17 της οδηγίας για τους οικοτόπους (2019-2024) 

	Ομάδα
	Best estimate (km²)
	Minimum (km²)
	Maximum (km²)

	1
	0.185
	0.17
	0.2

	2
	2.911
	2.765
	3.057

	3
	4.1016
	3.8957
	4.3075

	4
	138.34
	131.43
	145.25

	5
	11.449
	10.878
	12.02

	6
	0.2393
	0.2213
	0.2573

	Σύνολο
	157.2259
	149.3600
	165.0918




	
	
γ)	τιμή από άλλη πηγή δεδομένων αν επιλεγεί το γ), να αναφερθεί η αιτιολόγηση και η πηγή δεδομένων (ελεύθερο κείμενο, κατά προτίμηση έως 3 000 χαρακτήρες)

	6.3.1.3. Ενδεικτικοί τύποι οικοτόπων που υπόκεινται σε μέτρα αποκατάστασης (προαιρετικά)
	Να αναφερθούν ένας ή περισσότεροι τύποι οικοτόπων από τον κατάλογο των κωδικών τύπων οικοτόπων 
α)	έως το 2040
β)	έως το 2050



	6.3.1.4.	Ενδεικτική συνολική έκταση που υπόκειται σε μέτρα αποκατάστασης [άρθρο 15 παράγραφος 3 στοιχείο α)]
		α)	έως το 2040 (βέλτιστη εκτίμηση ή εύρος, σε km2)
	β)	έως το 2050 (βέλτιστη εκτίμηση ή εύρος, σε km2)

Σημείωση: Σύμφωνα με EE 20/7 «For the 2040 and 2050 targets, we recommend following one of the two approaches below: Option A – Use only currently available information, Option B – Use assumptions consistently throughout recognising that knowledge on habitat condition is expected to improve over time in line with Article 4(9). Χρησιμοποιώ την Option A δηλ. μόνο τη σημερινή γνωστή not-good έκταση, διότι το συνολικό unknown condition είναι μόλις περίπου 0,27% της συνολικής έκτασης. Δεν βλέπω ιδιαίτερο όφελος να εισαγάγουμε τις πρόσθετες παραδοχές που απαιτεί η Option B για τόσο μικρή έκταση (η Option B κάνει παραδοχές για το ποιο μέρος του σημερινού unknown condition θα αποδειχθεί στο μέλλον not-good). Συνεπώς δεν γίνεται στο παρόν στάδιο πρόσθετη παραδοχή ως προς το ποσοστό των εκτάσεων άγνωστης κατάστασης που ενδέχεται μελλοντικά να χαρακτηριστούν ως μη καλής κατάστασης. Οι εκτιμήσεις θα επικαιροποιηθούν κατά την αναθεώρηση του ΕΣΑΦ, όταν θα υπάρχουν νεότερα δεδομένα για τις εκτάσεις που σήμερα καταγράφονται ως άγνωστης κατάστασης. Σε κάθε περίπτωση εως ότου οριστικοποιηθούν τα μέτρα (και διαφανεί εάν προκύπτουν «πραγματικές εκτιμήσεις» ή όχι) χρησιμοποιώ τα ποσοστά των 60% και 90% ως ενδεικτικές στρατηγικές τιμές, δηλαδή ως ελάχιστες εκτάσεις σχεδιασμού και όχι ως ακριβείς εκτάσεις ήδη οριστικοποιημένων μέτρων. Με άλλα λόγια οι τιμές που παρατίθενται στον πίνακα αποτελούν τις ελάχιστες στρατηγικές εκτιμήσεις που αντιστοιχούν στο 60% και 90% της σημερινής γνωστής not-good έκτασης ανά ομάδα οικοτόπων και θα επικαιροποιηθούν όταν οριστικοποιηθούν/εξειδικευτούν τα μέτρα και οι πραγματικές εκτάσεις εφαρμογής.

	Ομάδα
	α) 2040 
best estimate
	β) 2050 
best estimate

	1
	0.1110
	0.1665

	2
	1.7466
	2.6199

	3
	2.46096
	3.69144

	4
	83.0040
	124.5060

	5
	6.8694
	10.3041

	6
	0.14358
	0.21537




	6.3.1.5.	Ενδεικτικοί χάρτες των δυνητικών προς αποκατάσταση περιοχών [άρθρο 15 παράγραφος 3 στοιχείο α)] (προαιρετικά)
	Για τα α) και β), γεωχωρικές πληροφορίες που παρέχονται ως στοιχεία αναφοράς NUTS 3, πλέγματα 10x10 km, πλέγματα 1x1 km ή απομονωμένα πολύγωνα
	α)	έως το 2040
	β)	έως το 2050


		6.3.2.	Επαναφορά της περιοχής των οικοτόπων έως το 2040 και το 2050

	Για κάθε ομάδα τύπων οικοτόπων, θα πρέπει να συμπληρώνεται το ακόλουθο τμήμα 6.3.2, λαμβανομένων υπόψη των πληροφοριών που είναι επί του παρόντος διαθέσιμες και των εκτιμήσεων. Προκειμένου να δίνεται μια στρατηγική επισκόπηση, μπορούν να παρέχονται εύρη και ορισμένα πεδία είναι προαιρετικά.

		6.3.2.1.	Ομάδα οικοτόπων
	Να επιλεγεί μία ομάδα οικοτόπων από τον κατάλογο των κωδικών ομάδων οικοτόπων

	Ομάδα
	Σημείωση: Τ.Ο. με ανάγκη επανεγκατάστασης

	1 – Υγρότοποι (παράκτιοι και εσωτερικοί)
	1310

	3 – Ποτάμιοι, λιμναίοι, αλλουβιακοί και παρόχθιοι οικότοποι
	92A0

	6 – Βραχώδεις οικότοποι και οικότοποι θινών
	2110





		6.3.2.2.	Ενδεικτικοί τύποι οικοτόπων που 
υπόκεινται σε μέτρα επαναφοράς 
(προαιρετικά)
	Να αναφερθούν ένας ή περισσότεροι τύποι οικοτόπων από τον κατάλογο των κωδικών τύπων οικοτόπων 
α)	έως το 2040
	β)	έως το 2050


		6.3.2.3.	Ενδεικτική συνολική έκταση που υπόκειται σε μέτρα επαναφοράς [άρθρο 15 παράγραφος 3 στοιχείο α)]
		α)	έως το 2040 (βέλτιστη εκτίμηση ή εύρος, σε km2)
	β)	έως το 2050 (βέλτιστη εκτίμηση ή εύρος, σε km2)

Σημείωση: Στην πραγματικότητα εδώ ζητά την έκταση όπου θα εφαρμοστούν πράγματι όλα τα αναγκαία μέτρα επανεγκατάστασης και όχι απλώς έναν θεωρητικό αριθμό. Ωστόσο, στην παρούσα έκδοση του ΕΣΑΦ χρησιμοποιώ τις θεωρητικές τιμές ως βέλτιστες στρατηγικές εκτιμήσεις επειδή:
1. έως σήμερα δεν έχουμε συγκεκριμένες χωρικά προσδιορισμένες εκτάσεις για 2040/2050, 
2. η ενότητα 6.3 επιτρέπεται να αποτελεί strategic overview και θα αναθεωρηθεί το 2032, 
3. οι προτεινόμενες τιμές αντιστοιχούν ακριβώς στους ελάχιστους στόχους του Κανονισμού, 
	Ομάδα
	α) έως 2040 – 60% (km²)
	β) έως 2050 – 100% (km²)

	1 / 1310
	0.020911565
	0.034852608

	3 / 92A0
	0.012251020
	0.020418367

	6/2110
	0.006707483
	0.011179138

	Σύνολο
	0.039870068
	0.066450113




	6.3.2.4.	Ενδεικτικοί χάρτες των δυνητικών προς αποκατάσταση περιοχών [άρθρο 15 παράγραφος 3 στοιχείο α)] (προαιρετικά)
	Για τα α) και β), γεωχωρικές πληροφορίες που παρέχονται ως στοιχεία αναφοράς NUTS 3, πλέγματα 10x10 km, πλέγματα 1x1 km ή απομονωμένα πολύγωνα
	α)	έως το 2040
	β)	έως το 2050



		6.3.3.	Αποκατάσταση οικοτόπων ειδών έως το 2050 (άρθρο 4 παράγραφος 7)   

	Για κάθε είδος ή ομάδα ειδών που προσδιορίζεται στο πεδίο 6.2.5.1 πρέπει να συμπληρώνονται τα επόμενα πεδία του παρόντος τμήματος.

	6.3.3.1.	Ενδεικτική συνολική έκταση που υπόκειται σε μέτρα αποκατάστασης 
(προαιρετικά)
	Σε km2
	α)	βέλτιστη εκτίμηση έως το 2040
	β)	βέλτιστη εκτίμηση έως το 2050
	γ)	εύρος έως το 2040
	δ)	εύρος έως το 2050

	6.3.3.2.	Ενδεικτικοί χάρτες των δυνητικών προς αποκατάσταση περιοχών [άρθρο 15 παράγραφος 3 στοιχείο α)] (προαιρετικά)
	Γεωχωρικές πληροφορίες που παρέχονται ως στοιχεία αναφοράς NUTS 3, πλέγματα 10x10 km, πλέγματα 1x1 km ή απομονωμένα πολύγωνα α)	έως το 2040
	β)	έως το 2050

		6.3.4.	Κάλυψη κενών γνώσης έως το 2040 (άρθρο 4 παράγραφος 9)

	6.3.4.1.	Προσέγγιση και μέτρα για την κάλυψη των κενών γνώσης όσον αφορά την κατάσταση της περιοχής των τύπων οικοτόπων έως το 2040 
(100 %) (προαιρετικά)
	Ελεύθερο κείμενο, κατά προτίμηση έως 3 000 χαρακτήρες



[bookmark: _Toc244696610]	6.4.	Μέτρα για την πρόληψη σημαντικής υποβάθμισης [άρθρο 15 παράγραφος 3 στοιχεία στ), ζ) και η)]   
	6.4.1. Προσέγγιση όσον αφορά i) την πρόληψη σημαντικής υποβάθμισης σε περιοχές που υπόκεινται σε μέτρα αποκατάστασης και στις οποίες έχει επιτευχθεί καλή κατάσταση και επαρκής ποιότητα των οικοτόπων των ειδών· και ii) τη διασφάλιση της συνεχούς βελτίωσης της κατάστασης των περιοχών που υπόκεινται σε μέτρα αποκατάστασης, σύμφωνα με το άρθρο 4 παράγραφος 11 [άρθρο 15 παράγραφος 3) στοιχείο στ)]
	Ελεύθερο κείμενο, κατά προτίμηση έως 3 000 χαρακτήρες

Η προσέγγιση της Κυπριακής Δημοκρατίας για την εφαρμογή του άρθρου 4 παρ. 11 βασίζεται στο πλαίσιο παρακολούθησης, αξιολόγησης της αποτελεσματικότητας και προσαρμογής των μέτρων που περιγράφεται στην ενότητα 5 του ΕΣΑΦ. Ειδικότερα, η παρακολούθηση προβλέπεται να υποστηρίζεται από το προτεινόμενο μόνιμο Εθνικό Σύστημα Εποπτείας της Βιοποικιλότητας, όπως αυτό τελικά υιοθετηθεί, αξιοποιώντας τυποποιημένες και επαναλαμβανόμενες μεθόδους που επιτρέπουν τη διαχρονική σύγκριση των αποτελεσμάτων και τον εντοπισμό μεταβολών και τάσεων.
Στις περιοχές όπου εφαρμόζονται μέτρα αποκατάστασης θα παρακολουθείται η εξέλιξη της κατάστασης (condition) των τύπων οικοτόπων και της ποιότητας των ενδιαιτημάτων των ειδών, καθώς και οι σχετικές πιέσεις και απειλές, ώστε να αξιολογείται κατά πόσο τα εφαρμοζόμενα μέτρα οδηγούν σε συνεχή βελτίωση έως την επίτευξη καλής κατάστασης ή επαρκούς ποιότητας, αντίστοιχα και να διερευνώνται τα αίτια τυχόν μεταβολών.
Η παρακολούθηση και αξιολόγηση θα προσαρμόζονται στα οικολογικά χαρακτηριστικά, στις κύριες πιέσεις και στον αναμενόμενο χρόνο απόκρισης κάθε τύπου οικοτόπου ή ενδιαιτήματος είδους. Στις περιοχές του δικτύου Natura 2000 θα αξιοποιούνται επίσης, όπου είναι διαθέσιμοι και συναφείς, οι ειδικοί στόχοι διατήρησης και τα αποτελέσματα της σχετικής παρακολούθησης. Όταν διαπιστώνεται ότι η αναμενόμενη βελτίωση δεν επιτυγχάνεται ή ότι υφιστάμενες ή νέες πιέσεις μπορούν να παρεμποδίσουν την επίτευξη των στόχων αποκατάστασης, θα εξετάζεται η προσαρμογή, ενίσχυση ή συμπλήρωση των εφαρμοζόμενων μέτρων.
Μετά την επίτευξη καλής κατάστασης των τύπων οικοτόπων ή επαρκούς ποιότητας των ενδιαιτημάτων των ειδών, η διαχείριση θα μεταβαίνει, κατά περίπτωση, από την ενεργό αποκατάσταση σε κατάλληλα μέτρα διατήρησης. Η συνέχιση της παρακολούθησης θα επιτρέπει τον έγκαιρο εντοπισμό αρνητικών μεταβολών, νέων ή επανεμφανιζόμενων πιέσεων και, όπου απαιτείται, την έγκαιρη ενεργοποίηση διορθωτικών ή πρόσθετων μέτρων, με σκοπό την πρόληψη σημαντικής υποβάθμισης. Τα ειδικότερα μέτρα για την εφαρμογή της προσέγγισης αυτής προσδιορίζονται στο Μέρος Γ του ΕΣΑΦ.


	6.4.2.	Προσέγγιση όσον αφορά την πρόληψη σημαντικής υποβάθμισης των περιοχών στις οποίες απαντούν οι τύποι οικοτόπων που παρατίθενται στο παράρτημα I του κανονισμού και των περιοχών που βρίσκονται σε καλή κατάσταση ή απαιτούνται για την επίτευξη των στόχων αποκατάστασης σύμφωνα με το άρθρο 4 παράγραφος 12 [άρθρο 15 παράγραφος 3) στοιχείο η)]
	Ελεύθερο κείμενο, κατά προτίμηση έως 3 000 χαρακτήρες

Η προσέγγιση της Κυπριακής Δημοκρατίας για την εφαρμογή του άρθρου 4 παρ. 12 βασίζεται στον συνδυασμό του υφιστάμενου θεσμικού και κανονιστικού πλαισίου προστασίας της φύσης, των διαδικασιών προληπτικής περιβαλλοντικής αξιολόγησης, των μέτρων διαχείρισης και της συστηματικής παρακολούθησης, με σκοπό την πρόληψη σημαντικής υποβάθμισης των περιοχών όπου απαντούν τύποι οικοτόπων του Παραρτήματος Ι, ιδίως των εκτάσεων που βρίσκονται ήδη σε καλή κατάσταση ή είναι αναγκαίες για την επίτευξη των στόχων του άρθρου 4.
Στις περιοχές του Δικτύου Natura 2000 βασικό εργαλείο πρόληψης αποτελεί η διαδικασία της Δέουσας Εκτίμησης σύμφωνα με το άρθρο 6 παρ. 3 της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ και το άρθρο 16 του Ν.153(Ι)/2003. Σχέδια και έργα τα οποία δύνανται να επηρεάσουν σημαντικά τόπους Natura 2000 αξιολογούνται ως προς τις επιπτώσεις τους, λαμβάνοντας υπόψη τους στόχους διατήρησης των αντίστοιχων περιοχών, με σκοπό τη διαφύλαξη των τύπων οικοτόπων και των ειδών. Η προσέγγιση συμπληρώνεται από τις διαδικασίες εκτίμησης περιβαλλοντικών επιπτώσεων έργων και σχεδίων/προγραμμάτων, το σύστημα περιβαλλοντικής αδειοδότησης και, όπου απαιτείται, από επιτόπιες επιθεωρήσεις και ελέγχους.
Η επιλογή και προσαρμογή των μέτρων πρόληψης θα λαμβάνει υπόψη τις κύριες πιέσεις και απειλές που έχουν προσδιοριστεί για τους αντίστοιχους τύπους οικοτόπων. Η δε εφαρμογή τους θα υποστηρίζεται από το προτεινόμενο μόνιμο Εθνικό Σύστημα Εποπτείας της Βιοποικιλότητας, όπως αυτό υιοθετηθεί, το οποίο προβλέπει τυποποιημένη και επαναλαμβανόμενη παρακολούθηση εντός και εκτός δικτύου Natura 2000, ώστε να εντοπίζονται διαχρονικές μεταβολές, αρνητικές τάσεις και μεταβολές στις πιέσεις και απειλές.
Όταν από τις διαδικασίες περιβαλλοντικής αξιολόγησης, την παρακολούθηση, τους διοικητικούς ελέγχους ή άλλες διαθέσιμες πληροφορίες προκύπτει κίνδυνος ή ένδειξη σημαντικής υποβάθμισης, θα εξετάζεται κατά περίπτωση η λήψη, προσαρμογή ή ενίσχυση κατάλληλων προληπτικών, διαχειριστικών ή διορθωτικών μέτρων. Εκτός Natura 2000, η εφαρμογή της προσέγγισης θα γίνεται με την επιφύλαξη της εφαρμογής του άρθρου 4 παρ. 13. Τα ειδικότερα μέτρα μη υποβάθμισης προσδιορίζονται στο Μέρος Γ του ΕΣΑΦ.


	6.4.3.	Όταν εφαρμόζεται το άρθρο 4 παράγραφος 13, να παρασχεθεί επεξήγηση του συστήματος αντισταθμιστικών μέτρων, της παρακολούθησης και της υποβολής εκθέσεων σχετικά με την υποβάθμιση [άρθρο 15 παράγραφος 3 στοιχεία ζ) και θ)]
	Να υποδειχθεί/-ούν το α) και/ή το β), ενώ τα γ) και δ) είναι υποχρεωτικά:
Σημείωση: Το επικαιροποιημένο FAQ δίνει το «περίγραμμα» που πρέπει να ακολουθήσουν όσα κράτη επέλεξαν το 4(13). Συγκεκριμένα απαιτεί:
1. εθνικό πλαίσιο που να εξασφαλίζει ότι σε κάθε συγκεκριμένη εφαρμογή του 4(13) τεκμηριώνεται η απουσία εναλλακτικών,
2. effective compensatory measures για κάθε occurrence significant deterioration,
3. διασφάλιση του non-deterioration σε biogeographical level, για κάθε habitat type και species habitat χωριστά,
4. στοχευμένο monitoring framework ειδικά για το 4(13),
5. reporting βάσει άρθρου 21,
6. απόδειξη ότι εξακολουθούν να επιτυγχάνονται οι στόχοι των άρθρων 1, 4 και 5
α)	Τύπος οικοτόπου στον οποίο εφαρμόζεται το άρθρο 4 παράγραφος 13 (να αναφερθούν ένας ή περισσότεροι τύποι οικοτόπων από τον κατάλογο των κωδικών τύπων οικοτόπων)
Όλοι οι τ.ο. πλην των 1150, 1310, 1420, 2230, 2240, 2250, 5210, 6460, 9530, 9590, 62B0

β)	Οικότοπος του είδους (να αναφερθούν ένα ή περισσότερα οικοσυστήματα από τον κατάλογο των κωδικών οικοσυστημάτων)

	γ)	Βιογεωγραφική περιοχή για κάθε τύπο οικοτόπου ή οικότοπο του είδους
Μεσογειακή

	δ)	Ελεύθερο κείμενο, κατά προτίμηση έως 3 000 χαρακτήρες
Η Κυπριακή Δημοκρατία έχει κοινοποιήσει την πρόθεσή της να εφαρμόσει το άρθρο 4 παρ. 13 του Κανονισμού. Η εφαρμογή της διάταξης θα αφορά αποκλειστικά περιοχές εκτός του Δικτύου Natura 2000 και θα βασίζεται στην αξιολόγηση της μη υποβάθμισης σε επίπεδο Μεσογειακής βιογεωγραφικής περιοχής, χωριστά για κάθε σχετικό τύπο οικοτόπου.
Για την εφαρμογή προβλέπεται η ανάπτυξη ειδικού πλαισίου καταγραφής, αξιολόγησης & αντιστάθμισης των περιπτώσεων σημαντικής υποβάθμισης. Το πλαίσιο θα προβλέπει ότι η εφαρμογή του άρθρου 4 παρ. 13 σε συγκεκριμένη περιοχή προϋποθέτει τεκμηρίωση της απουσίας εναλλακτικών λύσεων. Θα αξιοποιεί, όπου είναι συναφές, τις υφιστάμενες διαδικασίες περιβαλλοντικής αξιολόγησης και αδειοδότησης ώστε στις περιπτώσεις όπου η σημαντική υποβάθμιση συνδέεται με σχέδιο ή έργο, η εφαρμογή του άρθρου 4 παρ. 13 να εξετάζεται σε συντονισμό με τις εφαρμοζόμενες διαδικασίες περιβαλλοντικής αξιολόγησης/αδειοδότησης, ώστε να αποφεύγεται η δημιουργία παράλληλων διαδικασιών και η επανάληψη αξιολογήσεων ή συλλογής δεδομένων. Παράλληλα, η συστηματική παρακολούθηση της κατάστασης και των τάσεων των τύπων οικοτόπων θα συμβάλλει στον εντοπισμό σημαντικής υποβάθμισης που μπορεί να οφείλεται και σε άλλες πιέσεις.
Για κάθε περίπτωση εφαρμογής του άρθρου 4 παρ. 13 θα καταγράφονται ο τύπος οικοτόπου που επηρεάζεται, η θέση και η έκταση της σημαντικής υποβάθμισης, οι αιτίες και οι σχετικές πιέσεις και θα καθορίζονται τα κατάλληλα αντισταθμιστικά μέτρα, βάσει των οικολογικών απαιτήσεών τους. Για τις περιοχές εφαρμογής αντισταθμιστικών μέτρων θα καταγράφονται αντίστοιχα η θέση, η έκταση, το είδος των μέτρων και η εξέλιξη των αποτελεσμάτων τους.
Η παρακολούθηση προβλέπεται να ενσωματωθεί στο ευρύτερο πλαίσιο του προτεινόμενου μόνιμου Εθνικού Συστήματος Εποπτείας της Βιοποικιλότητας, όπως αυτό υιοθετηθεί, με ειδικά στοχευμένη παρακολούθηση των περιοχών όπου έχει καταγραφεί σημαντική υποβάθμιση και των αντίστοιχων περιοχών εφαρμογής αντισταθμιστικών μέτρων. Θα αξιολογούνται η εφαρμογή και η αποτελεσματικότητα των αντισταθμιστικών μέτρων και η συμβολή τους στη διατήρηση της κατάστασης του αντίστοιχου τύπου οικοτόπου σε επίπεδο βιογεωγραφικής περιοχής. Όπου η παρακολούθηση καταδεικνύει ότι η αντιστάθμιση δεν είναι επαρκής, θα προβλέπεται προσαρμογή, ενίσχυση ή συμπλήρωση των σχετικών μέτρων.
Οι περιπτώσεις σημαντικής υποβάθμισης και τα αντίστοιχα αντισταθμιστικά μέτρα θα καταγράφονται με τυποποιημένο τρόπο, ώστε να είναι δυνατή η εκπλήρωση των υποχρεώσεων παρακολούθησης και αναφοράς του Κανονισμού και η συνολική αξιολόγηση της εφαρμογής του άρθρου 4 παρ. 13 σε επίπεδο βιογεωγραφικής περιοχής. Το ειδικότερο σύστημα καταγραφής, παρακολούθησης και αναφοράς, καθώς και τα κριτήρια επιλογής και αξιολόγησης των αντισταθμιστικών μέτρων, θα εξειδικευθούν κατά την εφαρμογή του ΕΣΑΦ.

	6.4.4.	Όταν εφαρμόζεται το άρθρο 4 παράγραφος 13, να δοθεί επεξήγηση του τρόπου με τον οποίο θα διασφαλιστεί ότι η εφαρμογή του εν λόγω άρθρου δεν επηρεάζει την επίτευξη των στόχων [άρθρο 15 παράγραφος 3 στοιχείο ζ) σημείο ii)]
	Ελεύθερο κείμενο, κατά προτίμηση έως 3 000 χαρακτήρες

Σημείωση: Έγινε προσπάθεια ώστε οι δύο ενότητες να λειτουργούν συμπληρωματικά:
6.4.3 περιγράφει τον μηχανισμό εφαρμογής του άρθρου 4(13), δηλαδή καταγραφή, αντιστάθμιση, παρακολούθηση και αναφορά 
6.4.4 περιγράφει τη δικλείδα ασφαλείας, δηλαδή πώς ελέγχεται ότι η συνολική εφαρμογή του μηχανισμού δεν θέτει σε κίνδυνο τους στόχους του Κανονισμού.

Το άρθρο 4 παρ. 13 θα εφαρμοσθεί κατά τρόπο που να διασφαλίζει ότι δεν τίθεται σε κίνδυνο η επίτευξη των στόχων και υποχρεώσεων των άρθρων 1, 4 & 5 του Κανονισμού. Για τον σκοπό αυτό, η επίδραση κάθε περίπτωσης σημαντικής υποβάθμισης και των αντίστοιχων αντισταθμιστικών μέτρων θα αξιολογείται στο πλαίσιο της συνολικής κατάστασης του αντίστοιχου τύπου οικοτόπου σε επίπεδο βιογεωγραφικής περιοχής.
Η αξιολόγηση θα λαμβάνει υπόψη την έκταση και την κατάσταση των σχετικών τύπων οικοτόπων, τις καταγεγραμμένες περιπτώσεις σημαντικής υποβάθμισης, την έκταση και τα αποτελέσματα των αντισταθμιστικών μέτρων και τις διαπιστούμενες τάσεις. Θα εξετάζεται ιδίως κατά πόσο η εφαρμογή του άρθρου 4 παρ. 13 επηρεάζει την απαιτούμενη πρόοδο προς την επίτευξη των στόχων αποκατάστασης και επανεγκατάστασης και των λοιπών σχετικών υποχρεώσεων του Κανονισμού.
Η αξιολόγηση θα υποστηρίζεται από τα δεδομένα του προτεινόμενου μόνιμου Εθνικού Συστήματος Εποπτείας της Βιοποικιλότητας, όπως αυτό υιοθετηθεί, και από την ειδικά στοχευμένη παρακολούθηση που προβλέπεται για την εφαρμογή του άρθρου 4 παρ. 13. Τα δεδομένα αυτά θα επιτρέπουν την παρακολούθηση της σωρευτικής επίδρασης των επιμέρους περιπτώσεων σημαντικής υποβάθμισης και των αποτελεσμάτων των αντίστοιχων αντισταθμιστικών μέτρων ανά τύπο οικοτόπου.
Εφόσον από την παρακολούθηση και αξιολόγηση προκύπτει ότι η εφαρμογή του άρθρου 4 παρ. 13 μπορεί να θέσει σε κίνδυνο την επίτευξη των σχετικών στόχων και υποχρεώσεων του Κανονισμού, θα λαμβάνονται κατάλληλα διορθωτικά μέτρα. Αυτά μπορεί να περιλαμβάνουν την προσαρμογή ή ενίσχυση των αντισταθμιστικών μέτρων και, όπου απαιτείται, τον περιορισμό περαιτέρω εφαρμογής της παρέκκλισης για τον συγκεκριμένο τύπο οικοτόπου. Τα αποτελέσματα της αξιολόγησης θα ενσωματώνονται στις προβλεπόμενες διαδικασίες παρακολούθησης, αναφοράς και αναθεώρησης του ΕΣΑΦ.

	Για να αναφερθούν τα μέτρα αποκατάστασης που συνδέονται με το άρθρο 4, να χρησιμοποιηθεί το μέρος Γ





[bookmark: _Toc244696611]7.	Αποκατάσταση θαλάσσιων οικοσυστημάτων (άρθρο 5)		
	Τα περίκλειστα κράτη μέλη δεν υποβάλλουν έκθεση σχετικά με το τμήμα 7 «Αποκατάσταση θαλάσσιων οικοσυστημάτων (άρθρο 5)».
Τα κράτη μέλη μπορούν να χρησιμοποιούν την ενότητα «Συμπληρωματικές πληροφορίες II» του παρόντος σχεδίου για να συμπληρώσουν το παρόν τμήμα με πληροφορίες σχετικά με συγκεκριμένους τύπους οικοτόπων.



[bookmark: _Toc244696612]	7.1.	Εθνική προσέγγιση και συναφείς πληροφορίες
		7.1.1.	Εθνική προσέγγιση

	7.1.1.1. Περιγραφική επισκόπηση της προσέγγισης του κράτους μέλους όσον αφορά την επίτευξη των στόχων αποκατάστασης και την εκπλήρωση των υποχρεώσεων για τα θαλάσσια οικοσυστήματα, με βάση τα πλέον πρόσφατα επιστημονικά στοιχεία [άρθρο 15 παράγραφος 3 στοιχείο γ)] (προαιρετικά)
	Ελεύθερο κείμενο, κατά προτίμηση έως 3 000 χαρακτήρες
Για την επίτευξη των στόχων αποκατάστασης των θαλάσσιων οικοσυστημάτων, σύμφωνα με το Άρθρο 5 του Κανονισμού (ΕΕ) 2024/1991, η προσέγγιση της Κυπριακής Δημοκρατίας (ΚΔ) βασίζεται στα πλέον έγκυρα επιστημονικά στοιχεία, στα αποτελέσματα ερευνητικών και προγραμμάτων παρακολούθησης του θαλάσσιου περιβάλλοντος, καθώς και στις εκθέσεις εφαρμογής της Οδηγίας-Πλαίσιο για τη Θαλάσσια Στρατηγική (ΟΠΘΣ) 2008/56/ΕΚ, του Άρθρου 17 της Οδηγίας των Οικοτόπων 92/43/ΕΟΚ και του Άρθρου 12 της Οδηγίας των Πτηνών, ως προς τα θαλασσοπούλια.
Για τους θαλάσσιους οικοτόπους των Ομάδων 1–7 του Παραρτήματος ΙΙ του Κανονισμού, οι εθνικές εκτιμήσεις της έκτασης και της κατάστασής τους προέκυψαν από ερευνητικές αποστολές, προγράμματα παρακολούθησης και έργα χαρτογράφησης και αξιολόγησης οικοτόπων. Η διαθέσιμη χαρτογράφηση καλύπτει την περιοχή όπου η ΚΔ ασκεί αποτελεσματικό έλεγχο έως την ισοβαθή των 200 m. Έχουν καταγραφεί οι τύποι οικοτόπων του Παραρτήματος Ι της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ: 1110, 1120 (Λιβάδια Ποσειδωνίας), 1170 (Ύφαλοι) και 8330 (Θαλάσσια σπήλαια), καθώς και περιοχές μαλακού υποστρώματος που δεν αντιστοιχούν σε τύπο του Παραρτήματος Ι. Για την εφαρμογή του Κανονισμού, οι τύποι αυτοί αντιστοιχήθηκαν στις Ομάδες του Παραρτήματος ΙΙ ως εξής: 1110 με Cymodocea nodosa → Ομάδα 1, 1110 χωρίς βλάστηση → Ομάδα 7, 1120 → Ομάδα 1, 1170 → Ομάδες 2 και 5, 8330 → Ομάδα 5 και «μαλακά υποστρώματα» → Ομάδα 7. Επιπλέον, λόγω της κυριαρχίας του μαλακού υποστρώματος σε μεγάλα βάθη, το σύνολο της μη χαρτογραφημένης περιοχής εντός της Κυπριακής ΑΟΖ, όπου η ΚΔ ασκεί αποτελεσματικό έλεγχο, έως την ισοβαθή των 1.000 m αντιστοιχήθηκε στην Ομάδα 7.
Σύμφωνα με την τελευταία Εθνική Έκθεση του Άρθρου 17 (2019–2024), όλοι οι θαλάσσιοι τύποι οικοτόπων αξιολογούνται σε Ικανοποιητική Κατάσταση Διατήρησης (FV), ως προς την έκταση, το εύρος εξάπλωσης, τις δομές και λειτουργίες και τις μελλοντικές προοπτικές. Ειδικότερα, για τον τύπο οικοτόπου 8330 (Ομάδα 5), όπου στο πεδίο 6.1.b της Εθνικής Έκθεσης έχει δηλωθεί ως «not good condition» έκταση 0,001 km², έχουν ήδη ληφθεί μέτρα μέσω της Κ.Δ.Π. 139/2026, με την οποία απαγορεύεται η είσοδος στα συγκεκριμένα θαλάσσια σπήλαια, τα οποία βρίσκονται εντός Θαλάσσιων Προστατευόμενων Περιοχών, περιορίζοντας την πίεση από την ανθρώπινη παρουσία.

Παράλληλα, η τελευταία εθνική έκθεση εφαρμογής των Άρθρων 8, 9 και 10 της ΟΠΘΣ εξετάζει την ακεραιότητα του θαλάσσιου πυθμένα με βάση τις επιπτώσεις έργων υποδομής της περιόδου 2017–2022. Το συνολικό αποτύπωμα των έργων εκτιμάται ως αμελητέο σε σχέση με την έκταση αναφοράς της ΟΠΘΣ, ενώ η οικολογική παρακολούθηση κατά τη λειτουργία των έργων θα πρέπει να συνεκτιμάται στην αξιολόγηση της Καλής Περιβαλλοντικής Κατάστασης.
Με βάση τα ανωτέρω, δεν τεκμηριώνεται επί του παρόντος πρόσθετη ανάγκη αποκατάστασης για τις ομάδες του Παραρτήματος ΙΙ. Συνεπώς, τα μέτρα που ενσωματώνονται στο ΕΣΑΦ επικεντρώνονται αφενός στη διατήρηση της καλής κατάστασης (Άρθρα 5.9 και 5.10) και αφετέρου στην κάλυψη των υφιστάμενων κενών γνώσης, μέσω της χαρτογράφησης των θαλάσσιων οικοτόπων έως τα 1000m.

		7.1.2.	Συναφείς πληροφορίες σχετικά με τους τύπους οικοτόπων (άρθρο 5 παράγραφοι 1, 2 και 7)

	7.1.2.1.	Συνολική έκταση για όλους τους τύπους οικοτόπων εντός κάθε ομάδας 1-6 (προαιρετικά)
	Για κάθε ομάδα οικοτόπου 1 έως 6, να αναφερθεί βέλτιστη εκτίμηση ή εύρος, σε km2
a) Ομάδα 1: «βυθοί με θαλάσσια βλάστηση»
b) Ομάδα 2: «δάση μακροφυκών»
c) Ομάδα 3: «στρώματα οστρακοειδών»
d) Ομάδα 4: «ασβεστοφυκικοί βυθοί»
e) Ομάδα 5: «σφουγγάρια, κοράλλια και κοραλλιογενή στρώματα»
f) Ομάδα 6: «αναβλύσεις και διηθήσεις»

	7.1.2.2.	Συνολική έκταση όλων των τύπων οικοτόπων των ομάδων 1-6
	Βέλτιστη εκτίμηση ή εύρος (km2)
150-250 Km2


	7.1.2.3.	Συνολική έκταση των τύπων οικοτόπων της ομάδας 7 «μαλακά ιζήματα» (όχι βαθύτερα από 
1 000 μέτρα βάθος)
	Βέλτιστη εκτίμηση ή εύρος (km2)

4000-6000 Km2


	7.1.2.4. Συνολική έκταση των τύπων οικοτόπων «που δεν βρίσκονται σε καλή κατάσταση» από τις ομάδες 1-6
	Βέλτιστη εκτίμηση ή εύρος (km2)

0 Km2
		

	7.1.2.5.	Συνολική έκταση των τύπων οικοτόπων «που δεν βρίσκονται σε καλή κατάσταση» από την ομάδα 7
	Βέλτιστη εκτίμηση ή εύρος (km2)

0 Km2

	7.1.2.6.	Συνολική έκταση που πρέπει να επανέλθει για την επίτευξη ικανοποιητικών περιοχών αναφοράς των τύπων οικοτόπων των ομάδων 1-6
	Βέλτιστη εκτίμηση ή εύρος (km2)

0 Km2

	7.1.2.7.	Συνολική έκταση των τύπων οικοτόπων που βρίσκονται σε «άγνωστη» κατάσταση από τις 
ομάδες 1-6
	Βέλτιστη εκτίμηση ή εύρος (km2)

0 Km2

	7.1.2.8.	Συνολική έκταση των τύπων οικοτόπων που βρίσκονται σε «άγνωστη» κατάσταση από την ομάδα 7
	Βέλτιστη εκτίμηση ή εύρος (km2)
3800-5800 Km2

		7.1.3.	Ελάχιστες εκτάσεις που πρέπει να αποκατασταθούν  ΔΕΝ ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΑΙ

	Τα ακόλουθα πεδία μπορούν να προσυμπληρωθούν, με βάση τις πληροφορίες που παρέχονται στα πεδία του σημείου 7.1.2.

	7.1.3.1. Ελάχιστη έκταση που πρέπει να βελτιωθεί για όλους τους τύπους οικοτόπων των ομάδων 1-6 (άρθρο 5 παράγραφος 1)


	ΔΕΝ ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΑΙ
α) έως το 2030 (βέλτιστη εκτίμηση ή εύρος σε km2, τουλάχιστον 30 % της τιμής του πεδίου 7.1.2.4)
β)έως το 2040 (βέλτιστη εκτίμηση ή εύρος σε km2, τουλάχιστον 60 % της τιμής του πεδίου 7.1.2.4)*

γ) έως το 2050 (βέλτιστη εκτίμηση ή εύρος σε km2, τουλάχιστον 90 % της τιμής του πεδίου 7.1.2.4)*
*
Για τα στοιχεία β) και γ), κατά την κατάρτιση του σχεδίου αποκατάστασης και σε περαιτέρω επικαιροποιήσεις, να ληφθούν υπόψη 
όλες οι περιοχές που είναι γνωστό ότι «δεν βρίσκονται σε καλή κατάσταση» (π.χ. κατά την αναθεώρηση του σχεδίου θα πρέπει να προσμετρώνται προηγουμένως άγνωστες περιοχές που τη δεδομένη χρονική στιγμή είχε γίνει γνωστό ότι «δεν βρίσκονται σε καλή κατάσταση»). Επιπλέον, επισημαίνεται ότι η τιμή-στόχος εδώ είναι το άθροισμα όλων των τύπων οικοτόπων των ομάδων 1-6 συνολικά, ενώ το άρθρο 5 παράγραφος 1 στοιχείο β) αναφέρεται σε ποσοστά κάθε ομάδας τύπων οικοτόπων που δεν βρίσκονται σε καλή κατάσταση.

	
	

	
	

	7.1.3.2.	Ελάχιστη έκταση που πρέπει να βελτιωθεί για όλους τους τύπους οικοτόπων της ομάδας 7 [άρθρο 5 παράγραφος 1 στοιχεία γ) και δ)]
	ΔΕΝ ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΑΙ
α) έως 2040 (τουλάχιστον 2/3 της τιμής ή του εύρους που αναφέρεται στο σημείο β), σε km2)
b) *έως το 2050 (σε km2)*
Η τιμή αυτή αντιστοιχεί στο ποσοστό που καθορίζεται σύμφωνα με το άρθρο 14 παράγραφος 3.

		7.1.3.3.	Ελάχιστη έκταση που πρόκειται να 
επανέλθει για όλους τους τύπους οικοτόπων των ομάδων 1-6 (άρθρο 5 παράγραφος 2)
	ΔΕΝ ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΑΙ
Σε km2, υπολογίζεται με βάση το ποσοστό της συνολικής τιμής του πεδίου 
7.1.2.6
	α)	έως το 2030 (βέλτιστη εκτίμηση ή εύρος, σε km2, 30 %)
	β)	έως το 2040 (βέλτιστη εκτίμηση ή εύρος, σε km2, 60 %)
	γ)	έως το 2050 (βέλτιστη εκτίμηση ή εύρος, σε km2, 100 %)
Επισημαίνεται ότι, για τους σκοπούς της παρούσας σύνοψης, η τιμή-στόχος εδώ είναι το άθροισμα όλων των τύπων οικοτόπων των ομάδων 1-6 συνολικά, ενώ το άρθρο 5 παράγραφος 2 αναφέρεται στις τιμές κάθε ομάδας τύπων οικοτόπων που απαιτούνται για την επίτευξη της ικανοποιητικής περιοχής αναφοράς.

	7.1.3.4. Ελάχιστη έκταση για την οποία πρέπει να είναι γνωστή η κατάσταση όλων των τύπων οικοτόπων των ομάδων 
1-6 (άρθρο 5 παράγραφος 7)
	ΔΕΝ ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΑΙ

Σε km2, υπολογίζεται ως ποσοστό της συνολικής τιμής του πεδίου 7.1.2.2 
α)	έως το 2030 (βέλτιστη εκτίμηση ή εύρος, σε km2, 50 %)
	β)	έως το 2040 (βέλτιστη εκτίμηση ή εύρος, σε km2, 100 %)

	7.1.3.5. Ελάχιστη έκταση για την οποία πρέπει να είναι γνωστή η κατάσταση όλων των τύπων οικοτόπων της ομάδας 7 
(άρθρο 5 παράγραφος 7)
	ΔΕΝ ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΑΙ
Σε km2, υπολογίζεται ως ποσοστό της συνολικής τιμής του πεδίου 7.1.2.3 
α)	έως το 2040 (βέλτιστη εκτίμηση ή εύρος, σε km2, τουλάχιστον 50 %)
	β)	έως το 2050 (βέλτιστη εκτίμηση ή εύρος, σε km2, 100 %)

		7.1.4.	Επισκόπηση των μέτρων που συνδέονται με την κοινή αλιευτική πολιτική (άρθρο 15 παράγραφοι 4 και 18)

		7.1.4.1.	Σύνοψη των σχεδιαζόμενων μέτρων, 
συμπεριλαμβανομένων εκείνων που απαιτούν την υποβολή κοινών συστάσεων, στο πλαίσιο της κοινής αλιευτικής πολιτικής (ΚΑΠ), κατά περίπτωση (άρθρο 15 παράγραφος 4)
	Ελεύθερο κείμενο, κατά προτίμηση έως 3 000 χαρακτήρες

Στο πλαίσιο εφαρμογής της Κοινής Αλιευτικής Πολιτικής (Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1380/2013), η Κυπριακή Δημοκρατία εξασφάλισε, για την προγραμματική περίοδο 2021–2027, χρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας, Αλιείας και Υδατοκαλλιέργειας (ΕΤΘΑΥ). Οι πόροι αυτοί, σε συνδυασμό με εθνική συγχρηματοδότηση, αξιοποιούνται για την υλοποίηση του Εθνικού Προγράμματος Θάλασσας, Αλιείας και Υδατοκαλλιέργειας (ΕΠΘΑΥ) 2021–2027, συνολικού προϋπολογισμού €54.700.000.
Το ΕΠΘΑΥ 2021–2027 αποσκοπεί:
1) στην προώθηση της βιώσιμης αλιείας και της αποκατάστασης και διατήρησης των υδάτινων βιολογικών πόρων, 
2) στην προώθηση δραστηριοτήτων βιώσιμης υδατοκαλλιέργειας και της μεταποίησης και εμπορίας προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας, 
3) στην προώθηση μιας βιώσιμης γαλάζιας οικονομία σε παράκτιες, νησιωτικές και εσωτερικές περιοχές και την προαγωγή της ανάπτυξης κοινοτήτων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας και 
4) στην ενίσχυση της διεθνούς διακυβέρνησης των ωκεανών και καθιέρωσης ασφαλών, προστατευμένων, καθαρών θαλασσών και ωκεανών που υπόκεινται σε βιώσιμη διαχείριση. 
Το Πρόγραμμα περιλαμβάνει μια σειρά μέτρων, τα οποία υλοποιούνται καθ’ όλη τη διάρκεια της προγραμματικής περιόδου 2021–2027.
Μία σειρά από τα μέτρα που υλοποιούνται στο πλαίσιο του ΕΠΘΑΥ 2021-2027 συμβάλλουν και στην πρόληψη της σημαντικής υποβάθμισης των θαλάσσιων οικοτόπων και των ενδιαιτημάτων των θαλάσσιων ειδών που περιλαμβάνονται στα Παραρτήματα II και III του Κανονισμού (ΕΕ) 2024/1991 και στα Παραρτήματα II, IV και V της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ. Ειδικότερα, τα έργα αυτά περιλαμβάνουν μέτρα για την πρόληψη και τον μετριασμό των αλληλεπιδράσεων μεταξύ των θαλάσσιων ειδών και των αλιευτικών δραστηριοτήτων, τη χαρτογράφηση και παρακολούθηση των θαλάσσιων οικοτόπων, την παρακολούθηση των κητωδών, καθώς και την παρακολούθηση των υδρογραφικών συνθηκών και των ανθρωπογενών πιέσεων, όπως ο υποβρύχιος θόρυβος και τα θαλάσσια απορρίμματα.
Σημειώνεται ότι τα ανωτέρω μέτρα αφορούν την τρέχουσα προγραμματική περίοδο, μετά την ολοκλήρωση της οποίας,  προβλέπεται ο σχεδιασμός και η υλοποίηση πρόσθετων μέτρων, με στόχο τη συνέχιση και την ενίσχυση των δράσεων προστασίας και διατήρησης του θαλάσσιου περιβάλλοντος και της βιοποικιλότητας.
Συνεπώς στο πλαίσιο της εφαρμογής της ΚΑλΠ στην Κυπριακή Δημοκρατία δεν προκύπτει η ανάγκη για λήψη μέτρων που απαιτούν την υποβολή κοινών συστάσεων προς τρίτα μέρη.


[bookmark: _Toc244696613]	7.2.	Στοχευμένο σχέδιο αποκατάστασης
		7.2.1.	Βελτίωση της κατάστασης των οικοτόπων έως το 2030 (άρθρο 5 παράγραφος 1)  ΔΕΝ ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΑΙ


	Για όλες τις ομάδες οικοτόπων 1-6 που παρατίθενται στο παράρτημα ΙΙ του κανονισμού συνολικά, θα πρέπει να συμπληρώνεται το παρακάτω τμήμα. Ειδικές πληροφορίες για μεμονωμένους τύπους οικοτόπων μπορούν να αναφέρονται στην ενότητα 
«Συμπληρωματικές πληροφορίες II» («Πληροφορίες ανά τύπο θαλάσσιου οικοτόπου»).

		7.2.1.1.	Ομάδες οικοτόπων (και, προαιρετικά, 
τύποι οικοτόπων) που υπόκεινται σε μέτρα αποκατάστασης
	ΔΕΝ ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΑΙ
α)	να αναφερθούν μία ή περισσότερες ομάδες οικοτόπων από τον κατάλογο των κωδικών ομάδων οικοτόπων 1-6

	
	β)	να αναφερθούν ένας ή περισσότεροι τύποι οικοτόπων από τον κατάλογο των κωδικών τύπων οικοτόπων των ομάδων 1-6 (προαιρετικά)

	7.2.1.2.	Ενδεικτική συνολική έκταση που υπόκειται σε μέτρα αποκατάστασης 
[άρθρο 15 παράγραφος 3 
στοιχείο α)]
	ΔΕΝ ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΑΙ
α) βέλτιστη εκτίμηση, σε km2 (πρέπει να αντιπροσωπεύει τουλάχιστον το 30 % της συνολικής περιοχής όλων των τύπων οικοτόπων που δεν βρίσκονται σε καλή κατάσταση)

	
		β)	εύρος, σε km2 (προαιρετικά)

	7.2.1.3.	Ενδεικτικοί χάρτες των δυνητικών προς αποκατάσταση περιοχών [άρθρο 15 παράγραφος 3 
στοιχείο α)]
	Γεωχωρικές πληροφορίες που παρέχονται ως πλέγματα 10x10 km ή μεμονωμένα πολύγωνα

ΔΕΝ ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΑΙ


		7.2.2.	Παρέκκλιση βάσει του άρθρου 5 παράγραφος 3

	7.2.2.1.	Εφαρμόζει το κράτος μέλος την παρέκκλιση που προβλέπεται στο άρθρο 5 παράγραφος 3;
	Ναι/Όχι

	7.2.2.2.	Αν ναι, να αναφερθούν οι τύποι οικοτόπων για τους οποίους εφαρμόζεται η παρέκκλιση
	Να αναφερθούν ένας ή περισσότεροι τύποι οικοτόπων από τον κατάλογο των κωδικών τύπων οικοτόπων των ομάδων 1-6
ΔΕΝ ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΑΙ


	7.2.2.3. Να αναφερθεί, για κάθε προσδιοριζόμενο τύπο οικοτόπου, τα εκτιμώμενα ποσοστά που επιλέχθηκαν σύμφωνα με το άρθρο 5 παράγραφος 3 και η αντίστοιχη περιοχή
		α)	ποσοστό της περιοχής που πρόκειται να επανέλθει έως το 2030
	β)	ποσοστό της περιοχής που πρόκειται να επανέλθει έως το 2040
	γ)	ποσοστό της περιοχής που πρόκειται να επανέλθει έως το 2050
	δ)	έκταση που πρόκειται να επανέλθει έως το 2050 (σε km2)
ΔΕΝ ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΑΙ


	7.2.2.4.	Για κάθε τύπο οικοτόπου, να αιτιολογηθεί γιατί δεν είναι δυνατόν να τεθούν σε εφαρμογή έως το 2050 τα μέτρα αποκατάστασης που είναι αναγκαία για την επίτευξη της ΙΠΑ στο 100 % συγκεκριμένου τύπου οικοτόπου, και να αιτιολογηθεί το χαμηλότερο ποσοστό [άρθρο 15 παράγραφος 3 στοιχείο β)]
	Ελεύθερο κείμενο, κατά προτίμηση έως 3 000 χαρακτήρες

ΔΕΝ ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΑΙ


		7.2.3.	Επαναφορά της περιοχής των οικοτόπων έως το 2030 (άρθρο 5 παράγραφος 2) ΔΕΝ ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΑΙ


	Για κάθε ομάδα οικοτόπων (1-6), θα πρέπει να συμπληρώνονται τα ακόλουθα πεδία. Ειδικές πληροφορίες για μεμονωμένους τύπους οικοτόπων μπορούν να αναφέρονται στην ενότητα «Συμπληρωματικές πληροφορίες II» («Πληροφορίες ανά τύπο θαλάσσιου οικοτόπου»).

		7.2.3.1.	Ομάδα οικοτόπων
	Να επιλεγεί μία ομάδα οικοτόπων από τον κατάλογο των κωδικών ομάδων οικοτόπων (1-6)
ΔΕΝ ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΑΙ

	7.2.3.2.	Ικανοποιητική περιοχή αναφοράς (ΙΠΑ)
	Βέλτιστη εκτίμηση ή εύρος (km2)
ΔΕΝ ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΑΙ

	7.2.3.3.	Μεθοδολογία και πηγή δεδομένων για την ΙΠΑ
	Ελεύθερο κείμενο, έως 3 000 χαρακτήρες
ΔΕΝ ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΑΙ

	7.2.3.4. Κατάλογος των τύπων οικοτόπων στους οποίους η υφιστάμενη περιοχή είναι κατά περισσότερο από 2 % μικρότερη από την ΙΠΑ (δηλαδή οι τύποι οικοτόπων τους οποίους αφορούν τα μέτρα επαναφοράς)
	Να αναφερθούν ένας ή περισσότεροι τύποι οικοτόπων που ανήκουν στην ομάδα οικοτόπων από τον κατάλογο των κωδικών τύπων οικοτόπων
ΔΕΝ ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΑΙ

	7.2.3.5.	Τύποι οικοτόπων που υπόκεινται σε μέτρα επαναφοράς έως το 2030 (προαιρετικά)
	Να αναφερθούν ένας ή περισσότεροι τύποι οικοτόπων που ανήκουν στην αντίστοιχη ομάδα οικοτόπων από τον κατάλογο των κωδικών τύπων οικοτόπων

		7.2.3.6.	Ενδεικτική συνολική έκταση που 
υπόκειται σε μέτρα επαναφοράς έως το 2030
	ΔΕΝ ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΑΙ
α) βέλτιστη εκτίμηση, σε km2 — θα πρέπει να αντιπροσωπεύει τουλάχιστον το 30 % της πρόσθετης έκτασης που απαιτείται για την επίτευξη της συνολικής ικανοποιητικής περιοχής αναφοράς για την αντίστοιχη ομάδα τύπων οικοτόπων

	
		β)	εύρος, σε km2 (προαιρετικά)

	7.2.3.7.	Ενδεικτικοί χάρτες των δυνητικών προς αποκατάσταση περιοχών [άρθρο 15 παράγραφος 3 
στοιχείο α)]
	ΔΕΝ ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΑΙ
Γεωχωρικές πληροφορίες που παρέχονται ως πλέγματα 10x10 km ή μεμονωμένα πολύγωνα

		7.2.4.	Αποκατάσταση οικοτόπων ειδών έως το 2030 (άρθρο 5 παράγραφος 5)  ΔΕΝ ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΑΙ 

	Για κάθε είδος ή ομάδα ειδών που προσδιορίζεται στο πεδίο 7.2.4.1 πρέπει να συμπληρώνονται τα επόμενα πεδία του παρόντος τμήματος

		7.2.4.1.	Είδος ή ομάδα ειδών των οποίων ο 
οικότοπος χρήζει αποκατάστασης σύμφωνα με το άρθρο 5 παράγραφος 5
	ΔΕΝ ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΑΙ 
Να αναφερθούν ένα ή περισσότερα είδη (δηλ. να δημιουργηθεί ομάδα ειδών) από τον κατάλογο των κωδικών ειδών που αναγράφεται στα παραρτήματα των οδηγιών για τα πτηνά και τους οικοτόπους και στο παράρτημα III του κανονισμού.

	7.2.4.2.	Οικότοπος του είδους ή της ομάδας ειδών που χρήζουν αποκατάστασης
	ΔΕΝ ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΑΙ 
Να αναφερθούν ένας ή περισσότεροι οικότοποι από τον κατάλογο των κωδικών θαλάσσιων οικοτόπων του Ευρωπαϊκού Συστήματος Πληροφοριών για τη Φύση (EUNIS)

	7.2.4.3.	Ενδεικτική συνολική έκταση που υπόκειται σε μέτρα αποκατάστασης 
[άρθρο 15 παράγραφος 3 
στοιχείο α)]
	ΔΕΝ ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΑΙ 
Σε km2
	α)	βέλτιστη εκτίμηση έως το 2030

	
		β)	εύρος έως το 2030 (προαιρετικά)

	
	

	7.2.4.4.	Ενδεικτικοί χάρτες των δυνητικών προς αποκατάσταση περιοχών [άρθρο 15 παράγραφος 3 
στοιχείο α)]
	Γεωχωρικές πληροφορίες που παρέχονται ως πλέγματα 10x10 km ή μεμονωμένα πολύγωνα

ΔΕΝ ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΑΙ 

		7.2.5.	Κάλυψη κενών γνώσης έως το 2030 (άρθρο 5 παράγραφος 7) ΔΕΝ ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΑΙ 

	Για όλες τις αντίστοιχες ομάδες οικοτόπων που παρατίθενται στο παράρτημα ΙΙ του κανονισμού συνολικά, θα πρέπει να συμπληρώνεται το παρακάτω τμήμα [άρθρο 15 παράγραφος 3 στοιχείο δ)].

	7.2.5.1. Προσέγγιση όσον αφορά την κάλυψη των κενών γνώσης σχετικά με την κατάσταση των τύπων οικοτόπων των ομάδων 1-6 έως το 2030 
(τουλάχιστον 50 %)
	Ελεύθερο κείμενο, κατά προτίμηση έως 3 000 χαρακτήρες.

ΔΕΝ ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΑΙ

	7.2.5.2. Κατάλογος των τύπων οικοτόπων των ομάδων 1-6 με άγνωστη κατάσταση [άρθρο 5 παράγραφος 7 στοιχείο α)] που θα αποτελέσουν στόχο της 
κάλυψης των κενών γνώσης έως το 
2030
	Να επιλεγούν ένας ή περισσότεροι τύποι οικοτόπων από τον κατάλογο των κωδικών τύπων οικοτόπων των ομάδων 1-6

ΔΕΝ ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΑΙ


[bookmark: _Toc244696614]	7.3.	Στόχοι μετά τον Ιούνιο του 2032 και στρατηγική επισκόπηση (άρθρο 15 παράγραφος 2)
		7.3.1.	Βελτίωση της κατάστασης των οικοτόπων έως το 2040 και το 2050 (άρθρο 5 παράγραφος 1)
ΔΕΝ ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΑΙ 

	Για κάθε ομάδα οικοτόπων (1-7) θα πρέπει να συμπληρωθεί το τμήμα παρακάτω λαμβάνοντας υπόψη: i) τις πληροφορίες που είναι επί του παρόντος διαθέσιμες και έχουν συλλεχθεί βάσει της οδηγίας για τους οικοτόπους και της οδηγίας-πλαισίου για τη θαλάσσια στρατηγική· και ii) εκτιμήσεις. Ειδικές πληροφορίες για μεμονωμένους τύπους οικοτόπων μπορούν να αναφέρονται στην ενότητα «Συμπληρωματικές πληροφορίες II» («Πληροφορίες ανά τύπο θαλάσσιου οικοτόπου»).

		7.3.1.1.	Ομάδα οικοτόπων
	ΔΕΝ ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΑΙ 
Να επιλεγεί μία ομάδα οικοτόπων από τον κατάλογο των κωδικών ομάδων οικοτόπων 1-7

	7.3.1.2. Έκταση που δεν βρίσκεται σε καλή κατάσταση για την ομάδα οικοτόπων
	ΔΕΝ ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΑΙ 
Βέλτιστη εκτίμηση ή εύρος, σε km2

	7.3.1.3.	Ενδεικτικοί τύποι οικοτόπων που υπόκεινται σε μέτρα αποκατάστασης 
(προαιρετικά)
	Να αναφερθούν ένας ή περισσότεροι τύποι οικοτόπων από τον κατάλογο των κωδικών οικοτόπων που ανήκουν στην αντίστοιχη ομάδα οικοτόπων α)	έως το 2040
	β)	έως το 2050

	7.3.1.4.	Ενδεικτική συνολική έκταση που υπόκειται σε μέτρα αποκατάστασης
	ΔΕΝ ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΑΙ 
Σε km2
	α)	βέλτιστη εκτίμηση ή εύρος έως το 2040
	β)	βέλτιστη εκτίμηση ή εύρος έως το 2050

	7.3.1.5.	Ενδεικτικοί χάρτες των δυνητικών προς αποκατάσταση περιοχών 
(προαιρετικά)
	Γεωχωρικές πληροφορίες που παρέχονται ως πλέγματα 10x10 km ή μεμονωμένα πολύγωνα α)	έως το 2040
	β)	έως το 2050

		7.3.2.	Επαναφορά της περιοχής των οικοτόπων έως το 2040 και το 2050 (άρθρο 5 παράγραφος 2) ΔΕΝ ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΑΙ 

	Για κάθε ομάδα οικοτόπων (1-6), θα πρέπει να συμπληρώνονται τα ακόλουθα πεδία. Ειδικές πληροφορίες για μεμονωμένους τύπους οικοτόπων μπορούν να αναφέρονται στην ενότητα «Συμπληρωματικές πληροφορίες II» του παρόντος μορφότυπου («Πληροφορίες ανά τύπο θαλάσσιου οικοτόπου»).

		7.3.2.1.	Ομάδα οικοτόπων
	ΔΕΝ ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΑΙ 

Να επιλεγεί μία ομάδα οικοτόπων από τον κατάλογο των κωδικών ομάδων οικοτόπων 1-6

	7.3.2.2.	Ενδεικτικοί τύποι οικοτόπων που υπόκεινται σε μέτρα αποκατάστασης 
(προαιρετικά)
	Να αναφερθούν ένας ή περισσότεροι τύποι οικοτόπων που ανήκουν στην αντίστοιχη ομάδα οικοτόπων α)	έως το 2040
	β)	έως το 2050

		7.3.2.3.	Ενδεικτική συνολική έκταση που 
υπόκειται σε μέτρα επαναφοράς [άρθρο 15 παράγραφος 3 
στοιχείο α)]
	ΔΕΝ ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΑΙ 
	α)	έως το 2040 (βέλτιστη εκτίμηση ή εύρος, σε km2)
	β)	έως το 2050 (βέλτιστη εκτίμηση ή εύρος, σε km2)

	7.3.2.4.	Ενδεικτικοί χάρτες των δυνητικών προς αποκατάσταση περιοχών [άρθρο 15 παράγραφος 3 στοιχείο α)] (προαιρετικά)
	Για τα α) και β), γεωχωρικές πληροφορίες που παρέχονται ως πλέγματα 10x10 km, πλέγματα 1x1 km ή απομονωμένα πολύγωνα α)	έως το 2040
	β)	έως το 2050

		7.3.3.	Αποκατάσταση οικοτόπων ειδών έως το 2050 (άρθρο 5 παράγραφος 5)

	Για κάθε είδος ή ομάδα ειδών που προσδιορίζεται στο πεδίο 7.2.4.1 πρέπει να συμπληρώνονται τα επόμενα πεδία του παρόντος τμήματος.

	7.3.3.1.	Ενδεικτική συνολική έκταση που υπόκειται σε μέτρα αποκατάστασης [άρθρο 15 παράγραφος 3 στοιχείο α)] (προαιρετικά)
	Σε km2
	α)	βέλτιστη εκτίμηση έως το 2040
	β)	βέλτιστη εκτίμηση έως το 2050
	γ)	εύρος έως το 2040
	δ)	εύρος έως το 2050

	7.3.3.2.	Ενδεικτικοί χάρτες των δυνητικών προς αποκατάσταση περιοχών [άρθρο 15 παράγραφος 3 στοιχείο α)] (προαιρετικά)
	Γεωχωρικές πληροφορίες που παρέχονται ως πλέγματα 10x10 km ή μεμονωμένα πολύγωνα α)	έως το 2040
	β)	έως το 2050

		7.3.4.	Κάλυψη κενών γνώσης έως το 2040 και το 2050 (άρθρο 5 παράγραφος 7)

	Για όλες τις αντίστοιχες ομάδες οικοτόπων που παρατίθενται στο παράρτημα ΙΙ του κανονισμού συνολικά, θα πρέπει να συμπληρώνεται το παρακάτω τμήμα [άρθρο 15 παράγραφος 3 στοιχείο δ)].

	7.3.4.1. Προσέγγιση όσον αφορά την κάλυψη των κενών γνώσης σχετικά με την κατάσταση των τύπων οικοτόπων των ομάδων 1-6 έως το 2040 (100 %) 
(προαιρετικά)
	Ελεύθερο κείμενο, κατά προτίμηση έως 3 000 χαρακτήρες έκαστο



	7.3.4.2. Προσέγγιση όσον αφορά την κάλυψη των κενών γνώσης σχετικά με την κατάσταση των τύπων οικοτόπων της ομάδας 7 (προαιρετικά)
	Ελεύθερο κείμενο, κατά προτίμηση έως 3 000 χαρακτήρες έκαστο α)	έως το 2040 (τουλάχιστον 50 %)
	β)	έως το 2050 (100 %)

	7.3.4.3.
	Κατάλογος των τύπων οικοτόπων της ομάδας 7 με άγνωστη κατάσταση [άρθρο 5 παράγραφος 7 στοιχείο γ)] που θα αποτελέσουν στόχο της κάλυψης των κενών γνώσης έως το 
2040 (προαιρετικά)
	Να επιλεγούν ένας ή περισσότεροι τύποι οικοτόπων από τον κατάλογο των κωδικών τύπων οικοτόπων της ομάδας 7


[bookmark: _Toc244696615]7.4. Μέτρα για την πρόληψη σημαντικής υποβάθμισης [άρθρο 15 παράγραφος 3 στοιχεία στ) και η)]
	7.4.1.
	Προσέγγιση όσον αφορά: i) την πρόληψη σημαντικής υποβάθμισης περιοχών που υπόκεινται σε μέτρα αποκατάστασης και στις οποίες έχει επιτευχθεί καλή κατάσταση και επαρκής ποιότητα των οικοτόπων των ειδών· και ii) τη διασφάλιση της συνεχούς βελτίωσης της κατάστασης των περιοχών που υπόκεινται σε μέτρα αποκατάστασης, σύμφωνα με το άρθρο 5 παράγραφος 9 [άρθρο 15 παράγραφος 3 στοιχείο στ)]
	Ελεύθερο κείμενο, κατά προτίμηση έως 3 000 χαρακτήρες

Δεδομένου ότι το σύνολο των περιοχών θαλάσσιων τύπων οικοτόπων και ενδιαιτημάτων θαλάσσιων ειδών βρίσκεται ήδη σε καλή κατάσταση, δεν λαμβάνονται μέτρα αποκατάστασης. Συνεπώς η προσέγγιση αφορά μόνο στην διατήρηση της υφιστάμενης καλής κατάστασης όπως αναφέρεται στο πεδίο 7.4.2.


	7.4.2.
	Προσέγγιση η οποία έχει ως στόχο, σύμφωνα με το άρθρο 5 παράγραφος 10, την πρόληψη σημαντικής υποβάθμισης των περιοχών στις οποίες απαντούν οι τύποι οικοτόπων που παρατίθενται στο παράρτημα II του κανονισμού και των περιοχών που βρίσκονται σε καλή κατάσταση ή απαιτούνται για την επίτευξη του στόχου [άρθρο 15 παράγραφος 3 στοιχείο η)]
	Ελεύθερο κείμενο, κατά προτίμηση έως 3 000 χαρακτήρες

Με στόχο την πρόληψη της σημαντικής υποβάθμισης των περιοχών στις οποίες απαντούν οι τύποι οικοτόπου του Παρ. ΙΙ, καθώς και οι θαλάσσιοι οικότοποι των ειδών του Παρ. ΙΙΙ του παρόντος Κανονισμού και στα παραρτήματα II, IV και V της οδηγίας 92/43/ΕΟΚ και για τους θαλάσσιους οικοτόπους άγριων πτηνών που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της οδηγίας 2009/147/ΕΚ, η ΚΔ προγραμματίζει και εφαρμόζει μια σειρά δράσεων, οι οποίες αφορούν σε ενίσχυση του δικτύου προστατευόμενων περιοχών, την παρακολούθηση των προστατευτέων αντικειμένων, τη διατήρηση των ήδη αποκαταστημένων ενδιαιτημάτων των ειδών, την παρακολούθηση και τον μετριασμό των πιέσεων, καθώς και την εκπόνηση και εφαρμογή επίκαιρων Σχεδίων Δράσης.
Πιο αναλυτικά, προγραμματίζεται η επέκταση του δικτύου NATURA 2000 (Οδηγία των Οικοτόπων 92/43/ΕΟΚ & Οδηγία για τα πτηνά 2009/147/ΕΚ) με την επέκταση μίας υφιστάμενης περιοχής ΕΖΔ (CY5000012: Άγιος Γεώργιος Αλαμάνου) και την προσθήκη τριών νέων περιοχών που αφορούν και στον θαλάσσιο χώρο (μια περιοχή ΕΖΔ και ορισμένες περιοχές ΖΕΠ), καθώς και η θεσμοθέτηση μιας νέας Θαλάσσιας Προστατευόμενης Περιοχής (ΘΠΠ), στο πλαίσιο της εθνικής νομοθεσίας για την αλιεία και με βάση την Ευρωπαϊκή Κοινή Αλιευτική Πολιτική, ενισχύοντας την προστασία των θαλάσσιων οικοτόπων και ειδών. Παράλληλα, οι υφιστάμενες ΘΠΠ χαίρουν συνεχούς παρακολούθησης και διαχείρισης των αλιευτικών δραστηριοτήτων, ενώ πρόκειται να εμπλουτισθούν ορισμένες εξ’ αυτών με την τοποθέτηση νέων τεχνητών υφάλων. 
 Σχετικά με τις αλιευτικές δραστηριότητες που επηρεάζουν στα θαλάσσια είδη, λαμβάνονται μέτρα πρόληψης και αντιμετώπισης των αλληλεπιδράσεων των ειδών με αλιευτικά εργαλεία και υδατοκαλλιέργειες, λειτουργούν προγράμματα καταγραφής της παρεμπίπτουσας αλιείας ελασμοβράγχιων, κητωδών και θαλασσίων χελωνών, έχει δημιουργηθεί και εφαρμόζεται και σύστημα καταγραφής των εκβρασμών κητωδών και θαλασσίων χελωνών. 
Σχετικά με τις πιέσεις που καταγράφονται στο θαλάσσιο περιβάλλον, λαμβάνονται μέτρα απομάκρυνσης των θαλάσσιων απορριμμάτων, συντηρούνται τα αποκατεστημένα ενδιαιτήματα της μεσογειακής φώκιας και διενεργούνται ερευνητικές δραστηριότητες για την βελτίωση της γνώσης σε σχέση με πιέσεις όπως η κλιματική αλλαγή, η μεταβολή ωκεανογραφικών και υδρογραφικών συνθήκων και η υποβαθμισμένη χημική κατάσταση των παράκτιων υδάτινων σωμάτων. Παράλληλα, εκπονούνται και αναμένεται να εφαρμοστούν άμεσα επικαιροποιημένα σχέδια δράσης για την διαχείριση των θαλασσίων ειδών και των περιοχών NATURA 2000. 
Τέλος, παράλληλα με την προστασία πολλών θαλάσσιων περιοχών ή σημαντικών χερσαίων ενδιαιτημάτων θαλάσσιων ειδών μέσω του θεσμικού πλαισίου (Διατάγματα), υλοποιούνται ερευνητικές δραστηριότητες παρακολούθησης των πληθυσμών των κητωδών, της μεσογειακής φώκιας και των θαλασσίων χελωνών, εντοπισμού σημαντικών ενδιαιτημάτων αγγελοκαρχαρία και βιόλας και αξιολόγησης και χαρτογράφησης των θαλάσσιων οικοτόπων.

	Για τη συμπλήρωση των μέτρων που είναι συναφή με αυτόν τον στόχο, να χρησιμοποιηθεί το μέρος Γ






[bookmark: _Toc244696616]	8.	Αστικά οικοσυστήματα (άρθρο 8)   
[bookmark: _Toc244696617]	8.1.	Εθνική προσέγγιση και συναφείς πληροφορίες
		8.1.1.	Εθνική προσέγγιση

	8.1.1.1.	Εθνική προσέγγιση όσον αφορά την επίτευξη των στόχων αποκατάστασης και την εκπλήρωση των υποχρεώσεων για τα αστικά οικοσυστήματα, με βάση τα πλέον πρόσφατα επιστημονικά στοιχεία [άρθρο 15 παράγραφος 3 στοιχείο γ)] (προαιρετικά)
	Ελεύθερο κείμενο, κατά προτίμηση έως 3 000 χαρακτήρες
Τα αστικά οικοσυστήματα αποτελούν σύνθετα κοινωνικοοικολογικά συστήματα, στα οποία φυσικά και ανθρωπογενή στοιχεία αλληλεπιδρούν και επηρεάζουν την περιβαλλοντική ποιότητα, την κλιματική ανθεκτικότητα και την ανθρώπινη ευημερία. Το αστικό πράσινο (ΑΠ) συμβάλλει στη ρύθμιση του μικροκλίματος και στον μετριασμό της Αστικής Θερμικής Νησίδας (ΑΘΝ), μέσω σκίασης και εξατμισοδιαπνοής. Παράλληλα, ενισχύει τη διαχείριση των όμβριων υδάτων, βελτιώνει την ποιότητα του αέρα, υποστηρίζει τη βιοποικιλότητα και την οικολογική συνδεσιμότητα και συμβάλλει στην υγεία και την κοινωνική συνοχή. Η αποτελεσματικότητά του εξαρτάται από την έκταση, τη δομή, το είδος και τη χωρική κατανομή της βλάστησης και τη σύνδεσή της με άλλες πράσινες υποδομές.
Κεντρικός άξονας για την επίτευξη των στόχων του άρθρου 8 είναι η ενσωμάτωση της προστασίας, διατήρησης και αύξησης του ΑΠ και της αστικής συγκόμωσης (ΑΣ) στον χωρικό και πολεοδομικό σχεδιασμό, στη διαχείριση της δημόσιας γης και στην αδειοδότηση, καθώς και η διαφύλαξη των καθορισμένων χώρων ενεργού πρασίνου. Προτεραιότητα αποτελεί επίσης η δημιουργία ενιαίου εθνικού Μητρώου ΑΣ, με συστηματική επικαιροποίηση, για την αποτύπωση του υφιστάμενου αποθέματος, την παρακολούθηση των μεταβολών και τον στρατηγικό σχεδιασμό μέτρων προστασίας, αποκατάστασης και αύξησής του.
Για την επίτευξη μηδενικής καθαρής απώλειας έως το 2030, προτεραιότητα δίδεται στην προστασία του υφιστάμενου αποθέματος, ιδιαίτερα σε περιοχές υπό αναπτυξιακή πίεση ή με σημαντικές οικολογικές, κλιματικές και κοινωνικές λειτουργίες. Κατά την εξέταση σχεδίων και έργων θα επιδιώκεται κατά σειρά η αποφυγή της απώλειας, ο περιορισμός της επέμβασης και η επιτόπια αποκατάσταση, ενώ θα εξεταστεί η ανάπτυξη κατάλληλων μηχανισμών για την αντιμετώπιση αναπόφευκτων απωλειών.
Μετά το 2030 επιδιώκεται σταδιακή αύξηση του ΑΠ σε εθνικό επίπεδο και της ΑΣ σε κάθε περιοχή Αστικού Οικοσυστήματος. Θα προωθηθούν μέτρα όπως η αποσφράγιση και επαναπρασίνιση επιφανειών, η αποκατάσταση εδαφών, υδατορεμάτων και παρόχθιων ζωνών, η δημιουργία πράσινων διαδρόμων, η διατήρηση ώριμων δέντρων και η αστική αναδάσωση με κλιματικά ανθεκτικά είδη χαμηλών υδατικών απαιτήσεων.
Θα αξιολογηθεί επίσης η καταλληλότητα κρατικής και ιδιωτικής γης για νέους χώρους πρασίνου, με προτεραιότητα σε εγκαταλελειμμένες ή υποχρησιμοποιημένες εκτάσεις και σε περιοχές υψηλής θερμικής καταπόνησης ή περιορισμένης πρόσβασης σε πράσινο. Παράλληλα, θα ενισχυθεί η διασύνδεση των χώρων πρασίνου και θα αξιολογηθούν κατάλληλα πολεοδομικά εργαλεία. Σημειώνεται ότι μέρος των καθορισμένων αστικών οικοσυστημάτων εμπίπτει σε ημικατεχόμενες Διοικητικές Μονάδες (LAUs), σε περιοχές όπου η Κυπριακή Δημοκρατία δεν ασκεί αποτελεσματικό έλεγχο. Οι αντίστοιχες εκτάσεις ΑΠ και ΑΣ παρατίθενται στον Πίνακα Συμπληρωματικών Πληροφοριών III του μορφοτύπου. Ως εκ τούτου, τυχόν απώλειες ΑΠ και ΑΣ στις περιοχές αυτές δεν θα προσμετρώνται κατά την αξιολόγηση, το 2030, της επίτευξης του στόχου μηδενικής καθαρής απώλειας.

		8.1.2.	Προσδιορισμός των περιοχών αστικών οικοσυστημάτων (άρθρο 8 παράγραφος 1 και άρθρο 14 παράγραφος 4)

	Οι περιοχές αστικών οικοσυστημάτων πρέπει να προσδιορίζονται από τα κράτη μέλη προκειμένου να επιτευχθούν οι στόχοι του άρθρου 8. Ολόκληρες πόλεις ή κωμοπόλεις και προάστια μπορούν να καθοριστούν άμεσα με βάση τα πλέον πρόσφατα στοιχεία που διαθέτει η EUROSTAT. Αν το κράτος μέλος αποφασίσει να χρησιμοποιήσει άλλη προσέγγιση για τις περιοχές αστικών οικοσυστημάτων, τα κράτη μέλη πρέπει να παρέχουν συμπληρωματικές πληροφορίες.

	8.1.2.1.	Επιλεγμένος τύπος περιοχής αστικού οικοσυστήματος
	Να υποδειχθεί μία από τις ακόλουθες επιλογές:
α)	ολόκληρες πόλεις ή κωμοπόλεις και προάστια, σε όλες τις περιπτώσεις
β)	τουλάχιστον μία περιοχή αστικού οικοσυστήματος περιλαμβάνει τμήματα της πόλης ή της κωμόπολης και του προαστίου, συμπεριλαμβανομένων τουλάχιστον των αστικών κέντρων και των αστικών συμπλεγμάτων (η επιλογή αυτή μπορεί να περιλαμβάνει συνδυασμό περιπτώσεων στις οποίες ορισμένες περιοχές αστικών οικοσυστημάτων στο κράτος μέλος περιλαμβάνουν ολόκληρη την πόλη, την κωμόπολη και το προάστιο, ενώ άλλες περιλαμβάνουν μόνο τμήματα)
Αν επιλεγεί το β), θα πρέπει επίσης να παρασχεθούν πληροφορίες στην ενότητα «Συμπληρωματικές πληροφορίες III».

	8.1.2.2.	Συγκεντρωμένες περιοχές αστικών οικοσυστημάτων
	Ναι - (βλ. Συμπληρωματικές Πληροφορίες ΙΙΙ)/Όχι
Αν επιλεγεί «ναι», θα πρέπει επίσης να παρασχεθούν πληροφορίες στην ενότητα «Συμπληρωματικές πληροφορίες III».

	8.1.2.3.	Αν επιλεγεί το α) στο πεδίο 8.1.2.1, κατάλογος των τοπικών διοικητικών μονάδων (LAU) που ταξινομούνται ως «πόλεις» ή «κωμοπόλεις και προάστια», σύμφωνα με το άρθρο 14 παράγραφος 4 στοιχείο α)
	Κατάλογος αναγνωριστικών GISCO των LAU

	Α/Α
	GISCO_ID
	Όνομα LAU

	1
	CY_1000
	Λευκωσία

	2
	CY_1010
	Άγιος Δομέτιος

	3
	CY_1011
	Έγκωμη Λευκωσίας

	4
	CY_1012
	Στρόβολος

	5
	CY_1013
	Αγλαντζιά ή Αγλαγγιά

	6
	CY_1021
	Λακατάμεια

	7
	CY_1022
	Συνοικισμός Ανθούπολης

	8
	CY_1023
	Λατσιά ή Λακκιά

	9
	CY_1024
	Γέρι

	10
	CY_1102
	Αλάμπρα

	11
	CY_1103
	Αγία Βαρβάρα Λευκωσίας

	12
	CY_1105
	Νήσου

	13
	CY_1106
	Πέρα Χωριό

	14
	CY_1107
	Δάλι

	15
	CY_1225
	Τσέρι

	16
	CY_1227
	Πέρα

	17
	CY_1228
	Επισκοπειό

	18
	CY_1229
	Ψιμολόφου

	19
	CY_1230
	Εργάτες

	20
	CY_1231
	Ανάγεια

	21
	CY_1232
	Πάνω Δευτερά

	22
	CY_1233
	Κάτω Δευτερά

	23
	CY_1243
	Κοκκινοτριμιθιά

	24
	CY_1244
	Μάμμαρη

	25
	CY_3101
	Παραλίμνι

	26
	CY_3102
	Δερύνεια

	27
	CY_3103
	Σωτήρα Αμμοχώστου

	28
	CY_3105
	Φρέναρος

	29
	CY_4000
	Λάρνακα

	30
	CY_4010
	Αραδίππου

	31
	CY_4011
	Λιβάδια Λάρνακας

	32
	CY_4014
	Δρομολαξιά -Μενεού

	33
	CY_4102
	Βορόκληνη (Ορόκληνη)

	34
	CY_4104
	Πύλα

	35
	CY_4107
	Ξυλοφάγου

	36
	CY_4110
	Κίτι

	37
	CY_4111
	Περιβόλια Λάρνακας

	38
	CY_5000
	Λεμεσός

	39
	CY_5011
	Μέσα Γειτονιά

	40
	CY_5012
	Άγιος Αθανάσιος

	41
	CY_5013
	Γερμασόγεια

	42
	CY_5020
	Πάνω Πολεμίδια

	43
	CY_5021
	'Υψωνας

	44
	CY_5022
	Κάτω Πολεμίδια

	45
	CY_5100
	Παλόδεια

	46
	CY_5101
	Παραμύθα

	47
	CY_5120
	Μουτταγιάκα

	48
	CY_5124
	Άγιος Τύχων

	49
	CY_5203
	Τραχώνι Λεμεσού

	50
	CY_5210
	Κολόσσι

	51
	CY_5211
	Ερήμη

	52
	CY_5212
	Επισκοπή Λεμεσού

	53
	CY_6000
	Πάφος

	54
	CY_6010
	Γεροσκήπου

	55
	CY_6011
	Κονιά

	56
	CY_6012
	Αγία Μαρινούδα

	57
	CY_6020
	Χλώρακας

	58
	CY_6021
	Λέμπα

	59
	CY_6022
	Έμπα

	60
	CY_6023
	Τρεμιθούσα

	61
	CY_6024
	Μέσα Χωριό

	62
	CY_6025
	Μεσόγη

	63
	CY_6026
	Τάλα

	64
	CY_6027
	Κισσόνεργα




	8.1.2.4. Αν επιλεγεί το β) στο πεδίο 8.1.2.1, χάρτης των περιοχών αστικών οικοσυστημάτων. Σε αυτή την περίπτωση, θα πρέπει επίσης να παρασχεθούν πληροφορίες στην ενότητα «Συμπληρωματικές πληροφορίες III».
	Γεωχωρικές πληροφορίες

ΔΕΝ ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΑΙ

		8.1.3.	Συναφείς πληροφορίες (άρθρο 8 παράγρα
	φος 1)

	Τα προϋπάρχοντα δεδομένα θα εμφανίζονται στα πεδία 
	8.1.3.2 και 8.1.3.3 υπό την προϋπόθεση ότι έχει υποδειχθεί η επιλογή α)

	στο πεδίο 8.1.2.1, ότι έχει υποδειχθεί η επιλογή «Όχι» 
	στο πεδίο 8.1.3.1 και ότι δεν υποδεικνύεται συγκέντρωση περιοχών 

	αστικών οικοσυστημάτων (UEA) στην ενότητα «Συμπλ
	ηρωματικές πληροφορίες III».

	8.1.3.1.	Για την εκτίμηση του αστικού χώρου πρασίνου και/ή της αστικής συγκόμωσης χρησιμοποιήθηκαν συμπληρωματικά δεδομένα πέραν του Copernicus, σύμφωνα με το άρθρο 3 παράγραφοι 20 και 21
	Ναι/Όχι
Αν επιλεγεί «ναι», να αναφερθεί η πηγή και τα μεταδεδομένα των συμπληρωματικών δεδομένων, καθώς και η αιτιολόγηση, συμπεριλαμβανομένης σύγκρισης με το σύνολο δεδομένων Copernicus (ελεύθερο κείμενο, έως 3 000 χαρακτήρες)
Αν επιλεγεί «ναι», να παρασχεθούν οι σχετικές γεωχωρικές πληροφορίες
Αν επιλεγεί «ναι», θα πρέπει επίσης να παρασχεθούν πληροφορίες στην ενότητα «Συμπληρωματικές πληροφορίες III»

	8.1.3.2.	Περιοχή και χάρτης του εθνικού μεριδίου αστικού χώρου πρασίνου σε περιοχές αστικών οικοσυστημάτων κατά τον χρόνο έναρξης ισχύος του κανονισμού
		α)	έκταση σε km2   383,1km2
	β)	γεωχωρικές πληροφορίες

[image: ]



	8.1.3.3.	Περιοχή και χάρτης της εθνικής συγκόμωσης σε περιοχές αστικών οικοσυστημάτων κατά τον χρόνο έναρξης ισχύος του κανονισμού
		α)	έκταση σε km2   13,1km2
	β)	γεωχωρικές πληροφορίες

[image: ]

	8.1.3.4.	Εξαίρεση των περιοχών αστικών οικοσυστημάτων στις οποίες το μερίδιο του αστικού χώρου πρασίνου στα αστικά κέντρα και τα αστικά συμπλέγματα υπερβαίνει το 45 % και το μερίδιο της αστικής συγκόμωσης υπερβαίνει το 10 % 
(άρθρο 8 παράγραφος 1)
	Ναι/Όχι
Αν επιλεγεί «ναι», θα πρέπει επίσης να παρασχεθούν πληροφορίες στην ενότητα «Συμπληρωματικές πληροφορίες III».

		8.1.4.	Ικανοποιητικά επίπεδα

	ΤΟ ΤΜΗΜΑ 8.1.4 ΔΕΝ ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΑΙ ΣΤΟ ΠΡΩΤΟ ΣΧΕΔΙΟ


[bookmark: _Toc244696618]	8.2.	Στοχευμένο σχέδιο αποκατάστασης
		8.2.1.	Μηδενική καθαρή απώλεια έως το 2030 (άρθρο 8 παράγραφος 1)

	Αν δεν απαιτούνται μέτρα για την επίτευξη «μηδενικής καθαρής απώλειας», στο πεδίο 8.2.1.1 πρέπει να αναγράφεται το μηδέν, ενώ δεν απαιτούνται ενδεικτικοί χάρτες.

	8.2.1.1.	Ενδεικτική συνολική έκταση γης που υπόκειται σε μέτρα αποκατάστασης για τη διασφάλιση μηδενικής καθαρής απώλειας [άρθρο 15 παράγραφος 3 στοιχείο α)]
		α)	βέλτιστη εκτίμηση σε km2    55km2
Σκεπτικό: Η έκταση αυτή αφορά στην εκτιμώμενη μελλοντική απώλεια Αστικού Πρασίνου, μέχρι το 2030, η οποία θεωρείται ότι αντιστοιχεί στο 50% της έκτασης των  πολεοδομικών ζωνών ανάπτυξης που σήμερα αναγνωρίζονται ως Αστικό Πράσινο και μελλοντικά θα αναπτυχθούν. Η παραδοχή αυτή θεωρήθηκε με το σκεπτικό ότι δεν θα έχουμε πλήρη ανάπτυξη των ζψνών αάπτυξης που αναγνωρίζονται ως Αστικό Πράσινο, συνεπώς για σκοπούς ορθού προγραμματισμού και εφαρμογής σχετικών μέτρων τέθηκε μία απώλεια της τάξης του 50% του αστικού πρασίνου για την οποία θα πρέπει να ληφθύν μέτρα σε περιοχή αντίστοιχης έκτασης, όπως είναι π.χ. κρατική γη εντός Αστικών Οικοσυστημάτων και εκτός ζωνών αναάπτυξης που δεν αναγνωρίζονται ως Αστικό Πράσινο και έχουν έκταση της τάξης των 58km2.  

	
		β)	εύρος σε km2 (προαιρετικά)

	
	

		8.2.1.2.	Ενδεικτικές περιοχές (χάρτες ή περιγραφή) που υπόκεινται σε μέτρα αποκατάστασης για να διασφαλιστεί ο στόχος αποκατάστασης της «μηδενικής καθαρής απώλειας» [άρθρο 15 παράγραφος 3 στοιχείο α)]
	Να υποδειχθεί/-ούν το στοιχείο α) και/ή το στοιχείο β) 
α)	γεωχωρικές πληροφορίες

β)	ελεύθερο κείμενο, κατά προτίμηση έως 3 000 χαρακτήρες
Οι ενδεικτικές περιοχές, που υπόκεινται σε μέτρα αποκατάστασης περιλαμβάνουν: 
(i) Εκτάσεις υφιστάμενου αστικού πρασίνου που εκτίθενται σε αναπτυξιακές πιέσεις (αστικό πράσινο εντός Ζωνών Ανάπτυξης) ή παρουσιάζουν κίνδυνο υποβάθμισηςꞏ
(ii) Εκτάσεις αστικού πρασίνου εντός κρατικής γης ή ευρύτερης δημόσιας γης, καθορισμένους χώρους ενεργού πρασίνου και εκτάσεις γης εντός Ζωνών Προστασίας, οι οποίες επιτελούν σημαντικές οικολογικές κλιματικές ή κοινωνικές λειτουργίες και
(iii) Εκτάσεις εκτός των υφιστάμενων καταγεγραμμένων περιοχών αστικού πρασίνου, σε κατάλληλες και στρατηγικά χωροθετημένες θέσεις εντός των περιοχών Αστικών Οικοσυστημάτων, που θα επιλεγούν στη βάση περιβαλλοντικών και πολεοδομικών κριτηρίων για τη δημιουργία νέων χώρων πρασίνου ή περιφερειακών αστικών πάρκων. 
Σημειώνεται ότι οι εκτάσεις αυτές, αντιμετωπίζονται ως δυνητικό χωρικό απόθεμα προς αξιολόγηση, χωρίς να θεωρείται ότι το σύνολό τους είναι διαθέσιμο ή κατάλληλο για δημιουργία νέων χώρων αστικού πρασίνου.

		8.2.2.	Αυξητικές τάσεις μετά το 2030 (άρθρο 8 παράγραφοι 2 και 3)

	8.2.2.1. Ενδεικτική έκταση που υπόκειται σε μέτρα αποκατάστασης για την επίτευξη αυξητικής τάσης στη συνολική εθνική περιοχή αστικού χώρου πρασίνου (άρθρο 8 παράγραφος 2)
	Βέλτιστη εκτίμηση ή εύρος, σε km2
	α)	έως το 2040 (προαιρετικά)

β)	έως το 2050   125km2
Σκεπτικό: Η έκταση αυτή αφορά στην εκτιμώμενη μελλοντική απώλεια Αστικού Πρασίνου, μέχρι το 2050, η οποία θεωρείται ότι αντιστοιχεί στο 100% της έκτασης των  πολεοδομικών ζωνών ανάπτυξης που σήμερα αναγνωρίζονται ως Αστικό Πράσινο και μελλοντικά θεωρείται ότι θα αναπτυχθούν πλήρως. Σε αυτό προστέθηκε ένα 10% αύξησης του Αστικού Πρασίνου λόγω της αυξητικής τάσης που πρέπει να επιτευχθεί από το 2031 και έπειτα στη συνολική εθνική περιοχή αστικού χώρου πρασίνου. Να σημειωθεί ότι σύμφωνα με τον Κανονισμό έως την 31/12/2028 η ΕΕ θα θεσπίσει πλαίσιο καθοδήγησης για τον καθορισμό των «ικανοποιητικών επιπέδων» και έως το 2030 τα ΚΜ θα καθορίσουν τα «ικανοποιητικά επίπεδα» αναφορικά με το Αστικό Πράσινο και Αστική Συγκόμωση. Συνεπώς, τονίζεται ότι η εν λόγω αύξηση που αναφέρεται, δύναται να διαφοροποιηθεί μετά και τον καθορισμό των «ικανοποιητικών επιπέδων».

	8.2.2.2.	Ενδεικτικοί χάρτες ή περιγραφή των δυνητικών προς αποκατάσταση περιοχών για την επίτευξη αυξητικής τάσης στη συνολική εθνική περιοχή αστικού χώρου πρασίνου [άρθρο 15 παράγραφος 3 στοιχείο α)] (προαιρετικά)
	Να υποδειχθεί/-ούν το στοιχείο α) και/ή το στοιχείο β) α)	γεωχωρικές πληροφορίες
	β)	ελεύθερο κείμενο, κατά προτίμηση έως 3 000 χαρακτήρες

	8.2.2.3. Ενδεικτική έκταση που υπόκειται σε μέτρα αποκατάστασης για την επίτευξη αυξητικής τάσης στην αστική συγκόμωση για κάθε περιοχή αστικού οικοσυστήματος 
(άρθρο 8 παράγραφος 3)
	Βέλτιστη εκτίμηση ή εύρος, σε km2
α)	έως το 2040 (προαιρετικά)

β)	έως το 2050 4km2 
Σκεπτικό: Η έκταση αυτή αφορά στην εκτιμώμενη μελλοντική απώλεια Αστικής Συγκόμωσης, μέχρι το 2050, η οποία θεωρείται ότι αντιστοιχεί στο 100% της έκτασης των  πολεοδομικών ζωνών ανάπτυξης που σήμερα αναγνωρίζονται ως Αστική Συγκόμωση και μελλοντικά θεωρείται ότι θα αναπτυχθούν πλήρως. Σε αυτό προστέθηκε ένα 10% αύξηση λόγω της αυξητικής τάσης στη συνολική εθνική περιοχή αστικού χώρου πρασίνου. Όπως και στην περίπτως του Αστικού Πρασίνου σύμφωνα με τον Κανονισμό έως την 31/12/2028 η ΕΕ θα θεσπίσει πλαίσιο καθοδήγησης για τον καθορισμό των «ικανοποιητικών επιπέδων» και έως το 2030 τα ΚΜ θα καθορίσουν τα «ικανοποιητικά επίπεδα» αναφορικά με το Αστικό Πράσινο και Αστική Συγκόμωση. Συνεπώς, τονίζεται ότι η εν λόγω αύξηση που αναφέρεται, δύναται να διαφοροποιηθεί μετά και τον καθορισμό των «ικανοποιητικών επιπέδων»


		8.2.2.4.	Ενδεικτικές περιοχές (χάρτες ή περιγραφή) 
που υπόκεινται σε μέτρα αποκατάστασης για την επίτευξη αυξητικής τάσης στην αστική συγκόμωση για κάθε περιοχή αστικού οικοσυστήματος [άρθρο 15 παράγραφος 3 στοιχείο α)] (προαιρετικά)
	Να υποδειχθεί/-ούν το στοιχείο α) και/ή το στοιχείο β) α)	γεωχωρικές πληροφορίες
	β)	ελεύθερο κείμενο, κατά προτίμηση έως 3 000 χαρακτήρες

	Για τη συμπλήρωση των μέτρων που είναι συναφή με αυτόν τον στόχο, να χρησιμοποιηθεί το μέρος Γ





[bookmark: _Toc244696619]9.	Αποκατάσταση της φυσικής συνδεσιμότητας των ποταμών και των φυσικών λειτουργιών των σχετικών πλημμυρικών περιοχών (άρθρο 9)   
[bookmark: _Toc244696620]	9.1.	Εθνική προσέγγιση
	9.1.1. Εθνική προσέγγιση όσον αφορά την επίτευξη των στόχων αποκατάστασης και την εκπλήρωση των υποχρεώσεων για τη φυσική συνδεσιμότητα των ποταμών και των φυσικών λειτουργιών των σχετικών πλημμυρικών περιοχών, με βάση τα πλέον πρόσφατα επιστημονικά στοιχεία [άρθρο 15 παράγραφος 3 στοιχείο γ)] 
(προαιρετικά)
	Ελεύθερο κείμενο, κατά προτίμηση έως 3 000 χαρακτήρες
Η Κυπριακή Δημοκρατία, ως από τα Κράτη Μέλη με τη ψηλότερη πυκνότητα φραγμάτων της Ευρώπης, υιοθετεί σταδιακή, επιστημονικά τεκμηριωμένη προσέγγιση αποκατάστασης συνδεσιμότητας ποταμών και φυσικών λειτουργιών πλημμυρικών περιοχών, αναγνωρίζοντας ότι, όπως έχει δηλώσει εξαρχής, η πλήρης εφαρμογή των κριτηρίων χαρακτηρισμού ποταμών ελεύθερης ροής του Κατευθυντήριου Εγγράφου 41 (ΚΕ 41) ειδικά σε επίπεδο ευρείας κλίμακας αξιολόγησης (λεκάνης απορροής), είναι ανέφικτη λόγω των πολυάριθμων και μεγάλων φραγμάτων ύδρευσης και άρδευσης που δεν μπορούν να αρθούν για κοινωνικοοικονομικούς λόγους. 
Η στρατηγική εστιάζει κατά προτεραιότητα στη βελτίωση της συνδεσιμότητας σε τμήματα ποταμών με σημαντικό οικολογικό αντίκτυπο, σύμφωνα με το πνεύμα του Συμπληρωματικού Εγγράφου στο ΚΕ 41, αξιοποιώντας παράλληλα ήδη υπάρχον εθνικό κανονιστικό υπόβαθρο.
Η προσέγγιση βασίζεται σε τέσσερις πυλώνες: 
α) συστηματική απογραφή φραγμών (Άρθρο 9(1)) με αξιολόγηση χρήσης, ιδιοκτησιακού καθεστώτος και λειτουργίας/αχρησίας, ώστε να ιεραρχηθούν απαρχαιωμένα εμπόδια προς άρση, σύμφωνα με τις πρόνοιες του κανονισμού. Στη Κύπρο υπάρχει σημαντική πληροφορία για την παρουσία φραγμών, η οποία όμως δεν είναι εξαντλητική.  
β) στοχευμένη ιεράρχηση και αξιολόγηση υφιστάμενης κατάστασης ως προς τη συνέχεια, γ) ενίσχυση εφαρμογής υφιστάμενου κανονιστικού πλαισίου για διατήρηση της συνέχειας της κοίτης των ποταμών με τη μικρότερη επέμβαση στην κοίτη σε περιπτώσεις κατασκευής τεχνικών έργων π.χ. διαβάσεις, προς διασφάλιση της απρόσκοπτης διέλευσης υδρόβιων οργανισμών, οργανικής ύλης και ιζημάτων, σύμφωνα με τις σχετικές πολιτικές και κατευθυντήριες οδηγίες του ΤΑΥ, δ) στην επιτάχυνση των εκκρεμών μέτρων του Σχεδίου Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας (ΣΔΚΠ) PRO-CY_13 (αποκατάσταση συνέχειας υδατορεμάτων λεκάνης >1km²), στη θεσμοθέτηση της πολιτικής ανοικτών υδατορεμάτων στην αδειοδότηση από Τμήμα Πολεοδομίας και Αρχές Τοπικής Αυτοδιοίκησης, και ε) αξιοποίηση της πρόνοιας επίτευξης μερικής προόδου, βάσει συγκεκριμένων κριτηρίων σύμφωνα με το Συμπληρωματικό Έγγραφο του ΚΕ 41, όπου η πλήρης κατά μήκος συνέχεια δεν είναι εφικτή.
Η κατά πλάτος αποκατάσταση κοίτης, παρόχθιας ζώνης και πλημμυρικών πεδίων (Άρθρο 9(3)) αξιοποιεί συνέργειες με το ΣΔΚΠ, με προτεραιότητα σε περιοχές παράνομων επεμβάσεων που περιορίζουν πλημμυρικά πεδία, εφαρμόζοντας τις υφιστάμενες ζώνες προστασίας (3-10 m) της Πολιτικής ΤΑΥ. 
Στα πλαίσια αυτά, το ΕΣΑΦ, μέσα από την εφαρμογή προγράμματος μέτρων, επιδιώκεται να συμβάλει και στην προστασία και διασφάλιση της ευημερίας των πληθυσμών του προστατευόμενου ευρωπαϊκού χελιού Anguilla anguilla. Ο ενωσιακός στόχος των 25.000 km δεν είναι δεσμευτικός ανά κράτος-μέλος, και η Κύπρος αφού υλοποιήσει τα προτεινόμενα μέτρα θα μπορεί μελλοντικά να αναφέρει τεκμηριωμένη μερική πρόοδο ανά κριτήριο συνδεσιμότητας. Υδατικά σώματα υψηλής οικολογικής κατάστασης θα αξιολογούνται ως πιθανά ελεύθερης ροής, εφόσον επιβεβαιωθεί επάρκεια αξιολόγησης υδρομορφολογικών πιέσεων (Παράρτημα V).


[bookmark: _Toc244696621]	9.2.	Στοχευμένα σχέδια αποκατάστασης
	Η απογραφή των τεχνητών φραγμών [άρθρο 15 παράγραφος 3 στοιχείο θ)] και ο κατάλογος των τεχνητών φραγμών που πρέπει να αρθούν [άρθρο 15 παράγραφος 3 στοιχείο θ)] πρέπει να αναφέρονται στην ενότητα «Συμπληρωματικές πληροφορίες IV»

	9.2.1.	Σχέδιο για την άρση των τεχνητών φραγμών έως το 2030 [άρθρο 9 παράγραφος 2, άρθρο 15 παράγραφος 3 στοιχείο θ)]

	9.2.1.1.	Ενδεικτική καθαρή αύξηση του συνολικού μήκους ποταμών ελεύθερης ροής που πρέπει να επιτευχθεί έως το 2030 λόγω της άρσης των υφιστάμενων τεχνητών φραγμών από το 2020, λαμβανομένης επίσης υπόψη των απωλειών σε μήκος ποταμών ελεύθερης ροής εξαιτίας της κατασκευής νέων φραγμών μετά το 2020 [άρθρο 15 παράγραφος 3 στοιχείο θ)]
	α)	βέλτιστη εκτίμηση της καθαρής αύξησης σε km, λαμβανομένων υπόψη τόσο της άρσης υφιστάμενων φραγμών όσο και της κατασκευής νέων
18,38km
ΣΚΕΠΤΙΚΟ: Η καθαρή αύξηση αφορά στο μήκος του ποταμού Αυγά και ποταμού Χαρτζιώτη, όπου είναι ένας εφικτός στόχος για να καταστούν ποταμοί ελεύθερης ροής
	Κωδικός ΠΥΣ
	Όνομα ΠΥΣ
	Μήκος ΠΥΣ (km)

	CY1-8-A1
	Καλαμούλι (Αυγάς)
	6,83

	CY1-8-A2
	Αυγάς
	3,16

	CY1-8-A3
	Χαρτζιώτης
	8,39





	
	β)	εύρος της καθαρής αύξησης σε km, λαμβανομένων υπόψη τόσο της άρσης υφιστάμενων φραγμών όσο και της κατασκευής νέων (προαιρετικά)

	
	γ)	βέλτιστη εκτίμηση της αύξησης σε km με την άρση υφιστάμενων φραγμών (προαιρετικά)

	
	δ)	βέλτιστη εκτίμηση της απώλειας km λόγω κατασκευής νέων φραγμών (προαιρετικά)

	
	

	9.2.1.2. Ενδεικτικός χάρτης των δυνητικών προς αποκατάσταση ποταμών ελεύθερης ροής από το 2020 έως το 2030 [άρθρο 15 παράγραφος 3 στοιχείο α)]
	Γεωχωρικές πληροφορίες που παρέχονται σε διανυσματική μορφή, ως γραμμές

[image: ]



	9.2.1.3.	Βέλτιστη εκτίμηση των ποταμών ελεύθερης ροής το 2020
	Βέλτιστη εκτίμηση, σε km: 89,7km

ΣΚΕΠΤΙΚΟ: Τα πιο κάτω ΠΥΣ μπορούν να θεωρηθούν ποταμού ελεύθερης ροής το 2020.
	Κωδικός ΠΥΣ
	Όνομα ΠΥΣ
	Μήκος ΠΥΣ (km)

	CY1-8-B
	Πεύκος
	18,68

	CY9-8-A1
	Περθικιάς
	10,98

	CY9-8-A2
	Σιαπάνης
	23,11

	CY2-7-A
	Πύργος
	36,93




	9.2.1.4.	Ενδεικτικός χάρτης της γραμμής βάσης των ποταμών ελεύθερης 
ροής το 2020
	Γεωχωρικές πληροφορίες που παρέχονται σε διανυσματική μορφή, ως γραμμές

[image: ]


		9.2.2.	Βελτίωση των φυσικών λειτουργιών των σχετικών πλημμυρικών περιοχών έως το 2030 (άρθρο 9 παράγραφος 3)

	9.2.2.1. Ενδεικτική συνολική έκταση που υπόκειται σε μέτρα αποκατάστασης τα οποία είναι αναγκαία για τη βελτίωση των φυσικών λειτουργιών των σχετικών πλημμυρικών περιοχών [άρθρο 15 παράγραφος 
3 στοιχεία α) και θ)]
		α)	βέλτιστη εκτίμηση, σε km2

1-5 km2


	
		β)	εύρος, σε km2 (προαιρετικά)

	
	

	9.2.2.2.	Ενδεικτικός χάρτης των δυνητικών προς αποκατάσταση περιοχών [άρθρο 15 παράγραφος 3 
στοιχείο α)]
	Γεωχωρικές πληροφορίες που παρέχονται σε διανυσματική μορφή, ως απομονωμένα πολύγωνα
Σημείωση: Ανεπαρκή δεδομένα για την παροχή ενδεικτικού χάρτη


	9.2.3.	Διατήρηση της φυσικής συνδεσιμότητας των ποταμών και των φυσικών λειτουργιών των σχετικών πλημμυρικών περιοχών (άρθρο 9 παράγραφος 4)

	9.2.3.1. Σύνοψη των μέτρων που σχεδιάζονται για να διασφαλιστεί η διατήρηση της φυσικής συνδεσιμότητας των ποταμών και των φυσικών λειτουργιών των σχετικών πλημμυρικών περιοχών [άρθρο 15 παράγραφος 3 στοιχείο θ) και άρθρο 9 παράγραφος 4]
	Ελεύθερο κείμενο, κατά προτίμηση έως 3 000 χαρακτήρες

Η διατήρηση της συνδεσιμότητας που θα αποκατασταθεί βάσει των Άρθρων 9(2) και 9(3) στηρίζεται σε συνδυασμό θεσμικών, κανονιστικών μέτρων και μέτρων παρακολούθησης, ήδη εν μέρει λειτουργικών.
Απαιτεί τη μη σφράγιση και διατήρηση της συνέχεια της κοίτης, με την υλοποίηση έργων με τη ελάχιστη δυνατή επέμβαση και στις όχθες.
Ενισχύεται μέσω εξορθολογισμού αδειοδότησης δικαιωμάτων διάβασης, ο οποίος περιορίζει τον αριθμό νέων διασταυρώσεων επιλέγοντας εναλλακτικές διαδρομές, και μέσω θεσμοθέτησης της πολιτικής διατήρησης φυσικής κοίτης ως δεσμευτικού κριτηρίου σε πολεοδομική αδειοδότηση, εκτιμήσεις περιβαλλοντικών επιπτώσεων και τοπικά σχέδια.
Προστασία πλευρικής/πλημμυρικής λειτουργίας: Ζώνες προστασίας 3-10 m εκατέρωθεν εγγεγραμμένης κοίτης θεσμοθετούνται σε κάθε αδειοδότηση ανάπτυξης παρακείμενης σε υδατόρεμα. Διαφυλάσσεται κρατική γη εντός πλημμυρικών πεδίων από ασύμβατες χρήσεις (φωτοβολταϊκά, εντατική γεωργία, επιχωματώσεις). Διασφαλίζεται προστασία από ανεξέλεγκτες απορρίψεις στην κοίτη, σε συνεργασία Τμήματος Περιβάλλοντος, ΤΑΥ και τοπικών αρχών.
Νομική/κτηματολογική διασφάλιση: Ολοκλήρωση εντοπισμού υδατορεμάτων με ασυνέχειες στα κτηματικά σχέδια (λεκάνη >1 km²) και διασφάλιση της συνέχειάς τους μέσω απαλλοτρίωσης ή ζώνης δημόσιου πρασίνου, σε συνεργασία ΤΑΥ-ΤΚΧ-ΤΠΟ.
Συνεχής παρακολούθηση: Το Μητρώο Τεχνητών Φραγμών επικαιροποιείται συνεχώς μέσω επιτόπιων επαληθεύσεων και διασταύρωσης με αδειοδοτικά αρχεία, εντοπίζοντας τυχόν νέους φραγμούς και την κατάσταση λειτουργίας μετριασμών (ιχθυόσκαλες, διαβάσεις χελιού) που κατασκευάστηκαν ή θα κατασκευαστούν βάσει του Άρθρου 9(2). Η λειτουργικότητά τους θα ελέγχεται περιοδικά, καθώς υποβαθμίζεται χωρίς συντήρηση. Οι Συμβάσεις Παρακολούθησης Βιολογικών Ποιοτικών Στοιχείων της ΟΠΥ και το πρόγραμμα βασικής έρευνας ιχθυοπανίδας, σε συντονισμό με το Τμήμα Αλιείας και Θαλάσσιων Ερευνών, θα τεκμηριώνουν αν η αποκατάσταση συνδεσιμότητας μεταφράζεται σε πραγματική οικολογική ανάκαμψη, ιδίως για το ευρωπαϊκό χέλι.
Συνεργασία φορέων: Η διατήρηση προϋποθέτει συντονισμένη δράση ΤΑΥ, Τμήματος Κτηματολογίου και Χωρομετρίας, Τμήματος Πολεοδομίας και Οικήσεως, Τμήματος Δημοσίων Έργων, Τμήματος Περιβάλλοντος, Επαρχιακών Οργανισμών Αυτοδιοίκησης και Τμήματος Αλιείας. 




[bookmark: _Toc244696622]	9.3.	Στόχοι μετά τον Ιούνιο του 2032 και στρατηγική επισκόπηση
		9.3.1.	Σχέδιο για την άρση των τεχνητών φραγμών μετά τον Ιούνιο του 2032

	9.3.1.1.	Ενδεικτικό καθαρό πρόσθετο συνολικό μήκος ποταμών ελεύθερης ροής που πρέπει να επιτευχθεί έως το 2040 και έως το 2050, σε σύγκριση με το 2020, μέσω της άρσης υφιστάμενων τεχνητών φραγμών από το 2020, λαμβανομένης επίσης υπόψη των απωλειών σε μήκος ποταμών ελεύθερης ροής λόγω της κατασκευής νέων φραγμών μετά το 2020 [άρθρο 15 παράγραφος 3 στοιχείο θ)]
	α)	έως το 2050, βέλτιστη εκτίμηση ή εύρος της καθαρής αύξησης σε km σε σύγκριση με το 2020, λαμβανομένων υπόψη τόσο της άρσης υφιστάμενων φραγμών όσο και της κατασκευής νέων
Η ποσοτικοποίηση της καθαρής πρόσθετης αύξησης μήκους ποταμών ελεύθερης ροής προϋποθέτει ανάλυση, ανά λεκάνη απορροής, τόσο του κριτηρίου μετανάστευσης ιχθύων (Βήμα 4, off-site πίεση κατάντη) όσο και του κριτηρίου συνδεσιμότητας ιζήματος (Βήμα 4, off-site πίεση ανάντη), καθένα εκ των οποίων μπορεί να αποκλείει διαφορετικά τμήματα του ίδιου ποταμού σε σχέση με τη θέση μεγάλων φραγμάτων. Δεδομένης της πυκνότητας φραγμάτων και άλλων φραγμών στην Κύπρο, το τμήμα του υδρογραφικού δικτύου που μπορεί να είναι δυνητικά επιλέξιμο για πλήρες καθεστώς ελεύθερης ροής αναμένεται να είναι πολύ περιορισμένο και δεν έχει ακόμη ποσοτικοποιηθεί. Η ανάλυση αυτή θα προκύψει μόνο μετά την υλοποίηση των διάφορων μέτρων που προτείνονται. 


	
	β)	έως το 2040, βέλτιστη εκτίμηση ή εύρος της καθαρής αύξησης σε km σε σύγκριση με το 2020, λαμβανομένων υπόψη τόσο της άρσης υφιστάμενων φραγμών όσο και της κατασκευής νέων (προαιρετικά)

	
	γ)	έως το 2050, βέλτιστη εκτίμηση ή εύρος της αύξησης σε km με την άρση υφιστάμενων φραγμών, σε σύγκριση με το 2020 (προαιρετικά)

	
	δ) έως το 2050, βέλτιστη εκτίμηση ή εύρος της απώλειας km λόγω κατασκευής νέων φραγμών μετά το 2020 (προαιρετικά)

	
	

	9.3.1.2.	Ενδεικτικοί χάρτες των δυνητικών ποταμών ελεύθερης ροής μετά τον Ιούνιο του 2032 (προαιρετικά)
	Γεωχωρικές πληροφορίες που παρέχονται σε διανυσματική μορφή, όπως γραμμές και απομονωμένα πολύγωνα

		9.3.2.	Βελτίωση των φυσικών λειτουργιών των σχετικών πλημμυρικών περιοχών μετά τον Ιούνιο του 2032

	9.3.2.1. Ενδεικτική συνολική έκταση που υπόκειται σε μέτρα αποκατάστασης τα οποία είναι αναγκαία για τη βελτίωση των φυσικών λειτουργιών των σχετικών πλημμυρικών περιοχών, μετά τον Ιούνιο του 2032 [άρθρο 15 παράγραφος 3 στοιχεία α) και θ)]
		α)	έως το 2040, βέλτιστη εκτίμηση ή εύρος, σε km2 (προαιρετικά)

	
		β)	έως το 2050, βέλτιστη εκτίμηση ή εύρος, σε km2

3-7 km2



	9.3.2.2.	Ενδεικτικοί χάρτες των δυνητικών προς αποκατάσταση περιοχών για τη βελτίωση των φυσικών λειτουργιών των σχετικών πλημμυρικών περιοχών [άρθρο 15 παράγραφος 3 στοιχείο α)] 
(προαιρετικά)
	Γεωχωρικές πληροφορίες που παρέχονται σε διανυσματική μορφή, ως απομονωμένα πολύγωνα α)	έως το 2040
	β)	έως το 2050

	Για τη συμπλήρωση των μέτρων που είναι συναφή με αυτόν τον στόχο, να χρησιμοποιηθεί το μέρος Γ






[bookmark: _Toc244696623]	10.	Ποικιλότητα και πληθυσμοί επικονιαστών (άρθρο 10)
[bookmark: _Toc244696624]	10.1.	Εθνική προσέγγιση και συναφείς πληροφορίες
		10.1.1.	Εθνική προσέγγιση

	10.1.1.1.	Εθνική προσέγγιση όσον αφορά την επίτευξη των στόχων αποκατάστασης και την εκπλήρωση των υποχρεώσεων για την ποικιλότητα και τους πληθυσμούς επικονιαστών, με βάση τα πλέον πρόσφατα επιστημονικά στοιχεία (άρθρο 10) (προαιρετικά)
	Ελεύθερο κείμενο, κατά προτίμηση έως 3 000 χαρακτήρες

Η εθνική προσέγγιση για την επίτευξη των στόχων του άρθρου 10 βασίζεται στον συνδυασμό συστηματικής παρακολούθησης, στοχευμένων μέτρων βελτίωσης των ενδιαιτημάτων και μείωσης των κύριων πιέσεων στους επικονιαστές. Η υφιστάμενη γνώση για την Κύπρο είναι σημαντική για ορισμένες ομάδες, ιδίως για τις πεταλούδες. αλλά παραμένουν κενά ως προς τη γνώση άλλων ομάδων και τη συστηματική παρακολούθηση των τάσεων όλων των ομάδων επικονιαστών.
Έως το 2030 προτεραιότητα θα δοθεί στην εγκατάσταση και λειτουργία του εθνικού συστήματος παρακολούθησης σύμφωνα με τον Κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμό (ΕΕ) 2025/2188. Η παρακολούθηση θα καλύπτει άγριες μέλισσες, συρφίδες, πεταλούδες και νυχτοπεταλούδες και θα βασίζεται σε τουλάχιστον 40 αντιπροσωπευτικές θέσεις, επιλεγμένες με στρωματοποιημένη τυχαία δειγματοληψία ανά τύπο οικοσυστήματος. Τα δεδομένα αφθονίας και ποικιλότητας θα αποτελέσουν τη βάση αξιολόγησης των τάσεων και της αποτελεσματικότητας των μέτρων.
Παράλληλα, θα προωθούνται μέτρα αύξησης και συνέχειας των ανθικών πόρων, δημιουργίας ή διατήρησης θέσεων φωλεοποίησης και καταφυγίων, βελτίωσης της οικολογικής συνδεσιμότητας και μείωσης πιέσεων από πρακτικές διαχείρισης και φυτοπροστατευτικά προϊόντα. Η στόχευση θα λαμβάνει υπόψη τις οικολογικές απαιτήσεις των επικονιαστών και τα διαθέσιμα στοιχεία για ορισμένα είδη. Υφιστάμενες και προγραμματισμένες δράσεις μπορούν να λειτουργήσουν ως πυρήνες εφαρμογής και επίδειξης, όπως για παράδειγμα οι δράσεις από τα έργα BUZZ LIFE και LIFE AgrOassis.
Για την ενδεικτική έκταση εφαρμογής μέτρων έως το 2030 χρησιμοποιούνται οι καλύτερες διαθέσιμες ποσοτικές πληροφορίες για τις επιμέρους παρεμβάσεις. Όπου διατίθεται μόνο μήκος γραμμικών παρεμβάσεων, η επιφάνεια μπορεί να εκτιμάται με τεκμηριωμένη παραδοχή αντιπροσωπευτικού μέσου πλάτους, ενώ ελέγχονται κατά το δυνατόν οι χωρικές επικαλύψεις ώστε να αποφεύγεται διπλή καταμέτρηση. Με τα σημερινά διαθέσιμα στοιχεία, η προσωρινή βέλτιστη εκτίμηση ανέρχεται σε περίπου 65 km²  (συμπεριλαμβανομένων των σχετικών μέτρων της ΚΓΠ) και θα επικαιροποιηθεί εφόσον καταστούν διαθέσιμα ακριβέστερα δεδομένα.
Μετά το 2030, η προσέγγιση θα προσαρμόζεται βάσει των αποτελεσμάτων της παρακολούθησης, με στόχο την επίτευξη και διατήρηση αυξητικής τάσης έως την επίτευξη ικανοποιητικών επιπέδων. H έκταση έως το 2050 μπορεί να αυξάνεται, ανάλογα με τις ανάγκες που θα προσδιοριστούν βάσει των αποτελεσμάτων της παρακολούθησης και του επικαιροποιημένου σχεδιασμού.

		10.1.2.	Ικανοποιητικά επίπεδα

	ΤΟ ΤΜΗΜΑ 10.1.2 ΔΕΝ ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΑΙ ΣΤΟ ΠΡΩΤΟ ΣΧΕΔΙΟ.

		10.1.3.	Αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας των μέτρων αποκατάστασης [άρθρο 15 παράγραφος 3 στοιχείο ιστ)]

	10.1.3.1.	Διαδικασία για την αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας των μέτρων αποκατάστασης που εφαρμόζονται 
(προαιρετικά)
	Ελεύθερο κείμενο, κατά προτίμηση έως 3 000 χαρακτήρες
Περιγραφή διαδικασίας για τον καθορισμό της μεθόδου παρακολούθησης που αναφέρεται στο άρθρο 10 παράγραφος 2, όπως ορίζεται στο άρθρο 20 παράγραφος 1 στοιχείο ζ)

Σημείωση: Σύμφωνα με τις κατευθύνσεις τα Κ-Μ μπορούν να εξηγήσουν τη μέθοδο επιλογής των περιοχών και υπολογισμού των best estimates των εκτάσεων που καλύπτονται από μέτρα. Δηλ. το best estimate πρέπει να είναι «ανιχνεύσιμο» στα μέτρα του Part C. Αυτό δεν το έχω προσεγγίσει.
Σύμφωνα με τον Κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμό (ΕΕ) 2025/2188 η αποτελεσματικότητα των μέτρων πρέπει να αξιολογείται μέσω του common pollinator indicator, χωριστά για τις τρεις κατηγορίες οικοσυστημάτων — Agriculture, Forest και Other. Ο δείκτης συνδυάζει τις τάσεις αφθονίας και ποικιλότητας των ομάδων επικονιαστών και συνοδεύεται από εκτίμηση αβεβαιότητας.

Η αποτελεσματικότητα των μέτρων αποκατάστασης για τους επικονιαστές θα αξιολογείται στο πλαίσιο του εθνικού συστήματος παρακολούθησης που θα εφαρμοστεί σύμφωνα με τον Κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμό (ΕΕ) 2025/2188. Η παρακολούθηση θα βασίζεται σε αντιπροσωπευτικό δίκτυο θέσεων και σε τυποποιημένη ετήσια συλλογή δεδομένων για την αφθονία και ποικιλότητα των άγριων επικονιαστών. Η πρώτη περίοδος αξιολόγησης θα καλύπτει την περίοδο έως το 2030 και οι επόμενες περίοδοι αξιολόγησης θα είναι εξαετείς.
Η αξιολόγηση των τάσεων θα βασίζεται στους δείκτες που προβλέπονται από την κοινή μεθοδολογία παρακολούθησης. Για την αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας των μέτρων αποκατάστασης, ο κοινός δείκτης επικονιαστών (common pollinator indicator), ο οποίος συνδυάζει τις τάσεις αφθονίας και ποικιλότητας των ομάδων επικονιαστών, θα υπολογίζεται χωριστά για τα γεωργικά, δασικά και λοιπά οικοσυστήματα. Με τον τρόπο αυτό θα αξιολογείται η απόκριση των πληθυσμών επικονιαστών στις διαφορετικές κατηγορίες οικοσυστημάτων όπου εφαρμόζονται μέτρα.
Τα αποτελέσματα της παρακολούθησης θα χρησιμοποιούνται για την περιοδική αξιολόγηση και προσαρμογή των μέτρων. Μέτρα που παρουσιάζουν θετικά αποτελέσματα θα μπορούν να διατηρούνται, να ενισχύονται ή να επεκτείνονται, ενώ σε περίπτωση ανεπαρκούς απόκρισης θα επανεξετάζονται η στόχευση, ο σχεδιασμός και ο τρόπος εφαρμογής τους. Η διαδικασία αυτή θα υποστηρίζει την επιλογή αποτελεσματικών παρεμβάσεων για την αντιστροφή της μείωσης των πληθυσμών έως το 2030 και, στη συνέχεια, την επίτευξη και διατήρηση αυξητικής τάσης έως την επίτευξη ικανοποιητικών επιπέδων.




[bookmark: _Toc244696625]	10.2.	Στοχευμένο σχέδιο αποκατάστασης
	10.2.1.	Βελτίωση της ποικιλομορφίας και αναστροφή της μείωσης των πληθυσμών επικονιαστών έως το 2030 (άρθρο 10 παράγραφος 1)

	10.2.1.1. Ενδεικτική συνολική έκταση που υπόκειται σε μέτρα αποκατάστασης 
[άρθρο 15 παράγραφος 3 
στοιχείο α)]
	α)	βέλτιστη εκτίμηση, σε km2
65 km2

Σημείωση: Χρησιμοποιώ την έκταση από τη Βιολογική γεωργία και Διατήρηση στοιχείων του τοπίου / νησίδες βιοποικιλότητας με μελισοκομικά φυτά, δηλαδή 65 km2 . Οι εκτάσεις από το BUZZ LIFE είναι αμελητέες σε σχέση με τα 65 km2 (μόνο 0,00295 km2), συνεπώς δηλώνουμε ακέραιο αριθμό.



	
	β)	εύρος, σε km2 (προαιρετικά)


	
	

	10.2.1.2. Ενδεικτικοί χάρτες των δυνητικών προς αποκατάσταση περιοχών [άρθρο 15 παράγραφος 3 
στοιχείο α)]
	Γεωχωρικές πληροφορίες που παρέχονται ως στοιχεία αναφοράς NUTS 3, πλέγματα 10x10 km ή απομονωμένα πολύγωνα

[image: ]


	10.2.2.
	Επίτευξη αυξητικής τάσης για του
	ς πληθυσμούς επικονιαστών μετά το 2030 (άρθρο 10 παράγραφος 1)

	10.2.2.1. Ενδεικτική συνολική έκταση που υπόκειται σε μέτρα αποκατάστασης
	Βέλτιστη εκτίμηση ή εύρος, σε km
2

	
		α)	έως το 2040 (προαιρετικά) -

	
	
	β)	έως το 2050
65-75 km2


	10.2.2.2.Ενδεικτικοί χάρτες των δυνητικών προς αποκατάσταση περιοχών [άρθρο 15 παράγραφος 3 στοιχείο α)] (προαιρετικά)
	Γεωχωρικές πληροφορίες που παρέχονται ως στοιχεία αναφοράς NUTS 3, πλέγματα 10x10 km ή απομονωμένα πολύγωνα α)	έως το 2040
	β)	έως το 2050



	Για τη συμπλήρωση των μέτρων που είναι συναφή με αυτόν τον στόχο, να χρησιμοποιηθεί το μέρος Γ






[bookmark: _Toc244696626]	11.	Γεωργικά οικοσυστήματα (άρθρο 11)     
[bookmark: _Toc244696627]11.1. Εθνική προσέγγιση και συναφείς πληροφορίες
		11.1.1.	Εθνική προσέγγιση

	11.1.1.1. Εθνική προσέγγιση όσον αφορά την επίτευξη των στόχων 
αποκατάστασης και την εκπλήρωση των υποχρεώσεων για τα γεωργικά οικοσυστήματα, με βάση τα πλέον πρόσφατα επιστημονικά στοιχεία [άρθρο 15 παράγραφος 3 στοιχείο γ)] (προαιρετικά)
	Ελεύθερο κείμενο, κατά προτίμηση έως 3 000 χαρακτήρες΄

Η εθνική προσέγγιση για την αποκατάσταση των γεωργικών οικοσυστημάτων βασίζεται στην αξιοποίηση και ενίσχυση των υφιστάμενων πολιτικών και μέσων διαχείρισης της γεωργικής γης, σε συνδυασμό με την παρακολούθηση της βιοποικιλότητας και την προσαρμογή των μέτρων βάσει των αποτελεσμάτων τους. Κεντρικό πλαίσιο εφαρμογής έως το 2030 αποτελεί το Στρατηγικό Σχέδιο ΚΓΠ 2023–2027, μέσω αγροπεριβαλλοντικών και κλιματικών παρεμβάσεων, οικολογικών προγραμμάτων, στήριξης της βιολογικής γεωργίας και άλλων παρεμβάσεων που προωθούν βιώσιμες πρακτικές διαχείρισης της γεωργικής γης. Παράλληλα, υλοποιούνται δράσεις που χρηματοδοτούνται από τα προγράμματα LIFE και HORIZON, καθώς και από το ΕΤΠΑ.
Οι παρεμβάσεις και οι δράσεις αποσκοπούν, μεταξύ άλλων, στη διατήρηση και ενίσχυση στοιχείων του αγροτικού τοπίου υψηλής ποικιλότητας, στη βελτίωση της κατάστασης του εδάφους και των υδάτων, στη μείωση πιέσεων από τη γεωργική δραστηριότητα και στη βελτίωση της ποιότητας και συνδεσιμότητας των ενδιαιτημάτων. Αναμένεται έτσι να συμβάλουν στην επίτευξη των υποχρεώσεων του άρθρου 11 του Κανονισμού (ΕΕ) 2024/1991, συμπεριλαμβανομένων των επιλεγμένων δεικτών βιοποικιλότητας των γεωργικών οικοσυστημάτων και του δείκτη κοινών πτηνών γεωργικών εκτάσεων. Παράλληλα, παρεμβάσεις που ενισχύουν την ποικιλότητα της βλάστησης και περιορίζουν σχετικές πιέσεις δύνανται να δημιουργούν συνέργειες με την αποκατάσταση των πληθυσμών των επικονιαστών.
Για την αποτύπωση της κλίμακας εφαρμογής μπορούν να αξιοποιούνται οι εκτάσεις που εντάσσονται στα προγράμματα ECO και ENVCLIM του Στρατηγικού Σχεδίου ΚΓΠ 2023–2027. Οι εκτάσεις αυτές αποτελούν ένδειξη της γεωγραφικής εμβέλειας επιδοτούμενων παρεμβάσεων περιβαλλοντικού και κλιματικού χαρακτήρα, αλλά δεν ταυτίζονται αυτομάτως με εκτάσεις που υπόκεινται σε μέτρα αποκατάστασης κατά τον Κανονισμό. Καθώς στην ίδια γεωργική έκταση μπορεί να εφαρμόζονται περισσότερες από μία παρεμβάσεις ή δεσμεύσεις, οι επιμέρους εκτάσεις αθροίζονται μετά από έλεγχο αλληλεπικαλύψεων. Συνεπώς, η συνολική επιδοτούμενη έκταση των ECO και ENVCLIM για το έτος 2025 χρησιμοποιείται ως ένδειξη της κλίμακας εφαρμογής και όχι ως εκτίμηση της αποκατεστημένης έκτασης.
Η αποτελεσματικότητα των μέτρων θα αξιολογείται βάσει των αποτελεσμάτων παρακολούθησης και των νεότερων επιστημονικών στοιχείων, τα οποία θα αξιοποιούνται για την προσαρμογή ή συμπλήρωσή τους στους επόμενους κύκλους προγραμματισμού. Για τους χρονικούς ορίζοντες 2040 και 2050, η προσέγγιση είναι στρατηγική, καθώς η ακριβής έκταση και χωρική κατανομή των μελλοντικών μέτρων θα εξαρτηθούν από την εξέλιξη των αναγκών αποκατάστασης, τα αποτελέσματα παρακολούθησης και τα μελλοντικά μέσα πολιτικής και χρηματοδότησης.


	11.1.2. Πληροφορίες σχετικά με τους δείκτες σε εθνικό επίπεδο για τα γεωργικά οικοσυστήματα (άρθρο 11 παράγραφος 2)

		11.1.2.1.	Επιλεγμένοι δείκτες
	Να επιλεγούν τουλάχιστον δύο από τους τρεις ακόλουθους δείκτες: 
α)	δείκτης πεταλούδων των λειμώνων
	β)	απόθεμα οργανικού άνθρακα σε ανόργανα εδάφη καλλιεργήσιμων εκτάσεων
γ)	ποσοστό γεωργικών εκτάσεων με χαρακτηριστικά τοπίου υψηλής ποικιλομορφίας

	11.1.2.2. Αναφορά των δεικτών για τα γεωργικά οικοσυστήματα που επιλέχθηκαν, καθώς και της καταλληλότητάς τους να καταδείξουν την ενίσχυση της βιοποικιλότητας στα γεωργικά οικοσυστήματα εντός του κράτους μέλους [άρθρο 15 παράγραφος 3 στοιχείο ι)]
	Ελεύθερο κείμενο, κατά προτίμηση έως 3 000 χαρακτήρες έκαστο. Οι δείκτες που δεν επιλέγονται στο πεδίο 11.1.2.1 μπορούν να μείνουν κενοί. 
α)	Δείκτης πεταλούδων των λειμώνων

β)	Απόθεμα οργανικού άνθρακα σε ανόργανα εδάφη καλλιεργήσιμων εκτάσεων
Το απόθεμα οργανικού άνθρακα σε ανόργανα εδάφη καλλιεργήσιμων εκτάσεων αποτελεί έναν καθοριστικό δείκτη για την Κύπρο, καθώς αποτυπώνει με ακρίβεια την υγεία του εδάφους και την κλιματική ανθεκτικότητα του νησιού. Σε ένα περιβάλλον με υψηλό κίνδυνο ερημοποίησης και έντονη καταπόνηση υδάτινων πόρων, η παρακολούθηση του δείκτη αυτού λειτουργεί ως σύστημα έγκαιρης προειδοποίησης για την υποβάθμιση των γαιών, ενώ παράλληλα αντανακλά την ικανότητα του εδάφους να συγκρατεί υγρασία σε συνθήκες παρατεταμένης ξηρασίας. Επιπλέον, ο δείκτης επιτρέπει την ποσοτικοποίηση της δέσμευσης του άνθρακα μέσω βιώσιμων γεωργικών πρακτικών, ευθυγραμμίζοντας τις εθνικές προσπάθειες τόσο με τους παγκόσμους υποδείκτες της UNCCD για την Ουδετερότητα ως προς την Υποβάθμιση της Γης (LDN) όσο και με τα κριτήρια παρακολούθησης των γεωργικών οικοσυστημάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η σημασία του δείκτη ενισχύεται καθοριστικά από τη νέα ευρωπαϊκή νομοθεσία για τα εδάφη (όπως η Οδηγία για την Παρακολούθηση και την Ανθεκτικότητα του Εδάφους / Soil Monitoring Law), η οποία επιβάλλει στα κράτη μέλη την υποχρεωτική και εναρμονισμένη παρακολούθηση του οργανικού άνθρακα βάσει κοινών επιστημονικών περιγραφέων και ορίων κινδύνου (trigger values).

γ)	Ποσοστό γεωργικών εκτάσεων με χαρακτηριστικά τοπίου υψηλής ποικιλομορφίας
Η γεωργία στην Κύπρο χαρακτηρίζεται από μωσαϊκό μικρών αγροτεμαχίων με ποικιλία μόνιμων και αροτραίων καλλιεργειών. Η μικρή έκταση των αργοτεμαχίων (μέση καλλιεργούμενη έκταση ανά εκμετάλλευση: 41 στρέμματα ) σε συνδυασμό με τα όρια μεταξύ των μικρών ιδιοκτησιών, συμβάλλουν στη διατήρηση φυσικής βλάστησης (φυτοφράχτών), λειτουργώντας ως "οικολογικοί διάδρομοι" και ως φυσικά καταφύγια που παρέχουν ασφαλή χώρο φωλεοποίησης, τροφοληψίας για πολλά είδη. Παράλληλα η σημασία τους στην ενίσχυση της βιοποικιλότητας στο αγροτικό τοπίο έχει πολλαπλά θετικά οφέλη και στους επικονιαστές. 
Τα χαρακτηριστικά του τοπίου με υψηλή βιοποικιλότητα αποτελούν σημαντικό στοιχεία του γεωργικού τοπίου της Κύπρου, αν και έχουν υποστεί σταδιακή μείωση ή υποβάθμιση λόγω του εκσυγχρονισμού και της εντατικοποίησης της γεωργίας, και λόγω της εγκατάλειψης και ερημοποίησης γεωργικών εκτάσεων.
Οι ξερολιθιές αποτελούν χαρακτηριστικό στοιχείο του μεσογειακού τοπίου που συνιστούν καταφύγιο μεγάλου αριθμού φυτών και ζώων, ενώ συγχρόνως προστατεύουν το έδαφος από τη διάβρωση. Οι παραδοσιακές ξερολιθιές κινδυνεύουν από την εγκατάλειψη και την υιοθέτηση σύγχρονων πρακτικών. Η ανάγκη διατήρησης των παραδοσιακών αυτών δομών είναι πολυσήμαντη καθώς ο τρόπος κατασκευής έχει συνεξελιχθεί μαζί με τις παραδοσιακές γεωργικές πρακτικές, λαμβάνοντας υπόψη διάφορα γνωρίσματα της περιοχής όπως οι κλίσεις του εδάφους, η συχνότητα των βροχοπτώσεων, η σύσταση του εδάφους, τα φυσικά πετρώματα της περιοχής κ.ά. Η σημασία για την διατήρηση αυτών των δομών προκύπτει από τα λειτουργικά χαρακτηριστικά τους, τα οποία οφείλονται κυρίως στον τρόπο κατασκευής. Η χρήση μεγάλων πετρωμάτων της περιοχής, για την κατασκευή έχει ως αποτέλεσμα τον σχηματισμό οπών και μικρών διαδρόμων, τα οποία χρησιμοποιούνται από διάφορα είδη πανίδας για σκοπούς φωλεοποίησης και προστασίας.
Βάσει των ανωτέρω, ο δείκτης αυτός καθίσταται ιδιαίτερα χρήσιμος για τα αγροτικά οικοσυστήματα στην Κύπρο καθώς μέσα από τις δράσεις για την διατήρηση των χαρακτηριστικών του αγροτικού τοπίου, αναμένεται μετριασμός του φαινομένου της διάβρωσης των εδαφών καθώς και ενίσχυση της βιοποικιλότητας, παρέχοντας περιοχές κάλυψης και ασφαλείς τόπους για φωλεοποίηση και τροφοληψία σε είδη πανίδας.
Η διατήρηση των χαρακτηριστικών του τοπίου υψηλής βιοποικιλότητας εντός των αγροτικών οικοσυστημάτων είναι ένα στοιχείο που προωθείται και χρηματοδοτείται από τον Στρατηγικό Σχέδιο της ΚΓΠ 2023-2027. Σχετικές δράσεις αποτελούν η Συντήρηση ή διατήρηση ξερολιθιών εντός αγροτεμαχίων, η Διατήρηση στοιχείων του τοπίου / νησίδες βιοποικιλότητας με μελισσοκομικά φυτά και η διατήρηση μη παραγωγικών εκτάσεων και χαρακτηριστικών. Επίσης ένα από τα πρότυπα Καλής Γεωργικής και Περιβαλλοντικής Κατάστασης (ΚΓΠΚ) αφορά στη Διατήρηση των χαρακτηριστικών του τοπίου -Απαγόρευση της κοπής φυτικών φρακτών και δένδρων κατά την περίοδο αναπαραγωγής και εξάρτησης των πτηνών - Προαιρετικά, ακολουθούνται μέτρα για την αποφυγή χωροκατακτητικών φυτικών ειδών.


	11.1.2.3. Βασικό επίπεδο για καθέναν από τους επιλεγμένους δείκτες 
(προαιρετικά)
	Να αναφερθεί το βασικό επίπεδο (τιμή δείκτη) για καθέναν από τους δείκτες που επιλέχθηκαν στο πεδίο 11.1.2.1 (οι δείκτες που δεν επιλέγονται μπορούν να μείνουν κενοί):
α)	βασική τιμή για τον δείκτη σε εθνικό επίπεδο «δείκτης πεταλούδων των λειμώνων»
β)	βασική τιμή για τον δείκτη σε εθνικό επίπεδο «απόθεμα οργανικού άνθρακα σε ανόργανα εδάφη καλλιεργήσιμων εκτάσεων»
γ) βασική τιμή για τον δείκτη σε εθνικό επίπεδο «ποσοστό γεωργικών εκτάσεων με χαρακτηριστικά τοπίου υψηλής ποικιλομορφίας»

	11.1.2.4. Βασικό επίπεδο για τον υποχρεωτικό δείκτη «δείκτης κοινών πτηνών γεωργικών εκτάσεων» (προαιρετικά)
	Τιμή δείκτη

	11.1.3. Ικανοποιητικά επίπεδα σε εθνικό επίπεδο για καθέναν από τους δείκτες

	ΤΟ ΤΜΗΜΑ 11.1.3 ΔΕΝ ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΑΙ ΣΤΟ 
	ΠΡΩΤΟ ΣΧΕΔΙΟ

	11.1.4. Οργανικά εδάφη γεωργικής χρήσης που αποτελούν αποστραγγισμένους τυρφώνες

	11.1.4.1. Πληροφορίες σχετικά με οργανικά εδάφη γεωργικής χρήσης που αποτελούν αποστραγγισμένους τυρφώνες, περιοχές με τόπους εξόρυξης τύρφης και τυρφώνες υπό άλλες χρήσεις (άρθρο 11 παράγραφος 4)
	Σε km2
α)	εκτιμώμενη έκταση των οργανικών εδαφών γεωργικής χρήσης που αποτελούν αποστραγγισμένους τυρφώνες
ΔΕΝ ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΑΙ


	
		β)	εκτιμώμενη έκταση των περιοχών με τόπους εξόρυξης τύρφης (προαιρετικά)
γ) εκτιμώμενη έκταση των οργανικών εδαφών που αποτελούν αποστραγγισμένους τυρφώνες με χρήσεις γης άλλες από τη γεωργική χρήση και την εξόρυξη τύρφης (προαιρετικά)

	
	

	11.1.4.2. Σχέδιο επανύγρανσης αποστραγγισμένων τυρφώνων υπό γεωργική χρήση σε μικρότερο ποσοστό από αυτό που ορίζεται στο άρθρο 11 παράγραφος 4 στοιχεία α), β) και γ)
	ναι/όχι αν ναι, να παρασχεθεί αιτιολόγηση [άρθρο 15 παράγραφος 3 στοιχείο ια)] — ελεύθερο κείμενο, κατά προτίμηση έως 3 000 χαρακτήρες
ΔΕΝ ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΑΙ



[bookmark: _Toc244696628]11.2.	Στοχευμένο σχέδιο αποκατάστασης
	11.2.1.	Στόχοι και υποχρεώσεις έως το 2030 (άρθρο 11 παράγραφοι 1, 2, 3 και 4)

	11.2.1.1. Ενδεικτική συνολική έκταση που υπόκειται σε μέτρα αποκατάστασης [άρθρο 15 παράγραφος 3 στοιχείο α)]
	Βέλτιστη εκτίμηση, σε km2
α)	συνολική έκταση με στόχους που ορίζονται στο άρθρο 11 παράγραφοι 1 έως 3 χωρίς επικαλύψεις
569.7494 km2  
Σημείωση: Η έκταση στην οποία σχεδιάζονται και εφαρμόζονται μέτρα αποκατάστασης στην Κύπρο δύναται να συσχετιστεί ενδεικτικά με τις εκτάσεις που εντάσσονται στα προγράμματα ECO και ENVCLIM του Στρατηγικού Σχεδίου ΚΑΠ 2023–2027. Τα εν λόγω προγράμματα περιλαμβάνουν παρεμβάσεις που συνδέονται με την προστασία και βελτίωση του περιβάλλοντος, του εδάφους, των υδάτων, της βιοποικιλότητας και του κλίματος και εφαρμόζονται σε συγκεκριμένες γεωργικές εκτάσεις.
Ωστόσο, δεν είναι δυνατό να προσδιοριστεί με ασφάλεια η ακριβής έκταση στην οποία εφαρμόζεται κάθε επιμέρους μέτρο ξεχωριστά, καθώς στην ίδια έκταση δύναται να εφαρμόζονται περισσότερες από μία παρεμβάσεις ή δεσμεύσεις, με αποτέλεσμα την πιθανή αλληλεπικάλυψη των επιμέρους εκτάσεων. Ως εκ τούτου, για την παρούσα αποτύπωση προτείνεται να χρησιμοποιείται, ενδεικτικά, η συνολική επιδοτούμενη έκταση των σχετικών προγραμμάτων ECO και ENVCLIM, ως ένδειξη της κλίμακας των εκτάσεων στις οποίες εφαρμόζονται παρεμβάσεις με περιβαλλοντικό και κλιματικό χαρακτήρα.
Η συνολική αυτή έκταση δεν θα πρέπει να ερμηνεύεται ως η έκταση που έχει αποκατασταθεί ούτε ως άθροισμα των εκτάσεων όλων των επιμέρους μέτρων, αλλά ως ενδεικτική έκταση εφαρμογής των σχετικών επιδοτούμενων παρεμβάσεων. 
Η προσέγγιση αυτή αποτελεί εκτίμηση της δυνητικής έκτασης εφαρμογής σχετικών παρεμβάσεων έως το 2030, με βάση τα διαθέσιμα στοιχεία και το υφιστάμενο πλαίσιο προγραμματισμού. Δεν είναι, ωστόσο, δυνατός ο αξιόπιστος εκ των προτέρων προσδιορισμός των εκτάσεων στις οποίες θα εφαρμοστούν μέτρα αποκατάστασης κατά τους μακροπρόθεσμους χρονικούς ορίζοντες του 2040 και του 2050, καθώς οι σχετικές εκτάσεις θα εξαρτηθούν από τις μελλοντικές πολιτικές, τα προγράμματα χρηματοδότησης, τις ανάγκες αποκατάστασης και τις συνθήκες που θα επικρατούν κατά τις αντίστοιχες χρονικές περιόδους. Έγινε προσπάθεια ώστε η εν λόγω προσέγγιση/σκεπτικό να αποτυπωθεί στο πεδίο «11.1.1.1 Εθνική προσέγγιση». 


	
		β)	έκταση με στόχο που ορίζεται στο άρθρο 11 παράγραφος 1 (προαιρετικά)
	γ)	έκταση με στόχο που ορίζεται στο άρθρο 11 παράγραφος 2 (προαιρετικά)

	
		δ)	έκταση με στόχο που ορίζεται στο άρθρο 11 παράγραφος 3 (προαιρετικά)

	
	ε)	έκταση με στόχο την αποκατάσταση οργανικών εδαφών γεωργικής χρήσης σύμφωνα με το άρθρο 11 παράγραφος 4 στοιχείο α)
ΔΕΝ ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΑΙ

στ) έκταση με στόχο την επανύγρανση σύμφωνα με το άρθρο 11 παράγραφος 4 στοιχείο α)
ΔΕΝ ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΑΙ

ζ)	κατά περίπτωση, έκταση οργανικών εδαφών που αποτελούν αποστραγγισμένους τυρφώνες με χρήσεις γης άλλες από τη γεωργική χρήση και την εξόρυξη τύρφης που θα επανυγρανθούν, για τη συμβολή στην επίτευξη των στόχων του άρθρου 11 παράγραφος 4 στοιχείο α)
ΔΕΝ ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΑΙ


	11.2.1.2. Ενδεικτικοί χάρτες των δυνητικών προς αποκατάσταση περιοχών [άρθρο 15 παράγραφος 3  στοιχείο α)]
	Γεωχωρικές πληροφορίες που παρέχονται ως στοιχεία αναφοράς NUTS 3, πλέγματα 10x10 km ή απομονωμένα πολύγωνα
[image: ]

	11.2.1.3. Συμβολή των μέτρων αποκατάστασης που συνίστανται στην επανύγρανση τυρφώνων στη μείωση των καθαρών εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου έως το 2030 (άρθρο 11 παράγραφος 4) (προαιρετικά)
	Βέλτιστη εκτίμηση, σε ktCO2e

	11.2.2.
	Στόχοι και υποχρεώσεις μετά το 2032 και στρατηγική επισκόπηση (άρθρο 11 παράγραφος 4)

	11.2.2.1. Ενδεικτική συνολική έκταση που υπόκειται σε μέτρα αποκατάστασης έως το 2040 [άρθρο 15 παράγραφος 3 στοιχείο α)]
	Βέλτιστη εκτίμηση ή εύρος, σε km2
α)	συνολική έκταση με στόχους που ορίζονται στο άρθρο 11 παράγραφοι 1 έως 3 χωρίς επικαλύψεις
569.7494 km2  


	
		β)	έκταση με στόχο που ορίζεται στο άρθρο 11 παράγραφος 1 (προαιρετικά)
	γ)	έκταση με στόχο που ορίζεται στο άρθρο 11 παράγραφος 2 (προαιρετικά)

	
		δ)	έκταση με στόχο που ορίζεται στο άρθρο 11 παράγραφος 3 (προαιρετικά)

	
	ε)	έκταση με στόχο την αποκατάσταση οργανικών εδαφών γεωργικής χρήσης σύμφωνα με το άρθρο 11 παράγραφος 4 στοιχείο β)
ΔΕΝ ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΑΙ

στ) έκταση με στόχο την επανύγρανση σύμφωνα με το άρθρο 11 παράγραφος 4 στοιχείο β)
ΔΕΝ ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΑΙ

ζ)	κατά περίπτωση, έκταση οργανικών εδαφών που αποτελούν αποστραγγισμένους τυρφώνες με χρήσεις γης άλλες από τη γεωργική χρήση και την εξόρυξη τύρφης που θα αποκατασταθούν, για τη συμβολή στην επίτευξη των στόχων του άρθρου 11 παράγραφος 4) στοιχείο β)
ΔΕΝ ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΑΙ


	11.2.2.2. Συμβολή των μέτρων αποκατάστασης που συνίστανται στην επανύγρανση τυρφώνων στη μείωση των καθαρών εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου έως το 2040 (άρθρο 11 παράγραφος 4) (προαιρετικά)
	Βέλτιστη εκτίμηση, σε ktCO2e

	11.2.2.3.	Ενδεικτική συνολική έκταση που υπόκειται σε μέτρα αποκατάστασης έως το 2050 [άρθρο 15 παράγραφος 3 στοιχείο α)]
	Βέλτιστη εκτίμηση ή εύρος, σε km2
α)	συνολική έκταση με στόχους που ορίζονται στο άρθρο 11 παράγραφοι 1 έως 3 χωρίς επικαλύψεις
569.7494 km2  


	
		β)	έκταση με στόχο που ορίζεται στο άρθρο 11 παράγραφος 1 (προαιρετικά)
	γ)	έκταση με στόχο που ορίζεται στο άρθρο 11 παράγραφος 2 (προαιρετικά)

	
		δ)	έκταση με στόχο που ορίζεται στο άρθρο 11 παράγραφος 3 (προαιρετικά)

	
		ε)	έκταση με στόχο την αποκατάσταση σύμφωνα με το άρθρο 11 παράγραφος 4 στοιχείο γ) 
ΔΕΝ ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΑΙ

στ) έκταση με στόχο την επανύγρανση σύμφωνα με το άρθρο 11 παράγραφος 4 στοιχείο γ)
ΔΕΝ ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΑΙ

ζ) κατά περίπτωση, έκταση οργανικών εδαφών που αποτελούν αποστραγγισμένους τυρφώνες με χρήσεις γης άλλες από τη γεωργική χρήση και την εξόρυξη τύρφης που θα αποκατασταθούν, για τη συμβολή στην επίτευξη των στόχων του άρθρου 11 παράγραφος 4) στοιχείο γ)
ΔΕΝ ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΑΙ


	11.2.2.4.	Συμβολή των μέτρων αποκατάστασης που συνίστανται στην επανύγρανση τυρφώνων στη μείωση των καθαρών εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου έως το 2050 (άρθρο 11 παράγραφος 4) 
(προαιρετικά)
	Βέλτιστη εκτίμηση, σε ktCO2e

	11.2.2.5.	Ενδεικτικοί χάρτες των δυνητικών προς αποκατάσταση περιοχών [άρθρο 15 παράγραφος 3 στοιχείο α)] (προαιρετικά)
	Γεωχωρικές πληροφορίες που παρέχονται ως στοιχεία αναφοράς NUTS 3, πλέγματα 10x10 km ή απομονωμένα πολύγωνα β)	έως το 2040
	γ)	έως το 2050

	Για τη συμπλήρωση των μέτρων που είναι συναφή με αυτόν τον στόχο, να χρησιμοποιηθεί το μέρος Γ






[bookmark: _Toc244696629]12.	Δασικά οικοσυστήματα (άρθρο 12)   
[bookmark: _Toc244696630]12.1.	Εθνική προσέγγιση και συναφείς πληροφορίες
	12.1.1.	Εθνική προσέγγιση

	12.1.1.1. Εθνική προσέγγιση όσον αφορά την επίτευξη των στόχων αποκατάστασης και την εκπλήρωση των υποχρεώσεων για τα δασικά οικοσυστήματα, με βάση τα πλέον πρόσφατα επιστημονικά στοιχεία [άρθρο 15 παράγραφος 3 στοιχείο γ)]. (προαιρετικά)
	Ελεύθερο κείμενο, κατά προτίμηση έως 3 000 χαρακτήρες έκαστο
Σημείωση: Το συνολικό τελικό κείμενο των πεδίων 12.1.1.1 & 12.1.2.1 θα πρέπει να περιορισθεί σε έκταση ώστε να μην ξεπερνά τους 3 000 χαρακτήρες
Η εθνική προσέγγιση για την επίτευξη των στόχων αποκατάστασης των δασικών οικοσυστημάτων βασίζεται στην ενεργό, αειφορική και πυροπροστατευτική δασική διαχείριση, προσαρμοσμένη στις οικολογικές ιδιαιτερότητες των μεσογειακών δασών και στις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής. Η αποκατάσταση δεν αντιμετωπίζεται ως παθητική προστασία ή αποκλεισμός διαχειριστικών παρεμβάσεων, αλλά ενσωματώνει την έννοια του ανθεκτικού δασικού τοπίου» (resilient forest landscape), ως οριζόντια αρχή σχεδιασμού των μέτρων αποκατάστασης συνδυάζοντας τη διατήρηση και ενίσχυση της βιοποικιλότητας με την ενεργό δασική διαχείριση, την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή και τη μείωση του κινδύνου καταστροφικών δασικών πυρκαγιών. Ειδικότερα η αποκατάσταση αντιμετωπίζεται ως σύνολο δασοκομικών, οικολογικών και τεχνικών μέτρων που ενισχύουν τη βιοποικιλότητα, τη λειτουργικότητα, τη συνδεσιμότητα και την ανθεκτικότητα των δασικών οικοσυστημάτων, λαμβάνοντας παράλληλα υπόψη τη δημόσια ασφάλεια και τον κίνδυνο δασικών πυρκαγιών. Ιδιαίτερη σημασία έχουν οι συνθήκες παρατεταμένης ξηρασίας, οι υψηλές θερμοκρασίες και η αυξανόμενη ένταση των ακραίων πυρκαγιών.
Η επιλογή και ιεράρχηση των περιοχών και μέτρων αποκατάστασης βασίζεται στην κατάσταση των δασικών οικοσυστημάτων, στις οικολογικές απαιτήσεις οικοτόπων και ειδών, στις ανάγκες οικολογικής συνδεσιμότητας, στην τρωτότητα έναντι της κλιματικής αλλαγής και στον κίνδυνο πυρκαγιάς, καθώς και στην τεχνική δυνατότητα εφαρμογής και την αναμενόμενη οικολογική αποτελεσματικότητα. Αξιοποιούνται οι δασικές απογραφές, τα γεωχωρικά δεδομένα, τα διαχειριστικά σχέδια και οι λοιπές διαθέσιμες εθνικές πληροφορίες.
Η εφαρμογή στηρίζεται στα υφιστάμενα εργαλεία δασικής διαχείρισης και λειτουργεί συμπληρωματικά προς τα δασικά διαχειριστικά σχέδια, τα σχέδια πυροπροστασίας και τα προγράμματα αναδάσωσης και αποκατάστασης. Το ΕΣΑΦ δεν δημιουργεί παράλληλο σύστημα διαχείρισης των δασών, αλλά ενισχύει το υφιστάμενο θεσμικό και επιχειρησιακό πλαίσιο, αξιοποιώντας την εμπειρία, την επιστημονική γνώση και τα δεδομένα του Τμήματος Δασών. Τα σχετικά μέτρα εξειδικεύονται και εφαρμόζονται σε συνεργασία με το Τμήμα Δασών, σύμφωνα με τις αρμοδιότητές του και την ισχύουσα νομοθεσία.
Οι δράσεις δύνανται να περιλαμβάνουν δασοκομικούς χειρισμούς, διαχείριση καύσιμης ύλης, ενίσχυση της φυσικής αναγέννησης, μεταπυρική αποκατάσταση, προστασία εδαφών, φυτεύσεις κατάλληλων αυτόχθονων ειδών, έλεγχο χωροκατακτητικών ξενικών ειδών και ενίσχυση της οικολογικής συνδεσιμότητας. Ο κίνδυνος πυρκαγιάς αποτελεί βασική παράμετρο σχεδιασμού, ενσωματώνοντας τις υποδομές και τις παρεμβάσεις πρόληψης και καταστολής πυρκαγιών ως μέρος της συνολικής ανθεκτικότητας του δασικού τοπίου, ήτοι η κατασκευή, συντήρηση και αναβάθμιση δασικών δρόμων, αντιπυρικών λωρίδων/ζωνών, υδροληψιών, δεξαμενών και λοιπών αναγκαίων υποδομών ενσωματώνονται στον σχεδιασμό αποκατάστασης. Βάσει των ανωτέρω, η οικολογική αξία δεικτών όπως το όρθιο και κατακείμενο νεκρό ξύλο αξιολογείται σε συνάρτηση με τον κίνδυνο πυρκαγιάς, τη δημόσια ασφάλεια και τις επιχειρησιακές ανάγκες προστασίας των δασών.
Η πρόοδος θα παρακολουθείται μέσω των εθνικών δασικών απογραφών, των προγραμμάτων παρακολούθησης της βιοποικιλότητας και άλλων επιστημονικών δεδομένων, με στόχο τη συνεχή βελτίωση του δείκτη κοινών δασικών πτηνών και των επιλεγμένων δεικτών δομής και λειτουργίας των δασικών οικοσυστημάτων. Τα αποτελέσματα της παρακολούθησης και τα νεότερα επιστημονικά στοιχεία θα αξιοποιούνται για την προσαρμογή και περαιτέρω εξειδίκευση των μέτρων και τη διασύνδεσή τους με τις εθνικές πολιτικές για τα δάση, τη βιοποικιλότητα και την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή.


	12.1.2.
	Πληροφορίες σχετικά με το παράγραφος 3 στοιχείο ιβ)]
	υς δείκτες σε εθνικό επίπεδο για τα δασικά οικοσυστήματα [άρθρο 15 

	12.1.2.1.	Επιλεγμένοι δασικοί δείκτες [άρθρο 15 παράγραφος 3 στοιχείο ιβ)]
	Να επιλεγούν τουλάχιστον έξι από τους επτά ακόλουθους δείκτες: 
Σημείωση: 1. Το ακόλουθο κείμενο μπορεί να ενσωματωθεί καταλλήλως στο πεδίο 12.1.1.1. Σε κάθε περίπτωση το συνολικό κείμενο ΔΕΝ μπορεί να ξεπερνά σε μέγεθος τους 3000 χαρακτήρες. 
Η Κύπρος δύναται να επιλέξει και τους επτά δείκτες δασικών οικοσυστημάτων που προβλέπονται στο άρθρο 12(3) του Κανονισμού (ΕΕ) 2024/1991, καθώς, στο σύνολό τους, παρέχουν μια ολοκληρωμένη εικόνα της δομής, της σύνθεσης, της λειτουργίας και της ανθεκτικότητας των δασικών οικοσυστημάτων. Η αξιοποίησή τους δύναται να επιτρέπει την παρακολούθηση τόσο των βιοτικών όσο και των αβιοτικών χαρακτηριστικών των δασών και να υποστηρίζει την αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας των μέτρων αποκατάστασης σε βάθος χρόνου.
Η εφαρμογή των δεικτών βασίζεται στις ιδιαίτερες οικολογικές και κλιματικές συνθήκες των μεσογειακών δασών της Κύπρου. Για τον λόγο αυτό, η ερμηνεία των αποτελεσμάτων τους θα λαμβάνει υπόψη τις ξηροθερμικές συνθήκες, την αυξημένη συχνότητα και ένταση των δασικών πυρκαγιών, καθώς και τις ανάγκες ενεργού και αειφορικής δασικής διαχείρισης. Ειδικότερα, οι δείκτες του όρθιου και κατακείμενου νεκρού ξύλου θα αξιολογούνται με χωρικά διαφοροποιημένη προσέγγιση, ώστε να συνεκτιμώνται η οικολογική τους αξία, ο κίνδυνος πυρκαγιάς, η δημόσια ασφάλεια και οι επιχειρησιακές ανάγκες πρόληψης και καταστολής των δασικών πυρκαγιών.
Η επιλογή των δεικτών βασίζεται στην οικολογική τους καταλληλότητα, στη δυνατότητα παρακολούθησης, στην αξιοπιστία των διαθέσιμων δεδομένων και στη δυνατότητα σταδιακής εναρμόνισης των υφιστάμενων εθνικών συστημάτων παρακολούθησης με τις απαιτήσεις του Κανονισμού. Το Τμήμα Δασών διαθέτει σημαντικό όγκο πληροφοριών μέσω των δασικών απογραφών και άλλων προγραμμάτων παρακολούθησης, οι οποίες μπορούν να αξιοποιηθούν για την τεκμηρίωση των επιλεγμένων δεικτών. Παράλληλα, θα πραγματοποιηθεί τεχνική αξιολόγηση της αντιστοίχισης των διαθέσιμων δεδομένων με τις απαιτήσεις κάθε δείκτη, ώστε να προσδιοριστούν οι περιπτώσεις όπου απαιτείται συμπλήρωση δεδομένων ή ανάπτυξη πρόσθετων μεθοδολογιών παρακολούθησης.

b) πεσμένο νεκρό ξύλο
c) ποσοστό δασών με μη ομήλικη δομή
d) δασική συνδεσιμότητα
e) απόθεμα οργανικού άνθρακα
f) ποσοστό δασών που κυριαρχούνται από αυτόχθονα είδη δένδρων
g) ποικιλότητα ειδών δένδρων

	12.1.2.2. Αναφορά των δεικτών για τα δασικά οικοσυστήματα που επιλέχθηκαν, καθώς και της καταλληλότητάς τους να καταδείξουν την ενίσχυση της βιοποικιλότητας στα δασικά οικοσυστήματα εντός του κράτους μέλους [άρθρο 15 παράγραφος 3 στοιχείο ιβ)]
	Ελεύθερο κείμενο, κατά προτίμηση έως 3 000 χαρακτήρες έκαστο. Οι δείκτες που δεν επιλέγονται στο πεδίο 12.1.2.1 μπορούν να μείνουν κενοί.
Σημείωση: Εάν κάποιος δείκτης δεν επιλεγεί τελικά, τότε θα διαγραφεί το αντίστοιχο κείμενο
 
b) Πεσμένο νεκρό ξύλο
Ο δείκτης του κατακείμενου νεκρού ξύλου επιλέχθηκε επειδή αποτυπώνει σημαντικές λειτουργικές διεργασίες των δασικών οικοσυστημάτων, όπως η ανακύκλωση των θρεπτικών στοιχείων, η δημιουργία μικροενδιαιτημάτων, η προστασία του εδάφους και η διατήρηση της μικροπανίδας και της μικροχλωρίδας. Η παρουσία του συμβάλλει στη συνολική λειτουργικότητα και ανθεκτικότητα των δασών και αποτελεί διεθνώς αναγνωρισμένο δείκτη βιοποικιλότητας.
Στην Κύπρο, η εφαρμογή του δείκτη θα προσαρμόζεται στις ιδιαίτερες οικολογικές και κλιματικές συνθήκες των μεσογειακών δασών. Η διατήρηση κατακείμενου νεκρού ξύλου θα αξιολογείται σε συνάρτηση με τον κίνδυνο πυρκαγιάς, τη δημόσια ασφάλεια, την προστασία των υποδομών και τις ανάγκες ενεργού δασικής διαχείρισης. Η εφαρμογή του δείκτη θα πραγματοποιείται με χωρική διαφοροποίηση και όχι με ενιαία προσέγγιση για όλες τις δασικές περιοχές.
Τα διαθέσιμα στοιχεία των δασικών απογραφών αποτελούν σημαντική βάση για την παρακολούθηση του δείκτη, ενώ όπου απαιτείται θα αναπτυχθούν πρόσθετες διαδικασίες συλλογής και αξιολόγησης δεδομένων.
c) Ποσοστό δασών με μη ομήλικη δομή
Ο δείκτης επιλέχθηκε επειδή αποτυπώνει τη δομική πολυπλοκότητα των δασικών οικοσυστημάτων και την παρουσία διαφορετικών ηλικιακών κλάσεων δέντρων, στοιχείο που συνδέεται με μεγαλύτερη οικολογική σταθερότητα, ανθεκτικότητα και ποικιλία διαθέσιμων ενδιαιτημάτων. Η μη ομήλικη δομή συμβάλλει στη διατήρηση οικολογικών διεργασιών και στην ενίσχυση της ανθεκτικότητας των δασών έναντι φυσικών διαταραχών.
Για τα δάση της Κύπρου ο δείκτης θεωρείται κατάλληλος, δεδομένου ότι η διατήρηση ή η σταδιακή ανάπτυξη πολυώροφων και διαφοροποιημένων δασικών συστάδων αποτελεί σημαντικό στοιχείο της ενεργού και αειφορικής δασικής διαχείρισης. Η αξιολόγηση θα λαμβάνει υπόψη τις φυσικές ιδιαιτερότητες κάθε δασικού τύπου, καθώς και τις επιπτώσεις των πυρκαγιών, της ξηρασίας και της κλιματικής αλλαγής.
Η παρακολούθηση του δείκτη μπορεί να βασιστεί στις δασικές απογραφές και στα υφιστάμενα στοιχεία διαχείρισης, με περαιτέρω προσαρμογή των μεθοδολογιών όπου απαιτείται.
d) Δασική συνδεσιμότητα
Η συνδεσιμότητα των δασών αποτελεί βασικό στοιχείο για τη διατήρηση της βιοποικιλότητας, καθώς διευκολύνει τη μετακίνηση ειδών, τη γενετική ανταλλαγή μεταξύ πληθυσμών και τη διατήρηση των οικολογικών διεργασιών σε επίπεδο τοπίου. Ο δείκτης επιτρέπει την αξιολόγηση του βαθμού κατακερματισμού των δασικών οικοσυστημάτων και της αποτελεσματικότητας των μέτρων αποκατάστασης στην ενίσχυση της οικολογικής συνοχής.
Στην Κύπρο ο δείκτης παρουσιάζει ιδιαίτερη σημασία λόγω της χωρικής κατανομής των δασών, της παρουσίας προστατευόμενων περιοχών Natura 2000 και των αυξανόμενων πιέσεων από την κλιματική αλλαγή και τις πυρκαγιές. Η ενίσχυση της συνδεσιμότητας συμβάλλει στην προσαρμογή των ειδών στις μεταβαλλόμενες περιβαλλοντικές συνθήκες και στην ενίσχυση της ανθεκτικότητας των οικοσυστημάτων.
Η αξιολόγηση του δείκτη μπορεί να αξιοποιήσει υφιστάμενα γεωχωρικά δεδομένα, δασικές απογραφές και δεδομένα χρήσεων γης, τα οποία θα συμπληρώνονται όπου απαιτείται.
e) Απόθεμα οργανικού άνθρακα
Ο δείκτης του αποθέματος οργανικού άνθρακα επιλέχθηκε επειδή αποτυπώνει τη λειτουργική κατάσταση των δασικών οικοσυστημάτων και τη συμβολή τους στον μετριασμό της κλιματικής αλλαγής. Η διατήρηση και αύξηση των αποθεμάτων άνθρακα συνδέεται με την καλή κατάσταση των δασικών οικοσυστημάτων, την προστασία των εδαφών και τη διατήρηση των οικολογικών λειτουργιών.
Για την Κύπρο ο δείκτης είναι ιδιαίτερα σημαντικός, καθώς η προστασία των δασών συμβάλλει τόσο στη διατήρηση της βιοποικιλότητας όσο και στην προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή. Η παρακολούθησή του δημιουργεί σημαντικές συνέργειες με τις εθνικές πολιτικές για το κλίμα, τα δάση και τη χρήση γης.
Η αξιολόγηση θα βασιστεί στα διαθέσιμα στοιχεία των δασικών απογραφών και σε άλλες σχετικές πηγές δεδομένων, με δυνατότητα περαιτέρω βελτίωσης των μεθοδολογιών υπολογισμού
f) Ποσοστό δασών που κυριαρχούνται από αυτόχθονα είδη δένδρων
Ο δείκτης επιλέχθηκε επειδή η κυριαρχία αυτόχθονων δασικών ειδών αποτελεί βασικό χαρακτηριστικό της οικολογικής ακεραιότητας των δασικών οικοσυστημάτων. Τα αυτόχθονα είδη είναι προσαρμοσμένα στις τοπικές περιβαλλοντικές συνθήκες και υποστηρίζουν τις φυσικές οικολογικές διεργασίες, καθώς και τη διατήρηση της χαρακτηριστικής βιοποικιλότητας.
Στην Κύπρο ο δείκτης είναι ιδιαίτερα κατάλληλος λόγω της σημασίας των φυσικών δασικών οικοσυστημάτων και της ανάγκης διατήρησης της φυσικής σύνθεσης των δασών στο πλαίσιο της αποκατάστασης. Η χρήση αυτόχθονων ειδών αποτελεί επίσης βασική αρχή των αναδασώσεων και των δράσεων αποκατάστασης.
Η παρακολούθηση του δείκτη μπορεί να βασιστεί στα στοιχεία των δασικών απογραφών, στα διαχειριστικά σχέδια και στα δεδομένα των αναδασώσεων
g) Ποικιλότητα ειδών δένδρων
Ο δείκτης της ποικιλότητας των δασικών ειδών επιλέχθηκε επειδή αποτυπώνει τη συνθετική πολυπλοκότητα των δασικών οικοσυστημάτων και αποτελεί άμεσο μέτρο της βιοποικιλότητας. Η μεγαλύτερη ποικιλότητα δασικών ειδών συνδέεται με αυξημένη οικολογική σταθερότητα, μεγαλύτερη ανθεκτικότητα έναντι φυσικών διαταραχών και καλύτερη προσαρμογή στις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής.
Για τα δασικά οικοσυστήματα της Κύπρου ο δείκτης θεωρείται ιδιαίτερα κατάλληλος, καθώς συμβάλλει στην αξιολόγηση της φυσικής σύνθεσης των δασών και της αποτελεσματικότητας των μέτρων αποκατάστασης που στοχεύουν στη διατήρηση ή ενίσχυση της φυσικής βιοποικιλότητας.
Η αξιολόγηση του δείκτη θα βασιστεί στις διαθέσιμες πληροφορίες των δασικών απογραφών και των προγραμμάτων παρακολούθησης του Τμήματος Δασών, ενώ η περαιτέρω ανάπτυξη των μεθοδολογιών θα πραγματοποιείται σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Κανονισμού και την πρόοδο των εθνικών συστημάτων παρακολούθησης. Συνολικά, ο δείκτης συμπληρώνει τους υπόλοιπους επιλεγμένους δείκτες, παρέχοντας πληροφορίες για τη σύνθεση των δασικών οικοσυστημάτων και συμβάλλοντας στην ολοκληρωμένη αξιολόγηση της βιοποικιλότητάς τους.

	12.1.2.3.Βασικά επίπεδα για καθέναν από τους επιλεγμένους δείκτες (προαιρετικά)
	Σημείωση: Αναμένεται απάντηση από το ΤΔ, εάν για τους δείκτες που τελικά θα επιλεγούν θέλουν να δώσουν τα βασικά επίπεδα, δηλαδή εκτίμηση τιμής δείκτη όταν ο Κανονισμός τέθηκε σε ισχύ το 2024 . 

Να αναφερθεί το βασικό επίπεδο (τιμή δείκτη) για καθέναν από τους δείκτες που επιλέχθηκαν στο πεδίο 12.1.2.1 (οι δείκτες που δεν επιλέγονται μπορούν να μείνουν κενοί):
a) όρθιο νεκρό ξύλο
b) πεσμένο νεκρό ξύλο
c) ποσοστό δασών με μη ομήλικη δομή
d) δασική συνδεσιμότητα
e) απόθεμα οργανικού άνθρακα
f) ποσοστό δασών που κυριαρχούνται από αυτόχθονα είδη δένδρων
g) ποικιλότητα ειδών δένδρων

	12.1.2.4.Βασικό επίπεδο για τον υποχρεωτικό δείκτη «δείκτης κοινών δασικών πτηνών» 
(προαιρετικά)
	Τιμή δείκτη

Σημείωση: Σύμφωνα με τις διαθέσιμες πληροφορίες, η ΥΘΠ σκοπεύει να προβεί σε ανάθεση σχετικής υπηρεσίας εντός του 2027. Συνεπώς δεν υπάρχει διαθέσιμη πληροφορία για να συμπληρωθεί

	12.1.3.
	Ικανοποιητικά επίπεδα σε εθνικό επίπεδο

	12.1.3.1.	Ικανοποιητικά επίπεδα σε εθνικό επίπεδο για καθέναν από τους επιλεγμένους δείκτες (προαιρετικά)
ΠΡΟΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΕΑΝ ΚΑΙ ΌΤΑΝ 
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΘΕΣΠΙΣΕΙ ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΑΘΟΔΗΓΗΣΗΣ.
	Να αναφερθεί το ικανοποιητικό επίπεδο (τιμή δείκτη) για καθέναν από τους δείκτες που επιλέχθηκαν στο πεδίο 12.1.2.1 (οι δείκτες που δεν επιλέγονται θα πρέπει να μείνουν κενοί):
	— 	όρθιο νεκρό ξύλο
	— 	πεσμένο νεκρό ξύλο
	— 	ποσοστό δασών με μη ομήλικη δομή
	— 	δασική συνδεσιμότητα
	— 	απόθεμα οργανικού άνθρακα
— 	ποσοστό δασών που κυριαρχούνται από αυτόχθονα είδη δένδρων — 	ποικιλότητα ειδών δένδρων

	12.1.3.2.	Ικανοποιητικά επίπεδα σε εθνικό επίπεδο για τον υποχρεωτικό δείκτη «δείκτης κοινών δασικών πτηνών» (προαιρετικά)
	Τιμή δείκτη





[bookmark: _Toc244696631]12.2.	Στοχευμένο σχέδιο αποκατάστασης
	12.2.1.	Ενίσχυση της βιοποικιλότητας και επίτευξη αυξητικής τάσης των δεικτών έως το 2030 (άρθρο 12 παράγραφοι 1, 2 και 3)

	12.2.1.1. Ενδεικτική συνολική έκταση που υπόκειται σε αποκατάσταση [άρθρο 15 παράγραφος 3 στοιχείο α)]
	Βέλτιστη εκτίμηση σε km2
α)	συνολική έκταση με στόχους που ορίζονται στο άρθρο 12 παράγραφοι 1 έως 3
12,5 km2


	
	β)	έκταση με στόχο που ορίζεται στο άρθρο 12 παράγραφος 1 (προαιρετικά)
γ)	έκταση με στόχο που ορίζεται στο άρθρο 12 παράγραφος 2 (προαιρετικά)

	
	δ)	έκταση με στόχο που ορίζεται στο άρθρο 12 παράγραφος 3 (προαιρετικά)

	12.2.1.2. Ενδεικτικοί χάρτες των δυνητικών προς αποκατάσταση περιοχών [άρθρο 15 παράγραφος 3 
στοιχείο α)]
	Γεωχωρικές πληροφορίες που παρέχονται ως στοιχεία αναφοράς NUTS 3, πλέγματα 10x10 km ή απομονωμένα πολύγωνα

[image: ]

	12.2.2.
	Ενίσχυση της βιοποικιλότητ
	ας και επίτευξη αυξητικής τάσης των δεικτών έως το 2040 και το 2050 

	
	(άρθρο 12 παράγραφοι 1, 2 
	και 3)

	12.2.2.1. Ενδεικτική συνολική έκταση που υπόκειται σε μέτρα αποκατάστασης [άρθρο 15 παράγραφος 3 στοιχείο α)]
	Βέλτιστη εκτίμηση ή εύρος σε km2

	
		α)	έως το 2040 (προαιρετικά)

	
		β)	έως το 2050
12,5 km2


	12.2.2.2. Ενδεικτικοί χάρτες των δυνητικών προς αποκατάσταση περιοχών [άρθρο 15 παράγραφος 3 στοιχείο α)] (προαιρετικά)
	Γεωχωρικές πληροφορίες που παρέχονται ως στοιχεία αναφοράς NUTS 3, πλέγματα 10x10 km ή απομονωμένα πολύγωνα β)	έως το 2040
	γ)	έως το 2050

	Για τη συμπλήρωση των μέτρων που είναι συναφή με αυτόν τον στόχο, να χρησιμοποιηθεί το μέρος Γ






[bookmark: _Toc244696632]	13.	Φύτευση τριών δισεκατομμυρίων επιπλέον δέντρων (άρθρο 13)  
[bookmark: _Toc244696633]13.1.	Περιγραφή της συνεισφοράς στην εκπλήρωση των δεσμεύσεων που αναφέρονται στο άρθρο 13 [άρθρο 15 παράγραφος 3 στοιχείο ιγ)]
	13.1.1.	Αριθμός επιπλέον δέντρων προς φύτευση μέσω μέτρων αποκατάστασης σύμφωνα με τα άρθρα 4 και 8 έως 12 (άρθρο 13 παράγραφος 1)
	α)	βέλτιστη εκτίμηση του συνολικού αριθμού στα άρθρα 4 και 8 έως 12, χωρίς επικάλυψη
800.300 δέντρα
Σκεπτικό: Για τα έτη 2020 έως 2026 ο αριθμός δενδρυλλίων ανέρχεται στα 392.300 όπως προκύπτει από την σελίδα https://fdmoa.maps.arcgis.com/apps/dashboards/f2d110a89170478598f616556bba29cd# 
Ο αριθμός δέντρων βάσει των μέτρων με ID 525, 526, 529, 556 και 557 θεωρείται ότι περιλαμβάνονται στα 392.300 δέντρα.
Εφόσον για τα μέτρα με ID 556 και 557 για το  κονδύλι «515», δεν αναφέρεται μελλοντικό χρονοδιάγραμμα υλοποίησης, θεωρήθηκε ότι αυτά ολοκληρώθηκαν έως το 2026, και άρα συμπεριλαμβάνονται στις 392.300.
Σε αυτά προστίθενται ακόμα 100.000 δέντρα ετησίως (με ετήσιο κόστος €250.000) μέσω της  δράσης «Φυτεύω για το Κλίμα» , δηλαδή ακόμα 400.000 δέντρα. 
Επιπλέον έγινε εκτίμηση των δέντρων του μέτρου με ID 559 ως εξής. Εφόσον δεν υπάρχει διαθέσιμη πληροφορία για την έκταση, αν θεωρήσουμε την πιο πάνω αναλογία των €250.000 ανά 100.000 δέντρα, δηλαδή €2,5 ανά δέντρο, για το κονδύλι των €20.000 του μέτρου 559, προκύπτει εκτίμηση 8.000 δέντρα.
Με βάση τα πιο πάνω η βέλτιστη εκτίμηση του συνολικού αριθμού δέντρων που έχει φυτεύσει από το 2020 και έχει σκοπό να σκοπεύει να φυτεύσει η Κυπριακή Δημοκρατία έως το 2030, ανέρχεται σε 800.300.
Σε περίπτωση που τα μέτρα με ID 556 και 557 θα συνεχιστούν και τα επόμενα έτη από το 2027 έως και το 2030, με ίδιο ετήσιο κοινό κονδύλι όπως αναφέρεται για το 2026, δηλαδή €28.000 ανά έτος, τότε με τον ίδιο τρόπο ως πιο πάνω θα πρέπει να προστεθούν ακόμα 11.200 δέντρα ανά έτος, δηλαδή ακόμα 44.800 δέντρα έως το 2030. 


	
	β)	ζητήματα που αφορούν συγκεκριμένα άρθρα — να υποδειχθούν ένα ή περισσότερα άρθρα από τον κατάλογο των κωδικών άρθρων (προαιρετικά)

	
		γ)	αριθμός που αφορά συγκεκριμένα άρθρα (προαιρετικό)

	
	



	13.1.2. Προσέγγιση που διασφαλίζει ότι η φύτευση επιπλέον δέντρων i) επιτυγχάνεται με πλήρη σεβασμό των οικολογικών αρχών, ii) αποσκοπεί στην αύξηση της οικολογικής συνδεσιμότητας και iii) βασίζεται στη βιώσιμη δάσωση, αναδάσωση και δενδροφύτευση και στην αύξηση του αστικού χώρου πρασίνου (άρθρο 13 παράγραφος 2)
	Περιγραφή σε ελεύθερο κείμενο, κατά προτίμηση έως 3 000 χαρακτήρες
Η εθνική προσέγγιση στη φύτευση επιπλέον δέντρων βασίζεται στην αρχή «το κατάλληλο δέντρο, στην κατάλληλη θέση και για τον κατάλληλο σκοπό», ώστε οι φυτεύσεις να ενισχύουν τη βιοποικιλότητα, την οικολογική συνδεσιμότητα και την ανθεκτικότητα των οικοσυστημάτων, χωρίς να προκαλούν υποβάθμιση υφιστάμενων οικοτόπων υψηλής βιοποικιλότητας ή φυσικών ανοικτών οικοσυστημάτων. Η επιλογή θέσεων και ειδών λαμβάνει υπόψη τις τοπικές οικολογικές, εδαφικές και κλιματικές συνθήκες, με προτεραιότητα στα ιθαγενή είδη και αποκλεισμό χωροκατακτητικών ξενικών ειδών. Ιδιαίτερη σημασία αποδίδεται στην ανθεκτικότητα στην ξηρασία και, όπου απαιτείται, στην αλατότητα, ώστε οι φυτεύσεις να ανταποκρίνονται στις ξηροθερμικές συνθήκες και τη λειψυδρία της Κύπρου και να περιορίζονται οι ανάγκες άρδευσης και συντήρησης.
Οι θέσεις φύτευσης επιλέγονται, όπου είναι οικολογικά κατάλληλο, ώστε να ενισχύουν ή να αποκαθιστούν τη συνδεσιμότητα μεταξύ κατακερματισμένων φυσικών και ημιφυσικών περιοχών, δημιουργώντας ή ενισχύοντας οικολογικούς διαδρόμους και διευκολύνοντας τη μετακίνηση και εξάπλωση των ειδών. Επιδιώκεται επίσης ποικιλότητα ειδών και ηλικιακών κλάσεων, όπου ενδείκνυται, καθώς και ανθεκτικότητα στην κλιματική αλλαγή και στον κίνδυνο πυρκαγιάς.
Οι φυτεύσεις πραγματοποιούνται σε δασικό, γεωργικό και αστικό περιβάλλον και βασίζονται σε βιώσιμες πρακτικές δάσωσης, αναδάσωσης και δενδροφύτευσης. Ειδικότερα στις αστικές περιοχές θα εντάσσονται στον σχεδιασμό για τη διατήρηση και αύξηση του αστικού πρασίνου και της αστικής συγκόμωσης. Η δε εφαρμογή θα υποστηρίζεται από τις αρμόδιες κρατικές υπηρεσίες, τις τοπικές αρχές, οργανωμένους φορείς και ιδιώτες, με κατάλληλες κατευθυντήριες οδηγίες. Επίσης, προβλέπεται παρακολούθηση και φροντίδα μετά τη φύτευση, ώστε να διασφαλίζονται η επιβίωση, η εγκατάσταση και η μακροχρόνια οικολογική λειτουργία των δέντρων.
Οι δενδροφυτεύσεις αναμένεται να δημιουργούν συνέργειες με επιμέρους στόχους του Κανονισμού. Στο άρθρο 4 μπορούν να συμβάλουν στην αποκατάσταση οικοτόπων και ενδιαιτημάτων ειδών, στη σταθεροποίηση εδαφών και στην οικολογική συνδεσιμότητα. Στο άρθρο 8 συμβάλλουν στη διατήρηση και αύξηση του αστικού πρασίνου και της αστικής συγκόμωσης. Για τους επικονιαστές (άρθρο 10), κατάλληλα ιθαγενή είδη μπορούν να παρέχουν τροφή και καταφύγιο. Στα γεωργικά οικοσυστήματα (άρθρο 11), οι φυτεύσεις μπορούν να ενισχύουν χαρακτηριστικά τοπίου υψηλής ποικιλομορφίας και να προσφέρουν ενδιαιτήματα και διαδρόμους για την πανίδα. Στα δασικά οικοσυστήματα (άρθρο 12), μπορούν να ενισχύουν τη δομική ποικιλότητα, την αναγέννηση και τη δασική συνδεσιμότητα.
Η συμβολή των ίδιων δέντρων σε περισσότερους του ενός στόχους θα αποτυπώνεται χωρίς διπλή καταμέτρηση. Η παρακολούθηση θα επιτρέπει την αξιολόγηση της επιτυχίας των φυτεύσεων και την προσαρμογή των πρακτικών, ώστε η αύξηση του αριθμού των δέντρων να συνοδεύεται από ουσιαστικό και μακροχρόνιο οικολογικό όφελος.





[bookmark: _Toc244696634]Συμπληρωματικές πληροφορίες III — Κατάλογος περιοχών αστικών οικοσυστημάτων όταν ακολουθείται προσέγγιση διαφορετική από τη χρήση ολόκληρων τοπικών διοικητικών μονάδων    
	Τα κράτη μέλη έχουν τη δυνατότητα να καθορίσουν μία ή περισσότερες περιοχές αστικών οικοσυστημάτων (UEA) με προσέγγιση διαφορετική από τη χρήση ολόκληρων τοπικών διοικητικών μονάδων (LAU), δηλαδή με τη συμπερίληψη τμημάτων μιας πόλης ή μιας κωμόπολης και των προαστίων και/ή τη συμπερίληψη των περιαστικών περιοχών. Τα κράτη μέλη που χρησιμοποιούν αυτή την προσέγγιση θα πρέπει να παρέχουν τα δεδομένα που περιγράφονται σε αυτά τα πεδία συμπληρωματικών πληροφοριών.
Ομοίως, αυτές οι συμπληρωματικές πληροφορίες θα πρέπει να συμπληρώνονται επίσης αν χρησιμοποιήθηκαν συμπληρωματικά δεδομένα πέραν του Copernicus για την εκτίμηση του αστικού χώρου πρασίνου και/ή της αστικής συγκόμωσης, ή εάν ένα κράτος μέλος αποφασίσει να εξαιρέσει μία ή περισσότερες UEA σύμφωνα με το άρθρο 8 παράγραφος 1.
Επίσης, αυτές οι συμπληρωματικές πληροφορίες θα πρέπει να συμπληρώνονται αν μία ή περισσότερες LAU συγκεντρώνονται προκειμένου να καθοριστούν μία ή περισσότερες περιοχές αστικών οικοσυστημάτων.
Για κάθε περιοχή αστικού οικοσυστήματος πρέπει να συμπληρώνονται τα ακόλουθα πεδία:

	A3.1.
	Μοναδικό αναγνωριστικό της περιοχής αστικού οικοσυστήματος (UEA)
	Ελεύθερο κείμενο, έως 20 χαρακτήρες
Προτεινόμενη δομή: Κωδικός ΚΜ + κάτω παύλα + ακέραιος αριθμός
βλ. Πίνακα 1

	A3.2.
	Περισσότερες από μία LAU συγκεντρώνονται μαζί με άλλες παρακείμενες πόλεις, κωμοπόλεις και προάστια σε αυτή την περιοχή αστικού οικοσυστήματος
	Ναι/Όχι
Αν επιλεγεί «ναι», στο Α3.3 θα πρέπει να παρέχονται περισσότερες από μία 
LAU


	A3.3.
	Μοναδικά αναγνωριστικά της/των LAU που περιλαμβάνεται/-ονται στην εν λόγω περιοχή αστικού οικοσυστήματος
	Ένα ή περισσότερα GISCO_ID της/των LAU
βλ. Πίνακα 1

	A3.4.
	Βαθμός αστικοποίησης των UEA
	Να αναφερθεί μία από τις ακόλουθες εναλλακτικές από τον κατάλογο κωδικών:
	α)	πόλη
	β)	κωμόπολη και προάστια
βλ. Πίνακα 1

	A3.5.
	Τύπος περιοχής αστικού οικοσυστήματος
	Να αναφερθεί μία από τις ακόλουθες εναλλακτικές από τον κατάλογο κωδικών:
	α)	μόνο αστικά κέντρα και αστικά συμπλέγματα
β)	η UEA περιλαμβάνει τμήματα της πόλης ή της κωμόπολης πέραν των αστικών κέντρων και συμπλεγμάτων
ΔΕΝ ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΑΙ

	A3.6.
	Έκταση και μερίδιο αστικού χώρου πρασίνου στην UEA (μόνο εντός αστικών κέντρων και συμπλεγμάτων)
		α)	έκταση σε km2
	β)	μερίδιο σε %
βλ. Πίνακα 1

	A3.7.
	Έκταση και μερίδιο αστικής συγκόμωσης στην UEA (μόνο εντός αστικών κέντρων και συμπλεγμάτων)
		α)	έκταση σε km2
	β)	μερίδιο σε %
βλ. Πίνακα 1

	A3.8.
	Εξαίρεση των UEA με μερίδιο αστικού χώρου πρασίνου άνω του 45 % και μερίδιο αστικής συγκόμωσης άνω του 10 % 
(άρθρο 8 παράγραφος 1)
	Ναι/Όχι
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EL 	ΕΕ L της 20.5.2025 
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ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/912/oj 	132/134
134/134 	ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/912/oj
ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/912/oj 	133/134
Πίνακας 1.
	Α3.1.
Μοναδικό αναγνωριστικό της περιοχής αστικού οικοσυστήματος (UEA)
	Α3.3.
GISCO_ID
	Όνομα των LAUs
	A3.4.
Βαθμός αστικοποίησης των UEA 
(1=Πόλη
2=Κωμόπολη και Προάστια)
	Έκταση Αστικού Οικοσυστήματος (km2)
	Μερίδιο Αστικού Πρασίνου ανά Αστικό Οικοσύστημα (km2)
	Μερίδιο Αστικής Συγκόμωσης ανά Αστικό Οικοσύστημα (km2)
	
Έκταση αστικών κέντρων και συμπλεγμάτων εντός των Αστικών Οικοσυστημάτων 
 (km2)
	Α3.6. 
Έκταση Αστικού Πρασίνου ανά Αστικό Οικοσύστημα (Μόνο αστικών κέντρων και συμπλεγμάτων)
 (km2)
	Α3.6.
Μερίδιο Αστικού Πρασίνου ανά Αστικό Οικοσύστημα 
(Μόνο αστικών κέντρων και συμπλεγμάτων)
 (%)
	Α3.7.
Έκταση Αστικής Συγκόμωσης ανά Αστικό Οικοσύστημα 
(Μόνο αστικών κέντρων και συμπλεγμάτων)
 (km2)
	Α3.7.
Μερίδιο Αστικής Συγκόμωσης ανά Αστικό Οικοσύστημα (Μόνο αστικών κέντρων και συμπλεγμάτων)
 (%)
	A3.8
Εξαίρεση

	CY_1
	CY_1244
	Μάμμαρη
	2
	43.1
	7.6
	0.07
	8.0
	1.9
	23%
	0.01
	1%
	Όχι

	
	CY_1243
	Κοκκινοτριμιθιά
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	CY_2
	CY_1000
	Λευκωσία
	1
	103.7
	25.6
	1.25
	42
	9.0
	21%
	0.65
	7%
	Όχι

	
	CY_1010
	Άγιος Δομέτιος
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	CY_1011
	Έγκωμη Λευκωσίας
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	CY_1013
	Αγλαντζιά
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	CY_3
	CY_1021
	Λακατάμεια
	1
	54.7
	12.4
	0.17
	26.7
	5.6
	21%
	0.13
	2%
	Όχι

	
	CY_1225
	Τσέρι
	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	CY_1022
	Συνοικισμός Ανθούπολης
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	CY_4
	CY_1023
	Λατσιά
	1
	49.2
	11.3
	0.11
	16.8
	3.8
	23%
	0.04
	1%
	Όχι

	
	CY_1024
	Γέρι
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	CY_5
	CY_1102
	Αλάμπρα
	2
	65.6
	23.0
	0.39
	19.5
	5.8
	30%
	0.18
	3%
	Όχι

	
	CY_1105
	Νήσου
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	CY_1106
	Πέρα Χωριό
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	CY_1107
	Δάλι
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	CY_6
	CY_1227
	Πέρα
	2
	76.7
	23.1
	0.66
	13.7
	4.8
	35%
	0.32
	7%
	Όχι

	
	CY_1228
	Επισκοπειό
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	CY_1229
	Ψιμολόφου
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	CY_1230
	Εργάτες
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	CY_1231
	Ανάγεια
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	CY_1232
	Πάνω Δευτερά
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	CY_1233
	Κάτω Δευτερά
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	CY_7
	CY_5012
	Άγιος Αθανάσιος
	1
	45
	26.4
	0.24
	28.3
	12.0
	42%
	0.20
	2%
	Όχι

	
	CY_5013
	Γερμασόγεια
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	CY_5120
	Μουτταγιάκα
	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	CY_5124
	Άγιος Τύχων
	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	CY_8
	CY_5000
	Λεμεσός
	1
	39.4
	10.1
	0.28
	30.4
	5.0
	16%
	0.2
	4%
	Όχι

	
	CY_5011
	Μέσα Γειτονιά
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	CY_9
	CY_5020
	Πάνω Πολεμίδια
	1
	23.2
	11.9
	0.47
	13.4
	4.3
	32%
	0.24
	6%
	Όχι

	
	CY_5022
	Κάτω Πολεμίδια
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	CY_10
	CY_5203
	Τραχώνι Λεμεσού
	2
	76.6
	47.4
	3.33
	22.9
	9.6
	42%
	0.57
	6%
	Όχι

	
	CY_5210
	Κολόσσι
	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	CY_5211
	Ερήμη
	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	CY_5212
	Επισκοπή Λεμεσού
	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	CY_5021
	'Υψωνας
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	CY_11
	CY_5100
	Παλόδεια
	2
	19.4
	16.4
	0.79
	3.9
	2.8
	72%
	0.12
	4%
	Όχι

	
	CY_5101
	Παραμύθα
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	CY_12
	CY_4000
	Λάρνακα
	1
	57.9
	18.2
	0.16
	30.9
	5.8
	19%
	0.08
	1%
	Όχι

	
	CY_4011
	Λιβάδια Λάρνακας
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	CY_4102
	Βορόκληνη
	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	CY_13
	CY_4110
	Κίτι
	2
	65.1
	21.3
	0.09
	12.1
	2.9
	24%
	0.02
	3%
	Όχι

	
	CY_4111
	Περιβόλια Λάρνακας
	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	CY_4014
	Δρομολαξιά - Μενεού
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	CY_14
	CY_4107
	Ξυλοφάγου
	2
	38.6
	6.6
	0.18
	14.4
	2.6
	18%
	0.08
	3%
	Όχι

	
	CY_4104
	Πύλα
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	CY_15
	CY_6010
	Γεροσκήπου
	2
	22.3
	9.9
	0.93
	8.9
	4.2
	47%
	0.15
	4%
	Όχι

	
	CY_6011
	Κονιά
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	CY_6012
	Αγία Μαρινούδα
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	CY_16
	CY_6023
	Τρεμιθούσα
	2
	23
	15.1
	1.02
	11.2
	6.5
	58%
	0.6
	9%
	Όχι

	
	CY_6024
	Μέσα Χωριό
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	CY_6025
	Μεσόγη
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	CY_6026
	Τάλα
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	CY_17
	CY_6020
	Χλώρακας
	2
	12.6
	4.9
	0.64
	10.6
	4.0
	38%
	0.52
	13%
	Όχι

	
	CY_6021
	Λέμπα
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	CY_6022
	Έμπα
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	CY_18
	CY_3101
	Παραλίμνι
	2
	111.7
	45.3
	0.57
	22.5
	7.3
	32%
	0.07
	1%
	Όχι

	
	CY_3102
	Δερύνεια
	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	CY_3105
	Φρέναρος
	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Δεν αποτελούν συγκεντρωμένα αστικά οικοσυστήματα (κάθε LAU αποτελεί και ένα αστικό οικοσύστημα)
	CY_1012
	Στροβόλος
	1
	25.6
	4.9
	0.25
	22.4
	4.1
	18%
	0.24
	6%
	Όχι

	
	CY_1103
	Αγία Βαρβάρα Λευκωσίας
	2
	24.3
	10.2
	0.12
	2.7
	1.3
	48%
	0.03
	2%
	Όχι

	
	CY_4010
	Αραδίππου
	1
	56
	14.4
	0.12
	12.3
	2.5
	20%
	0.03
	1%
	Όχι

	
	CY_6000
	Πάφος
	2
	17.4
	4.5
	0.34
	15.4
	3.5
	23%
	0.31
	9%
	Όχι

	
	CY_6027
	Κισσόνεργα
	2
	8.8
	5.3
	0.89
	3.1
	1.8
	58%
	0.36
	20%
	Όχι

	
	CY_3103
	Σωτήρα Αμμοχώστου
	2
	26.1
	7.3
	0.03
	5.4
	1.7
	31%
	0.01
	1%
	Όχι



Σημείωση: Οι πιο κάτω εκτάσεις Αστικού Πρασίνου και Αστικής Συγκόμωσης βρίσκονται εντός Αστικών Οικοσυστημάτων, αλλά σε περιοχές που δεν ασκεί αποτελεσματικό έλεγχο η Κυπριακή Δημοκρατία. 
α) CY_1: 1.47km2 Αστικού Πρασίνου και 127m2 Αστική Συγκόμωσης, β) CY_2: 10.49km2 Αστικού Πρασίνου και 0.28Κm2 Αστική Συγκόμωσης, γ) CY_4: 1.61km2 Αστικού Πρασίνου και 102m2 Αστική Συγκόμωσης, d) CY_18: 5.52km2 Αστικού Πρασίνου και 29209m2 Αστική Συγκόμωσης
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